УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 2 мая 2019 года № 210

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2018 года № 249

О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

В целях обеспечения отраслей экономики и населения электрической, тепловой энергией и топливными ресурсами, своевременной подготовки министерств, государственных комитетов, административных ведомств и регионов республики к прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019 года, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года (далее - План мероприятий) согласно приложению 1.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, государственным предприятиям "Кыргызкомур" и "Кыргызтеплоэнерго" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и по согласованию: органам местного самоуправления, коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, открытым акционерным обществам (далее - ОАО) "Национальная энергетическая холдинговая компания", "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро", "Кыргызнефтегаз", "Бишкектеплосеть", обществу с ограниченной ответственностью (далее - ОсОО) "Газпром Кыргызстан" и Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение":

- обеспечить выполнение Плана мероприятий, лимитов потребления электрической энергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21;

- в срок до 1 июля 2018 года:

принять меры по проведению конкурсов на закупку топлива для бюджетных организаций, заключить с ними договоры;

создать рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в предстоящий осенне-зимний период, с участием представителей Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики (для учреждений, имеющих на балансе отопительные котельные и другие виды энергетического оборудования);

- ежемесячно представлять информацию об исполнении настоящего постановления в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики по состоянию на 1 число, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, включая информацию о проведении конкурсов на закупку угля, о выполнении плановых заданий по заготовке топлива, создании топливных баз и пунктов реализации угля, с указанием цен на уголь. Ответственность за представление информации в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и ее достоверность возлагается на руководителей министерств, государственных комитетов, административных ведомств, аппаратов полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и предприятий топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики.

3. В соответствии с частью 2 статьи 27 Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках" конкурсным комиссиям министерств, государственных комитетов и административных ведомств, государственному предприятию "Кыргызтеплоэнерго" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, ОАО "Электрические станции" (по согласованию) временно, на период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2018/2019 года, исключить для ОАО "Кыргызнефтегаз" и Государственного предприятия "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики требование о предоставлении информации о задолженности по уплате налогов и страховых взносов в Кыргызской Республике при участии в конкурсах на поставку топочного мазута и угля, добываемого на территории Кыргызской Республики.

4. Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики в срок до 1 июня 2018 года:

- установить цены на уголь угледобывающим компаниям Кыргызской Республики, осуществляющим поставку угля на предприятия топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики, согласно перечню, представленному Государственным предприятием "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

- определить цены на перевозку угля автотранспортными средствами по маршруту: разрез "Кара-Кече" - железнодорожная станция Балыкчы и город Таш-Кумыр - ТЭЦ города Бишкек и рекомендовать их для использования;

- установить для ОАО "Кыргызнефтегаз" цену на топочный мазут марки "М-100" для поставки на ТЭЦ города Ош;

- определить цены на погрузочно-разгрузочные работы и хранение кавакского угля и рекомендовать их для использования.

5. Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики совместно с Государственным агентством антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики установить цены (тарифы) на железнодорожную перевозку угля от станции Балыкчы до ТЭЦ города Бишкек.

6. Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию) отслеживать цены на уголь на топливных базах и пунктах реализации, осуществляющих поставку угля для населения. В случае повышения цен на уголь на 20 и более процентов в течение месяца, вносить в Министерство экономики Кыргызской Республики предложения о стабилизации цен в установленном законодательством порядке.

7. Министерству экономики Кыргызской Республики по результатам мониторинга, анализа предложений, внесенных полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в областях, местными государственными администрациями и мэриями городов Бишкек и Ош, вносить предложения в Правительство Кыргызской Республики о введении государственного регулирования цен на уголь в случае роста цен на 20 и более процентов в течение месяца.

8. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить в 2018 году своевременное поквартальное выделение компенсационных средств для лиц, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах республики, в пределах средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы".

9. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию):

- обеспечить в полном объеме своевременную оплату за потребленные электрическую и тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;

- оказывать содействие энергетическим компаниям в своевременной вырубке поросли деревьев в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи.

10. Государственной пограничной службе Кыргызской Республики и Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, при необходимости проведения планового или аварийного ремонта линий электропередачи и объектов магистральных газопроводов, проходящих по территории сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), оказывать содействие в пропуске через Государственную границу Кыргызской Республики ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений.

11. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Социальному фонду Кыргызской Республики, Фонду государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики и Государственному агентству по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики на время подготовки и прохождения осенне-зимнего периода не принимать решений о закрытии расчетных счетов ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Чакан ГЭС", "Бишкектеплосеть", "Кыргызнефтегаз", ОсОО "Газпром Кыргызстан", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение", государственных предприятий "Кыргызтеплоэнерго" и "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.

12. Возложить персональную ответственность:

- за выполнение установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности - на полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту, руководителей ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро" и "Национальная электрическая сеть Кыргызстана";

- за возникновение просрочки платежей за электрическую и тепловую энергию и природный газ - на руководителей бюджетных организаций;

- за качество и своевременность проведения ремонтно-восстановительных работ энергооборудования - на руководителей ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Электрические станции", "Чакан ГЭС", "Бишкектеплосеть", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго", Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение" и государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго".

13. Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, в целях обеспечения надлежащего контроля и надзора за качеством подготовки субъектов топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года осуществлять проверку качества ремонтно-подготовительных работ, проводимых предприятиями топливно-энергетического комплекса.

14. Министерству экономики Кыргызской Республики совместно с Министерством юстиции Кыргызской Республики, Государственным комитетом промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, в целях обеспечения стабильной работы предприятий топливно-энергетического комплекса в осенне-зимние периоды разработать и внести соответствующее решение об увеличении количества проверок субъектов топливно-энергетического комплекса.

15. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

16. Государственному предприятию "Кыргызтеплоэнерго" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики обеспечить выполнение плановых технико-экономических показателей на 2018 год.

17. Рекомендовать ОАО "Бишкектеплосеть", коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение" обеспечить выполнение плановых технико-экономических показателей на 2018 год.

18. Государственному предприятию "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики:

- представить в Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики перечень угледобывающих компаний, осуществляющих поставку угля на предприятия топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики, для установления цен на уголь;

- принять меры по созданию аттестованной лаборатории по анализу качества угля, поставляемого на ТЭЦ города Бишкек с Кавакского буроугольного бассейна.

19. Рекомендовать ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" совместно с:

- ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" принять меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей республики;

- ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" обеспечить в 2018 году снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях: ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" - до 5,85%, ОАО "Северэлектро" - до 12,4%, ОАО "Востокэлектро" - до 13,4%, ОАО "Ошэлектро" - до 12,4%, ОАО "Жалалабатэлектро" - до 12,4% и снижение дебиторской задолженности на 20%, без учета задолженности бюджетных потребителей и выплаты компенсаций за четвертый квартал 2018 года лицам, проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах республики;

- ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро" и "Чакан ГЭС" обеспечить выполнение плановых технико-экономических показателей, установленных на 2018 год.

20. Рекомендовать ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Бишкектеплосеть" и ОсОО "Газпром Кыргызстан":

- в установленном порядке принимать соответствующие меры в отношении потребителей, имеющих дебиторскую задолженность за электрическую и тепловую энергию и природный газ, и бюджетных организаций, допускающих перерасход установленных лимитов потребления электрической энергии, за исключением объектов здравоохранения, Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, учреждений и объектов Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, соединений, частей и учреждений Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики и Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики;

- совместно с аппаратами полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях не допускать превышения лимитов потребления электрической энергии и мощности, указанных в приложениях 2-11;

- не отключать от электроснабжения технологические объекты Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение", государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек в период ремонта котельного оборудования и прохождения осенне-зимнего периода 2018/2019 года, с соблюдением взаимных гарантийных и иных обязательств.

21. Рекомендовать ОАО "Газпром Кыргызстан":

- обеспечить бесперебойную поставку природного газа для потребителей Кыргызской Республики в осенне-зимний период 2018/2019 года;

- обеспечить выполнение Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года и Инвестиционной программы на 2018 год;

- на ежемесячной основе представлять информацию об исполнении Инвестиционной программы на 2018 год.

22. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию) оказывать содействие ОсОО "Газпром Кыргызстан" в реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года и Инвестиционной программы на 2018 год.

23. Рекомендовать ОАО "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" совместно с местными государственными администрациями разработать графики разгрузки электрических сетей для их применения в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита мощности и электроэнергии, и представить их ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

24. В целях оказания содействия в реализации Проекта между ОАО "Бишкектеплосеть" и Российско-Кыргызским Фондом развития "Реконструкция магистральной сети "Восток" (II пусковой комплекс) на территории города Бишкек", осуществляемого ОАО "Бишкектеплосеть" (далее - Проект):

- рекомендовать мэрии города Бишкек обеспечить согласование графика строительно-монтажных работ и выдачу разрешительных документов для реализации Проекта;

- Государственному агентству по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики ежегодно, при формировании и утверждении тарифа на тепловую энергию для ОАО "Бишкектеплосеть", учитывать финансовые обязательства по Проекту;

- рекомендовать ОАО "РСК Банк" и ОАО "Бишкектеплосеть" заключить соглашение с Российско-Кыргызским Фондом развития (по согласованию) о долевом распределении денежных средств, поступающих в ОАО "РСК Банк" от потребителей ОАО "Бишкектеплосеть".

25. Рекомендовать мэрии города Бишкек:

- совместно с коммунальным предприятием "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек рассмотреть возможность восстановления котельной "Бишкексельмаш";

- оказать содействие в освобождении земельного участка, выделенного ОАО "Бишкектеплосеть" под строительство насосной станции (на пересечении пр.Чуй - ул.Осмонкула);

- совместно с ОсОО "Газпром Кыргызстан" (по согласованию) рассмотреть вопрос о строительстве котельных на природном газе для обеспечения теплоснабжения новых многоэтажных жилых домов и подключении новых абонентов к газоснабжению;

- разработать и утвердить в установленном порядке схемы теплоснабжения города Бишкек и проекты детальной планировки инженерной инфраструктуры города Бишкек.

26. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года" от 10 мая 2017 года № 262;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года" от 10 мая 2017 года № 262" от 18 июля 2017 года № 434;

- пункты 3 и 5 постановления Правительства Кыргызской Республики "О ходе подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года" от 10 октября 2017 года № 657.

27. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

28. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики	М.Абылгазиев

Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать в областях, городах Бишкек и Ош постоянно действующие штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду для ежемесячного рассмотрения хода подготовки к отопительному сезону, в первую очередь вопросов: - о подготовке котельных теплоснабжающих предприятий, ведомственных и промышленных котельных, связанных с теплоснабжением населения; - о качестве подготовки социальных объектов к отопительному периоду; - о качестве подготовки жилого фонда к отопительному периоду; - об обеспеченности топливом социальных объектов, населения и своевременном выделении средств льготной категории граждан | До 1 июля 2018 года | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях (далее - аппараты полномочных представителей ПКР), по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия топливно-энергетического комплекса (далее - предприятия ТЭК) |
| 2 | Выполнять расчеты водно-энергетических режимов использования воды Токтогульского водохранилища на период 2018 года и I квартал 2019 года на основе прогноза и ожидаемого объема электропотребления | Ежемесячно | ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "Электрические станции" (по согласованию) |
| 3 | Производить корректировку планового потребления электроэнергии в разрезе областей и распределительных электрокомпаний (при уточнении прогнозных данных уровня воды в Токтогульском водохранилище по фактическому притоку воды на 1 июля 2018 года) | По мере необходимости | ГКПЭН, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию) |
| 4 | Обеспечить устойчивую параллельную работу энергосистемы республики в составе Объединенной энергетической системы Центральной Азии и взаимодействие с энергосистемами Центрально-Азиатских государств и Координационно-диспетчерским центром "Энергия" | Постоянно | ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию) |
| 5 | Заключить контракты на передачу электрической энергии с распределительными электрокомпаниями, крупными промышленными предприятиями и другими лицензиатами, с установлением разрешенной к потреблению мощности по каждому присоединению, подключенному к подстанциям ОАО "НЭС Кыргызстана" | До 30 октября 2018 года | ОАО "НЭС Кыргызстана", ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", крупные промышленные предприятия, оптовые покупатели-перепродавцы (по согласованию) |
| 6 | Подготовить к работе в осенне-зимний период генерирующее оборудование на электростанциях и несение установленных мощностей ТЭЦ города Бишкек согласно приложениям 15 и 16 к настоящему постановлению | Согласно графику ремонта | ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "Электрические станции" (по согласованию) |
| 7 | Разработать и согласовать температурный график работы теплосети и обеспечивать его безусловное выполнение | До 1 октября 2018 года | ОАО "Бишкектеплосеть", ОАО "Электрические станции" (по согласованию) |
| 8 | Обеспечить представление ОАО "НЭС Кыргызстана" часовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению и заключенным контрактам; - не допускать превышения разрешенной суточными графиками величины передаваемой ОАО "НЭС Кыргызстана" электрической энергии и мощности; - разработать, согласовать, утвердить, довести до потребителей и соблюдать графики ограничения местной разгрузки; - отключать от подстанции линии электропередачи, на которых допускается превышение потребления электрической энергии и мощности, в объемах, задаваемых ОАО "НЭС Кыргызстана", в целях предотвращения возникновения аварийной ситуации в энергосистеме или для разгрузки перегружаемых линий и трансформаторов | По мере необходимости | ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", лицензиаты на передачу и поставку электрической энергии (по согласованию) Предприятия ТЭК (по согласованию) |
| 9 | Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту, повышению надежности энергоснабжения и созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов | В соответствии с графиком |  |
| 10 | В случае нарушения установленного режима потребления электроэнергии и самовольном подключении электрического отопительного оборудования в установленном порядке производить аннулирование технических условий у потребителей, имеющих трехфазный ввод | Постоянно | ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" (по согласованию) |
| 11 | Обеспечить распределение электрической энергии и мощности организациям в пределах величины выделенного лимита потребления электроэнергии и мощности, установленных приложениями 2-11 к настоящему постановлению | Постоянно | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР, по согласованию: предприятия ТЭК, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "Северэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", мэрии городов Бишкек и Ош |
| 12 | Осуществлять в полном объеме и в приоритетном порядке оплату за потребленную бюджетными организациями электрическую и тепловую энергию и природный газ | Постоянно | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, местные государственные администрации |
| 13 | Не допускать подачу электрической и тепловой энергии и природного газа потребителям при наличии дебиторской задолженности | Постоянно | Предприятия ТЭК (по согласованию) |
| 14 | Обеспечить в осенне-зимний период 2018/2019 года в полном объеме поставку угля для населения на стационарные топливные базы и пункты реализации угля согласно заключенным договорам и, в случае необходимости, создавать дополнительные топливные базы в населенных пунктах, где пункты отсутствуют | С 1 августа 2018 года по 1 марта 2019 года | Местные государственные администрации, ГП "Кыргызкомур", по согласованию: органы местного самоуправления, угледобывающие предприятия |
| 15 | Принимать меры по обеспечению ритмичной отгрузки угля на угольных разрезах для обеспечения углем население и бюджетные учреждения республики | С 1 августа 2018 года по 1 марта 2019 года | ГП "Кыргызкомур" |
| 16 | Обеспечить авиационной техникой для облета и доставки оборудования и специалистов при выявлении и ликвидации аварийных отключений линий электропередачи, находящихся в условиях, недоступных для использования другой техники | По мере необходимости | МЧС, ГКДО, (по согласованию): ОАО "НЭС Кыргызстана", ОАО "Северэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" |
| 17 | Проводить разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации о сложившейся ситуации с накоплением воды в Токтогульском водохранилище, о необходимости своевременного погашения задолженности за потребленные электрическую, тепловую энергию и природный газ, экономном использовании электрической энергии, рационального и эффективного использования топлива и энергии, энергосбережения и заготовки топлива, о проводимых мероприятиях по успешному прохождению предстоящего отопительного периода | Постоянно | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР; по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" |
| 18 | Осуществить следующие меры по повышению надежности работы ТЭЦ гор. Бишкек в осенне-зимний период 2018/2019 года: - в установленный срок произвести капитальный ремонт главного производственного здания котельного и турбинного цехов; - разработать и внедрить систему обогрева импульсных линий котлотурбоагрегатов; - усовершенствовать приборы КИП и автоматики, заменить в цехах насосы, исчерпавшие свой ресурс; - произвести реконструкцию 1-й очереди ХОВ | До 1 ноября 2018 года | ОАО "НЭХК", ОАО "Электрические станции" (по согласованию) |
| 19 | Осуществить следующие меры по обеспечению стабильного прохождения отопительного периода 2018/2019 года: - замена кабельной линии и трансформаторов 500 кВ на 1-м и 4-м гидроагрегатах Токтогульской ГЭС; - завершение строительства ПС 110 кВ "Бишкек" и осуществление строительства 2-й очереди ПС 110 кВ "Таш-Булак", 3-й очереди ПС 110 кВ "Центр", 3-й очереди ПС 110 кВ "Промышленная" и реконструкцию на 5-ти ПС 110 кВ | До 1 ноября 2018 года | ОАО "НЭХК", ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию) |

Приложение 2

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по Джалал-Абадской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 2054,321 | 126,812 | 114,534 | 111,702 | 126,024 | 118,044 | 103,464 | 143,254 | 206,980 | 247,644 | 278,526 | 248,561 | 228,774 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 1659,535 | 99,586 | 89,868 | 86,882 | 95,959 | 87,547 | 81,048 | 114,844 | 169,300 | 203,176 | 232,012 | 207,451 | 191,861 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 61,993 | 4,497 | 4,472 | 4,059 | 4,194 | 4,491 | 4,502 | 4,591 | 6,186 | 6,429 | 6,495 | 5,930 | 6,148 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 278,082 | 18,567 | 16,075 | 16,264 | 22,082 | 22,047 | 14,028 | 19,646 | 26,717 | 32,423 | 34,349 | 30,024 | 25,861 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,133 | 0,0130 | 0,0036 | 0,0043 | 0,0154 | 0,0142 | 0,0071 | 0,0079 | 0,0080 | 0,0092 | 0,0187 | 0,0170 | 0,0144 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 54,578 | 4,150 | 4,116 | 4,494 | 3,773 | 3,945 | 3,879 | 4,165 | 4,769 | 5,607 | 5,651 | 5,139 | 4,890 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 248 | 217 | 218 | 237 | 221 | 215 | 262 | 349 | 404 | 406 | 405 | 375 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 206 | 180 | 180 | 193 | 176 | 180 | 221 | 294 | 341 | 340 | 342 | 322 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 26 | 22 | 23 | 30 | 30 | 19 | 26 | 37 | 44 | 46 | 45 | 35 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.5 | хознужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 1080 |  |  | 152 | 165 | 502 | 161 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 7 |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 332 |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 715 |  |  | 150 | 155 | 160 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 715 |  |  | 150 | 155 | 160 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 26 |  |  | 2 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 176,400 |  |  |  |  | 20,000 | 50,000 | 60,000 | 25,000 | 21,400 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,334 |  |  |  |  | 0,042 | 0,113 | 0,113 | 0,066 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,400 |  |  |  |  | 0,250 | 0,250 | 0,750 | 0,750 | 0,400 |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 10,000 |  |  |  |  | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 |  |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 13,610 |  |  |  | 1,650 | 3,520 | 4,850 | 3,200 | 0,390 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,348 |  |  |  |  |  |  | 0,032 | 0,048 | 0,076 | 0,076 | 0,075 | 0,041 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,572 |  |  |  |  | 0,113 | 0,113 | 0,117 | 0,123 | 0,074 | 0,022 | 0,010 |  |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,908 |  |  |  | 0,208 | 0,350 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,301 |  |  |  |  |  |  |  | 0,208 | 0,286 | 0,325 | 0,286 | 0,195 |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,120 |  |  |  |  |  |  | 0,020 | 0,100 |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,066 |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,010 | 0,015 | 0,016 | 0,013 | 0,009 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,217 |  |  |  |  |  | 0,217 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 2,671 |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,370 | 0,400 | 0,401 |  |
|  | - уголь (тыс. т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 1,124 |  |  |  | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,172 | 0,172 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,880 |  |  |  | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,450 | 0,450 |  |

Приложение 3

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по Ошской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 1272,543 | 85,784 | 74,850 | 66,614 | 73,697 | 76,323 | 76,636 | 110,582 | 129,865 | 158,040 | 153,182 | 133,706 | 133,265 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 1088,149 | 77,782 | 65,592 | 57,570 | 60,687 | 58,356 | 58,755 | 92,170 | 111,552 | 138,313 | 135,043 | 116,327 | 116,002 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 141,072 | 6,010 | 6,900 | 6,944 | 10,481 | 14,849 | 14,857 | 14,620 | 13,703 | 13,719 | 13,041 | 12,936 | 13,013 |
| 1.1.3 | потерн ОАО "НЭС Кыргызстана" | 43,275 | 1,991 | 2,358 | 2,065 | 2,527 | 3,117 | 3,022 | 3,791 | 4,610 | 6,005 | 5,098 | 4,443 | 4,248 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,047 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0351 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0019 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 177 | 150 | 138 | 147 | 152 | 158 | 184 | 211 | 228 | 227 | 228 | 184 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 161 | 132 | 119 | 122 | 117 | 122 | 155 | 182 | 196 | 197 | 197 | 156 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 12 | 14 | 14 | 21 | 30 | 31 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 514 |  |  | 1 | 2 | 262 | 101 | 148 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 308 |  |  |  |  | 60 | 100 | 148 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местным бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 6 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 138,700 |  |  |  | 18,700 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,310 |  |  |  |  | 0,063 | 0,090 | 0,090 | 0,067 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 4,950 |  |  |  |  | 0,800 | 0,800 | 1,650 | 1,700 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,636 |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,236 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 27,606 |  |  |  |  | 0,606 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,245 |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,145 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,219 |  |  |  |  |  |  | 0,021 | 0,038 | 0,045 | 0,045 | 0,043 | 0,027 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,554 |  |  |  |  | 0,105 | 0105 | 0,105 | 0,105 | 0,060 | 0,037 | 0,037 |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,153 |  |  |  |  |  |  |  | 0,184 | 0,254 | 0,288 | 0,254 | 0,173 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,975 |  |  |  | 0,275 | 0,350 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,737 |  |  |  |  |  | 0,737 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,069 | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,009 |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,500 |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |  |  |  |
| 3.15 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,008 |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |

Приложение 4

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по городу Ош к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по городу, всего: | 995,685 | 64,779 | 52,102 | 46,099 | 47,657 | 44,920 | 45,993 | 71,056 | 99,762 | 145,426 | 138,251 | 123,780 | 115,859 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 914,466 | 60,297 | 47,746 | 42,041 | 43,404 | 40,620 | 41,718 | 65,877 | 90,225 | 133,989 | 127,404 | 114,311 | 106,834 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 27,999 | 2,638 | 2,607 | 2,514 | 2,340 | 2,120 | 2,125 | 2,315 | 2,420 | 2,335 | 2,240 | 1,875 | 2,470 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 33,074 | 1,496 | 1,638 | 1,426 | 1,625 | 1,820 | 1,800 | 2,421 | 3,410 | 5,385 | 4,463 | 3,994 | 3,599 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,030 | 0,0043 | 0,0017 | 0,0082 | 0,0026 | 0,0003 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0018 | 0,0046 | 0,0033 | 0,0016 |
| 1.1.4 | нужды ОАО "Электрические станции" | 20,116 | 0,344 | 0,110 | 0,110 | 0,286 | 0,360 | 0,349 | 0,443 | 3,707 | 3,715 | 4,140 | 3,597 | 2,955 |
| 1.2 | предельная величина мощности по городу (МВт) |  | 135 | 105 | 96 | 96 | 90 | 95 | 120 | 172 | 218 | 213 | 211 | 190 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 125 | 96 | 87 | 87 | 81 | 86 | 111 | 157 | 200 | 201 | 200 | 179 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.5 | хознужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по городу, всего: | 82 |  | 12 | 11 | 15 | 16 | 19 | 9 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | По объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош | 82 |  | 12 | 11 | 15 | 16 | 19 | 9 |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 21,500 |  |  |  |  |  | 3,065 | 3,515 | 4,310 | 4,260 | 3,495 | 2,855 |  |
| 3.2 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,260 |  |  |  |  |  | 0,060 | 0,120 | 0,080 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,122 |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,007 |
| 3.5 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,610 |  |  |  |  |  |  |  | 0,258 | 0,354 | 0,402 | 0,354 | 0,241 |
| 3.6 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,018 | 0,012 | 0,017 | 0,014 | 0,011 |  |
| 3.7 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,025 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 0,575 |  |  |  |  |  | 0,575 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по ТЭЦ города Ош: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 18,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 |  |  |  |  |
| 3.10 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 12,000 |  |  |  |  | 1,000 | 2,000 | 3,500 | 3,000 | 2,000 | 0,500 |  |  |

Приложение 5

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по Баткенской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 873,023 | 64,705 | 58,551 | 52,088 | 57,544 | 57,065 | 54,145 | 70,066 | 80,158 | 102,972 | 96,988 | 91,221 | 87,522 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 693,020 | 46,548 | 38,176 | 33,520 | 36,741 | 34,211 | 33,156 | 55,941 | 70,009 | 97,030 | 91,664 | 80,897 | 75,127 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 150,377 | 16,654 | 18,530 | 16,946 | 18,825 | 20,522 | 18,854 | 11,722 | 7,302 | 2,029 | 2,096 | 7,292 | 9,605 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 29,609 | 1,502 | 1,845 | 1,615 | 1,973 | 2,330 | 2,135 | 2,402 | 2,846 | 3,913 | 3,228 | 3,031 | 2,790 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0069 | 0,0049 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 134 | 117 | 108 | 115 | 117 | 114 | 134 | 132 | 150 | 148 | 151 | 164 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 96 | 77 | 69 | 74 | 72 | 71 | 107 | 114 | 137 | 137 | 134 | 144 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 35 | 37 | 35 | 38 | 41 | 39 | 23 | 13 | 6 | 6 | 11 | 15 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 290 |  |  |  | 30 | 243 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 135 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 154 |  |  |  | 30 | 108 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 153 |  |  |  | 30 | 108 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 84,300 |  |  | 0,550 | 0,800 | 5,100 | 11,500 | 27,100 | 22,970 | 16,280 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,114 |  |  |  |  | 0,030 | 0,050 | 0,034 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,855 |  |  |  |  | 0,105 | 0,300 | 0,700 | 0,750 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,310 |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,110 | 0,100 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 12,995 |  |  |  |  | 0,100 | 1,150 | 5,290 | 3,900 | 2,555 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,283 |  |  |  |  |  |  | 0,021 | 0,037 | 0,063 | 0.063 | 0,063 | 0,036 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,443 |  |  |  |  | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,058 | 0,016 | 0,021 |  |
| 3.8 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,008 |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ПС по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,601 |  |  |  |  |  |  |  | 0,096 | 0,132 | 0,150 | 0,132 | 0,090 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,631 |  |  |  | 0,321 | 0,655 | 0,655 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,488 | 0,025 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,039 | 0,081 | 0,088 | 0,090 | 0,082 | 0,081 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,745 |  |  |  |  |  | 0,745 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по Чуйской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 3716,947 | 251,397 | 210,858 | 189,528 | 197,464 | 212,927 | 212,445 | 326,646 | 399,387 | 437,152 | 454,082 | 414,210 | 410,850 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 2697,062 | 192,981 | 154,714 | 138,297 | 140,076 | 129,618 | 129,068 | 231,036 | 295,115 | 326,711 | 341,020 | 308,578 | 309,848 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 649,169 | 36,780 | 38,286 | 35,468 | 40,834 | 61,553 | 63,366 | 65,766 | 65,956 | 64,189 | 58,021 | 58,430 | 60,520 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 369,793 | 21,606 | 17,839 | 15,747 | 16,539 | 21,738 | 19,963 | 29,802 | 38,211 | 46,155 | 54,864 | 47,035 | 40,294 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,923 | 0,030 | 0,019 | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,048 | 0,042 | 0,105 | 0,097 | 0,177 | 0,167 | 0,188 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 504 | 409 | 380 | 386 | 394 | 400 | 589 | 640 | 690 | 690 | 690 | 647 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 400 | 310 | 287 | 281 | 260 | 268 | 444 | 482 | 519 | 511 | 510 | 490 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 73 | 74 | 70 | 82 | 103 | 104 | 104 | 104 | 108 | 104 | 109 | 102 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 30 | 24 | 22 | 22 | 29 | 28 | 40 | 53 | 62 | 74 | 70 | 54 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 477 |  |  | 10 | 52 | 216 | 113 | 86 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 153 |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 281 |  |  |  | 40 | 52 | 103 | 86 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 5 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 276 |  |  |  | 40 | 50 | 100 | 86 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 41 |  |  | 10 | 12 | 11 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 318,970 | 6,000 | 4,400 | 3,000 | 4,200 | 5,000 | 68,100 | 6,000 | 17,300 | 30,000 | 90,000 | 80,000 | 4,970 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,207 |  |  |  |  | 0,061 | 0,087 | 0,059 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,480 |  |  |  |  | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,380 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,848 |  |  |  |  | 0,460 | 0,460 | 0,450 | 0,650 | 0,828 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 17,770 |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,770 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,157 |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,052 |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,340 |  |  |  |  |  |  | 0,046 | 0,062 | 0,064 | 0,064 | 0,058 | 0,046 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,355 |  |  |  |  |  | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,050 | 0,050 | 0,060 |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,049 |  |  |  |  |  |  |  | 0,328 | 0,451 | 0,512 | 0,451 | 0,307 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,506 |  |  |  | 0,106 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,116 |  |  |  |  |  | 0,116 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,274 |  |  |  |  | 0,500 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,674 |  |  |  |
| 3.13 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,565 | 0,032 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,061 | 0,291 | 0,304 | 0,306 | 0,298 | 0,269 |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 17,516 |  |  |  | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,640 | 2,636 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 30,339 |  |  |  | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 4,110 | 4,115 | 4,114 |  |
| 3.15 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 1,863 |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,290 | 0,287 | 0,286 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 7,840 |  |  |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 1,040 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |

Приложение 7

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Таласской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 502,981 | 29,646 | 22,366 | 20,898 | 21,161 | 24,630 | 25,710 | 44,222 | 59,044 | 67,673 | 66,720 | 61,582 | 59,328 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 430,573 | 28,185 | 20,614 | 18,488 | 18,836 | 17,804 | 18,809 | 36,221 | 50,909 | 58,660 | 57,798 | 52,990 | 51,259 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 48,963 | 0,256 | 0,905 | 1,456 | 1,425 | 5,663 | 5,713 | 6,132 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,462 | 5,462 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 22,652 | 1,195 | 0,840 | 0,948 | 0,892 | 1,111 | 1,135 | 1,835 | 2,564 | 3,387 | 3,291 | 2,983 | 2,471 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,892 | 0,010 | 0,008 | 0,006 | 0,007 | 0,052 | 0,053 | 0,034 | 0,108 | 0,163 | 0,168 | 0,147 | 0,136 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 62 | 45 | 44 | 43 | 49 | 53 | 83 | 102 | 105 | 105 | 105 | 101 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 58 | 41 | 38 | 38 | 36 | 39 | 70 | 88 | 90 | 90 | 90 | 86 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 48 |  |  | 1 | 45 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | По учреждениям ФОМС | 44 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | По учреждениям МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 48,965 |  |  |  |  |  |  | 3,700 | 7,500 | 11,312 | 12,830 | 10,250 | 3,373 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,139 |  |  |  |  | 0,030 | 0,060 | 0,049 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,087 |  |  |  | 0,198 | 0,243 | 0,231 | 0,415 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,690 |  |  |  |  |  |  | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,451 |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,439 | 1,112 |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,141 |  |  |  |  |  |  | 0,014 | 0,023 | 0,031 | 0,031 | 0,028 | 0,014 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,183 |  |  |  |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,020 | 0,015 | 0,020 |  |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,352 |  |  |  | 0,052 | 0,150 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 | 0,033 | 0,038 | 0,033 | 0,023 |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,020 |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,048 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,006 | 0,004 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,122 |  |  |  |  |  | 0,122 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 1,500 |  |  |  | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,700 |  |  |  | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,290 | 0,290 |  |  |  |

Приложение 8

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по городу Бишкек к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по городу, всего: | 3534,827 | 232,342 | 197,273 | 191,533 | 204,960 | 186,238 | 181,723 | 301,202 | 383,128 | 426,737 | 440,366 | 403,185 | 386,142 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 2777,560 | 188,148 | 155,286 | 152,616 | 160,532 | 143,942 | 140,315 | 237,396 | 301,331 | 327,928 | 347,878 | 315,681 | 306,507 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 447,027 | 32,635 | 31,408 | 29,544 | 31,247 | 30,002 | 29,071 | 34,665 | 43,694 | 48,715 | 49,114 | 45,357 | 41,574 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 69,399 | 0,909 | 1,442 | 1,624 | 1,824 | 2,900 | 3,100 | 7,800 | 11,000 | 13,000 | 6,800 | 9,000 | 10,000 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,313 | 0,031 | 0,023 | 0,022 | 0,017 | 0,018 | 0,017 | 0,029 | 0,029 | 0,047 | 0,036 | 0,036 | 0,010 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 240,328 | 10,619 | 9,114 | 7,726 | 11,340 | 9,376 | 9,220 | 21,312 | 27,074 | 37,047 | 36,538 | 33,111 | 28,051 |
| 1.2 | предельная величина мощности по городу (МВт) |  | 540 | 399 | 392 | 403 | 371 | 376 | 586 | 653 | 690 | 690 | 690 | 607 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 455 | 321 | 316 | 322 | 294 | 298 | 476 | 523 | 538 | 548 | 542 | 485 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 68 | 63 | 61 | 63 | 60 | 60 | 70 | 76 | 84 | 83 | 84 | 70 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 17 | 9 | 13 | 13 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.5 | хознужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 13 | 29 | 38 | 50 | 49 | 49 | 38 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по городу, всего: | 100 |  | 8 | 12 | 19 | 56 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго" | 65 |  | 8 | 12 | 19 | 22 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 167,000 |  |  |  | 12,500 | 17,500 | 26,500 | 34,500 | 43,000 | 33,000 |  |  |  |
| 3.2.1 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,170 |  |  |  |  | 0,030 | 0,070 | 0,070 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,185 |  |  |  |  |  |  | 0,030 | 0,030 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,020 |
| 3.6 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,409 |  |  |  |  |  | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,062 | 0,032 | 0,039 |  |
| 3.7 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,119 |  |  |  |  |  |  |  | 0,499 | 0,686 | 0,780 | 0,686 | 0,468 |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,048 |  |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,238 |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,038 |  |  |  |  |
| 3.10 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 6,000 |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |
| 3.11 | на ТЭЦ города Бишкек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 96,000 | 97,000 | 87,000 | 102,000 | 101,000 | 106,000 | 115,000 | 116,000 | 100,000 |
|  | - мазут (тыс. т) | 4,000 |  |  |  | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по Нарынской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 692,457 | 42,074 | 44,847 | 37,375 | 35,394 | 34,756 | 33,759 | 52,717 | 68,268 | 87,233 | 92,843 | 82,611 | 80,582 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 667,171 | 40,740 | 43,623 | 36,311 | 34,312 | 33,545 | 32,421 | 50,737 | 65,555 | 83,358 | 89,000 | 79,570 | 78,000 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 0,038 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 23,571 | 1,233 | 1,087 | 0,843 | 0,860 | 1,112 | 1,234 | 1,960 | 2,683 | 3,681 | 3,618 | 2,847 | 2,413 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,248 | 0,018 | 0,007 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,017 | 0,027 | 0,040 | 0,051 | 0,041 | 0,030 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 1,429 | 0,081 | 0,127 | 0,212 | 0,214 | 0,092 | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,171 | 0,150 | 0,136 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 89 | 92 | 79 | 72 | 71 | 79 | 103 | 123 | 134 | 134 | 133 | 123 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 84 | 88 | 75 | 69 | 67 | 75 | 97 | 116 | 126 | 126 | 126 | 116 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 1.2.5 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.6 | хознужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 314 |  |  | 7 | 118 | 77 | 72 | 40 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 61 |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 230 |  |  |  | 50 | 70 | 70 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 23 |  |  | 7 | 7 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 45,500 |  |  |  | 0,500 | 1,500 | 3,500 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 8,000 | 2,000 |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,190 |  |  |  |  | 0,040 | 0,100 | 0,050 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,195 |  |  |  | 0,100 | 0,500 | 0,595 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,147 |  |  |  |  | 0,009 | 0,009 | 0,050 | 0,050 | 0,029 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 14,805 |  |  |  | 0,500 | 2,000 | 5,000 | 6,000 | 1,305 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,430 |  |  |  |  | 0,100 | 0,200 | 0,130 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,312 |  |  |  |  |  |  | 0,041 | 0,052 | 0,058 | 0,058 | 0,057 | 0,046 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,450 |  |  |  |  | 0,090 | 0,090 | 0,067 | 0,067 | 0,040 | 0,045 | 0,051 |  |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,735 |  |  |  | 0,235 | 0,250 | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,220 |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,048 | 0,055 | 0,048 | 0,033 |
| 3.11 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,100 |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,525 |  |  |  |  |  | 0,525 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,110 |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,015 | 0,016 | 0,026 | 0,025 | 0,023 |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,950 |  |  |  | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,150 |  |  |  |
| 3.15 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,310 |  |  |  | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,410 |  |  |  |

Приложение 10

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по Иссык-Кульской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 1527,322 | 104,830 | 83,155 | 78,276 | 88,611 | 92,468 | 87,284 | 123,404 | 160,971 | 183,873 | 192,328 | 168,887 | 163,036 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 1082,044 | 75,164 | 57,798 | 51,735 | 57,804 | 56,592 | 56,661 | 86,835 | 117,141 | 134,814 | 144,000 | 123,000 | 120,500 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 37,709 | 1,102 | 1,123 | 1,394 | 2,354 | 3,356 | 2,205 | 2,528 | 4,131 | 5,135 | 5,320 | 4,930 | 4,131 |
| 1.1.2.1 | план потребления э/энергии компании "КГК" | 308,785 | 22,920 | 20,600 | 21,843 | 24,512 | 27,910 | 23,895 | 26,750 | 28,530 | 29,000 | 27,801 | 27,315 | 27,710 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 98,077 | 5,616 | 3,616 | 3,289 | 3,931 | 4,599 | 4,511 | 7,244 | 11,077 | 14,805 | 15,270 | 13,529 | 10,589 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,707 | 0,028 | 0,019 | 0,014 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,047 | 0,092 | 0,119 | 0,137 | 0,113 | 0,106 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 204 | 164 | 149 | 264 | 169 | 183 | 222 | 270 | 282 | 282 | 281 | 254 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 156 | 116 | 107 | 116 | 114 | 129 | 167 | 203 | 209 | 210 | 209 | 191 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 1.2.2.1 | предельная величина мощности по компании "КГК" (МВт) |  | 37 | 40 | 34 | 37 | 42 | 40 | 40 | 43 | 43 | 42 | 43 | 41 |
| 1.2.4 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 20 | 21 | 19 | 14 |
| 1.2.5 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 66 |  |  | 8 | 10 | 45 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 31 |  |  | 8 | 10 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 82,139 |  |  |  | 1,200 | 6,000 | 9,147 | 16,834 | 22,561 | 12,854 | 7,600 | 3,800 | 2,142 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,155 |  |  |  |  | 0,042 | 0,062 | 0,031 | 0,020 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,708 |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,250 | 0,258 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,071 |  |  |  |  | 0,021 | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 6,652 |  |  |  |  | 0,040 | 1,118 | 2,106 | 1,856 | 1,044 | 0,488 |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,208 |  |  |  |  |  |  | 0,026 | 0,037 | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,026 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,574 |  |  |  |  |  | 0,155 | 0,130 | 0,130 | 0,065 | 0,044 | 0,050 |  |
| 3.8 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,561 |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 0,343 | 0,390 | 0,343 | 0,234 |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,373 |  |  |  | 0,071 | 0,125 | 0,177 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,180 |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 0,100 |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,034 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,002 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,180 |  |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 2,259 |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,159 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 13,805 |  |  |  | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 2,070 | 2,075 |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 5,695 |  |  |  | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1,400 | 1,295 |  |

Приложение 11

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по Кыргызской Республике к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по республике, всего: | 15170,106 | 1002,370 | 858,537 | 794,111 | 852,512 | 847,371 | 821,159 | 1243,149 | 1587,562 | 1856,749 | 1913,486 | 1727,742 | 1665,358 |
| 1.1.1 | в там числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 12069,581 | 809,432 | 673,417 | 617,460 | 648,351 | 602,235 | 591,951 | 971,057 | 1271,137 | 1503,979 | 1565,819 | 1398,805 | 1355,938 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КГПТ | 1564,249 | 100,575 | 104,235 | 98,328 | 111,705 | 142,559 | 140,696 | 142,342 | 148,858 | 148,017 | 141,793 | 142,215 | 142,926 |
| 1.1.2.1 | план потребления электроэнергии по компании "КГК" | 308,785 | 22,920 | 20,600 | 21,843 | 24,512 | 27,910 | 23,895 | 26,750 | 28,530 | 29,000 | 27,801 | 27,315 | 27,710 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 967,533 | 54,116 | 46,738 | 43,821 | 52,254 | 60,774 | 50,927 | 76,901 | 103,118 | 128,754 | 130,980 | 116,886 | 102,264 |
| 1.1.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 3,308 | 0,134 | 0,081 | 0,118 | 0,077 | 0,120 | 0,146 | 0,179 | 0,369 | 0,479 | 0,593 | 0,524 | 0,488 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 316,651 | 15,194 | 13,467 | 12,541 | 15,613 | 13,773 | 13,544 | 25,920 | 35,550 | 46,520 | 46,300 | 41,997 | 36,032 |
| 1.2 | предельная величина мощности по республике с учетом транзитных потерь ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2093 | 1699 | 1604 | 1663 | 1634 | 1674 | 2284 | 2652 | 2900 | 2895 | 2894 | 2645 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 1743 | 1361 | 1280 | 1301 | 1216 | 1268 | 1847 | 2160 | 2355 | 2362 | 2349 | 2170 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 206 | 207 | 202 | 224 | 265 | 265 | 249 | 246 | 256 | 248 | 262 | 242 |
| 1.2.2.1 | предельная величина мощности по компании "КГК" (МВт) |  | 37 | 40 | 34 | 37 | 42 | 40 | 40 | 43 | 43 | 42 | 43 | 41 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 75 | 63 | 61 | 70 | 82 | 71 | 103 | 143 | 173 | 176 | 173 | 137 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2.5 | нужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 23 | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 36 | 50 | 63 | 58 | 58 | 45 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по республике, всего: | 2971 |  | 20 | 202 | 456 | 1418 | 491 | 384 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 11 |  |  |  | 2 | 2 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 994 |  |  |  | 105 | 889 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 1688 |  |  | 150 | 275 | 450 | 439 | 374 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 6 |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 1144 |  |  | 150 | 225 | 318 | 265 | 186 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 131 |  |  | 29 | 40 | 39 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго" | 65 |  | 8 | 12 | 19 | 22 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрия города Ош | 82 |  | 12 | 11 | 15 | 16 | 19 | 9 |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1083,474 | 6,000 | 4,400 | 3,550 | 37,900 | 79,100 | 195,812 | 180,649 | 176,641 | 168,106 | 121,925 | 98,905 | 10,485 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,449 |  |  |  |  | 0,308 | 0,562 | 0,426 | 0,153 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 14,837 |  |  |  | 0,298 | 2,728 | 3,046 | 4,535 | 3,830 | 0,400 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 15,962 |  |  |  |  | 2,490 | 3,649 | 5,168 | 2,438 | 1,541 | 0,338 | 0,338 |  |
| 3.4 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 95,925 |  |  |  | 2,150 | 10,266 | 25,418 | 29,905 | 20,751 | 5,808 | 1,627 |  |  |
| 3.5 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,832 |  |  |  |  | 0,100 | 0,335 | 0,310 | 0,035 | 0,052 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,158 |  |  |  |  |  |  | 0,2310 | 0,3520 | 0,4420 | 0,4420 | 0,4280 | 0,2630 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,640 |  |  |  |  | 0,427 | 0,762 | 0,713 | 0,718 | 0,446 | 0,275 | 0,099 |  |
| 3.8 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 11,764 |  |  |  |  |  |  |  | 1,882 | 2,588 | 2,941 | 2,588 | 1,765 |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 5,553 |  |  |  | 1,268 | 2,080 | 2,205 |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 0,575 |  |  |  |  |  | 0,575 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,949 |  |  |  |  | 0,500 | 0,800 | 1,037 | 0,938 | 0,674 |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,379 | 0,059 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,119 | 0,421 | 0,455 | 0,467 | 0,442 | 0,397 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,942 |  |  |  |  |  | 2,942 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 23,946 |  |  |  | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,960 | 3,340 | 3,196 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 47,294 |  |  |  | 5,650 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,760 | 6,260 | 6,185 | 6,189 |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 2,987 |  |  |  | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,420 | 0,459 | 0,458 |  |
|  | - уголь (тыс. г) | 19,725 |  |  |  | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,450 | 2,240 | 2,850 | 2,745 |  |
| 3.15 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 6,600 |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |
| 3.16 | на ТЭЦ города Бишкек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 96,000 | 97,000 | 87,000 | 102,000 | 101,000 | 106,000 | 115,000 | 116,000 | 100,000 |
|  | - мазут (тыс. т) | 4,000 |  |  |  | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | на ТЭЦ города Ош: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т.) | 18,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 |  |  |  |  |
| 3.18 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 12,000 |  |  |  |  | 1,000 | 2,000 | 3,500 | 3,000 | 2,000 | 0,500 |  |  |

Список сокращений:

РЭК - распределительная электрическая компания;

КПП - крупный промышленный потребитель;

ОАО - открытое акционерное общество;

ОАО "НЭС Кыргызстана" - открытое акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана";

ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики;

МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

ГП - государственное предприятие;

КП - коммунальное предприятие;

Минздрав - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

ГК по делам обороны - Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики;

ГПС - Государственная пограничная служба Кыргызской Республики;

ГСИН - Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

Минтруда и соцразвития - Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики;

Агентство НПО при МОН - Агентство начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики;

МП - муниципальное предприятие;

ТЭЦ - тепловая электрическая централь;

КГК - закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани".

Приложение 12

ЗАДАНИЕ
 Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ГП "Кыргызкомур", ОсОО "Газпром Кыргызстана", ОАО "Кыргызнефтегаз", ОАО "Электрические станции" по поставке угля, природного газа и мазута на тепловые электростанции ОАО "Электрические станции" для подготовки к осенне-зимнему сезону 2018/2019 года

(уголь, мазут - тыс.т, газ - млн. куб.м)

|  | Остаток на 01.04.18 г. | Необходимо поставить во 2-4 кв. 2018 г. и в 1 кв. 2019 г. | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | III кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | Январь | Февраль | Март | I кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ОАО "Электрические станции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, всего | 172,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 96 | 97 | 87 | 280 | 102 | 101 | 106 | 309 | 115 | 116 | 100 | 331 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| импортный |  | 400,0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 110 | 40 | 40 | 40 | 120 | 50 | 50 | 40 | 140 | ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС" |
| марки Д, ДГ, Г | 93,0 | 400,0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 110 | 40 | 40 | 40 | 120 | 50 | 50 | 40 | 140 |  |
| кыргызский | 79,0 | 600,0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 56 | 57 | 57 | 170 | 62 | 61 | 66 | 189 | 65 | 66 | 60 | 191 | ГКПЭН КР, ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия |
| марки БР, БЗ | 71,0 | 550,0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 55 | 55 | 60 | 170 | 60 | 60 | 60 | 180 |  |
| марки ДСШ | 8,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 | 7 | 6 | 6 | 19 | 5 | 6 | 0 | 11 |  |
| Мазут, всего | 2,4 | 22,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 12 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут (марки М-100, ТКМ-16) | 0,6 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС" |
| Мазут кыргызский (марки М-100) | 1,8 | 18,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ОАО "НЭХК", ОАО "КНГ", ОАО "ЭС" |
| Газ |  | 27,6 | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 3,376 | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 3,415 | 2,63 | 3,50 | 3,80 | 9,928 | 3,98 | 3,64 | 3,22 | 10,84 | ОАО "НЭХК", ОсОО "ГК" |
| ТЭЦ г.Бишкек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, всего | 172,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 96 | 97 | 87 | 280 | 102 | 101 | 106 | 309 | 115 | 116 | 100 | 331 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| импортный марки Д, ДГ, Г | 93,0 | 400,0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 110 | 40 | 40 | 40 | 120 | 50 | 50 | 40 | 140 | ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС" |
| кыргызский | 79,0 | 600,0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 56 | 57 | 57 | 170 | 62 | 61 | 66 | 189 | 65 | 66 | 60 | 191 | ГКПЭН КР, ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия |
| марки БР, БЗ | 71,0 | 550,0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 55 | 55 | 60 | 170 | 60 | 60 | 60 | 180 |  |
| марки ДСШ | 8,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 | 7 | 6 | б | 19 | 5 | 6 | 0 | 11 |  |
| Мазут (марки М-100, ТКМ-16) | 0,6 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАО "НЭХК" ОАО "ЭС" |
| Газ |  | 21,540 | 1,116 | 1,080 | 1,116 | 3,312 | 1,116 | 1,080 | 1,116 | 3,312 | 2,604 | 2,520 | 2,604 | 7,728 | 2,604 | 2,352 | 2,232 | 7,188 | ОАО "НЭХК", ОсОО "ГК" |
| ТЭЦ Ош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут кыргызский (марки М-100) | 1,8 | 18,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОАО "НЭХК", ОАО "КНГ". ОАО "ЭС" |
| Газ |  | 6,020 | 0,013 | 0,026 | 0,025 | 0,06 | 0,026 | 0,039 | 0,038 | 0,103 | 0,026 | 0,979 | 1,195 | 2,20 | 1,372 | 1,290 | 0,991 | 3,653 | ОАО "НЭХК", ОсОО "ГК" |

Примечание:

ГКПЭН КР - Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

ОАО "НЭХК" - открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания";

ОАО "ЭС" - открытое акционерное общество "Электрические станции";

ОсОО "ГК" - общество с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан";

ОАО "КНГ" - открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз";

ГП "Кыргызкомур" - Государственное предприятие "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.

Приложение 13

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку природного газа и мазута для подготовки к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

(мазут - тыс.т, газ - млн. куб.м)

| Наименование | Необходимо поставить во II-IV кв. 2018 г. и I кв. 2019 г. Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| Поставка топливных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ, всего: в том числе: | 24,267 | 2,134 | 1,524 | 1,223 | 1,276 | 1,216 | 1,673 | 2,273 | 2,822 | 3,047 | 2,251 | 2,191 | 2,637 |
| - для населения | 9,11 | 0,47 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,51 | 1,1 | 1,4 | 1,45 | 1,35 | 1,2 |
| мазут, всего: в том числе: | 28 |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| - для ТЭЦ гор. Ош | 18 |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| - для ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 10 |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |

Приложение 14

ГРАФИК
 накопления воды и выработки электроэнергии электростанциями ОАО "Электрические станции", передачи электроэнергии по электрическим сетям ОАО "НЭСК" и отпуска электроэнергии в распредэлектрокомпании ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

(млн. кВтч)

|  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  | 2018 год Всего: | 2019 год I кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | 6 мес. | III кв. | 9 мес. | IV кв. |  |  |
| Объем воды в Токтогульском водохранилище, при среднемноголетней приточности (млрд. куб.м) |  |  | 14,46 | 17,24 | 17,24 | 19,27 | 19,27 | 16,87 | 16,87 | 13,06 |
| Уровень воды в верхнем бьефе Токтогульского водохранилища (м) |  |  | 881,10 | 891,98 | 891,98 | 899,34 | 899,34 | 890,58 | 890,58 | 875,27 |
| Выработка электроэнергии, всего: |  |  | 5169,9 | 2759,2 | 7929,1 | 2926,5 | 10855,6 | 4689,0 | 15544,6 | 5307,2 |
| ГЭС |  |  | 4606,2 | 2646,9 | 7253,0 | 2812,2 | 10065,2 | 4159,3 | 14224,5 | 4705,3 |
| ТЭЦ |  |  | 563,8 | 112,3 | 676,1 | 114,3 | 790,4 | 529,7 | 1320,1 | 601,9 |
| Поступление электроэнергии в сети ОАО "НЭС Кыргызстана" |  |  | 4974,624 | 2669,195 | 7643,8 | 2838,9 | 10482,7 | 4526,7 | 15009,4 | 5121,4 |
| в т.ч. | экспорт электроэнергии |  | 284,5 | 96,0 | 380,46 | 404,4 | 784,90 | 0,06 | 784,96 | 0,04 |
|  | передача электроэнергии КПП, всего: |  | 383,9 | 354,1 | 738,0 | 456,2 | 1194,2 | 509,0 | 1703,2 | 494,8 |
|  | передача электроэнергии РЭК, всего: |  | 4021,0 | 2058,6 | 6079,6 | 1805,1 | 7884,7 | 3690,4 | 11575,2 | 4255,8 |
| Отпуск электроэнергии от ОАО "Электрические станции" в сети РЭК, всего: |  |  | 4089,9 | 2100,3 | 6190,2 | 1842,5 | 8032,7 | 3746,2 | 11778,9 | 4320,6 |
| в том числе: |  | ОАО "Северэлектро" | 2055,5 | 1049,3 | 3104,8 | 898,9 | 4003,7 | 1865,2 | 5868,9 | 2091,4 |
|  |  | ОАО "Востокэлектро" | 593,5 | 305,4 | 898,9 | 271,3 | 1170,2 | 538,4 | 1708,7 | 634,1 |
|  |  | ОАО "Ошэлектро" | 881,5 | 469,3 | 1350,7 | 407,6 | 1758,4 | 855,1 | 2613,5 | 963,6 |
|  |  | ОАО "Жалалабатэлектро" | 559,4 | 276,4 | 835,7 | 264,6 | 1100,4 | 487,5 | 1587,8 | 631,5 |

Приложение 15

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции" по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Бишкек на 2018 год и I квартал 2019 года

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | III кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | 2018 год | Январь | Февраль | Март | I кв. |
| Выработка электроэнергии | млн. кВт.ч | 563,773 | 45,437 | 36642 | 30,238 | 112,317 | 48,435 | 33,480 | 32,400 | 114,315 | 111,600 | 180,000 | 238,080 | 529,680 | 1320,086 | 238,080 | 215,040 | 148,800 | 601,920 |
| Среднесуточная мощность | МВт |  | 63 | 49 | 42 |  | 65 | 45 | 45 |  | 150 | 250 | 320 |  |  | 320 | 320 | 200 |  |

по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Ош на 2018 год и I квартал 2019 года

| Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | III кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | 2018 год | Январь | Февраль | Март | I кв. |
| Выработка электроэнергии | млн. кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная мощность | МВт |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 16

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана", распределительным электрокомпаниям и ОАО "Бишкектеплосеть" по подготовке ТЭЦ и ГЭС, электро- и тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019 года

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | 2018 год |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | ОАО "Электрические станции", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Электрические станции" |
| 1.1 | Энергетические котлы | шт/т пара/ч | 4/820 |  |  | 4/820 |  |  |
| 1.2 | Турбогенераторы | шт/МВт | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гидроагрегаты | шт/МВт | 7/955 | 0/0 | 2/210 | 4/625 | 1/120 |  |
| 1.4 | Трансформаторы | шт/МВт | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Средства на ремонт |  | 82,16 |  | 21,83 | 51,25 | 9,08 |  |
| 2 | ОАО "НЭС Кыргызстана", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "НЭС Кыргызстана" |
| 2.1 | ЛЭП 110 кВ и выше | км | 101,82 | 13,3 | 57,1 | 31,42 |  |  |
| 2.2 | Трансформаторы 110 кВ и выше | шт/МВА | 4/71,6 | 0 | 0 | 4/71,6 |  |  |
| 2.3 | Средства на ремонт | млн. сом | 6,738 | 0,4291 | 1,616 | 4,693 |  |  |
| 3 | ОАО "Северэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Северэлектро" |
| 3.1 | ПС-35 кВ | шт. | 40 | 0 | 18 | 20 | 2 |  |
| 3.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт. | 1242 | 116 | 484 | 480 | 162 |  |
| 3.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 1961,0 | 170,8 | 742,0 | 827,0 | 221,1 |  |
| 3.4 | ВЛ-35 кВ | км | 215,8 | 22,4 | 49,5 | 132,3 | 11,7 |  |
| 3.5 | Средства на ремонт | млн. сом | 102,049 | 8,531 | 39,968 | 40,272 | 13,278 |  |
| 4 | ОАО "Востокэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Востокэлектро" |
| 4.1 | ПС-35/6/10 кВ | шт. | 31 | 1 | 12 | 14 | 4 |  |
| 4.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт. | 620 | 119 | 184 | 186 | 131 |  |
| 4.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 1051,1 | 200,7 | 313,1 | 304,0 | 233,3 |  |
| 4.4 | ВЛ-35 кВ | км | 114,2 | 0,0 | 44,6 | 69,5 | 0,0 |  |
| 4.5 | Средства на ремонт | млн. сом | 58,607 | 9,019 | 18,397 | 19,800 | 11,391 |  |
| 5 | ОАО "Ошэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Ошэлектро" |
| 5.1 | ПС-35 кВ | шт. | 14 | 0 | 5 | 8 | 1 |  |
| 5.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт. | 955 | 84 | 422 | 373 | 76 |  |
| 5.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 2287,6 | 194,7 | 1097,7 | 920,3 | 74,9 |  |
| 5.4 | ВЛ-35 кВ | км | 145,7 | 0,0 | 54,7 | 58,1 | 33,0 |  |
| 5.5 | Средства на ремонт | млн. сом | 58,650 | 13,200 | 16,100 | 13,930 | 15,420 |  |
| 6 | ОАО "Жалалабатэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Жалалабатэлектро" |
| 6.1 | ПС-35 кВ | шт. | 62 | 6 | 22 | 25 | 9 |  |
| 6.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт. | 416 | 48 | 165 | 145 | 58 |  |
| 6.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 987,5 | 95,2 | 360,7 | 400,3 | 131,4 |  |
| 6.4 | ВЛ-35 кВ | км | 59,8 | 6,4 | 24,5 | 23,9 | 5,0 |  |
| 6.5 | Средства на ремонт | млн. сом | 72,2 | 11,0 | 23,6 | 24,2 | 13,4 |  |
| 7 | ОАО "Бишкектеплосеть" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Бишкектеплосеть" |
| 7.1 | Ремонт тепловых сетей в т.ч.: | м | 6200,0 | 1200,0 | 1700,0 | 2100,0 | 1200,0 |  |
| 7.1.1 | - магистральных | м | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |
| 7.1.2 | - распределительных | м | 6050,0 | 1200,0 | 1700,0 | 1950,0 | 1200,0 |  |
| 7.1.3 | - замена вышедшей из строя запорной арматуры | шт. | 460 | 30 | 190 | 180 | 60 |  |
| 7.1.4 | - ремонт тепловой изоляции | м2 | 2200 | 50 | 450 | 1600 | 100 |  |
| 7.2 | Средства на ремонт | млн. сом | 106,250 | 16,920 | 35,520 | 35,580 | 18,220 |  |

Приложение 17

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", ОАО "Ошэлектро" на выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2018 году

(В редакции постановления Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463)

| № п/п | Наименование области | Ед. изм. | 2018 год |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
|  | ОАО "Северэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Северэлектро" |
| 1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 43 | 1 | 13 | 24 | 5 |  |
| 2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 128 | 12 | 24 | 49 | 43 |  |
| 3 | Вынос приборов учета | шт. | 15000 | 0 | 3000 | 5000 | 7000 |  |
| 4 | Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ | км | 98,98 | 5,81 | 17,53 | 68,33 | 7,31 |  |
| 5 | Реконструкция BЛ 0,4 кВ на СИП | км | 437,32 | 0,00 | 91,10 | 152,22 | 194,00 |  |
| 6 | Реконструкция КЛ 35/10-0,4 кВ | км | 47,60 | 0,15 | 14,81 | 20,62 | 12,02 |  |
| 7 | Капитальные вложения | млн. сом | 782,99 | 16,76 | 104,27 | 258,74 | 403,23 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Бишкек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |
| 1.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 79 | 8 | 9 | 20 | 42 |  |
| 1.3 | Вынос приборов учета | шт. | 4000 | 0 | 1500 | 2500 | 0 |  |
| 1.4 | Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ | км | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 7,31 |  |
| 1.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 179,92 | 0,00 | 23,63 | 51,72 | 104,57 |  |
| 1.6 | Реконструкция КЛ 35/10-0,4 кВ | км | 46,30 | 0,00 | 14,39 | 19,89 | 12,02 |  |
| 1.7 | Капитальные вложения | млн. сом | 443,17 | 2,37 | 34,66 | 111,10 | 295,05 |  |
| 2 | Чуйская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 24 | 1 | 11 | 12 | 0 |  |
| 2.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 37 | 4 | 15 | 17 | 1 |  |
| 2.3 | Вынос приборов учета | шт. | 9000 | 0 | 1000 | 2000 | 6000 |  |
| 2.4 | Реконструкция BЛ 35/10-0,4 кВ | км | 41,29 | 5,81 | 8,08 | 27,40 | 0,00 |  |
| 2.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 157,40 | 0,00 | 49,59 | 67,71 | 40,10 |  |
| 2.6 | КЛ 35/10-0,4 кВ | км | 1,30 | 0,15 | 0,42 | 0,73 | 0,00 |  |
| 2.7 | Капитальные вложения | млн. сом | 248,34 | 9,39 | 61,07 | 102,68 | 75,20 |  |
| 3 | Таласская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 15 | 0 | 1 | 11 | 3 |  |
| 3.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |
| 3.3 | Вынос приборов учета | шт. | 2000 | 0 | 500 | 500 | 1000 |  |
| 3.4 | Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ | км | 49,20 | 0,00 | 9,45 | 39,75 | 0,00 |  |
| 3.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 100,00 | 0,00 | 17,88 | 32,79 | 49,33 |  |
| 3.6 | Капитальные вложения | млн. сом | 91,48 | 5,00 | 8,54 | 44,96 | 32,98 |  |
|  | ОАО "Востокэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Востокэлектро" |
| 1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 58 | 3 | 25 | 24 | 6 |  |
| 2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |  |
| 3 | Вынос приборов учета | шт. | 32286 | 0 | 11979 | 13481 | 6826 |  |
| 4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 50,30 | 3,40 | 23,00 | 20,04 | 3,86 |  |
| 5 | Реконструкция ВЛ 10-0,3 кВ | км | 43,03 | 0,00 | 24,58 | 15,20 | 3,25 |  |
| 6 | Замена силового трансформатора на ПС-35 кВ "Саруу" | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 7 | Капитальные вложения | млн. сом | 173,96 | 22,95 | 61,12 | 54,33 | 35,56 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Иссык-Кульская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 38 | 3 | 16 | 15 | 4 |  |
| 4.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Вынос приборов учета | шт. | 22286 | 0 | 8379 | 8381 | 5526 |  |
| 4.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 33,9 | 3,4 | 15,9 | 12,0 | 2,6 |  |
| 4.5 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 29,7 | 0,0 | 17,0 | 11,7 | 1,0 |  |
| 4.6 | Замена силового трансформатора на ПС-35 кВ "Саруу" | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4.7 | Капитальные вложения | млн. сом | 131,38 | 22,61 | 43,67 | 36,02 | 29,09 |  |
| 5 | Нарынская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 20 | 0 | 9 | 9 | 2 |  |
| 5.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 5.3 | Вынос приборов учета | шт. | 10000 | 0 | 3600 | 5100 | 1300 |  |
| 5.4 | Строительство BЛ 10-0,4 кВ | км | 16,4 | 0 | 7,1 | 8 | 1,3 |  |
| 5.5 | Реконструкция BЛ 10-0,4 кВ | км | 13,35 | 0 | 7,6 | 3,5 | 2,25 |  |
| 5.6 | Капитальные вложения | млн. сом | 42,58 | 0,34 | 17,45 | 18,31 | 6,47 |  |
|  | ОАО "Ошэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Ошэлектро" |
| 1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 60 | 9 | 9 | 19 | 23 |  |
| 2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 30 | 5 | 8 | 8 | 9 |  |
| 3 | Вынос приборов учета | шт. | 11364 | 1654 | 3537 | 3586 | 2587 |  |
| 4 | Строительство и реконструкция BЛ 10-0,4 кВ | км | 65 | 7,6 | 12,6 | 19,1 | 25,7 |  |
| 5 | Строительство и реконструкция КЛ 10-0,4 кВ | км | 6,75 | 0,65 | 1,99 | 4,11 | 0 |  |
| 6 | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 7 | Капитальные вложения | млн. сом | 208,8 | 18,40 | 54,30 | 79,80 | 56,30 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | город Ош |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 |  |
| 6.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 6.3 | Вынос приборов учета | шт. | 3244 | 1119 | 745 | 765 | 615 |  |
| 6.4 | Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 15 | 1 | 4,5 | 5 | 4,5 |  |
| 6.5 | Строительство и реконструкция КЛ 10-0,4 кВ | км | 6,75 | 0,65 | 1,99 | 4,11 | 0 |  |
| 6.6 | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 6.7 | Капитальные вложения | млн. сом | 78,2 | 7,2 | 23,2 | 34,8 | 13,0 |  |
| 7 | Ошская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 28 | 4 | 3 | 9 | 12 |  |
| 7.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |
| 7.3 | Вынос приборов учета | шт. | 4730 | 535 | 1551 | 1548 | 1096 |  |
| 7.4 | Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 29,5 | 3,6 | 5,6 | 7,6 | 12,7 |  |
| 7.5 | Капитальные вложения | млн. сом | 65,2 | 7 | 16,6 | 20,1 | 21,5 |  |
| 8 | Баткенская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 17 | 3 | 3 | 7 | 4 |  |
| 8.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 |  |
| 8.3 | Вынос приборов учета | шт. | 3390 | 0 | 1241 | 1273 | 876 |  |
| 8.4 | Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 20,5 | 3 | 2,5 | 6,5 | 8,5 |  |
| 8.5 | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 8.6 | Капитальные вложения | млн. сом | 65,40 | 4,20 | 14,50 | 24,90 | 21,80 |  |
|  | ОАО "Жалалабатэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Жалалабатэлектро" |
| 9 | Джалал-Абадская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 32 | 1 | 6 | 10 | 15 |  |
| 9.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 46 | 1 | 6 | 15 | 24 |  |
| 9.3 | Вынос приборов учета | шт. | 14000 | 2535 | 3975 | 4355 | 3135 |  |
| 9.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 48,52 | 0 | 9 | 18 | 21,52 |  |
| 9.5 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 64,95 | 0 | 11 | 27 | 26,95 |  |
| 9.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ | км | 29 | 0 | 0 | 12 | 17 |  |
| 9.7 | Капитальные вложения | млн. сом | 111,07 | 3,68 | 13,80 | 28,05 | 65,55 |  |

Приложение 18

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа населению для подготовки к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| Наименование | Необходимо поставить во II-IV кв. 2018 г. и в I кв. 2019 г. | График поставки (природный газ, млн. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | в т.ч. сентябрь | IV квартал 2018 г. |  |  | I квартал 2019 г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
|  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| Природный газ, в т.ч.: | 303,3 | 40,1 | 39,1 | 13,8 | 20,4 | 36,5 | 49,3 | 46,9 | 37,7 | 33,4 |
| Север | 270,5 | 35,7 | 35,1 | 12,5 | 18,6 | 32,8 | 44,3 | 41,5 | 32,9 | 29,6 |
| Юг | 32,8 | 4,4 | 4,0 | 1,3 | 1,8 | 3,7 | 5,0 | 5,4 | 4,8 | 3,8 |
| для населения: | 83,0 | 12,0 | 8,8 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 5,0 | 6,9 | 12,1 |
| Север | 67,8 | 8,8 | 5,9 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,8 | 5,5 | 10,5 |
| Юг | 15,2 | 3,2 | 2,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |

Приложение 19

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа ГП "Кыргызтеплоэнерго" для подготовки к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

|  | Необходимо поставить во II-IV кв. 2018 года и в I кв. 2019 года ВСЕГО | График поставки (природный газ, млн. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II квартал 2018 года | III квартал 2019 года | В том числе сентябрь | IV квартал 2018 года |  |  | I квартал 2019 года |  |  |
|  |  |  |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| 1 | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| Природный газ всего: | 34,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0,8 | 5,7 | 7,5 | 7,8 | 6,9 | 5,4 |

Приложение 20

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по производственно-техническим мероприятиям для подготовки к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | План мероприятий, наименование работ | Ед. изм. | Общий объем работ | 2018 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | Бишкекгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м тыс. сом | 5720 68675,8 |  | 2420 13735,2 | 3300 27470,3 | 27470,3 |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 389 | 90 | 110 | 86 | 103 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом | 8000 1568 | 1150 225,4 | 2775 543,9 | 277 5543,9 | 1300 254,8 |
| 2 | Чуйгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м | 2398 |  | 960 | 1438 |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 137 | 32 | 43 | 40 | 22 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плана-графика | ед. тыс. сом | 2570 503,72 | 629 123,28 | 661 129,56 | 651 127,60 | 629 123,28 |
| 3 | Ошгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м тыс. сом | 11815 | 2320 | 6690 | 2805 |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 630 |  | 275 | 274 | 81 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плана-графика | ед. тыс. сом | 8000 1568 | 1200 235,2 | 2437 477,65 | 2439 478,04 | 1924 377,1 |
| 4 | Жалалабатгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м | 5217 | 1407 | 1763 | 2047 |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 123 |  | 44 | 79 |  |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом | 2800 548,8 | 700 137,2 | 736 144,26 | 736 144,26 | 628 123,08 |
| 5 | Баткенгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 55 | 3 | 27 | 22 | 3 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом | 1340 262,64 | 260 50,96 | 360 70,56 | 360 70,56 | 360 70,56 |
| 6 | Югтрангаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС) | ед. | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | Севертрансгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС) | ед. | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | Итого по распред. сетям ОсОО "Газпром Кыргызстан" в т.ч. | тыс. сом | 100391,96 | 772,04 | 15101,12 | 34287,66 | 50231,14 |
|  | Замена аварийных н малонадежных участков газопроводов | п. м | 28650 |  | 3727 | 13033 | 11890 |
|  |  | тыс. сом | 95940,8 |  | 13735,2 | 32923,3 | 49282,3 |
|  | Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС) | ед. | 25 | 3 | 8 | 8 | 6 |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 1334 | 125 | 499 | 501 | 209 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. | 22710 | 3939 | 6969 | 6961 | 4841 |
|  |  | тыс. сом | 4451,16 | 772,04 | 1365,92 | 1364,36 | 948,84 |

Примечание:

ГРП - газорегуляторный пункт;

ШГРП - шкафной газорегуляторный пункт;

ГРС - газорегуляторная станция;

АГРС - автоматическая газорегуляторная станция.

Приложение 21

ЗАДАНИЕ
 ГП "Кыргызтеплоэнерго", КП "Бишкектеплоэнерго" и Ошскому МП "Теплоснабжение" по подготовке отопительных котельных к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| Наименование области | Всего котельных | В том числе работающих на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газе | мазуте | угле | электроэнергии |
| КП "Бишкектеплоэнерго" Мэрии г.Бишкек | 65 | 30 | - | 23 | 12 |
| ГП "Кыргызтеплоэнерго" в том числе: | 131 | 19 | 27 | 54 | 31 |
| Таласская область | 4 | - | 1 | 3 | - |
| Чуйская область | 41 | 13 | 15 | 10 | 3 |
| Джалал-Абадская область | 26 | 6 | 8 | 9 | 3 |
| Нарынская область | 23 | - | - | 5 | 18 |
| Иссык-Кульская область | 31 | - | 3 | 21 | 7 |
| Ошская область | 6 | - | - | 6 | - |
| Ошское МП "Теплоснабжение" Мэрии города Ош | 82 | - | - | 65 | 17 |
| ВСЕГО по республике: | 278 | 49 | 27 | 142 | 60 |