ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июня 2020 года № 330

Об утверждении Программы развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года

В целях реализации Национальной стратегииразвития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 31 октября 2018 года № 221, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1 . Утвердить:

- Программу развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года (далее - Программа) согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Программы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;

- матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы согласно приложению 3.

2. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию), задействованным в реализации Плана мероприятий, ежеквартально представлять информацию о ходе его реализации в Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики.

3. Государственному агентству водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 1 августа и 1 февраля, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенный отчет о ходе реализации Плана мероприятий.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Стратегии развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года" от 28 марта 2016 года № 155.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности	К.А.Боронов

Приложение 2

План мероприятий
 по реализации Программы развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года

| № | Задачи | Мероприятия | Индикаторы | Источники финансирования, потребность (млн. сомов) |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет | внешние ресурсы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Приоритет 1. Безопасное и качественное водоснабжение, водоотведение и санитария |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Повышение доступа населения к услугам ВСиВО и санитарии | 1) Строительство систем питьевого водоснабжения сел республики | 715 сел | 2000,0 | АБР, ВБ, ИБР, Саудовский Фонд, ЕБРР, КНРЕФСР, 35126,0 | МФ, Водное агентство, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию) | 2020-2023 | Улучшение доступа населения в сельской местности к безопасной питьевой воде по итогам завершения строительства систем питьевого водоснабжения в 715 селах |
|  |  | 2) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Джалал-Абад (фаза 2) |  |  | ЕБРР, 700,7 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Джалал-Абад (по согласованию) | 2020-2022 | Улучшение доступа населения в городской местности к безопасной питьевой воде и канализации по итогам завершения строительства и реабилитации систем питьевого водоснабжения и канализации в 25 городах республики |
|  |  | 3) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Кара-Балта |  |  | ЕБРР, 454,3 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Кара-Балта (по согласованию) | 2020-2022 |  |
|  |  | 4) Строительство и реабилитация системы питьевого водоснабжения и канализации в г.Токмок |  |  | ЕБРР, 476,6 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Токмок (по согласованию) | 2016-2020 |  |
|  |  | 5) Улучшение систем питьевого водоснабжения и водоотведения в г.Нарын (фаза 2) |  |  | ЕБРР, 485,1 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Нарын (по согласованию) | 2020-2022 |  |
|  |  | 6) Строительство и реабилитация системы питьевого водоснабжения и канализации в г.Баткен |  |  | ЕБРР, 386,5 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Баткен (по согласованию) | 2016-2020 |  |
|  |  | 7) Строительство систем питьевого водоснабжения и водоотведения в г.Бишкек (фаза 2) |  |  | ЕБРР, 1305,2 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Бишкек (по согласованию) | 2016-2021 |  |
|  |  | 8) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Ош (фаза 2) |  |  | ЕБРР, 819,3 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Ош (по согласованию) | 2017-2021 |  |
|  |  | 9) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Узген |  |  | ЕБРР, 847,0 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Узген (по согласованию) | 2018-2021 |  |
|  |  | 10) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Кара-Суу |  |  | ЕБРР, 486,6 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Кара-Суу (по согласованию) | 2018-2021 |  |
|  |  | 11) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Кызыл-Кия |  |  | ЕБРР, 539,0 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Кызыл-Кия (по согласованию) | 2018-2021 |  |
|  |  | 12) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Чолпон-Ата |  |  | ЕБРР, 477,4 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Чолпон-Ата (по согласованию) | 2018-2021 |  |
|  |  | 13) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Каракол |  |  | ЕБРР, 864,3 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Каракол (по согласованию) | 2020-2022 |  |
|  |  | 14) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Балыкчы |  |  | ЕБРР, 492,8 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Балыкчы (по согласованию) | 2019-2021 |  |
|  |  | 15) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Токтогул |  |  | ЕБРР, 492,8 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Токтогул (по согласованию) | 2019-2021 |  |
|  |  | 16) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Кербен |  |  | ЕБРР, 500,5 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Кербен (по согласованию) | 2020-2022 |  |
|  |  | 17) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Майлуу-Суу |  |  | ЕБРР, 623,7 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Майлуу-Суу (по согласованию) | 2019-2021 |  |
|  |  | 18) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Исфана |  |  | ЕБРР, 385,0 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Исфана (по согласованию) | 2020-2022 |  |
|  |  | 19) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Ноокат |  |  | ЕБРР, 462,0 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Ноокат (по согласованию) | 2021-2023 |  |
|  |  | 20) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Кадамжай |  |  | ЕБРР, 468,7 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Кадамжай (по согласованию) | 2021-2023 |  |
|  |  | 21) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Таш-Кумыр |  |  | ЕБРР, 468,7 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Таш-Кумыр (по согласованию) | 2021-2023 |  |
|  |  | 22) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Айдаркен |  |  | ЕБРР, 468,7 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Айдаркен (по согласованию) | 2021-2023 |  |
|  |  | 23) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Кант (фаза-2) |  |  | ЕБРР, 379,2 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Кант (по согласованию) | 2021-2023 |  |
|  |  | 24) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Талас (фаза-2) |  |  | ЕБРР, 379,2 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Талас (по согласованию) | 2021-2023 |  |
|  |  | 25) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Кок-Янгак |  |  | ЕБРР, 379,2 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Кок-Янгак (по согласованию) | 2021-2023 |  |
|  |  | 26) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации по проекту "Мырза-Аке, Куршаб и Ден-Булак" |  |  | ЕБРР, 469,7 | Водное агентство, МФ, айыл окмоту (по согласованию) | 2020-2022 |  |
|  |  | 27) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации по проекту "Арсланбаб" |  |  | ЕБРР, 515,9 | Водное агентство, МФ, айыл окмоту (по согласованию) | 2021-2023 |  |
|  |  | 28) Реабилитация систем питьевого водоснабжения сел республики | 448 сел (построенные в 1970-1991 гг.) |  | АБР, ВБ, ИБР, ЕБРР, Саудовский Фонд, КНР 12136,0 | МФ, Водное агентство, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию) | 2020-2026 | Улучшение доступа к системам питьевого водоснабжения в 448 селах, реабилитированы системы питьевого водоснабжения |
|  |  | 29) Строительство и реабилитация объектов санитарии в социальных учреждениях | Учреждения в 50 селах при ОМСУ |  | ВБ, ЮНИСЕФ, 40,3 | ЮНИСЕФ (по согласованию), АРИС (по согласованию) | 2020-2023 | Улучшение санитарии и гигиены в социальных учреждениях, завершены строительство и реабилитация объектов санитарии в социальных учреждениях (50 сел) |
|  |  | 30) Реализация проекта "Управление сточными водами Иссык-Куля" | Города Балыкчы и Каракол |  | АБР, 2914,9 | Водное агентство. МФ, Мэрии гг. Балыкчы, Каракол (по согласованию) | 2020-2023 | Повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологии городов Балыкчы и Каракол |
|  |  | 31) Реализация проекта "Управление сточными водами Иссык-Куля" | Город Чолпон-Ата |  | АБР, 2258,3 | Водное агентство, МФ, мэрия г.Чолпон-Ата (по согласованию) | 2021-2023 | Повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологии города Чолпон-Ата |
| 2 | 1.2. Обеспечение населения нормативной безопасной питьевой водой | 1) Организация трех производственных и одной передвижной лаборатории ДРПВиВО для производственного контроля безопасной питьевой воды в сельских населенных пунктах | Количество производственных и передвижных лабораторий |  | ЕБРР, 209,0 | Водное агентство, МФ, МЗ | Организованы 4 лаборатории к 2026 году | Оборудованы и функционируют три производственные лаборатории и одна передвижная лаборатория |
|  |  | 2). Разработка и внедрение межведомственного механизма выборочного исследования состояния зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | Механизм исследования зон санитарной охраны источников |  | ВБ, 4,5 | Минздрав, ОМСУ (по согласованию), ГАООСЛХ, Водное агентство, ГКПЭН, АРИС (по согласованию) | Завершение внедрения межведомственного механизма к 2026 году | Сохранение источников водоснабжения, внедрение механизма выборочного исследования состояния зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения |
| 3 | 1.3. Обеспечение надлежащей эксплуатации и технического обслуживания систем ВСиВО | Создание муниципальных предприятий в районных центрах |  | Количество муниципальных предприятий (40 предприятий в районных центрах) | АБР, ВБ, ЕБРР, 1171,8 | МФ, Водное агентство, ОМСУ (по согласованию) | Созданы 40 муниципальных предприятия водоснабжения до конца 2023 года | Улучшение технического состояния систем ВСиВО и уровня предоставляемых услуг муниципальными предприятиями водоснабжения |
| Приоритет 2. Развитие системы управления и государственного регулирования сектора ВСиВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере ВСиВО | Проведение анализа и оценки нормативной правовой базы в сфере ВСиВО | Рекомендации, требования и направления совершенствования законодательства |  | ВБ, 2,0 | Водное агентство, АРИС (по согласованию), ПРООН (по согласованию) | Завершение разработки и принятие НПА до 2026 года | Разработаны и приняты новые НПА в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения |
| 5 | 2.2. Усиление кадрового потенциала в сфере ВСиВО | Повышение потенциала кадров в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения через обучение | 35 обучающих курсов, семинаров, тренингов |  | ПРООН, АРИС | Водное агентство, МОН, (2 республиканских учебных центра ДРПВиВО) | 2026 | Проведение регулярных курсов повышения квалификации кадров по республике с охватом не менее 3 специализированных организаций питьевого водоснабжения |
|  |  | Повышение вспомогательной роли ДРПВиВО в предоставлении консультаций для расширения и обеспечения регулярного обучения кадров и организации обмена передовым опытом | Постоянно |  | Внебюджетные средства партнеров по развитию | Водное агентство, ОМСУ (по согласованию), организации питьевого водоснабжения и водоотведения (по согласованию) | 2026 | Оказание стабильной консультативной поддержки местным органам самоуправления, организациям, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения |
|  | 2.3. Институциональное развитие и регулирование сектора | Проведение единой комплексной политики и повышения согласованности действий государственных органов и ОМСУ |  |  | Внебюджетные средства партнеров по развитию | Водное агентство, МФ, МЗ, МСХППМ, ГАООСЛХ, ОМСУ (по согласованию) | 2020-2026 | Улучшение институциональных связей |
|  |  | Развитие конкурентной среды для создания условий объединения местных операторов (агрегация) |  |  | Внебюджетные средства партнеров по развитию | Водное агентство, ОМСУ (по согласованию) | 2020-2026 | Повышение качества предоставляемых услуг организациями водоснабжения и водоотведения |
| Приоритет 3. Финансово-экономическая устойчивость услуг ВСиВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.1. Обеспечение финансовой устойчивости поставщиков услуг ВСиВО | Произведение списаний финансовых долгов поставщиков услуг ВСиВО, накопившихся от предшествующих государственных предприятий | 1) сумма списанного долга; 2) количество предприятий, освобожденных от долгов |  |  | Водное агентство, МФ, МСУ (по согласованию) | Завершение списания финансовых долгов | Списаны долги поставщиков услуг ВСиВО |
|  |  | Внедрение устойчивых бизнес-моделей и привлечение частного капитала через внедрение модели государственно-частного партнерства (аутсорсинг) |  |  | Внебюджетные средства партнеров по развитию | Водное агентство, ОМСУ (по согласованию) | 2026 | Внедрение принципов эффективного управления |
|  |  | Совершенствование инвестиционной политики |  |  | Внебюджетные средства партнеров по развитию | Водное агентство, МФ, МЭ, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2026 | Результативное использование финансовых ресурсов |
| Приоритет 4. Усиление прозрачности, доверия и подотчетности в секторе ВСиВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.1. Создание национальной системы базы данных в секторе ВСиВО | Создание национальной системы базы данных и ГИС интерфейса путем внедрения информационной системы SIASAR |  |  | ВБ, 24,5 | Водное агентство, АРИС (по согласованию) | 2020-2021 | Создана база данных с ГИС интерфейсом и размещена на веб-сайте ДРПВиВО |
| 9 | 4.2. Мониторинг реализации Программы | Обновление данных веб-сайта ДРПВиВО для общественных публикаций и социального мониторинга | Действующая система |  |  | Водное агентство | 2026 | Устойчивая работа веб-сайта |
|  | 4.3. Улучшение информационной базы управления сектором | Сбор и анализ статистических данных в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения |  |  | Внебюджетные средства партнеров по развитию | Водное агентство, Нацстатком (по согласованию) | До 2026 | Регулярная отчетность и публикации на официальном веб-сайте ДРПВиВО |
| Всего |  |  |  | 2000,0 | 68215,4 |  |  |  |

Список сокращений:

ВСиВО	водоснабжение и водоотведение;

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;

МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики;

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

ГКПЭН	Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

МСХППМ	Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;

НСК КР	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

ГАООСЛХ	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;

Водное агентство	Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики;

ДРПВиВО	Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Государственном агентстве водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики;

ВБ	Всемирный банк;

ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития;

АБР	Азиатский банк развития;

ИБР	Исламский банк развития;

ПРООН	Программа Организации Объединенных Наций;

ЮНИСЕФ	Детский фонд развития ООН;

ЕФСР	Евразийский фонд стабилизации и развития;

АРИС	Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики;

НПА	нормативный правовой акт;

ОМСУ	органы местного самоуправления;

ГИС	геоинформационная система.

Примечание: источники финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, указанные в графах 5 и 6, определены по предварительному согласованию с банками-инвесторами.

Приложение 3

Матрица
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года

| № | Задачи | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый год |  | Промежуточные индикаторы (годовые) |  |  |  |  | Конечные индикаторы или целевые показатели | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Приоритет 1. Безопасное и качественное водоснабжение, водоотведение и санитария |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Повышение доступа населения к услугам ВСиВО и санитарии | Улучшение доступа населения в сельской местности к безопасной питьевой воде в 715 селах | Количество сел | 2020-2023 | 80 сел | 145 | 230 | 260 | 0 | 0 | Завершение строительства систем ВС в 715 селах | МФ, Водное агентство, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию) |
|  |  | Улучшение доступа населения к безопасной питьевой воде в 25 городах | Количество городов | 2020-2023 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | Завершение реабилитации систем ВСиВО в 25 городах | Водное агентство, МФ, мэрии городов (по согласованию) |
|  |  | Улучшение санитарии и гигиены в социальных учреждениях в 50 селах при ОМСУ | Количество сел | 2020-2023 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Завершение улучшения санитарии и гигиены в 50 селах | Водное агентство, ОМСУ (по согласованию) |
| 2 |  | Улучшение доступа к системам водоснабжения в 448 селах (построенные в 1970-1991 гг.) | Количество сел | 2020-2023 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 78 | Завершение реабилитации систем ВС в 448 селах | МФ, Водное агентство, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию) |
|  |  | Повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологии в городах Балыкчы и Каракол | Количество городов | 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | В 2 городах завершено строительство очистных сооружений | Водное агентство, МФ, мэрии городов Балыкчы и Каракол (по согласованию) |
|  |  | Повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологии в городе Чолпон-Ата | Количество городов | 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | В одном городе завершено строительство очистных сооружений | Водное агентство, МФ, мэрия города Чолпон-Ата (по согласованию) |
| 3 | 1.2. Обеспечение населения нормативной безопасной питьевой водой | Организовать 4 лаборатории | Количество лабораторий | 2020-2026 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Организованы 4 лаборатории | Водное агентство, МФ, МЗ |
|  | 1.3. Обеспечение надлежащей эксплуатации и технического обслуживания | Создать 17 муниципальных предприятий в районных центрах | Количество муниципальных предприятий ВСиВО | 2020-2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Завершение создания 17 муниципальных предприятий ВСиВО | МФ, Водное агентство, ОМСУ (по согласованию) |
| Приоритет 2. Развитие системы управления и государственного регулирования сектора ВСиВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере ВСиВО | Рекомендации и направления совершенствования законодательства. Разработаны и приняты новые НПА | НПА | 2020-2026 | - создание рабочей группы по разработке НПА; - разработка и согласование НПА; - общественное обсуждение НПА; - утверждение НПА |  |  |  |  |  | Утверждение и принятие НПА | Водное агентство, ГИЭТБ, АРИС (по согласованию), ПРООН (по согласованию) |
| 6 | 2.2. Усиление кадрового потенциала в сфере ВСиВО | 35 обучающих курсов, семинаров, тренингов для ОМСУ и организаций ВСиВО | Количество семинаров | 2020-2026 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Проведено 35 семинаров | Водное агентство, МОН, организации водоснабжения и водоотведения (по согласованию) |
| 7 | 2.3. Разработать и внедрить межведомственный механизм выборочного исследования состояния зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | Внедрение межведомственного механизма по сохранению источников водоснабжения | Решение ПКР | 2020-2026 | - разработка и согласование состава рабочей группы; - утверждение состава рабочей группы; - исследование зон санитарной охраны источников ВСиВО |  |  |  |  |  | Сохранение источников водоснабжения | МЗ, Водное агентство, ГААОСЛХ, ГКПЭН, АРИС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) |
| Приоритет 3. Финансово-экономическая устойчивость услуг ВСиВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Обеспечение финансовой устойчивости поставщиков услуг ВСиВО | Внедрение принципов эффективного управления и результативное использование финансовых ресурсов | НПА | 2020-2026 | - разработка проекта НПА; - согласование проекта НПА; - утверждение проекта НПА; - принятие проекта НПА; - фактическое списание долгов у предприятий ВСиВО |  |  |  |  |  | Списаны финансовые долги 2 предприятий | Водное агентство, МФ, МЭ, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) |
| Приоритет 4. Усиление прозрачности, доверия и подотчетности в секторе ВСиВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Создание национальной системы базы данных в секторе ВСиВО | Создана база данных с ГИС интерфейсом и размещена на веб-сайте ДРПВВО | База данных | 2020-2021 | - сбор данных по населенным пунктам; - внедрение базы данных на базе действующей базы данных по водным ресурсам |  |  |  |  |  | Устойчивая работа веб-сайта и базы данных | Водное агентство, АРИС (по согласованию) |