ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2008 года № 48

О ходе выполнения постановления Правительства Кыргызской Республики от 2 августа 2007 года № 307 "Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2006/2007 года и подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года"

В целях обеспечения надежного функционирования топливно-энергетического комплекса республики в осенне-зимний период 2007-2008 года Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить недостаточную работу по уменьшению дебиторской задолженности за потребленные электро-, теплоэнергию и природный газ - распределительных энергокомпаний, государственных администраций областей, органов местного самоуправления городов Бишкек и Ош.

2. Главам государственных администраций областей, органов местного самоуправления городов Бишкек и Ош совместно с энергетическими компаниями принять меры по сокращению потерь электроэнергии и снижению дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию.

3. Министерству промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики обеспечить выполнение мероприятий согласно приложению № 5.

4. Приложения № 6, 8, 13 и 14 к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 2 августа 2007 года № 307 "Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2006/2007 года и подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года" изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 и 4 к настоящему постановлению.

5. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти, государственным администрациям областей и органам местного самоуправления городов Бишкек и Ош:

- довести до каждого подразделения установленные лимиты потребления электрической энергии и обеспечить контроль за их соблюдением;

- рассмотреть вопрос комплектования электроприемников, не допускающих перерывов в электроснабжении резервными источниками электроснабжения, в виде дизельных или бензиновых генераторов или аккумуляторных батарей.

6. Органам местного самоуправления Кыргызской Республики рассмотреть возможность реконструкции части распределительных электрических сетей за счет средств местных бюджетов.

7. Министерству финансов Кыргызской Республики рассмотреть вопрос о выделении в I квартале 2008 года денежных средств по статье "Капитальный ремонт" в сумме 10 млн. сомов на выполнение работ по отделению энергосистем жилых городков исправительных учреждений № 1 и № 31 Главного управления исполнения наказания Министерства юстиции Кыргызской Республики села Молдовановка Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики и капитальному ремонту электросетей и энергетического оборудования исправительных учреждений № 3, 14, 19 и 47 Главного управления исполнения наказания Министерства юстиции Кыргызской Республики села Молдовановка Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел энергетики и минеральных ресурсов Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	И.Чудинов

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 13 февраля 2008 года № 48

ЗАДАНИЕ

государственной администрации Чуйской области,

министерствам и ведомствам, Кыргызжилкоммунсоюзу

по подготовке объектов области (министерств), созданию

запасов топлива и соблюдения лимитов потребления

электрической энергии к осенне-зимнему периоду

2007/2008 года

┌────┬────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────

│ №  │Наименование мероприятий│  Всего │              2007 год

│п/п │                        │        ├───────┬──────┬───────┬───────┬

│    │                        │        │ Апрель│  Май │  Июнь │  Июль │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│  1 │            2           │    3   │   4   │   5  │   6   │   7   │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│I   │Электрическая энергия:  │        │       │      │       │       │

│    │(млн.кВт.час)           │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│1.1 │Лимит потребления эл.   │2690    │ 179   │137   │ 115   │ 120   │

│    │энергии по области      │        │       │      │       │       │

│    │всего:                  │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│1.2 │Предельная разрешенная  │        │ 470   │370   │ 285   │ 300   │

│    │величина мощности по    │        │       │      │       │       │

│    │области (МВт)           │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│II  │Подготовка котельных    │ 563    │   0   │ 39   │  99   │ 210   │

│    │(шт.)                   │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│2.1 │Промышленных, связанных │   5    │       │      │       │   1   │

│    │с теплоснабжением       │        │       │      │       │       │

│    │населения               │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│2.2 │По учреждениям Минздрава│ 160    │       │ 30   │  40   │  50   │

│    │КР                      │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│2.3 │По учреждениям          │ 353    │   0   │  0   │  50   │ 150   │

│    │образования КР          │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│2.4 │- республиканский бюджет│   4    │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│2.5 │- местный бюджет        │ 349    │       │      │  50   │ 150   │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│2.6 │По учреждениям          │  45    │       │  9   │   9   │   9   │

│    │Кыргызжилкоммунсоюза    │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│III │Поставка и создание     │        │       │      │       │       │

│    │запасов топлива:        │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.1 │Население:              │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс. тонн)     │ 130    │       │      │       │  15   │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- природный газ         │   9    │   0,6 │  0,5 │   0,45│   0,4 │

│    │  (тыс. куб.м)          │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- сжиженный газ (тонн)  │3000    │ 250   │200   │ 200   │ 200   │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.2 │По учреждениям Минздрава│        │       │      │       │       │

│    │КР республиканский      │        │       │      │       │       │

│    │бюджет:                 │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- газ (тыс. куб.м)      │  10,000│   0,80│  0,70│   0,70│   0,70│

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │   0,831│       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.3 │По учреждениям          │        │       │      │       │       │

│    │Минобразования КР       │        │       │      │       │       │

│    │республиканский бюджет: │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │   1,236│       │      │       │   0,3 │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.4 │По учреждениям          │        │       │      │       │       │

│    │Минобразования КР       │        │       │      │       │       │

│    │местный бюджет:         │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │  16,2  │       │      │       │   7,0 │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.5 │По учреждениям МВД КР   │        │       │      │       │       │

│    │республиканский бюджет: │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │   0    │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.6 │По учреждениям          │        │       │      │       │       │

│    │Минобороны КР           │        │       │      │       │       │

│    │республиканский бюджет: │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │   1,92 │       │      │       │   0,3 │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.7 │Пограничная служба КР   │        │       │      │       │       │

│    │республиканский бюджет: │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │   0,11 │       │      │       │   0,05│

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.8 │Минюст КР (ГУИН)        │        │       │      │       │       │

│    │республиканский бюджет: │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │   2,1  │       │      │       │   0,6 │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.9 │Минтрудсоцразвития КР   │        │       │      │       │       │

│    │республиканский бюджет: │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │   2,724│       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.10│Кыргызжилкоммунсоюз     │        │       │      │       │       │

│    │республиканский бюджет: │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- мазут (тыс.т)         │  12,9  │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │  38,4  │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- газ (млн. куб.м)      │  23,113│       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.11│Кыргызжилкоммунсоюз     │        │       │      │       │       │

│    │местный бюджет:         │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- мазут (тыс.т)         │   1,4  │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │  11,6  │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- газ (млн. куб.м)      │   5,196│       │      │       │       │

└────┴────────────────────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴

────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│           2008          │

┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┼────────┬───────┬────────┤

│ Август │Сентябрь│Октябрь│ Ноябрь │ Декабрь│ Январь │Февраль│  Март  │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│    8   │    9   │   10  │   11   │   12   │   13   │   14  │   15   │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│ 120    │ 126    │179    │ 279    │ 372    │ 384    │312    │ 327    │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│ 300    │ 335    │510    │ 550    │ 580    │ 580    │580    │ 560    │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│ 202    │  13    │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   2    │   2    │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  40    │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│ 151    │   2    │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   2    │   2    │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│ 149    │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   9    │   9    │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  50    │  50    │ 15    │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,4  │   0,5  │  0,8  │   1    │   1,2  │   1,2  │  1,05 │   0,9  │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│ 200    │ 200    │250    │ 250    │ 300    │ 350    │350    │ 250    │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,70 │   0,70 │  0,70 │   0,70 │   1,000│   1,300│  1,000│   1,000│

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,2  │   0,2  │  0,2  │   0,2  │   0,031│        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,3  │   0,5  │  0,136│        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   7,0  │   2,2  │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,3  │   0,3  │  0,5  │   0,52 │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,06 │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,6  │   0,6  │  0,2  │   0,1  │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,51 │   0,59 │  0,59 │   0,56 │   0,474│        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   3,6  │   3,6  │  3,6  │        │        │   2,1  │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  11,9  │  11,9  │ 11,9  │        │        │   2,7  │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │   2,301│   6,4  │   6,9  │  6,612│   0,9  │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,4  │   0,4  │  0,4  │        │        │   0,2  │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   3,6  │   3,6  │  3,6  │        │        │   0,8  │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │   0,8  │   0,956│   1,54 │  1,000│   0,9  │

┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘

Руководитель Аппарата Правительства -

министр Кыргызской Республики М.Исмаилов

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 13 февраля 2008 года № 48

ЗАДАНИЕ

местному самоуправлению города Бишкек, министерствам

и ведомствам, Кыргызжилкоммунсоюзу по подготовке

объектов города (министерств), созданию запасов

топлива и соблюдения лимитов потребления электрической

энергии к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года

┌────┬────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────

│ №  │Наименование мероприятий│  Всего │              2007 год

│п/п │                        │        ├───────┬──────┬───────┬───────┬

│    │                        │        │ Апрель│  Май │  Июнь │  Июль │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│  1 │            2           │    3   │   4   │   5  │   6   │   7   │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│I   │Электрическая энергия:  │        │       │      │       │       │

│    │(млн.кВт.час)           │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│1.1 │Лимит потребления эл.   │2192    │ 158   │129   │ 115   │ 112   │

│    │энергии по городу всего:│        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│1.2 │Предельная разрешенная  │        │ 400   │320   │ 230   │ 270   │

│    │величина мощности по    │        │       │      │       │       │

│    │области (МВт)           │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│II  │Подготовка котельных    │  84    │   0   │ 11   │  20   │  26   │

│    │(шт.)                   │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│2.1 │Промышленных, связанных │   5    │       │      │       │       │

│    │с теплоснабжением       │        │       │      │       │       │

│    │населения               │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│2.2 │По учреждениям Минздрава│        │       │      │       │       │

│    │КР                      │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│2.3 │- местный бюджет        │  19    │       │  3   │   5   │   6   │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│2.4 │По учреждениям КП       │  60    │       │  8   │  15   │  20   │

│    │"Бишкектеплокоммунэнер- │        │       │      │       │       │

│    │го"                     │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│III │Поставка и создание     │        │       │      │       │       │

│    │запасов топлива:        │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.1 │Население:              │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс. тонн)     │  89,3  │       │      │   3,0 │  10,1 │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- природный газ         │  70,2  │   6,4 │  5,1 │   3,1 │   2,6 │

│    │  (тыс. куб.м)          │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- сжиженный газ         │1790    │ 150   │150   │ 150   │ 170   │

│    │  (тонн)                │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.2 │По учреждениям Минздрава│        │       │      │       │       │

│    │КР республиканский      │        │       │      │       │       │

│    │бюджет:                 │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- газ (тыс. куб.м)      │  36,0  │   3,0 │  3,0 │   3,0 │   3,0 │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.3 │По учреждениям Минздрава│        │       │      │       │       │

│    │КР местный бюджет:      │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т) печное  │   0,042│       │      │       │       │

│    │  отопление             │        │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.4 │По учреждениям          │        │       │      │       │       │

│    │Минобразования КР       │        │       │      │       │       │

│    │местный бюджет:         │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │   0,045│       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.5 │По учреждениям МВД КР   │        │       │      │       │       │

│    │республиканский бюджет: │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │   0,205│       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.6 │По учреждениям          │        │       │      │       │       │

│    │Минобороны КР           │        │       │      │       │       │

│    │республиканский бюджет: │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │   0,38 │       │      │       │   0,1 │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.7 │Пограничная служба КР   │        │       │      │       │       │

│    │республиканский бюджет: │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │   0,125│       │      │       │   0,06│

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.8 │Минюст КР (ГУИН)        │        │       │      │       │       │

│    │республиканский бюджет: │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │   0,12 │       │      │       │   0,03│

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.9 │КП "Бишкектеплоком-     │        │       │      │       │       │

│    │мунэнерго"              │        │       │      │       │       │

│    │республиканский бюджет: │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │   2,6  │       │      │       │       │

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.10│КП "Бишкектеплоком-     │        │       │      │       │       │

│    │мунэнерго" местный      │        │       │      │       │       │

│    │бюджет:                 │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- мазут (тыс.т)         │   1,5  │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │   7,1  │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- газ (млн. куб.м)      │  22,9  │   0,87│  0,42│   0,48│   0,87│

├────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│3.11│ТЭЦ г.Бишкек:           │        │       │      │       │       │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- уголь (тыс.т)         │ 850    │  42   │ 37   │  29   │ 122,5 │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- мазут (тыс.т)         │  15    │       │      │   5   │   5   │

│    ├────────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼

│    │- газ (млн. куб.м)      │ 147,49 │   8,65│  7,52│   8,65│   8,65│

└────┴────────────────────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴

────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│           2008          │

┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┼────────┬───────┬────────┤

│ Август │Сентябрь│Октябрь│ Ноябрь │ Декабрь│ Январь │Февраль│  Март  │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│    8   │    9   │   10  │   11   │   12   │   13   │   14  │   15   │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│ 112    │ 117    │141    │ 214    │ 285    │ 301    │ 272   │ 191    │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│ 250    │ 300    │450    │ 500    │ 580    │ 580    │ 580   │ 500    │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  26    │   1    │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   4    │   1    │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   5    │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  17    │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│  16,4  │  19,1  │ 21,3  │  19,4  │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   2,4  │   3,1  │  3,8  │   7,0  │   8,0  │  11,6  │   9,4 │   7,7  │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│ 200    │ 170    │150    │ 100    │ 100    │ 150    │ 150   │ 150    │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   3,0  │   3,0  │  3,0  │   3,0  │   3,0  │   3,0  │   3,0 │   3,0  │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,01 │   0,01 │  0,012│   0,01 │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │   0,045│       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,05 │   0,06 │  0,06 │   0,02 │   0,015│        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,1  │   0,18 │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,065│        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,04 │   0,05 │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │   1,0  │       │   1,6  │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,3  │   0,3  │  0,3  │        │   0,3  │        │   0,3 │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   2,0  │   2,0  │  1,0  │        │   1    │        │   1,1 │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   0,87 │   0,89 │  0,89 │   3,1  │   3,7  │   4    │   3,8 │   3,0  │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│        │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│ 121,5  │ 116    │100    │  75    │  68    │  58    │  48   │  33    │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   5    │        │       │        │        │        │       │        │

┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤

│   8,65 │   8,65 │  8,65 │  16,6  │  16,6  │  22,97 │  16,8 │  15,1  │

┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘

Руководитель Аппарата Правительства -

министр Кыргызской Республики М.Исмаилов

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 13 февраля 2008 года № 48

ГРАФИК

выработки электроэнергии электростанциями

ОАО "Электрические станции", передачи электроэнергии

по электрическим сетям ОАО "НЭС Кыргызстана" и

отпуска электроэнергии в распредэлектрокомпании

ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро",

ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"

(млн. кВтч)

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┐

│       │                   2007 год                   │  2007 │ 2008 │

│       ├───────┬──────┬───────┬───────┬────────┬──────┤  год  │  год │

│       │ I кв. │II кв.│ 6 мес.│III кв.│ 9 мес. │IV кв.│ Всего:│ I кв.│

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│Выра-  │4996,2 │3033,0│8029,2 │ 2770,9│10800,2 │3740,3│14540,5│4844,5│

│ботка  │       │      │       │       │        │      │       │      │

│элект- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│роэнер-│       │      │       │       │        │      │       │      │

│гии,   │       │      │       │       │        │      │       │      │

│всего: │       │      │       │       │        │      │       │      │

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│ГЭС    │4628,9 │2933,0│7561,9 │ 2660,9│10222,8 │3417,3│13640,1│4433,5│

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│ТЭЦ    │ 367,3 │ 100  │ 467,3 │  110,0│  577,3 │ 323,0│  900,3│ 411,0│

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│Поступ-│4826,1 │2949,6│7775,7 │ 2683,4│10459,1 │3580,4│14039,5│4649,4│

│ление  │       │      │       │       │        │      │       │      │

│элект- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│роэнер-│       │      │       │       │        │      │       │      │

│гии в  │       │      │       │       │        │      │       │      │

│сети   │       │      │       │       │        │      │       │      │

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│ОАО    │       │      │       │       │        │      │       │      │

│"НЭС   │       │      │       │       │        │      │       │      │

│Кыргыз-│       │      │       │       │        │      │       │      │

│стана" │       │      │       │       │        │      │       │      │

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│в т.ч. │ 188,3 │ 133,7│ 322,0 │  125,3│  447,3 │ 164,9│  612,2│ 188,7│

│пере-  │       │      │       │       │        │      │       │      │

│дача   │       │      │       │       │        │      │       │      │

│элект- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│роэнер-│       │      │       │       │        │      │       │      │

│гии    │       │      │       │       │        │      │       │      │

│КПП,   │       │      │       │       │        │      │       │      │

│всего: │       │      │       │       │        │      │       │      │

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│пере-  │3816,8 │1631,5│5448,3 │ 1342,7│ 6791,0 │2938,8│ 9729,8│3896,5│

│дача   │       │      │       │       │        │      │       │      │

│элект- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│роэнер-│       │      │       │       │        │      │       │      │

│гии    │       │      │       │       │        │      │       │      │

│РЭК,   │       │      │       │       │        │      │       │      │

│всего: │       │      │       │       │        │      │       │      │

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│Отпуск │3942,09│1673,1│5615,19│ 1386,3│ 7001,49│3010,8│10012,3│3980,0│

│элект- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│роэнер-│       │      │       │       │        │      │       │      │

│гии от │       │      │       │       │        │      │       │      │

│ОАО    │       │      │       │       │        │      │       │      │

│"Элект-│       │      │       │       │        │      │       │      │

│ричес- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│кие    │       │      │       │       │        │      │       │      │

│стан-  │       │      │       │       │        │      │       │      │

│ции" в │       │      │       │       │        │      │       │      │

│сети   │       │      │       │       │        │      │       │      │

│РЭК,   │       │      │       │       │        │      │       │      │

│всего: │       │      │       │       │        │      │       │      │

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│в том  │1897,05│ 793,2│2690,25│  666,5│ 3356,75│1444,7│ 4801,5│1840,0│

│числе: │       │      │       │       │        │      │       │      │

│ОАО    │       │      │       │       │        │      │       │      │

│"Север-│       │      │       │       │        │      │       │      │

│элект- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│ро"    │       │      │       │       │        │      │       │      │

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│ОАО    │ 596,09│ 283,6│ 879,69│  224,9│ 1104,59│ 489,2│ 1593,8│ 655,4│

│"Вос-  │       │      │       │       │        │      │       │      │

│ток-   │       │      │       │       │        │      │       │      │

│элект- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│ро"    │       │      │       │       │        │      │       │      │

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│ОАО    │ 883,11│ 387,0│1270,11│  293,0│ 1563,11│ 672,0│ 2235,1│ 860,0│

│"Ош-   │       │      │       │       │        │      │       │      │

│элект- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│ро"    │       │      │       │       │        │      │       │      │

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│ОАО    │ 565,84│ 209,3│ 775,14│  202,0│  977,14│ 404,9│ 1382,0│ 624,6│

│"Жала- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│лабат- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│элект- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│ро"    │       │      │       │       │        │      │       │      │

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│Отпуск │2759,5 │1171,2│3930,6 │  970,4│ 4901,0 │2107,6│ 7008,6│2786,0│

│элект- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│роэнер-│       │      │       │       │        │      │       │      │

│гии    │       │      │       │       │        │      │       │      │

│потре- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│бите-  │       │      │       │       │        │      │       │      │

│лям,   │       │      │       │       │        │      │       │      │

│всего: │       │      │       │       │        │      │       │      │

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│в том  │1327,9 │ 555,2│1883,2 │  466,6│ 2349,7 │1011,3│ 3361,0│1288,0│

│числе: │       │      │       │       │        │      │       │      │

│ОАО    │       │      │       │       │        │      │       │      │

│"Север-│       │      │       │       │        │      │       │      │

│элект- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│ро"    │       │      │       │       │        │      │       │      │

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│ОАО    │ 417,3 │ 198,5│ 615,8 │  157,4│  773,2 │ 342,4│ 1115,7│ 458,8│

│"Вос-  │       │      │       │       │        │      │       │      │

│ток-   │       │      │       │       │        │      │       │      │

│элект- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│ро"    │       │      │       │       │        │      │       │      │

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│ОАО    │ 618,2 │ 270,9│ 889,1 │  205,1│ 1094,2 │ 470,4│ 1564,6│ 602,0│

│"Ош-   │       │      │       │       │        │      │       │      │

│элект- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│ро"    │       │      │       │       │        │      │       │      │

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┤

│ОАО    │ 396,1 │ 146,5│ 542,6 │ 141,4 │  684,0 │ 283,4│  967,4│ 437,2│

│"Жала- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│лабат- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│элект- │       │      │       │       │        │      │       │      │

│ро"    │       │      │       │       │        │      │       │      │

└───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────────┴──────┴───────┴──────┘

Руководитель Аппарата Правительства -

министр Кыргызской Республики М.Исмаилов

Приложение № 4

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 13 февраля 2008 года № 48

ЗАДАНИЕ

открытому акционерному обществу

"Электрические станции"

по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Бишкек

на 2007 год и I квартал 2008 года

┌─────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────

│  Показатели │ Ед. │                        2007 год

│             │ изм.├─────┬──────┬───┬────┬──────┬────┬──────┬────────┬

│             │     │I кв.│Апрель│Май│Июнь│II кв.│Июль│Август│Сентябрь│

├─────────────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼

│      1      │  2  │  3  │   4  │ 5 │  6 │   7  │  8 │   9  │   10   │

├─────────────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼

│Выработка    │млн. │367,3│  45  │ 23│ 32 │  100 │ 32 │  38  │   40   │

│электроэнер- │кВт.ч│     │      │   │    │      │    │      │        │

│гии          │     │     │      │   │    │      │    │      │        │

├─────────────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼

│Среднесуточ- │МВт  │     │  63  │ 31│ 44 │      │ 43 │  51  │   56   │

│ная мощность │     │     │      │   │    │      │    │      │        │

├─────────────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼

│Максимальная │МВт  │     │  75  │ 65│ 50 │      │ 50 │  60  │   65   │

│мощность     │     │     │      │   │    │      │    │      │        │

└─────────────┴─────┴─────┴──────┴───┴────┴──────┴────┴──────┴────────┴

────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│         2008 год        │

┬───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┼──────┬───────┬────┬─────┤

│III кв.│Октябрь│Ноябрь│Декабрь│IV кв.│ год │Январь│Февраль│Март│I кв.│

┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┤

│   11  │   12  │  13  │   14  │  15  │  16 │  17  │   18  │ 19 │  20 │

┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┤

│  110  │   60  │  108 │  149  │  317 │894,3│  164 │  126  │ 111│  401│

│       │       │      │       │      │     │      │       │    │     │

│       │       │      │       │      │     │      │       │    │     │

┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┤

│       │   81  │  150 │  200  │      │     │  220 │  181  │ 149│     │

│       │       │      │       │      │     │      │       │    │     │

┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┤

│       │   95  │  220 │  250  │      │     │  250 │  220  │ 200│     │

│       │       │      │       │      │     │      │       │    │     │

┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴───────┴────┴─────┘

по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Ош на 2007

год и I квартал 2008 года

┌─────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────

│  Показатели │ Ед. │                        2007 год

│             │ изм.├─────┬──────┬───┬────┬──────┬────┬──────┬────────┬

│             │     │I кв.│Апрель│Май│Июнь│II кв.│Июль│Август│Сентябрь│

├─────────────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼

│      1      │  2  │  3  │   4  │ 5 │  6 │   7  │  8 │   9  │   10   │

├─────────────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼

│Выработка    │млн. │ 0,2 │   0  │ 0 │  0 │   0  │  0 │   0  │    0   │

│электроэнер- │кВт.ч│     │      │   │    │      │    │      │        │

│гии          │     │     │      │   │    │      │    │      │        │

├─────────────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼

│Среднесуточ- │МВт  │     │   0  │ 0 │  0 │      │  0 │   0  │    0   │

│ная мощность │     │     │      │   │    │      │    │      │        │

├─────────────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼

│Максимальная │МВт  │   0 │   0  │ 0 │  0 │   0  │  0 │   0  │    0   │

│мощность     │     │     │      │   │    │      │    │      │        │

└─────────────┴─────┴─────┴──────┴───┴────┴──────┴────┴──────┴────────┴

────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│         2008 год        │

┬───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┼──────┬───────┬────┬─────┤

│III кв.│Октябрь│Ноябрь│Декабрь│IV кв.│ год │Январь│Февраль│Март│I кв.│

┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┤

│   11  │   12  │  13  │   14  │  15  │  16 │  17  │   18  │ 19 │  20 │

┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┤

│    0  │   0   │   0  │   6   │   6  │ 6,2 │   7  │   3   │  0 │  10 │

│       │       │      │       │      │     │      │       │    │     │

│       │       │      │       │      │     │      │       │    │     │

┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┤

│       │   0   │   0  │   8   │      │     │  10  │   5   │  0 │     │

│       │       │      │       │      │     │      │       │    │     │

┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┤

│    0  │   0   │   0  │  10   │      │     │  15  │  10   │ 10 │     │

│       │       │      │       │      │     │      │       │    │     │

┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴───────┴────┴─────┘

Руководитель Аппарата Правительства -

министр Кыргызской Республики М.Исмаилов

Приложение № 5

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 13 февраля 2008 года № 48

ЗАДАНИЕ

Министерству промышленности, энергетики и

топливных ресурсов Кыргызской Республики

для надежного прохождения зимнего периода

2008 года

┌──┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│№ │              Наименование мероприятий            │Срок исполнения│

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│1 │Принять меры по обеспечению в зимний период       │Постоянно      │

│  │бесперебойных поставок природного газа в          │               │

│  │Кыргызскую Республику;                            │               │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│2 │Разработать и подготовить режим работы ТЭЦ города │Февраль 2008   │

│  │Бишкек на случай ограничения или полного          │года           │

│  │прекращения поставки природного газа, предусмотрев│               │

│  │при этом работу котлоагрегатов без подсветки.     │               │

│  │Определить величину рабочей мощности ТЭЦ города   │               │

│  │Бишкек при таком режиме работы в осенне-зимний    │               │

│  │период и представить информацию в открытое        │               │

│  │акционерное общество "Национальная электрическая  │               │

│  │сеть Кыргызстана";                                │               │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│3 │Рассмотреть вопрос обеспечения ТЭЦ города Бишкек  │Февраль 2008   │

│  │резервным видом топлива в виде топочного мазута;  │года           │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│4 │Представить в Правительство Кыргызской Республики │До 1 марта 2008│

│  │расчет попусков воды водохранилища Токтогульской  │года           │

│  │гидроэлектростанции на случай ограничения или     │               │

│  │полного прекращения поставки природного газа и    │               │

│  │информацию о запасах воды в водохранилище по      │               │

│  │состоянию на 1 апреля 2008 года;                  │               │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│5 │Ввести в работу 4 гидроагрегата на Ат-Башинской   │Февраль 2008   │

│  │гидроэлектростанции;                              │года           │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│6 │Принять меры по завершению аварийного ремонта     │Постоянно      │

│  │станционного гидрогенератора № 2 на Токтогульской │               │

│  │гидроэлектростанции и обеспечить безаварийную     │               │

│  │работу каскада Токтогульских гидроэлектростанций; │               │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│7 │Обеспечить несение электрической мощности на ТЭЦ  │Постоянно      │

│  │города Бишкек в соответствии с задаваемым графиком│               │

│  │открытого акционерного общества "Национальная     │               │

│  │электрическая сеть Кыргызстана" с максимальной    │               │

│  │нагрузкой не ниже 200 мВт;                        │               │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│8 │Увеличить нагрузку на ТЭЦ города Ош на 15 мВт и   │Февраль 2008   │

│  │обеспечить несение электрической мощности;        │года           │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│9 │Принять срочные меры по своевременному обеспечению│Февраль 2008   │

│  │топливом ТЭЦ города Ош;                           │года           │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│10│Разрешить в установленном порядке в зимний период │Постоянно      │

│  │применение графиков отключения потребителей;      │               │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│11│Разработать и довести до распределительных        │До 1 февраля   │

│  │энергокомпаний графики ограничения и отключения   │2008 года      │

│  │в часы утреннего и вечернего максимума нагрузок;  │               │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│12│Разработать программу действий в условиях         │До 1 марта 2008│

│  │сокращения потребления электрической энергии и    │года           │

│  │мощности;                                         │               │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│13│Провести инвентаризацию потребителей, использующих│До 1 марта 2008│

│  │электрическую энергию для отопления и горячего    │года           │

│  │водоснабжения, на предмет соответствия            │               │

│  │установленной мощности токоприемников мощности    │               │

│  │разрешенной технической условии и правильности    │               │

│  │применения тарифов;                               │               │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│14│Производить отключение потребителей, нарушающих   │Постоянно      │

│  │режимы потребления электроэнергии и установленной │               │

│  │мощности;                                         │               │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│15│Не допускать превышения разрешенной договором с   │Постоянно      │

│  │открытым акционерным обществом "Национальная      │               │

│  │электрическая сеть Кыргызстана" величины          │               │

│  │потребления электрической энергии и мощности.     │               │

│  │Применять графики местной разгрузки для исключения│               │

│  │нарушений режима потребления;                     │               │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│16│Принять срочные меры к распределительным          │До 1 марта 2008│

│  │энергетическим компаниям по погашению кредиторской│года           │

│  │задолженности перед открытыми акционерными        │               │

│  │обществами "Электрические станции", "Национальная │               │

│  │электрическая сеть Кыргызстана" и Государственной │               │

│  │инспекцией по энергетике и газу при Министерстве  │               │

│  │промышленности, энергетики и топливных ресурсов   │               │

│  │Кыргызской Республики;                            │               │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│17│Завершить выполнение необходимых ремонтных работ, │1 квартал 2008 │

│  │а также работ по строительству и реконструкции    │года           │

│  │сетей;                                            │               │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│18│Обеспечить первоочередные поставки в необходимом  │До 15 февраля  │

│  │количестве топочного мазута на отопительные       │2008 года      │

│  │котельные Кыргызжилкоммунсоюза, министерств,      │               │

│  │государственных комитетов, административных       │               │

│  │ведомств, иных органов исполнительной власти,     │               │

│  │государственных администраций областей и органов  │               │

│  │местного самоуправления городов Бишкек и Ош в,    │               │

│  │а также ТЭЦ городов Бишкек и Ош;                  │               │

├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│19│Полностью обеспечить внутриреспубликанскую        │До 1 марта 2008│

│  │потребность в топочном мазуте и не осуществлять   │года           │

│  │его поставки в сопредельные государства           │               │

└──┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

Руководитель Аппарата Правительства -

министр Кыргызской Республики М.Исмаилов