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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 27 октября 2022 года № 591
Об утверждении Программы развития отрасли электрической и почтовой связи Кыргызской Республики на 2022-2027 годы
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 13 ноября 2024 года № 680)

В целях создания условий для дальнейшего развития отрасли электрической и почтовой связи Кыргызской Республики на 2022-2027 годы, в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики "Об электрической и почтовой связи", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
- Программу развития отрасли электрической и почтовой связи Кыргызской Республики на 2022-2027 годы (далее - Программа) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- Дорожную карту по реализации Программы (далее - Дорожная карта) согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Дорожной карты согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- Бюджет к Дорожной карте согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Ответственным исполнителям, указанным в Дорожной карте, принять меры по реализации Программы и каждые полгода, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Министерство цифрового развития Кыргызской Республики информацию о ходе реализации Дорожной карты.
3. Министерству цифрового развития Кыргызской Республики каждые полгода, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять обобщенную информацию в Администрацию Президента Кыргызской Республики о ходе реализации Программы на период действия.
4. Установить, что реализация Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете ответственных исполнителей на соответствующие годы и иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 11 ноября 2022 года № 98

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.У.Жапаров


Приложение 2

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 по реализации Программы развития отрасли электрической и почтовой связи Кыргызской Республики на 2022-2027 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 13 ноября 2024 года № 680)

	№
 п/п
	Задача
	Мера/Действие
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (продукт)
	Ответственные исполнители
	Источники финансирования

	1
	Совершенствование и актуализация нормативной правовой базы в отрасли электрической и почтовой связи
	Внесение изменений в законодательство КР, регулирующее отрасль электрической и почтовой связи
	31 декабря 2027 г.
	Внесены на рассмотрение Жогорку Кенеша КР проекты законов КР по внесению изменений в законодательство КР, регулирующее отрасль электрической и почтовой связи, предусматривающее урегулирование ключевых проблем деятельности операторов электрической и почтовой связи с учетом мировых практик
	МЦР, СРНОС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	2
	Развитие рынка электрической связи
	Проведение онлайн-аукционов на право использования радиочастотного спектра
	По мере необходимости, в соответствии с оценкой спроса на радиочастотный спектр
	Проведен аукцион на право использования радиочастотного спектра, доходы от проведенных аукционов поступили в республиканский бюджет
	СРНОС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	3
	Установление правовых основ по защите сетей связи и/или услуг электросвязи от несанкционированного доступа
	Предусмотрение в Законе КР "Об электрической и почтовой связи" права оператора электросвязи по ограничению услуг связи лицам, осуществляющим несанкционированный доступ к компьютерной информации и электронным документам, в информационную систему или сеть электросвязи
	31 декабря 2025 г.
	Внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР проект Закона КР по внесению изменений в законодательство КР, регулирующее отрасль электрической и почтовой связи, предусматривающее снижение уровня преступности в сфере несанкционированного доступа к компьютерной информации и электронным документам, в информационную систему или сеть электросвязи
	ГКНБ, МВД, МЦР, СРНОС, АОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	4
	Развитие лабораторно-практических измерений мобильных устройств связи
	Приобретение измерительного комплекса для измерений мобильных устройств (сотовых телефонов и т.п. оборудования) по параметрам радиочастотного спектра. Приобретение мини безэховой камеры для измерений мобильных устройств (сотовых телефонов и т.п. оборудования) по параметрам радиочастотного спектра
	31 декабря 2027 г.
	Приобретены измерительные комплексы, предоставляющие возможность измерения параметров мобильных устройств, в части измерения параметров радиочастотного спектра по ГОСТ 30338-95, ГОСТ 30318-95 и ГОСТ Р 50842-95
	СРНОС
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, донорских и иных средств

	5
	Международное сотрудничество
	Сотрудничество с международными институтами:- Международный союз электросвязи;- Всемирный почтовый союз;- Евразийский экономический союз;- Региональное содружество в области связи
	Постоянно
	Своевременно внесены изменения в национальную нормативную базу и более быстрое внедрение новых технологий.Внедрены новые услуги почты, связанные с интернет-торговлей.Защищены национальные интересы страны.Защищены частотные присвоения, регистрируемые в Международном справочнике регистра частот МСЭ.Эффективно и согласованно используется радиочастотный спектр в приграничных территориях сопредельных государств.Приобретен дополнительный опыт в развитии новых технологий связи
	МЦР, СРНОС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	6
	Предусмотрение в законодательстве о градостроительстве требования по размещению сооружений связи, технических помещений и подходных путей для линий связи в качестве обязательного инфраструктурного элемента на стадии проектирования зданий и сооружений общественного, жилищно-гражданского и производственного назначения
	Внесение изменений в нормативно-технические документы и нормативные правовые акты
	31 декабря 2023 г.
	Приняты соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие защиту сооружений и линий связи
	ГААСЖКХ; операторы электросвязи, АОС (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	7
	Изучение опыта удаленной идентификации (подтверждения личности) граждан с целью внедрения таких методов подтверждения личности при персонификации (регистрации) абонентов сетей мобильной сотовой связи
	Составление аналитического материала. При установлении положительного эффекта внесение рекомендаций по внесению изменений в действующее законодательство
	31 декабря 2022 г.
	1) 100% персонифицированы абоненты в сети операторов мобильной сотовой связи;2) созданы площадки для развития цифровых финансовых услуг
	МЦР, СРНОС; операторы мобильной сотовой связи, АОС (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	8
	Изучение вопроса о закреплении права регистраций собственности, в соответствии с признаками линейно-кабельных сооружений связи классифицировать их принадлежность к той или иной категории объектов движимого или недвижимого имущества
	Составление аналитического материала с рекомендациями по внесению изменений в действующее законодательство, направленное на регулирование вопросов о закреплении прав собственности
	31 декабря 2023 г.
	Составлен аналитический материал по выработке дальнейших действий
	ЗС, МЦР, СРНОС, заинтересованные министерства и ведомства; операторы электросвязи, АОС (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	9
	Либерализация рынка банковских и финансовых услуг, позволяющая беспрепятственно обеспечить межсекторальную интеграцию участников рынка для дальнейшего развития цифровых инновационных финансовых услуг
	Создание условий для увеличения количества безналичных платежей с использованием мобильных приложений
	31 декабря 2023 г.
	Приняты нормативные правовые акты по внесению изменений в законодательство в сфере банковских и финансовых услуг
	НБ, МЦР; операторы мобильной сотовой связи, коммерческие банки, АОС (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	10
	Обеспечение населения КР доступом к сети интернет посредством ВОЛС
	Мониторинг и учет развития магистральных сетей связи
	31 декабря 2024 г.
	Протяженность ВОЛС:2022 год (41 тыс. км)2023 год (43 тыс. км)2024 год (48 тыс. км)
	МЦР, СРНОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	11
	Обеспечение не телефонизированных населенных пунктов КР услугами электросвязи
	Разработка, утверждение и мониторинг исполнения графиков охвата услугами электросвязи населенных пунктов КР
	31 декабря 2026 г.
	Снижено количество населенных пунктов КР, не имеющих доступа к услугам электросвязи
	СРНОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	12
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 13 ноября 2024 года № 680)

	13
	Создание и обеспечение благоприятных налоговых условий
	Разъяснение порядка налогообложения в соответствии с нормами международных договоров по текущим налоговым спорам путем принятия соответствующего акта Кабинета Министров КР
	31 декабря 2023 г.
	Национальное законодательство приведено в соответствие с нормами, принятыми в рамках заключенных международных соглашений по данному вопросу
	МФ, ГНС, МЦР, СРНОС, АОС (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	14
	Разработка национальных санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, измерений предельно допустимого уровня электромагнитного излучения от РЭС
	Разработка и утверждение НПА, предусматривающего санитарные правила и нормы для проведения измерений уровня электромагнитного излучения от РЭС, исключения вероятности возникновения неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, основанного на международных научных исследованиях
	31 декабря 2024 г.
	Принят нормативный правовой акт, предусматривающий санитарные правила и нормы для проведения измерений уровня электромагнитного излучения от РЭС, исключения вероятности возникновения неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, основанного на международных научных исследованиях
	МЗ, МЦР; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	15
	Развитие совместного использования операторами электросвязи инфраструктуры и радиочастотного ресурса
	Обеспечение благоприятных условий для использования между операторами электросвязи инфраструктуры (канализация, опоры, антенно-мачтовые сооружения, линии электропередач станций и др.)
	31 декабря 2023 г.
	Принят нормативный правовой акт, регламентирующий совместное использование операторами электросвязи инфраструктуры и радиочастотного ресурса
	МЦР, СРНОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	16
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 13 ноября 2024 года № 680)

	17
	Решение проблем по землеотводу для строительства ВОЛС и получению разрешений от МТК на прокладку магистральных ВОЛС
	Внесение изменений в регламентирующие документы по отводу земель для строительства ВОЛС и получению разрешений от МТК на прокладку магистральных ВОЛС в пределах участков, прилегающих к дорожной полосе
	31 декабря 2023 г.
	Приняты нормативные правовые акты, направленные на создание условий для развития сетей электросвязи
	МТК, МЦР, ЗС; ОМСУ, АОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, бюджете органов местного самоуправления, донорские средства, частные инвестиции

	18
	Проведение конверсии радиочастот
	Проведение анализа используемого радиочастотного ресурса с заинтересованными государственными органами
	31 декабря 2026 г.
	Принят план конверсии радиочастотного спектра в целях улучшения инвестиционного климата, пополнения государственного бюджета, внедрения новых услуг связи
	МЦР, СРНОС, ГКНБ, МО, МВД, МЧС, операторы электросвязи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	19
	Организация и проведение кампаний по снижению уровня радиофобии среди населения страны
	Проведение разъяснительной работы среди населения страны о безопасности объектов связи
	Постоянно на период действия Программы
	Повышен уровень знаний населения о работоспособности и безопасности функционирования средств связи. Снижен процент радиофобии
	СРНОС, МЦР, МЗ, НАН; АОС, операторы мобильной сотовой связи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	20
	Проведение тестовых испытаний технологии пятого поколения
	Распределение радиочастотного спектра заинтересованным операторам мобильной сотовой связи для тестовых испытаний.Определение сценария проведения тестовых испытаний.Проведение тестовых испытаний технологии 5G
	31 декабря 2022 г.
	Оценена перспектива внедрения технологии 5G
	СРНОС, операторы мобильной сотовой связи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	21
	Внедрение IoT
	Определение диапазона частот и создание условий для развития IoT
	31 декабря 2023 г.
	Доступность IoT услуг
	СРНОС, МЦР, МЭК; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	22
	Развитие и обновление системы радиомониторинга
	Приобретение измерительных комплексов для измерений в сетях мобильной сотовой связи, локализации идентификации базовых станций и т.д.
	31 декабря 2022 г.
	Приобретено оборудование для проведения радиомониторинга, автоматического определения источников сигналов, в том числе незаконно действующих передатчиков и т.д. в КР
	СРНОС
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, донорских и иных средств

	
	
	Приобретение мобильных комплексов радиомониторинга на базе автомобиля с повышенной проходимостью для проведения радиомониторинга с учетом существующих и планируемых технологий связи, передачи данных и ТВ/РВ сигналов.
	31 декабря 2023 г.
	
	
	

	
	
	Обновление имеющегося оборудования "R&S PR-100"
	31 декабря 2026 г.
	
	
	

	23
	Систематизация и планирование подготовки специалистов в сфере ИКТ в зависимости от реальной потребности
	Пересмотр формата обучения подготовки специалистов в сфере ИКТ. Наделение МЦР полномочиями:- по внесению изменений в нормативную правовую базу подготовки кадров в сфере ИКТ, включая изменения в государственный образовательный стандарт в области подготовки специалистов ИКТ;- по влиянию на подготовку кадров (включая связь). Для этого целесообразно взять патронаж над одним из частных вузов в области связи и ИКТ придав ему статус отраслевого института, и оперативно отрабатывать современные методологии обучения по дисциплинам, соответствующим современным технологиям
	31 декабря 2025 г.
	Подготовка специалистов в сфере ИКТ, отвечающих современным требованиям
	МОН, МЦР, СРНОС; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	24
	Оснащение образовательных учреждений для подготовки кадров в сфере ИКТ учебными лабораторно-программными комплексами
	Внесение требований об обязательности наличия современных лабораторно-программных комплексов при выдаче лицензии и аккредитации образовательных учреждений по подготовке специалистов в сфере ИКТ
	31 декабря 2024 г.
	Внесено изменение в законодательство КР в сфере лицензирования образовательной деятельности
	МОН, МЦР, СРНОС; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции




Приложение 3
МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Дорожной карты по реализации Программы развития отрасли электрической и почтовой связи Кыргызской Республики на 2022-2027 годы
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 13 ноября 2024 года № 680)

	№
 п/п
	Задача
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Базовый год
	Промежуточные индикаторы
	Конечные индикаторы или целевые показатели
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	
	1 год
	2 год
	3 год
	
	

	1
	Совершенствование и актуализация нормативной правовой базы в отрасли электрической и почтовой связи
	НПА
	НПА
	2022 г.
	2023 г.
 разработка НПА
	2024 г.
 разработка НПА
	2025 г.
 разработка НПА
	2027 г.
 НПА
	МЦР, СРНОС

	2
	Развитие рынка электрической связи
	Проведение онлайн-аукционов на право использования радиочастотного спектра
	Лот
	По мере необходимости
	2022 г.
 проведение аукциона
	2023 г.
 проведение аукциона
	2024 г.
 проведение аукциона
	Онлайн-аукцион
	СРНОС

	3
	Установление правовых основ по защите сетей связи и/или услуг электросвязи от несанкционированного доступа
	НПА
	Документ
	2022 г.
	2022 г.
 разработка НПА
	
	
	2025 г.
 НПА
	ГКНБ, МВД, МЦР, СРНОС, АОС, операторы электросвязи (по согласованию)

	4
	Развитие лабораторно-практических измерений мобильных устройств связи
	Измерительное оборудование
	Комплекс
	2023 г.
	2024 г.
 (измерение 13 параметров)
	2025 г.
 (измерение 18 параметров)
	2026 г.
	2027 г.
 Измерительное оборудование
	СРНОС

	5
	Международное сотрудничество
	Мероприятие
	Количество (по мере необходимости)
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Мероприятие
	МЦР, СРНОС

	6
	Предусмотрение в законодательстве о градостроительстве требования по размещению сооружений связи, технических помещений и подходных путей для линий связи в качестве обязательного инфраструктурного элемента на стадии проектирования зданий и сооружений общественного, жилищно-гражданского и производственного назначения
	НПА
	НПА
	2022 г.
	2022 г.
 (разработка НПА)
	
	
	2023 г.
 НПА
	ГААСЖКХ, МЦР; операторы электросвязи, АОС (по согласованию)

	7
	Изучение опыта удаленной идентификации (подтверждения личности) граждан с целью внедрения таких методов подтверждения личности при персонификации (регистрации) абонентов сетей мобильной сотовой связи
	Аналитический материал
	Документ
	2022 г.
	2022 г.
 (проведение анализа)
	
	
	2022 г.
 Аналитический материал
	МЦР, СРНОС; операторы мобильной сотовой связи, АОС (по согласованию)

	8
	Изучение вопроса о закреплении права регистрации собственности, в соответствии с признаками линейно-кабельных сооружений связи классификация их принадлежность к той или иной категории объектов движимого или недвижимого имущества
	Аналитический материал
	Документ
	2022 г.
	2022 г.
 (проведение анализа)
	
	
	2023 г.
 Аналитический материал
	ЗС, МЦР, СРНОС, заинтересованные министерства и ведомства; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)

	9
	Либерализация рынка банковских и финансовых услуг, позволяющая беспрепятственно обеспечить межсекторальную интеграцию участников рынка для дальнейшего развития цифровых инновационных финансовых услуг
	НПА
	НПА
	2022 г.
	2022 г.
 (разработка НПА)
	
	
	2023 г.
 НПА
	НБ, МЦР; АОС, операторы мобильной сотовой связи, коммерческие банки (по согласованию)

	10
	Обеспечение населения КР доступом к сети интернет посредством ВОЛС
	Количество проложенных ВОЛС
	тыс. км
	2022 г.
	2022 г.
 (41 тыс. км)
	2023 г.
 (43 тыс. км)
	2024 г.
 (48 тыс. км)
	2024 г.
 (48 тыс. км)
	МЦР, СРНОС, операторы электросвязи (по согласованию)

	11
	Обеспечение не телефонизированных населенных пунктов КР услугами электросвязи
	Охват населенных пунктов КР
	%
	2022 г.
	2024 г.
 (2G - 99,1;
 3G - 96,0;
 4G - 95,0)
	2025 г.
 (2G - 99,2;
 3G - 96,5;
 4G - 95,5)
	2026 г.
 (2G - 99,3;
 3G - 97,0;
 4G - 96,0)
	2027 г.
 (2G - 99,4;
 3G - 98,2;
 4G - 97,8)
	СРНОС, операторы электросвязи (по согласованию)

	12
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 13 ноября 2024 года № 680)

	13
	Создание и обеспечение благоприятных налоговых условий
	НПА
	НПА
	2022 г.
	2022 г.
 (разработка НПА)
	
	
	2023 г.
 НПА
	МФ, ГНС, МЦР, СРНОС, АОС (по согласованию)

	14
	Разработка национальных санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, измерений предельно допустимого уровня электромагнитного излучения от РЭС
	НПА
	НПА
	2022 г.
	2022 г.
 (разработка НПА)
	
	
	2023 г.
 НПА
	МЗ, МЦР; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)

	15
	Развитие совместного использования операторами электросвязи инфраструктуры и радиочастотного ресурса
	Инфраструктура
	Количество (по мере необходимости)
	2022 г.
	2023 г.
 (инициирование НПА)
	2024 г.
 (разработка НПА)
	2025 г.
 (НПА)
	2026 г.
 Инфраструктура
	МЦР, СРНОС, операторы электросвязи (по согласованию)

	16
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 13 ноября 2024 года № 680)

	17
	Решение проблем по землеотводу для строительства ВОЛС и получению разрешений от МТК на прокладку магистральных ВОЛС
	НПА
	НПА
	2022 г.
	2022 г.
 (разработка НПА)
	2023 г.
 (разработка НПА)
	
	2023 г.
 НПА
	МТК, МЦР, ЗС; ОМСУ; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)

	18
	Проведение конверсии радиочастот
	Мероприятие
	Количество (по мере необходимости)
	2022 г.
	2023 г.
 (проведение анализа)
	2024 г.
 (анализ и согласование с государственными органами)
	2025 г.
 Согласование с государственными органами
	2026 г.
 План конверсии радиочастотного спектра на основе анализа используемого радиочастотного ресурса
	МЦР, СРНОС, ГКНБ, МО, МВД, МЧС, операторы электросвязи (по согласованию)

	19
	Организация и проведение кампаний по снижению уровня радиофобии среди населения страны
	Мероприятие
	Количество (по мере необходимости)
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Мероприятие
	СРНОС, МЦР, М3, НАН; АОС, операторы мобильной сотовой связи (по согласованию)

	20
	Проведение тестовых испытаний технологии пятого поколения
	НПА
	Документ
	2022 г.
	2022 г.
 (разработка НПА)
	
	
	2022 г.
 НПА
	СРНОС, операторы мобильной сотовой связи (по согласованию)

	21
	Внедрение IoT
	Определен диапазон частот и созданы условия для развития IoT
	Документ
	2022 г.
	2022 г.
 (проведение анализа)
	
	
	2023 г.
 Аналитический материал
	СРНОС, МЦР, МЭК; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)

	22
	Развитие и обновление системы радиомониторинга
	Оборудование
	Комплекс
	2022 г.
	2022 г.
 (Комплекс для УРМЦА)
	2023 г.
 (Комплекс для УРМ ЮР)
	2026 г.
 (Комплекс для УРМ ВР)
	2026 г.
 Оснащенность оборудованием
	СРНОС

	23
	Систематизация и планирование подготовки специалистов в сфере ИКТ в зависимости от реальной потребности
	НПА
	Документ
	2022 г.
	2022 г.
 (разработка НПА)
	2023 г.
 (разработка НПА)
	
	2025 г.
 НПА
	МОН, МЦР, СРНОС; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)

	24
	Оснащение образовательных учреждений для подготовки кадров в сфере ИКТ, учебными лабораторно-программными комплексами
	Оборудование
	Комплекс
	2022 г.
	2023 г.
 (оснащение оборудованием)
	
	
	2024 г.
 Оснащенность оборудованием
	МОН, МЦР, СРНОС; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)



Приложение 4
БЮДЖЕТ
 к Дорожной карте по реализации Программы развития отрасли электрической и почтовой связи Кыргызской Республики на 2022-2027 годы
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 13 ноября 2024 года № 680)

	№
 п/п
	Задача
	Мера/Действие
	Ответственные исполнители
	Срок реализации
	Единица измерения
	Потребности в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Гос. бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего
	Гос. бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего
	Гос. бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего
	

	1
	Совершенствование и актуализация нормативной правовой базы в отрасли электрической и почтовой связи
	Внесение изменений в законодательство КР, регулирующее отрасль электрической и почтовой связи
	МЦР, СРНОС
	31 декабря 2027 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Развитие рынка электрической связи
	Проведение онлайн-аукционов на право использования радиочастотного спектра
	СРНОС
	По мере необходимости, в соответствии с оценкой спроса на радиочастотный спектр
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Установление правовых основ по защите сетей связи и/или услуг электросвязи от несанкционированного доступа
	Предусмотреть в Законе КР "Об электрической и почтовой связи" права оператора электросвязи по ограничению услуг связи лицам, осуществляющих несанкционированный доступ к компьютерной информации и электронным документам, в информационную систему или сеть электросвязи
	ГКНБ, МВД, МЦР, СРНОС, АОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	31 декабря 2025 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Развитие лабораторно-практических измерений мобильных устройств связи
	Приобретение измерительного комплекса для измерений мобильных устройств (сотовых телефонов и т.п. оборудования) по параметрам радиочастотного спектра.Приобретение мини безэховой камеры для измерений мобильных устройств (сотовых телефонов и т.п. оборудования) по параметрам радиочастотного спектра
	СРНОС
	31 декабря 2027 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	
	+
	
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Международное сотрудничество
	Сотрудничество с международными институтами:- МСЭ;- ВПС;- ЕАЭС;- РСС
	МЦР, СРНОС
	Постоянно
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Предусмотрение в законодательстве о градостроительстве требований по размещению сооружений связи, технических помещений и подходных путей для линий связи в качестве обязательного инфраструктурного элемента на стадии проектирования зданий и сооружений общественного, жилищно-гражданского и производственного назначения
	Внести изменения и дополнения в нормативно-технические документы и нормативные правовые акты
	ГААСЖКХ, МЦР; операторы электросвязи, АОС (по согласованию)
	31 декабря 2023 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7
	Изучение опыта удаленной идентификации (подтверждения личности) граждан с целью внедрения таких методов подтверждения личности при персонификации (регистрации) абонентов сетей мобильной сотовой связи
	Составление аналитического материала. При установлении положительного эффекта внесение рекомендаций по внесению изменений в действующее законодательство
	МЦР, СРНОС; операторы мобильной сотовой связи, АОС (по согласованию)
	31 декабря 2022 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	

	8
	Изучение вопроса о закреплении права регистрации собственности в соответствии с признаками линейно-кабельных сооружений связи, классификация их принадлежности к той или иной категории объектов движимого или недвижимого имущества
	Составление аналитического материала с рекомендациями по внесению изменений в действующее законодательство, направленное на регулирование вопросов о закреплении прав собственности
	ЗС, МЦР, СРНОС, заинтересованные министерства и ведомства; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	31 декабря 2022 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	
	+
	
	-
	-
	-
	-
	

	9
	Либерализация рынка банковских и финансовых услуг, позволяющая беспрепятственно обеспечить межсекторальную интеграцию участников рынка дня дальнейшего развития цифровых инновационных финансовых услуг
	Создание условий для увеличения количества безналичных платежей с использованием мобильных приложений
	НБ, МЦР; АОС, операторы мобильной сотовой связи, коммерческие банки (по согласованию)
	31 декабря 2022 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	
	+
	
	-
	-
	-
	-
	

	10
	Обеспечение населения КР доступом к сети интернет посредством ВОЛС
	Мониторинг и учет развития магистральных сетей связи
	МЦР, СРНОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	31 декабря 2024 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	
	+
	
	-
	-
	-
	-
	

	11
	Обеспечение нетелефонизированных населенных пунктов КР услугами электросвязи
	Разработка, утверждение и мониторинг исполнения графиков охвата услугами электросвязи населенных пунктов КР
	СРНОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	31 декабря 2026 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции
	+
	
	+
	
	-
	-
	-
	-
	

	12
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 13 ноября 2024 года № 680)
	

	13
	Создание и обеспечение благоприятных налоговых условий
	Разъяснение порядка налогообложения в соответствии с нормами международных договоров по текущим налоговым спорам путем принятия соответствующего акта Кабинета Министров КР
	МФ, ГНС, МЦР, СРНОС, АОС (по согласованию)
	31 декабря 2023 г.
	Документ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	14
	Разработка национальных санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, измерения предельно допустимого уровня электромагнитного излучения от РЭС
	Разработка и утверждение НПА, предусматривающий санитарные правила и нормы для проведения измерений уровня электромагнитного излучения от РЭС, исключения вероятности возникновения неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, основанного на международных научных исследованиях
	М3, МЦР; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	31 декабря 2024 г.
	Документ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	15
	Развитие совместного использования операторами электросвязи инфраструктуры и радиочастотного ресурса
	Обеспечение благоприятных условий для использования между операторами электросвязи инфраструктуры (канализация, опоры, антенно-мачтовые сооружения, линии электропередач станций и др.)
	МЦР, СРНОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	31 декабря 2026 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции
	+
	
	+
	
	-
	-
	-
	-
	

	16
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 13 ноября 2024 года № 680)
	

	17
	Решение проблем по землеотводу для строительства ВОЛС и получению разрешений от МТК на прокладку магистральных ВОЛС
	Внесение изменения в регламентирующие документы по отводу земель для строительства ВОЛС и получению разрешений от МТК на прокладку магистральных ВОЛС в пределах участков, прилегающих к дорожной полосе
	МТК, МЦР, ЗС; ОМСУ, АОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	31 декабря 2023 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, в бюджете органов местного самоуправления
	+
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	18
	Проведение конверсии радиочастот
	Проведение анализа используемого радиочастотного ресурса с заинтересованными государственными органами
	МЦР, СРНОС, ГКНБ, МО, МВД, МЧС, операторы электросвязи (по согласованию)
	31 декабря 2026 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	19
	Организация и проведение кампаний по снижению уровня радиофобии среди населения страны
	Проведение разъяснительной работы среди населения страны о безопасности объектов связи
	СРНОС, МЦР, М3, НАН; АОС, операторы мобильной сотовой связи (по согласованию)
	Постоянно на период действия Программы
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции
	+
	
	+
	
	-
	-
	-
	-
	

	20
	Проведение тестовых испытаний технологии пятого поколения
	Распределение радиочастотного спектра заинтересованным операторам мобильной сотовой связи для тестовых испытаний.Определение сценария проведения тестовых испытаний.Проведение тестовых испытаний технологии 5G
	СРНОС, операторы мобильной сотовой связи (по согласованию)
	31 декабря 2022 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции
	+
	
	+
	
	-
	-
	-
	-
	

	21
	Внедрение IoT
	Определение диапазона частот и созданы условия для развития IoT
	СРНОС, МЦР, МЭК; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	31 декабря 2023 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	
	+
	
	-
	-
	-
	-
	

	22
	Развитие и обновление системы радиомониторинга
	Приобретение измерительных комплексов для измерений в сетях мобильной сотовой связи, локализации идентификации базовых станций и т.д.
	СРНОС
	31 декабря 2022 г.
	Тыс. сом
	
	
	
	
	
	
	
	
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, донорских и иных средств
	
	
	
	

	
	
	Приобретение мобильных комплексов радиомониторинга на базе автомобиля с повышенной проходимостью для проведения радиомониторинга с учетом существующих и планируемых технологий связи, передачи данных и ТВ/РВ сигналов.
	
	31 декабря 2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обновление имеющегося оборудования "R&S PR-100"
	
	31 декабря 2026 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Систематизация и планирование подготовки специалистов в сфере ИКТ в зависимости от реальной потребности
	Пересмотр формата обучения подготовки специалистов в сфере ИКТ. Наделение МЦР полномочиями:- по внесению изменений в нормативную правовую базу подготовки кадров в сфере ИКТ, включая изменения в государственный образовательный стандарт в области подготовки специалистов ИКТ;- по влиянию на подготовку кадров (включая связь). Для этого целесообразно взять патронаж над одним из частных вузов в области связи и ИКТ, придав ему статус отраслевого института, и оперативно отрабатывать современные методологии обучения по дисциплинам, соответствующим современным технологиям
	МОН, МЦР, СРНОС; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	31 декабря 2025 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	24
	Оснащение образовательных учреждений для подготовки кадров в сфере ИКТ учебными лабораторно-программными комплексами
	Внесение требований об обязательности наличия современных лабораторно-программных комплексов при выдаче лицензии и аккредитации образовательных учреждений по подготовке специалистов в сфере ИКТ
	МОН, МЦР, СРНОС; АОС, операторы электросвязи (по согласованию)
	31 декабря 2024 г.
	Тыс. сом
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции
	+
	
	+
	
	-
	-
	-
	-
	



Список сокращений

АОС	объединение юридических лиц "Ассоциация операторов связи"
ВПС	Всемирный почтовый союз
ВОЛС	волоконно-оптические линии связи
вуз	высшее учебное заведение
ВЛЭП	воздушная линия электропередачи
ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ЗС	Служба земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики
ИКТ	информационно-коммуникационные технологии
КР	Кыргызская Республика
ЛЭП	линия электропередачи
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
МО	Министерство обороны Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайной ситуации Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МСЭ	Международный союз электросвязи
НПА	нормативный правовой акт
НБ	Национальный банк Кыргызской Республики
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления
РЭС	радиоэлектронные средства
РРЛ	радиорелейные линии связи
РСС	Региональное содружество в области связи
СРНОС	Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики
СНГ	Содружество Независимых Государств
СПЗ	Специальные права заимствования
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
AMPS	аналоговый стандарт сотовой связи, относящийся к сетям первого поколения (1G)
FTTH/FTTB	оптический кабель до квартиры/дома
GSM	глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи
IoT	множество физических объектов, подключенных к интернету и обменивающихся данными
LTE	стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных
UMTS	универсальная мобильная телекоммуникационная система
WCDMA	широкополосный множественный доступ с кодовым разделением
3GPP	консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии
LTE	стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных
UMTS	универсальная мобильная телекоммуникационная система
WCDMA	широкополосный множественный доступ с кодовым разделением
3GPP	консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии
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