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Приложение 1

План действий по реализации ОНРДО-2030

	№
	Задача
	Меры
	Источники финансирова­ния
	Сроки реализации
	Ожидаемый результат
	Ответественные исполнители

	1
	Создание механизмов большей прозрачности, ответственности и подотчетности и совершенствование процесса принятия решений с целью наилучшего использования имеющихся ресурсов дорожной отрасли
	Разработка новой редакции Закона Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах» и необходимых актов, вытекающих из него
	Республиканский бюджет
	1 кв. 2023 г.
	Создание правовых основ для успешной реализации задач по содержанию и развитию сети автомобильных дорог с использованием успешно реализуемых цифровых решений по совершенствованию и оптимизации процессов в сфере автомобильных дорог
	МТК

	

	

	Закрепление и распределение функций подведомственных организаций и их взаимоотношений в свете проводимых преобразований
	

	

	

	


	2
	Укрепление финансовой основы функционирования дорожной отрасли
	Эффективное и рациональное использование средств Дорожного фонда
	В рамках средств республиканского бюджета
	2023-2030 гг.
	Поддержание автодорог в нормативном состоянии и улучшение состояния дорог республики
	МТК

	3
	Повышение привлекательности транспортной инфраструктуры
	Развитие
международных
автодорог
	В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции (гранты)
	2023-2030 гг.
	Улучшение транспортной связности регионов и интеграция национальной сети в международную транспортную сеть
	МТК

	
	
	Развитие придорожного сервиса
	В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции (гранты)
	2023-2030 гг.
	Пополнение средств Дорожного фонда. Повышение качества дорожных работ. Улучшение и развитие придорожной инфраструктуры
	МТК

	

	

	Подготовка и реализация проектов ГЧП
	инвестиции (гранты)
	

	

	


	4
	Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования
	Развитие
государственных и местных дорог
	В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции (гранты)
	2023-2030 гг.
	Улучшение транспортной связности регионов и интеграция национальной сети в международную транспортную сеть
	МТК

	

	

	Обеспечение сохранности дорог
	В рамках средств республиканского бюджета
	2023-2030 гг.
	Поддержание автодорог в нормативном состоянии и улучшение состояния дорог республики
	МТК

	

	

	Привлечение местных сообществ
	В рамках средств республиканского бюджета
	2023-2030 гг.
	

	МТК

	

	

	Использование интеллектуальных информационных систем
	В рамках средств республиканского бюджета (инвестиции, гранты)
	2023-2030 гг.
	Обязательное использование СУДА при планировании дорожных работ. Повышение эффективности планирования дорожных
	МТК

	
	
	
	
	
	работ. Рациональное использование бюджетных средств
	

	

	
	Применение и внедрение контрактов, ориентированных на результат
	В рамках средств республиканского бюджета (инвестиции)
	2023-2030 гг.
	Развитие национальных дорожно-строительных компаний
	

	5
	Улучшение контроля качества при выполнении дорожных работ
	Применение усовершенствованных стандартов проектирования и эксплуатации автомобильных дорог
	В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции (грант)
	2023-2030 гг.
	Поддержание автодорог в нормативном состоянии и улучшение состояния дорог республики. Снижение коррупционных рисков при выполнении дорожных работ
	МТК

	

	

	Развитие технических средств
	В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции (грант)
	2023-2030 гг.
	

	МТК

	6
	Разработка минимального набора показателей безопасности дорожного движения с учетом международной практики аудита
	Разработка общей базы данных по безопасности дорожного движения
Воспроизведение международной практики аудита безопасности дорожного движения.
	В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции (гранты)
	2023-2030 гг.
	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Улучшение безопасности дорожного движения
	МТК

	
	безопасности дорожного движения
	Адаптация национальных стандартов безопасности дорожного движения к лучшим международным практикам
	
	
	
	



Приложение 2

Перечень проектов, находящихся на стадии подготовки и реализации

	№
	Наименование проекта
	Срок реализации
	Донор,
стоимость проекта

	1
	Ош - Баткен - Исфана с 28 по 75 км и предотвращение стихийных бедствий на существующей дороге Бишкек - Ош
	2022-2026 гг.
	Донор ЛСА – 133,58 млн $

	2
	Тюп - Кеген с 39 по 76 км и около 14 км дороги, прилегающей к туристической базе в ущелье «Каркыра»
	2022-2025 гг.
	Донор MAP ВБ - 55,0 млн $

	3
	Проект «Кольцевая автомобильная дорога Балыкчы - Каракол - Балыкчы» (участок от села Балбай Баатыр до г. Каракол с 184,5 - 220 км)
	2023-2027 гг.
	Финансирование ЕБРР - 46,2 млн евро; Доля Кабинета Министров Кыргызской Республики - 4,8 млн евро

	4
	Проект «Реконструкция моста через реку Урмарал на автодороге Талас - Тараз»
	2022-2025 гг.
	Грант ЛСА - 16,2 млн долл. США

	5
	Проект «Защита от снежных заносов на автодороге Бишкек - Ош»
	2022-2025 гг.
	Грант ЛСА - 10,9 млн долл. США.

	6
	Проект «Реконструкция Иссык-Кульской кольцевой автодороги от села Корумду до села Балбай Баатыра, 104 - 184,5 км»
	2022-2026 гг.
	Общая сумма: 106,0 млн долл. США Кабинет Министров КР - 12,1 млн долл. США
Источники финансирования:
ИБР - 20,0 млн долл. США
СФР - 35,0 млн долл. США
КФАЭР - 28,9 млн долл. США
ОПЕК - 10,0 млн долл. США

	7
	Реконструкция автомобильной дороги Балыкчы -Боконбаево - Каракол, участок от с. Барскоон до г. Каракол
	2023-2028 гг.
	Прорабатывается вопрос привлечения инвестиций с АБР

	8
	Проект «Пути соединения между транспортными коридорами ЦАРЭС 1, 3. Реконструкция автомобильной дороги Арал - Суусамыр»
	2023-2027 гг.
	Донор ЕАБР - 96,61 млн долларов США
Доля Кабинета Министров КР - 24,15 млн долларов США



	9
	Проект «Строительство автомобильной дороги в обход населенных пунктов от села Сафаровка до села Барпы Джалал-Абадской области»
	2022-2024 гг.
	Донор - Правительственный грант КНР (готовится заявка на получение гранта). Стоимость проекта ориентировочно - 65 млн долларов США

	10
	Проект «Строительство двух лавинозашитных галерей и трех эстакадных мостов на припортальньгх участках тоннеля Кок-Арт»
	2022-2024 гг.
	




Приложение 3

Перечень приоритетных объектов для финансирования за счет государственных капитальных вложений
млн сом.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	Реконструкция автомобильной дороги «Балыкчы -Чолпон-Ата - Корумду» с 0 по 104 км
	274,0
	472,0
	650,0
	650,0
	650,0

	2
	Реконструкция автомобильной дороги Балыкчы -Боконбаево - Каракол, участок Балыкчы -Барскоон Иссык-Кульской области с 0 по 141,64 км
	1 250,0
	1 700,0
	3 643,2
	3 643,2
	3 643,2

	3
	Приграничные дороги, в. т. ч:
Кок-Таш - Ак-сай - Тамдык; 
Ак-Сай - Рават; 
Мин-Булак - Чорго - Ак-Сай; 
Айгул-Таш - Согмент - Таян; 
Кок-Таш - Ак-Сай - Тамдык
	286,5
	1155,0
	1 321,8
	1 321,8
	1 321,8

	4
	Строительство автодороги Профсоюзная от улицы Кустанайская до поста ГАИ Сокулукского района Чуйской области
	10,0
	5,0
	297,5
	297,5
	297,5

	5
	Реконструкция а/д Бишкек - Кордай, подъезд к КПП «Ак-Жол» протяженностью 0,65 км
	10,0
	1,0
	119,4
	119,4
	119,4

	6
	Проектирование и реконструкция автодороги Сары-Камыш - Север-Юг протяженностью 16 км в Токтогульском районе Джатал-Абадской области
	2,0
	4,0
	147,9
	147,9
	147,9

	7
	Реконструкция улиц Токтогула и Пржевальского в городе Каракол Иссык-Кульской области
	117,0
	150,0
	73,8
	73,8
	73,8



	8
	Устройство асфальтобетонного покрытия автодороги Баетов - Кош-Добо протяженностью 90 км в Ак-Талинском районе Нарынской области
	0,0
	3,0
	180,0
	180,0
	180,0

	9
	Устройство асфальтобетонного покрытия на 5 км автодороги Ош - Ташкент в Кара-Суйском районе Ошской области (пограничный переход «Достук»)
	35,0
	30,0
	32,0
	
	



Приложение 4

Перечень планируемых проектов

	№ п/п
	Наименование проекта
	Протяженность дороги (км)
	Состояние
	Ориентировочная сумма проекта
	Описание и цель проекта (после проектирования, строительства, реконструкции)

	1
	Северная дорога в объезд города Бишкек Участок 1. Алмата -Бишкек - Ташкент (24,8 км).
Участок 2. Бишкек -Нарын - Торугарт с 0 по 81 км
	105,8
	Необходимо провести реконструкцию. Существующая дорога не обеспечивает требуемую пропускную способность дороги
	210,0 млн долл. США
	Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Кыргызской Республики, обеспечивающее экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение транспортных издержек в экономике, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортного комплекса. Существующая дорога не обеспечивает транзитный проезд транспортных средств

	2
	Иссык-Кульская кольцевая южный берег (Аксу (КНР) - Барскоон - Балыкчы)
	220
	Строительство новой дороги
	320,0 млн долл.США
	Интегрированное развитие региона и развития транспортного сообщения с соседними странами (КНР) и обеспечение доступа Кыргызской Республики к региональным рынкам товаров и услуг

	3
	Проект строительства южной дороги в объезд города Ош
	27,773
	Необходимо провести реконструкцию
	26,0 млн долл. США
	Начало трассы указанной дороги находится на 3 км автодороги Ош - Сарыташ - Иркештам, конец трассы находится на 14 км автодороги Ош - Баткен -Исфана. Трасса будет проходить по территориям города Ош, айылных аймаков Толойкон, Папан, Шарк Кара-Суйского района и айылного аймака Шанкол Ноокатского района Ошской области для разгрузки центральных улиц города Ош

	4
	Строительство альтернативной дороги по ул. Профсоюзная города Бишкек от ул. Кустанайской до поста ГАИ Сокулукского района
	8,250
	Строительство новой дороги
	904 239, 846 тыс. сом.
	Снижение транспортного потока с улицы Ден Сяопина города Бишкек и создание условий участникам дорожного движения

	5
	Проект ЦАДТС.
Автомобильная дорога Ош - Раззаков с 216 по 238 км (в объезд города Баткен)
	22,03
	Необходимо провести реконструкцию
	725 101,501 тыс. сом.
	Обеспечение безопасного проезда грузовых транспортных средств (транзитных перевозок) и повышения безопасности дорожного движения

	6
	Объезд города Исфана. Участок Исфана -Чимген
	6,5
	Необходимо провести реконструкцию
	407 444,260 тыс. сом. (2016г.)
	Обеспечение безопасного проезда грузовых транспортных средств (транзитных перевозок) и повышения безопасности дорожного движения

	7
	Проект автодороги Нарын - Баетов протяженностью 17 км. Участок с 8 по 25 км
	16,417
	Необходимо провести реконструкцию
	380 249,6 тыс. сом.
	Обеспечение безопасности участников дорожного движения и повышение уровня жизни населения, снижение транспортных издержек в экономике, повышение комплексной безопасности и устойчивого развития транспортного комплекса в регионе

	8
	Реконструкция автомобильной дороги Таш-Комур - Кызыл-Жар 12, участок с 0 по 30 км
	30,0
	Кромочность, ямочность, колейность, большой процент трещин, есть участки с гравийным покрытием
	2 041,9 млн сом.
	Развитие и совершенствование сети территориальных автомобильных дорог общего пользования в Джалал-Абадской области, обеспечивающее экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение транспортных издержек в экономике, повышение комплексной безопасности и устойчивого развития транспортного комплекса в регионе

	9
	Реконструкция автомобильной дороги Кербен - Уч-Коргон ГЭС участок с 0 по 39,6 км
	39.6 км
	Необходимо провести реконструкцию
	2 647.2 млн сом.
	Развитие и совершенствование сети территориальных автомобильных дорог общего пользования в Джалал-Абадской области, обеспечивающее экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение транспортных издержек в экономике, повышение комплексной безопасности и устойчивого развития транспортного комплекса в регионе

	10
	Строительство (реконструкция) автодороги Узген -Гульча
	101,0
	Необходимо провести реконструкцию
	121,0 млн долл. США
	Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Кыргызской Республики, обеспечивающее экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение транспортных издержек, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортного комплекса

	11
	Реконструкция автодороги Ош -Баткен - Исфана с 0 по 10 км
	10,0
	Необходимо провести реконструкцию
	10,0 млн долл. США
	Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Кыргызской Республики, обеспечивающее экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение транспортных издержек, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортного комплекса. Существующая дорога не обеспечивает транзитный проезд транспортных средств

	12
	Кара-Балта - Чалдовар
	31,14
	Необходимо провести реконструкцию
	30,0 млн долл. США
	Интегрированное развитие региона и развития транспортного сообщения с соседними странами и обеспечение доступа Кыргызской Республики к региональным рынкам товаров и услуг

	13
	Бишкек - Токмок
	60,0
	Необходим капитальный ремонт
	90,0 млн долл. США
	Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Кыргызской Республики, обеспечивающее экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение транспортных издержек, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортного комплекса

	14
	Строительство дороги в объезд города Узген на условиях государственно-частного партнерства
	14,1
	Необходимо строительство
	1141,1 млн сом.
	Строительство объездной дороги продиктовано необходимостью улучшения дорожного движения в г. Узген за счет перенаправления транзитного трафика по трассе Бишкек - Ош в обход города. В настоящее время все движение по трассе Бишкек - Ош идет через центр города, значительно затрудняя движение, создавая пробки и снижая уровень дорожной безопасности



Приложение 5

Индикаторы оценки реализации ОНРДО-2030

	№ п/п
	Задачи
	Наименование индикатора
	Ед. изм.
	Базовый год
	Промежуточные
индикаторы
(годовые)
	Конеч. индикаторы или целевые показатели
	Ответственный орган

	

	

	

	

	

	1
год
	2 год
	3 год
	
	


	1
	Укрепление финансовой основы
функционирования дорожной отрасли
	Пополнение и эффективное освоение средств Дорожного фонда при МТК
	%
	2023 г.
	10
	20
	40
	100
	МТК

	2
	Повышение привлекательности транспортной инфраструктуры
	Увеличение протяженности реабилитированных участков международных транспортных коридоров
	%
	2023 г.
	74
	82
	86
	100
	МТК

	5
	Восстановление транспортно-эксплуатационньгх характеристик автомобильных дорог общего пользования
	Ежегодное проведение капитального и среднего ремонтов не менее 500 км автодорог
	км
	2023 г.
	150
	150
	200
	2400
	МТК

	4
	Улучшение контроля качества при выполнении дорожных работ
	Внедрение инновационных технологий и материалов. Надлежащее транспортно-эксплутационное состояние автодорог
	кол-во ед.
	2023 г.
	1
	2
	3
	10
	МТК

	5
	Подготовка проектов
государственно-частного
партнерства
	Количество успешно реализуемых проектов
	кол-во ед.
	2023 г.
	1
	2
	3
	10
	МТК

	6
	Разработка минимального набора показателей безопасности дорожного движения с учетом международной практики аудита безопасности дорожного движения
	Снижение количества ДТП
	%
	2023 г.
	3
	5
	8
	40
	МТК



Приложение 6

Бюджет к Плану действий

	№
	Задачи
	Меры
	Ответственные испол­нители
	Сроки реализации
	Ед.изм
	
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	

	

	

	

	

	

	ГБ
	ПГИ и гранты
	другие
	всего
	ГБ
	ПГИ и гранты
	другие
	всего
	ГБ
	ПГИ и гранты
	другие
	всего

	1
	Повышение привлекатель­ности
транспортной
инфраструтуры
	Реализация инвестиционных проектов
	МТК
	2030 г.
	млн сомов
млн долл.
	7835,5
92,4
	70307,7
829,1
	-
	78143,2
921,5
	6316,6
74,4
	63235,4
745,7
	-
	69544,5
820,1
	1526,4
18,0
	7072,3
83,4
	-
	8598,7
101,4

	

	

	Подготовка и
реализация
проектов
ГЧП
	МТК
	2030 г.
	млн
долл.
	
	
	977,9
	977,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	977,9

	2
	Восстановление
транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования
	Капитальный ремонт
	МТК
	2030 г.
	млн сомов
	10 000
	-
	-
	10 000
	100
	-
	-
	100
	9900
	-
	-
	9900

	

	

	Средний ремонт
	МТК
	2030 г.
	млн
СОМОВ
	5000
	-
	-
	5 000
	1 600
	—
	-
	1600
	3400
	-
	-
	3400

	

	

	Строитель-ство мостов
	МТК
	2030 г.
	млн
СОМОВ
	1280
	-
	-
	1280
	680
	-
	—
	680
	600
	-
	-
	600

	

	

	Внедрение КОР
	МТК
	II кв.
2023 г.
	млн
СОМОВ
	500
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	—
	-
	500

	

	

	Закупка
дорожной
техники
	МТК
	до
2025 г.
	млн
СОМОВ
	2700
	263
	-
	2963
	-
	263
	-
	263
	2700
	
	-
	2700

	
	Улучшение
контроля
качества при выполнении дорожных работ
	Внедрение инновационных технологий и
материалов
	МТК
	до
2030 г.
	млн
СОМОВ
	600
	-
	-
	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	600



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	Внедрение информационных систем для управления дорожно-строительной техники
	МТК
	IV кв.
2023 г.
	млн сомов
	20
	-
	-
	20
	11
	-
	-
	11
	-
	-
	-
	9

	

	

	Внедрение бухгалтерской программы во всех подведомственных организациях
	МТК
	IV кв. 2023 г.
	млн
сомов
	6
	-
	-
	6
	6
	-
	-
	6
	-
	-
	-
	0

	4
	
	Завершение мониторинга состояния автодорог для создания базы данных в рамках СУДА
	МТК
	IV кв.
2023 г.
	млн
сомов
	14
	-
	-
	14
	4
	-
	-
	4
	--
	--
	
	0

	

	

	Закупка мобильной дорожной лаборатории
	МТК
	2024 г.
	млн сомов
	30
	-
	-
	30
	-
	-
	-
	-
	
-
	
-
	

	


	5
	Укрепление финансовой основы финансирования дорожной отрасли
	Эффективное функционирование ДФ
	МТК
	IV кв. 2023 г.
	млн сомов
	15 000
	-
	-
	15000
	3400
	-
	-
	3400
	-
	-
	-
	11600

	6
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	Внедрение автоматизированных пунктов весогабаритного контроля до 42 единиц
	МТК
	до 2030 г.

	млн сомов
	
	3300
	-
	3300
	-
	3300
	-
	3300-
	-
	-
	-
	3300

	7
	Разработка минимального набора показателей безопасности дорожного движения
	Разработка общей базы данных по БДД
	МТК
	до 2030 г.
	млн сомов
	-
	1,890
	-
	1,890
	-
	1,890
	-
	1,890
	-
	-
	-
	1,890

	
	
	Воспроизведение международной практики аудита БДД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Адаптация нац. стандартов БДД лучшим международным практикам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Список сокращений:
АБР - Азиатский банк развития;
БДД - безопасность дорожного движения;
ГСМ - горюче-смазочные материалы;
ГЧП - государственно-частное партнерство;
ДДХ - Департамент дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
ДТП - дорожно-транспортные происшествия;
ДФ - Дорожный фонд при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
ДЭУ - Дорожно-эксплуатационное учреждение Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
ЕАБР - Евразийский банк развития;
ЕАЭС - Евразийский экономический союз;
ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития;
ЕС - Европейский союз;
ЕС ООН - Европейская экономическая комиссия ООН;
ИБР - Исламский банк развития;
КОР - контракт, ориентированный на результат;
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики;
МФИ - Международный финансовый институт;
НПА - нормативный правовой акт;
НСР - Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, утвержденная Указом Президента Кыргызской Республики от 31 октября 2018 года УП № 221;
НСК - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;
ОНРДО-2016 - Основные направления развития дорожной отрасли с 2016-2025 гг.;
ОНРДО-2030 - Основные направления развития дорожной отрасли с 2023-2030 гг.;
ПИЦ - Производственно-инновационный центр при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
ПВК - пункт весогабаритного контроля;
СФР - Саудовский фонд развития;
СУДА - система управления дорожными активами;
ТЭО - технико-экономическое обоснование;
ЦАРЭС - Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество;
ЦАДТС - Центрально-Азиатское дорожно-транспортное сообщение;
ЭИБК - Экспортно-импортный банк Китая;
GPS - система глобального позиционирования;
ЛСА - Японское агентство международного сотрудничества.
Источник: dalil.kg/document/159967
dalil.kg — правовая библиотека Кыргызской Республики
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