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г.Бишкек, Дом Правительстваот 3 августа 2002 года №413-р            РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ      1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий Правительству КыргызскойРеспублики  по  социально-экономическому  развитию  Аксыйского  районаДжалал-Абадской области.   2.   Министерствам,  государственным  комитетам,   административнымведомствам,  государственным комиссиям принять исчерпывающие  меры  повыполнению  плана мероприятий Правительства Кыргызской  Республики  посоциально-экономическому  развитию Аксыйского  района  Джалал-Абадскойобласти в установленные сроки.   3.   Джалал-Абадской  областной  государственной  администрации   иАксыйской районной государственной администрации в десятидневный  срокутвердить   Программу  социально-экономического  развития   Аксыйскогорайона,  Джалал-Абадской  области и  принять  конкретные  меры  по  еереализации.   4.   Республиканскому  штабу  по  реализации  плана  первоочередныхдействий  Правительства Кыргызской Республики на август-сентябрь  2002года   осуществлять  контроль  за  ходом  выполнения   данного   планамероприятий.         Премьер-министр                                            Н.Танаев                                 Утвержден                      распоряжением Правительства                         Кыргызской Республики                      от 3 августа 2002 года №413                                  П Л А Н           мероприятий Правительства Кыргызской Республики                 по социально-экономическому развитию                        Джалал-Абадской области                                     (В редакции распоряжения Правительства КР                    от 20 ноября 2003 года №701-р)            -----------------------------------------------------------------------|  |    Мероприятия    |  Источник |Ориенти- |Сроки |  Ответственные  ||  |                   | финансиро-|ровочная |испол-|   исполнители   ||  |                   |   вания   | сумма,  |нения |                 ||  |                   |           |тыс.сомов|      |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||1 |Создание фонда     |Республи-  |         |II    |Минфин,          ||  |социально-экономи- |канский    |         |полу- |министерства,    ||  |ческого развития   |бюджет,    |         |годие |госкомитеты,     ||  |Аксыйского района  |спонсорская|         |2002  |административные ||  |                   |помощь     |         |года  |ведомства,       ||  |                   |           |         |      |местные          ||  |                   |           |         |      |государственные  ||  |                   |           |         |      |администрации,   ||  |                   |           |         |      |доноры           ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||2 |Утратил силу.      |           |         |      |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||3 |Строительство      |Республи-  |  50000,0|2002- |Минсельводпром,  ||  |канала для орошения|канский    |         |2006  |Минфин,          ||  |земель Ренжитской  |бюджет,    |         |годы  |Джалал-Абадская  ||  |долины             |инвестиции,|         |      |облгосадминистра-||  |                   |местный    |         |      |ция, Аксыйская   ||  |                   |бюджет,    |         |      |райгосадминистра-||  |                   |местные    |         |      |ция              ||  |                   |сообщества |         |      |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||4 |Реабилитация       |Республи-  |  39500,0|2002- |Минсельводпром,  ||  |магистрального     |канский    |         |2006  |Минфин,          ||  |канала Беш-Батман  |бюджет,    |         |годы  |Джалал-Абадская  ||  |                   |инвестиции |         |      |облгосадминистра-||  |                   |           |         |      |ция              ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||5 |Восстановление и   |Кредит АБР | 111000,0|2002- |Минсельводпром,  ||  |новое строительство|по проекту |         |2007  |Джалал-Абадская  ||  |систем             |"Представ- |         |годы  |облгосадминистра-||  |централизованного  |ление      |         |      |ция              ||  |водоснабжения в 40 |инфраструк-|         |      |                 ||  |населенных пунктах |турных     |         |      |                 ||  |района             |услуг на   |         |      |                 ||  |                   |уровне     |         |      |                 ||  |                   |населенных |         |      |                 ||  |                   |пунктов"   |         |      |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||6 |Создание малых и   |Инвестиции |   5800,0|2002- |Минсельводпром,  ||  |средних предприятий|           |         |2003  |Минфин           ||  |по переработке     |           |         |годы  |Госкомимущества и||  |сельскохозяйствен- |           |         |      |инвестиций,      ||  |ной продукции      |           |         |      |Джалал-Абадская  ||  |                   |           |         |      |облгосадминистра-||  |                   |           |         |      |ция              ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||  |Транспорт и        |           |         |      |                 ||  |коммуникации       |           |         |      |                 ||7 |Реконструкция с 5  |Республи-  |   8000,0|2002- |Минтранскоммуни- ||  |по 11 километр     |канский    |         |2005  |каций,           ||  |автодороги         |бюджет,    |         |годы  |Джалал-Абадская  ||  |Ала-Бука - Кербен -|инвестиции,|         |      |облгосадминистра-||  |- Таш-Кумыр, общая |местный    |         |      |ция              ||  |протяженность      |бюджет     |         |      |                 ||  |дороги 154 км      |           |         |      |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||8 |Провести устройство|Республи-  |    600,0|II    |Минтранскоммуни- ||  |подпорных стен из  |канский    |         |полу- |каций            ||  |монолитного бетона |бюджет     |         |годие |                 ||  |моста через реку   |           |         |2002  |                 ||  |Ак-Сай на          |           |         |года  |                 ||  |автодороге Кербен -|           |         |      |                 ||  |Уч-Коргонская ГЭС  |           |         |      |                 ||  |(км 61)            |           |         |      |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||9 |Строительство моста|Республи-  |   1200,0|III   |Минтранскоммуни- ||  |через реку Ак-Жол  |канский    |         |квар- |каций            ||  |на а/д Мост -      |бюджет     |         |тал   |                 ||  |- Кичи - Ак-Жол -  |           |         |2002  |                 ||  |лагерь (км 3,7)    |           |         |года  |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||10|Строительство моста|Республи-  |   2330,0|2002- |Минтранскоммуни- ||  |через р.Ак-Жол на  |канский    |         |2003  |каций            ||  |а/д Мост - Кичи -  |бюджет     |         |гг.   |                 ||  |- Ак-Жол - лагерь  |           |         |      |                 ||  |(км 6,2)           |           |         |      |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||11|Проведение работ по|           |         |II    |Минтранскоммуни- ||  |возобновлению      |           |         |полу- |каций            ||  |рейсов по воздушной|           |         |годие |                 ||  |линии Бишкек-Кербен|           |         |2002  |                 ||  |                   |           |         |года  |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||12|Передача 26 единиц |Республи-  |   2000,0|II    |Минфин, АО       ||  |автоматических     |канский    |         |полу- |"Кыргызтелеком"  ||  |теле- радиоретранс-|бюджет     |         |годие |                 ||  |ляторов с баланса  |           |         |2002  |                 ||  |айыл окмоту на     |           |         |года  |                 ||  |баланс АО          |           |         |      |                 ||  |"Кыргызтелеком" и  |           |         |      |                 ||  |выделение средств  |           |         |      |                 ||  |на их              |           |         |      |                 ||  |восстановление     |           |         |      |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||13|Выделение средств  |Республи-  |  35000,0|II    |Минфин, АО       ||  |на строительство   |канский    |         |полу- |"Кыргызтелеком", ||  |новой радиорелейной|бюджет     |         |годие |Минтранскоммуни- ||  |станции (РРС) на   |           |         |2002  |каций            ||  |горе Тооку с       |           |         |года  |                 ||  |приемом от РРС     |           |         |      |                 ||  |"Баджыкыр"         |           |         |      |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||  |Предпринимательство|           |         |      |                 ||14|Финансово-кредитная|           |         |      |                 ||  |поддержка малого и |           |         |      |                 ||  |среднего предпри-  |           |         |      |                 ||  |нимательства:      |           |         |      |                 ||  |- создание         |           |         |II    |Госкомпредприни- ||  |  Аксыйского       |           |         |полу- |мательства,      ||  |  регионального    |           |         |годие |Минфин           ||  |  отдела           |           |         |2002  |                 ||  |  Госкомпредприни- |           |         |года  |                 ||  |  мательства;      |           |         |      |                 ||  |- в первоочередном |           |         |II    |Госкомпредприни- ||  |  порядке          |           |         |полу- |мательства       ||  |  продвижение      |           |         |годие |                 ||  |  инвестиционных   |           |         |2002  |                 ||  |  проектов по      |           |         |года  |                 ||  |  переработке      |           |         |      |                 ||  |  сельхозпродукции |           |         |      |                 ||  |  и создание       |           |         |      |                 ||  |  мини-производств;|           |         |      |                 ||  |- увеличение       |           |         |      |Госкомпредприни- ||  |  объемов          |           |         |      |мательства,      ||  |  кредитования     |           |         |      |КСФК, Финансовая ||  |  предпринимателей |           |         |      |компания по      ||  |  района           |           |         |      |поддержке        ||  |                   |           |         |      |кредитных союзов ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||  |Образование,       |           |         |      |                 ||  |культура,          |           |         |      |                 ||  |здравоохранение и  |           |         |      |                 ||  |право              |           |         |      |                 ||15|Завершение         |Республи-  |         |Ок-   |МЭиЧС            ||  |строительства школы|канский    |         |тябрь |                 ||  |имени Ташкулова в  |бюджет,    |         |2002  |                 ||  |с.Ак-Жол           |областной  |         |года  |                 ||  |                   |и местный  |         |      |                 ||  |                   |бюджет     |         |      |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||16|Строительство новой|Кредиты    |   4000,0|IV    |Минтранскоммуни- ||  |школы на 125       |АБР,       |         |квар- |каций, МОиК,     ||  |ученических мест   |местное    |         |тал   |Джалал-Абадская  ||  |им.А.Мырзабекова   |сообщество |         |2002  |облгосадминистра-||  |в с.Кечуу          |           |         |года  |ция              ||  |Ак-Жолской сельской|           |         |      |                 ||  |управы             |           |         |      |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||17|Оснащение школ     |Республи-  |    200,0|II    |МОиК             ||  |учебниками,        |канский    |         |полу- |                 ||  |учебно-методичес-  |бюджет     |         |годие |                 ||  |кими пособиями,    |           |         |2002  |                 ||  |учебным            |           |         |года  |                 ||  |оборудованием      |           |         |      |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||18|Открытие в с.Кербен|Республи-  |         |IV    |МОиК,            ||  |детского           |канский    |         |квар- |Джалал-Абадская  ||  |образовательного   |бюджет,    |         |тал   |облгосадминистра-||  |центра "Сейтек"    |местный    |         |2002  |ция, Аксыйская   ||  |                   |бюджет     |         |год   |райгосадминистра-||  |                   |           |         |      |ция              ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||19|Ремонт клубов в    |Республи-  |         |2002  |МЭЧС, МОиК,      ||  |селах Кожо-Ата,    |канский    |         |год   |Джалал-Абадская  ||  |Авлетим, Кызыл-Суу,|бюджет,    |         |      |облгосадминистра-||  |Жаны-Талап         |местный    |         |      |ция, Аксыйская   ||  |                   |бюджет     |         |      |райгосадминистра-||  |                   |           |         |      |ция              ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||20|Ремонт             |Республи-  |    500,0|2002  |МОиК,            ||  |эстетического      |канский    |         |год   |Джалал-Абадская  ||  |центра в селе      |бюджет,    |         |      |облгосадминистра-||  |Кербен             |местный    |         |      |ция, Аксыйская   ||  |                   |бюджет     |         |      |райгосадминистра-||  |                   |           |         |      |ция              ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||21|Строительство ФАП  |Кредит АБР |   1500,0|2002- |Минздрав         ||  |в селах Рязан-Сай, |           |         |2003  |                 ||  |Торук, Мундуз,     |           |         |годы  |                 ||  |Дейрес             |           |         |      |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||22|Обеспечение        |           |         |2002  |МВД              ||  |правопорядка и     |           |         |год   |                 ||  |соблюдение         |           |         |      |                 ||  |законности         |           |         |      |                 ||--|-------------------|-----------|---------|------|-----------------||23|Усиление работы по |           |         |2002  |Минюст, МВД      ||  |правовой пропаганде|           |         |год   |                 ||  |и повышению уровня |           |         |      |                 ||  |правовых знаний    |           |         |      |                 ||  |населения          |           |         |      |                 |-----------------------------------------------------------------------  
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