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                          УТРАТИЛО СИЛУ
         в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                  от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства
от 10 марта 2003 года № 106-р

           РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

           (В редакции распоряжения Правительства КР
           от 10 мая 2003 года № 267-р, 9 сентября 2003 года № 524-р)

  Во  исполнение Указа Президента Кыргызской Республики "О  проведении
празднования 125-летия города Бишкек - столицы Кыргызской  Республики"
от 11 января 2003 года:
  1.   Создать   Дирекцию  по  подготовке  и  проведению   праздничных
мероприятий, посвященных 125-летию города Бишкек.
  2. Утвердить прилагаемые:
  -   Положение,  штатное  расписание,  смету  расходов  Дирекции   по
подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 125-летию
города Бишкек;
  -  План  мероприятий  по  подготовке празднования  125-летия  города
Бишкек;
  -  План  мероприятий по празднованию 125-летия города  Бишкек  13-14
июня 2003 года.
  3.   Министерствам,   государственным  комитетам,   административным
ведомствам,   государственным  комиссиям,  областным   государственным
администрациям:
  -  обеспечить  неукоснительное  выполнение  утвержденных  пунктом  2
настоящего распоряжения планов мероприятий;
  -  ежедекадно представлять в мэрию города Бишкек информацию  о  ходе
выполнения утвержденных планов мероприятий.
  4.   Опубликовать   настоящее  распоряжение  в  средствах   массовой
информации.
  5.  Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения  возложить  на
отдел   социально-культурного   развития   Аппарата   Премьер-министра
Кыргызской Республики.

  Премьер-министр                                        Н.Танаев


                              Утверждено
                      распоряжением Правительства
                         Кыргызской Республики
                     от 10 марта 2003 года № 106-р

                          ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
                  Дирекции по подготовке и проведению
                 празднования 125-летия города Бишкек
-----------------------------------------------------------------------
| N  |           Должность          | Коли-  | Оклад | Итого | Итого  |
|п/п |                              | чество |       |  за   | за 4   |
|    |                              | единиц |       | месяц | месяца |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|1.  |Директор                      |    1   | 2800  | 2800  | 11200  |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|2.  |Заместитель по                |    1   | 2400  | 2400  |  9600  |
|    |творческо-постановочной работе|        |       |       |        |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|3.  |Главный специалист по         |    1   | 1000  | 1000  |  4000  |
|    |творческо-постановочной работе|        |       |       |        |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|4.  |Главный специалист по         |    1   | 1000  | 1000  |  4000  |
|    |художественному оформлению    |        |       |       |        |
|    |города                        |        |       |       |        |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|5.  |Ведущий специалист по         |    4   |  900  | 3600  | 14400  |
|    |строительству и               |        |       |       |        |
|    |благоустройству               |        |       |       |        |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|6.  |Специалист 1-й кат.           |    1   |  800  |  800  |  3200  |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|7.  |Делопроизводитель             |    1   |  680  |  680  |  2720  |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|8.  |Итого                         |   10   |12280  |12280  | 49100  |
-----------------------------------------------------------------------


                                 СМЕТА
             расходов Дирекции с февраля по июнь 2003 года

                                                            (тыс.сомов)
-----------------------------------------------------------------------
| N |     Наименование расходов    |  Статьи расходов  |  Утверждено  |
|п/п|                              |                   |              |
|---|------------------------------|-------------------|--------------|
|1. |Заработная плата              |       1101        |     49,1     |
|2. |Отчисления в Соцфонд          |       1211        |     12,3     |
|3. |Канцтовары                    |       1341        |     10,0     |
|4. |Транспортные расходы          |       1333        |     13,0     |
|5. |Услуги связи                  |       1338        |      2,0     |
|6. |Электроэнергия                |       1335        |      2,0     |
|7. |Плата за воду                 |       1334        |      0,5     |
|8. |Итого                         |                   |     88,9     |
-----------------------------------------------------------------------


                                                    Утвержден
                                           распоряжением Правительства
                                              Кыргызской Республики
                                          от 10 марта 2003 года N 106-р

                                 ПЛАН
    мероприятий по подготовке празднования 125-летия города Бишкек

              (В редакции распоряжения Правительства КР
             от 10 мая 2003 года № 267-р, 9 сентября 2003 года № 524-р)

-----------------------------------------------------------------------
|  N  |    Наименование     |Стоимость |Источник| Срок  | Исполнитель |
| п/п |    мероприятий      |  работ   |финанси-| испол-|             |
|     |                     |(млн.сом.)|рования | нения |             |
|---------------------------------------------------------------------|
|                      I. Организационные работы                      |
|---------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Создать Дирекцию и   |          |        |До 1   |Правительство|
|     |Фонд по подготовке и |          |        |марта  |Кыргызской   |
|     |празднованию         |          |        |       |Республики,  |
|     |125-летия города     |          |        |       |мэрия        |
|     |Бишкек               |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|1.2. |Провести конкурс на  |    0,3   |Местный |До 15  |Мэрия        |
|     |сочинение и апробацию|          |бюджет  |апреля |             |
|     |вариантов Гимна      |          |        |2003 г.|             |
|     |города Бишкек и      |          |        |       |             |
|     |эмблему праздника    |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|1.3. |Приглашение:         |     -    |Местный |До 1   |Мэрия,       |
|     |- гостей, в т.ч. из  |          |бюджет  |апреля |МИД,         |
|     |городов побратимов;  |          |        |2003 г.|министерства,|
|     |- почетных граждан   |          |        |       |ведомства    |
|     |гор. Бишкек          |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|1.4. |Разработать и        |    0,2   |Местный |До 1   |Мэрия        |
|     |утвердить сценарий   |          |бюджет  |марта  |             |
|     |проведения           |          |        |       |             |
|     |основных мероприятий |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|1.5. |Организовать и       |          |        |До 1   |Мэрия        |
|     |утвердить состав     |          |        |марта  |             |
|     |творческой группы по |          |        |       |             |
|     |проведению торжеств  |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|1.6. |Провести             |          |Привле- |До 10  |Мэрия        |
|     |благотворительные    |          |ченные  |марта  |             |
|     |марафоны для         |          |средства|       |             |
|     |привлечения          |          |        |       |             |
|     |дополнительных       |          |        |       |             |
|     |денежных средств     |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|1.7. |Организовать широкое |          |Февраль-|       |Отделы       |
|     |освещение подготовки |          |июнь    |       |информацион- |
|     |и проведения         |          |        |       |ного         |
|     |празднования         |          |        |       |обеспечения и|
|     |125-летия города в   |          |        |       |социально-   |
|     |СМИ                  |          |        |       |культурного  |
|     |                     |          |        |       |развития АПМ,|
|     |                     |          |        |       |Минтранском- |
|     |                     |          |        |       |муникаций    |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|1.8. |Обеспечение          |          |12-14   |       |Мэрия,       |
|     |правопорядка во время|          |июня    |       |МВД, СНБ (по |
|     |проведения           |          |        |       |согласованию)|
|     |праздничных торжеств |          |        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------|
|        II. Строительство и реконструкция юбилейных объектов         |
|---------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Государственный      |По смете  |Област- |Март-  |Чуйская      |
|     |академический русский|          |ной     |май    |область      |
|     |драматический театр: |          |бюджет  |       |             |
|     |- ремонт кровли      |          |        |       |             |
|     |- ремонт фасада      |          |        |       |             |
|     |  здания             |          |        |       |             |
|     |- обновить дорожное и|          |        |       |             |
|     |  тротуарное покрытие|          |        |       |             |
|     |- восстановить       |          |        |       |             |
|     |  наружное освещение |          |        |       |             |
|     |- благоустроить прил.|          |        |       |             |
|     |  территорию         |          |        |       |             |
|     |- восстановить фонтан|          |        |       |             |
|     |  с западной стороны |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.2. |Национальная         |По смете  |Област- |Март-  |Таласская    |
|     |библиотека:          |          |ной     |май    |область      |
|     |- ремонт кровли      |          |бюджет  |       |             |
|     |- ремонт фасада      |          |        |       |             |
|     |  здания             |          |        |       |             |
|     |- обновить дорожное и|          |        |       |             |
|     |  тротуарное покрытие|          |        |       |             |
|     |- восстановить       |          |        |       |             |
|     |  наружное освещение |          |        |       |             |
|     |- благоустроить прил.|          |        |       |             |
|     |  территорию         |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.3. |Кинотеатр            |По смете  |Област- |Март-  |Иссык-       |
|     |"Иссык-Куль":        |          |ной     |май    |Кульская     |
|     |- ремонт кровли      |          |бюджет  |       |область      |
|     |- отделка здания     |          |        |       |             |
|     |- ремонт полов       |          |        |       |             |
|     |- отремонтировать    |          |        |       |             |
|     |  наружный туалет    |          |        |       |             |
|     |- благоустроить прил.|          |        |       |             |
|     |  территорию         |          |        |       |             |
|     |- восстановить       |          |        |       |             |
|     |  наружное освещение |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.4. |Кыргызская           |По смете  |Област- |Март-  |Ошская       |
|     |национальная         |          |ной     |май    |область      |
|     |филармония           |          |бюджет  |       |             |
|     |им.Т.Сатылганова:    |          |        |       |             |
|     |- ремонт кровли      |          |        |       |             |
|     |- восстановление     |          |        |       |             |
|     |  поливочного        |          |        |       |             |
|     |  водопровода и      |          |        |       |             |
|     |  озеленения         |          |        |       |             |
|     |- восстановление     |          |        |       |             |
|     |  наружного освещения|          |        |       |             |
|     |- благоустройство    |          |        |       |             |
|     |  территории с       |          |        |       |             |
|     |  освещением         |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.5. |Государственный      |По смете  |Област- |Март-  |Баткенская   |
|     |исторический музей:  |          |ной     |май    |область      |
|     |- ремонт кровли      |          |бюджет  |       |             |
|     |- ремонт фасада,     |          |        |       |             |
|     |  цокольной части,   |          |        |       |             |
|     |  террасы            |          |        |       |             |
|     |- ремонт фонтанов    |          |        |       |             |
|     |- восстановить       |          |        |       |             |
|     |  дорожное и         |          |        |       |             |
|     |  тротуарное покрытие|          |        |       |             |
|     |- восстановить       |          |        |       |             |
|     |  наружное освещение |          |        |       |             |
|     |  и озеленение       |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.6. |Национальный         |По смете  |Област- |Март-  |Джалал-      |
|     |академический        |          |ной     |май    |Абадская     |
|     |драматический театр  |          |бюджет  |       |область      |
|     |им.Т.Абдымомунова:   |          |        |       |             |
|     |- ремонт фасада      |          |        |       |             |
|     |- восстановление     |          |        |       |             |
|     |  тротуарных плит,   |          |        |       |             |
|     |  наружного          |          |        |       |             |
|     |  освещения,         |          |        |       |             |
|     |  ирригации,         |          |        |       |             |
|     |  озеленения,        |          |        |       |             |
|     |  мраморных плит     |          |        |       |             |
|     |  покрытия, фонтанов |          |        |       |             |
|     |- благоустроить      |          |        |       |             |
|     |  прилегающую        |          |        |       |             |
|     |  территорию сквера  |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.7. |Кинотеатр "Октябрь": |По смете  |Област- |Март-  |Нарынская    |
|     |- ремонт кровли и    |          |ной     |май    |область      |
|     |  фасада             |          |бюджет  |       |             |
|     |- восстановить       |          |        |       |             |
|     |  наружное освещение |          |        |       |             |
|     |- восстановить       |          |        |       |             |
|     |  ирригацию          |          |        |       |             |

|     |- установить скамейки|          |        |       |             |
|     |- благоустроить      |          |        |       |             |
|     |  прилегающую        |          |        |       |             |
|     |  территорию         |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.8. |Завершение           |По смете  |Респуб- |Март-  |МОиК         |
|     |строительства        |          |ликанс- |июнь   |             |
|     |главного корпуса БГУ,|          |кий     |       |             |
|     |в т.ч.:              |          |бюджет  |       |             |
|     |- облицовка          |          |        |       |             |
|     |  колоннады,         |          |        |       |             |
|     |- облицовка парапета |          |        |       |             |
|     |  колонны,           |          |        |       |             |
|     |- устройство кровли  |          |        |       |             |
|     |  колоннады,         |          |        |       |             |
|     |- облицовка стен     |          |        |       |             |
|     |  гл. корпуса с южной|          |        |       |             |
|     |  стороны,           |          |        |       |             |
|     |- отделка потолка    |          |        |       |             |
|     |  колоннады с        |          |        |       |             |
|     |  устройством        |          |        |       |             |
|     |  подсветки          |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.9. |Аллея Молодежи по    |  10,0    |Местный |Март-  |Мэрия        |
|     |ул.Табышалиева от    |          |бюджет  |июнь   |             |
|     |пр.Чуй до ул.Фрунзе  |          |мэрия   |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.10.|Контактная           |  35,0    |Респуб- |Март-  |Министерство |
|     |троллейбусная линия  |          |ликанс- |июнь   |сельского,   |
|     |и подъездные дороги  |          |кий     |       |водного      |
|     |по ул.Ахунбаева-     |  20      |бюджет, |       |хозяйства и  |
|     |Некрасова от пр.Мира |          |местный |       |перерабаты-  |
|     |до Южной магистрали. |          |бюджет  |       |вающей       |
|     |Трехагрегатная       |  15      |        |       |промышлен-   |
|     |тяговая подстанция по|          |        |       |ности,       |
|     |пр.Мира              |          |        |       |мэрия        |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.11.|Ремонт зданий и Г    |   1,0    |Респуб- |Март-  |Минсельводхоз|
|     |сооружений с         |          |ликанс- |май    |и перерабаты-|
|     |благоустройством     |          |кий     |       |вающей       |
|     |прилегающей          |          |бюджет  |       |промышлен-   |
|     |территории ипподрома,|          |        |       |ности,       |
|     |обновление дорожного |          |        |       |АО "Ак-Кула" |
|     |покрытия и           |          |        |       |(по согласо- |
|     |восстановление       |          |        |       |ванию)       |
|     |наружного освещения  |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.12.|Контактная           |  30,0    |Респуб- |Март-  |Министерство |
|     |троллейбусная линия  |          |ликанс- |июнь   |внешней      |
|     |и подъездные дороги  |          |кий     |       |торговли и   |
|     |по ул.Гагарина-Селек-|  10,0    |бюджет, |       |промышлен-   |
|     |ционная в жилом      |          |местный |       |ности,       |
|     |массиве "Ар-Орго"    |  20,0    |бюджет  |       |мэрия        |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.13.|Ремонт фасадов зданий|   4,0    |Респуб- |Март-  |Минздрав     |
|     |и сооружений с       |          |ликанс- |май    |             |
|     |восстановлением      |          |кий     |       |             |
|     |наружного освещения и|          |бюджет, |       |             |
|     |благоустройством     |          |спец.   |       |             |
|     |прилегающей          |   1,0    |средства|       |             |
|     |территории республи- |          |        |       |             |
|     |канских клинических  |          |        |       |             |
|     |больниц              |          |        |       |             |
|     |                     |          |        |       |             |
|     |Поставка             |   1,0    |Респуб- |Март-  |Минздрав     |
|     |амбулаторного        |          |ликанс- |май    |             |
|     |оборудования для     |          |кий     |       |             |
|     |амбулаторий          |          |бюджет  |       |             |
|     |ж/массивов           |          |май     |       |             |
|     |"Кара-Джигач" и      |          |        |       |             |
|     |"Дордой"             |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.14.|Реконструкция  5,0   |   5,0    |Собст-  |Март-  |Министерство |
|     |ул.Рыскулова от      |          |венные  |июнь   |юстиции      |
|     |бул.М.Ганди до       |          |средства|       |             |
|     |ул.Турусбекова для   |          |        |       |             |
|     |открытия автомобиль- |          |        |       |             |
|     |ного движения        |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.15.|Реконструкция        |   5,0    |Респуб- |Март-  |Министерство |
|     |ул.Рыскулова от      |          |ликанс- |июнь   |финансов     |
|     |ул.Т.Молдо до        |          |кий     |       |             |
|     |ул.Турусбекова       |          |бюджет  |       |             |
|     |для открытия         |          |        |       |             |
|     |пешеходного          |          |        |       |             |
|     |движения (Арбат)     |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.16.|Благоустройство      |   2,0    |Респуб- |Март-  |Министерство |
|     |территории с         |          |ликанс- |июнь   |обороны      |
|     |освещением,          |          |кий     |       |             |
|     |восстановлением      |          |бюджет  |       |             |
|     |ирригации, покрытий  |          |        |       |             |
|     |тротуаров, установкой|          |        |       |             |
|     |скамеек, озеленением |          |        |       |             |
|     |бул.Эркиндик         |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.17.|Изготовление и монтаж|   2,0    |Консуль-|Март-  |МИД          |
|     |аншлагов по улицам   |          |ские    |май    |             |
|     |гор. Бишкек          |          |сборы   |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.18.|Освещение            |   4,0    |Собст-  |Март-  |АО           |
|     |магистральных улиц   |          |венные  |май    |"Кыргызские  |
|     |и площадей города    |          |средства|       |национальные |
|     |                     |          |        |       |сети"        |
|     |                     |          |        |       |ВЛ-110-500   |
|     |                     |          |        |       |(по соглас.) |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.19.|Строительство Южной  |   9,0    |Респуб- |Март-  |Минтранском- |
|     |объездной дороги от  |          |ликанс- |май-   |муникаций    |
|     |пр.Мира до ул.Баха   |          |кий     |август |             |
|     |(подъездная дорога к |          |бюджет  |       |             |
|     |комплексу            |          |        |       |             |
|     |"Манас-Айылы"        |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.20.|Ремонт, благоустрой- |   2,0    |Собст-  |Март-  |СЭЗ "Бишкек" |
|     |ство, саночистка,    |          |венные  |май    |             |
|     |реконструкция        |          |средства|       |             |
|     |освещения территории |          |        |       |             |
|     |"Манас айылы"        |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.21.|Строительство        |  30,0    |Респуб- |Март-  |Минтранском- |
|     |подъездных дорог к   |          |ликанс- |май-   |муникаций    |
|     |юго-восточному жилому|          |кий     |август |             |
|     |району - мкр. N 12   |          |бюджет  |       |             |
|     |(7п.к.-строительство |          |        |       |             |
|     |трехпролетного моста |          |        |       |             |
|     |через реку Аламедин) |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.22.|Реконструкция и      |   3,0    |Респуб- |Март-  |Госкомтур-   |
|     |восстановление пяти  |          |ликанс- |май    |спорт        |
|     |спортивных площадок в|          |кий     |       |             |
|     |каждом районе        |          |бюджет  |       |             |
|     |гор. Бишкек          |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.23.|Ремонт фасадов зданий|   7,65   |        |Март-  |             |
|     |и сооружений с       |   1,0    |Респуб- |май    |СНБ (по      |
|     |подсветкой по        |          |ликанс- |       |соглас.),    |
|     |эскизным проработкам |   1,0    |кий     |       |Госкомиссия  |
|     |Бишкекглавархитектуры|          |бюджет, |       |по антимоно- |
|     |и благоустройством   |          |собст-  |       |польной      |
|     |территорий города    |          |венные  |       |политике,    |
|     |                     |   1,0    |средства|       |Госкомиссия  |
|     |                     |          |        |       |по закупкам, |
|     |                     |   0,1    |        |       |Госинспекция |
|     |                     |          |        |       |по стандар-  |
|     |                     |          |        |       |тизации и    |
|     |                     |          |        |       |метрологии,  |
|     |                     |   1,5    |        |       |Счетная      |
|     |                     |          |        |       |палата (по   |
|     |                     |          |        |       |согласованию)|
|     |                     |   1,0    |        |       |Социальный   |
|     |                     |          |        |       |фонд,        |
|     |                     |   0,1    |        |       |Госкомпред-  |
|     |                     |          |        |       |приниматель- |
|     |                     |          |        |       |ства,        |
|     |                     |   0,5    |        |       |Госкомиссия  |
|     |                     |          |        |       |по рынку     |
|     |                     |          |        |       |ценных бумаг,|
|     |                     |   0,6    |        |       |Госкомарх-   |
|     |                     |          |        |       |строй,       |
|     |                     |   0,2    |        |       |Кыргызпотреб-|
|     |                     |          |        |       |союз,        |
|     |                     |   0,1    |        |       |Кыргызжилком-|
|     |                     |          |        |       |мунсоюз,     |
|     |                     |   0,05   |        |       |Кыргызкино   |
|     |                     |          |        |       |(по соглас.),|
|     |                     |   0,5    |        |       |ТПП          |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.24.|Изготовление скамеек |   2,0    |Респуб- |Март-  |Государствен-|
|     |для парков,          |          |ликанс- |май    |ное агентство|
|     |бульваров, скверов   |          |кий     |       |по геологии и|
|     |                     |          |бюджет  |       |минеральным  |
|     |                     |          |        |       |ресурсам     |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.25.|Поставка саженцев    |   2,0    |Средства|Март   |Государствен-|
|     |(ель, сосна, дуб,    |          |хозяйст-|       |ная лесная   |
|     |береза)              |          |венной  |       |служба       |
|     |                     |          |деятель-|       |             |
|     |                     |          |ности   |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.26.|Оформление и         |   5,0    |Собст-  |Март-  |Нацбанк,     |
|     |освещение государст- |          |венные  |май    |коммерческие |
|     |венных зданий и      |          |средства|       |банки (по    |
|     |сооружений           |          |        |       |согласованию)|
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.27.|Изготовление и монтаж|   3,0    |Собст-  |Март-  |НАК          |
|     |сборно-разборных     |          |венные  |май    |"Кыргызстан  |
|     |рекламных щитов не   |          |средства|       |аба жолдору" |
|     |для коммерческих     |          |        |       |(по согла-   |
|     |структур             |          |        |       |сованию)     |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.28.|Восстановление       |  20,0    |Собст-  |Март-  |АО "Бишкек-  |
|     |дорожного покрытия   |          |венные  |июнь   |теплосеть"   |
|     |ул.Киевской от       |          |средства|       |(по согла-   |
|     |ул.Ибраимова до      |          |        |       |сованию),    |
|     |ул.Бейшеналиевой     |          |        |       |АО "Кыргыз-  |
|     |                     |          |        |       |алтын" (по   |
|     |                     |          |        |       |согласова-   |
|     |                     |          |        |       |нию), АО     |
|     |                     |          |        |       |"Арпа"       |
|     |                     |          |        |       |(по согла-   |
|     |                     |          |        |       |сованию),    |
|     |                     |          |        |       |СП "Кател"   |
|     |                     |          |        |       |(по согла-   |
|     |                     |          |        |       |сованию),    |
|     |                     |          |        |       |СП "Бител"   |
|     |                     |          |        |       |(по согла-   |
|     |                     |          |        |       |сованию),    |
|     |                     |          |        |       |ОсОО "Вимм-  |
|     |                     |          |        |       |Биль-Данн"   |
|     |                     |          |        |       |(по согла-   |
|     |                     |          |        |       |сованию),    |
|     |                     |          |        |       |АО "Кыргыз-  |
|     |                     |          |        |       |даназык"     |
|     |                     |          |        |       |(по согла-   |
|     |                     |          |        |       |сованию)     |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.29.|Реконструкция        |  10,0    |Собст-  |Март-  |АО "Кыргыз-  |
|     |курантов, фонтанов и |          |венные  |май    |телеком"     |
|     |площадей на северо-  |          |средства|       |(по согла-   |
|     |западной стороне     |          |        |       |сованию)     |
|     |Кыргызглавпочтамта,  |          |        |       |             |
|     |установка рекламы    |          |        |       |             |
|     |"бегущая строка"     |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.30.|Установка рекламы    |  10,0    |Собст-  |Март-  |АО           |
|     |"бегущая строка" и   |          |венные  |май    |"Кыргызалтын"|
|     |приобретение и монтаж|          |средства|       |(по согла-   |
|     |крупногабаритного    |          |        |       |сованию),    |
|     |телеэкрана на площади|          |        |       |ЦУМ "Айчурек"|
|     |"Ала-Тоо" и здании   |          |        |       |(по согла-   |
|     |ЦУМ "Айчурек"        |          |        |       |сованию)     |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.31.|Ремонт фасада        |   1,0    |Респуб- |Март-  |Управление   |
|     |гостиницы            |          |ликанс- |май    |делами       |
|     |"Иссык-Куль",        |          |кий     |       |Президента   |
|     |благоустройство      |          |бюджет  |       |             |
|     |территории           |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.32.|Ремонт фасада        |   1,0    |Собст-  |Март-  |НАН          |
|     |здания НАН с         |          |венные  |май    |             |
|     |восстановлением      |          |средства|       |             |
|     |наружного освещения и|          |        |       |             |
|     |благоустройством     |          |        |       |             |
|     |территории,          |          |        |       |             |
|     |прилегающей к пр.Чуй |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.33.|Изготовление         |   5,0    |Собст-  |Март-  |АО           |
|     |контейнеров для      |          |венные  |май    |"Кыргызгаз"  |
|     |твердых бытовых      |          |средства|       |(по согла-   |
|     |отходов              |          |        |       |сованию),    |
|     |                     |          |        |       |Госагенство  |
|     |                     |          |        |       |по закупкам и|
|     |                     |          |        |       |матрезервам  |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.34.|Ремонт здания Дома   |   1,0    |Собст-  |Март-  |Федерация    |
|     |профсоюзов с         |          |венные  |май    |профсоюзов   |
|     |благоустройством и   |          |средства|       |(по согла-   |
|     |подсветкой прилега-  |          |        |       |сованию)     |
|     |ющей территории      |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.35.|Установка            |   2,0    |Спонсор-|Март-  |Управление   |
|     |государственных      |          |ские    |май    |Кыргызской   |
|     |флагов стран.        |          |средства|       |железной     |
|     |Ремонт "Дома Дружбы" |          |        |       |дороги       |
|     |с благоустройством и |          |        |       |             |
|     |подсветкой прилегаю- |          |        |       |             |
|     |щей территории       |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.36.|Благоустройство      |   2,0    |Собст-  |Март-  |ЦУМ "Айчурек"|
|     |территории универмага|          |венные  |май    |(по согла-   |
|     |"Айчурек" с          |          |средства|       |сованию)     |
|     |подсветкой здания и  |          |        |       |             |
|     |освещением прилегаю- |          |        |       |             |
|     |щей площади          |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.37.|Открытие автотранс-  |  10,0    |Собст-  |Март-  |Торгово-     |
|     |портного движения по |          |венные  |май    |рыночный     |
|     |ул.Киевской от       |          |средства|       |комплекс "Ош |
|     |ул.Бейшеналиевой до  |          |        |       |базары" (по  |
|     |ул.Фучика            |          |        |       |согласованию)|
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.38.|Открытие автотранс-  |   5,0    |Собст-  |Март-  |Торгово-     |
|     |портного движения с  |          |венные  |май    |рыночный     |
|     |южной стороны рынка  |          |средства|       |комплекс     |
|     |"Орто-Сай" от        |          |        |       |"Орто-Сай"   |
|     |ул.Юнусалиева до     |          |        |       |(по согла-   |
|     |ул.Ж.Пудовкина       |          |        |       |сованию)     |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.39.|Благоустройство      |  10,0    |Собст-  |Март-  |ОсОО "Дордой"|
|     |прилегающей          |          |венные  |май    |(по согла-   |
|     |территории Аламедин- |          |средства|       |сованию)     |
|     |ского рынка по       |          |        |       |             |
|     |ул.Парковой и        |          |        |       |             |
|     |ул.Джантошевой       |          |        |       |             |
|     |                     |          |        |       |             |
|     |Закончить фасад      |          |        |       |             |
|     |супермаркета "Дордой"|          |        |       |             |
|     |по пр.Чуй-Ибраимова  |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.40.|Открытие торгового   |  10,0    |Собст-  |Март-  |ЗАО "Берекет"|
|     |комплекса "Берекет". |          |венные  |май    |(по согла-   |
|     |Реконструкция        |          |средства|       |сованию)     |
|     |ул.Павлова с         |          |        |       |             |
|     |устройством дорожного|          |        |       |             |
|     |и тротуарного        |          |        |       |             |
|     |покрытия от пр.Чуй   |          |        |       |             |
|     |до ул.Рыскулова      |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.41.|Изготовление и монтаж|   2,0    |Собст-  |Март-  |ОсОО         |
|     |38 рекламных щитов   |          |венные  |май    |"Континент" -|
|     |(38х52,0)            |          |средства|       |20 шт.       |
|     |                     |          |        |       |(по согла-   |
|     |                     |          |        |       |сованию),    |
|     |                     |          |        |       |ОсОО "Дека" -|
|     |                     |          |        |       |10 шт.       |
|     |                     |          |        |       |(по согла-   |
|     |                     |          |        |       |сованию),    |
|     |                     |          |        |       |СП "Реемтсма"|
|     |                     |          |        |       |- 6 шт.      |
|     |                     |          |        |       |(по согла-   |
|     |                     |          |        |       |сованию)     |
|     |                     |          |        |       |СП           |
|     |                     |          |        |       |"Кока-кола" -|
|     |                     |          |        |       |2 шт.        |
|     |                     |          |        |       |(по согла-   |
|     |                     |          |        |       |сованию)     |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.42.|Строительство        |   4,4    |Респуб- |Март-  |МЭиЧС        |
|     |водопровода 4 км., в |          |ликанс- |май    |             |
|     |новостройках города  |          |кий     |       |             |
|     |                     |          |бюджет  |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.43.|Строительство        |  29,6    |Собст-  |Март-  |АО "Север-   |
|     |трансформаторных     |          |венные  |май    |электро"     |
|     |подстанций в количес-|          |средства|       |(по согла-   |
|     |тве 14 шт. с электри-|          |        |       |сованию)     |
|     |ческими сетями, в    |          |        |       |             |
|     |новостройках города  |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.44.|Реконструкция        |   1,5    |Местный |Март-  |Мэрия        |
|     |пешеходного моста по |          |бюджет  |май    |             |
|     |ул.А.Огонбаева через |          |        |       |             |
|     |реку Аламедин        |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.45.|Ремонтно-восстанови- |   7,5    |Местный |Март-  |Мэрия        |
|     |тельные работы по    |          |бюджет  |май    |             |
|     |наружному освещению, |          |        |       |             |
|     |830 светоточек       |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.46.|Реабилитация 5,96 км |  51,34   |Кредит- |Март-  |Минтранском- |
|     |городских дорог в    |          |ные     |май    |муникаций,   |
|     |рамках проекта       |          |средства|       |мэрия        |
|     |"Городской           |          |        |       |             |
|     |транспорт":          |          |        |       |             |
|     |- ул.Горького 1,89 км|          |        |       |             |
|     |от Б-Батыра до       |          |        |       |             |
|     |пр.Манаса;           |          |        |       |             |
|     |- ул.Фучика 0,69 км  |          |        |       |             |
|     |от Московской до     |          |        |       |             |
|     |пр.Чуй;              |          |        |       |             |
|     |- ул.Юнусалиева 3,38 |          |        |       |             |
|     |км от Сухе-Батора до |          |        |       |             |
|     |М.Горького           |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.47.|Текущий ямочный      |   2,5    |Кредит- |Март-  |Минтранском- |
|     |ремонт 3850 кв.м     |          |ные     |май    |муникаций,   |
|     |по улицам:           |          |средства|       |мэрия        |
|     |Киевская, Токтогула, |          |        |       |             |
|     |Шабдан-Батыра,       |          |        |       |             |
|     |Ж.Пудовкина,         |          |        |       |             |
|     |Токомбаева, Байтик-  |          |        |       |             |
|     |Батыра, Исанова,     |          |        |       |             |
|     |Логвиненко, Эркиндик,|          |        |       |             |
|     |М.Ганди, Гагарина,   |          |        |       |             |
|     |Ибраимова            |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.48.|Текущий ямочный      |   1,7    |Местный |Март-  |Мэрия        |
|     |ремонт 3130 кв.м по  |          |бюджет  |май    |             |
|     |улицам:              |          |        |       |             |
|     |Тыныстанова,         |          |        |       |             |
|     |Разакова,            |          |        |       |             |
|     |Индустриальная,      |          |        |       |             |
|     |Скрябина,            |          |        |       |             |
|     |Суеркулова,          |          |        |       |             |
|     |Дружбы, Куренкеева,  |          |        |       |             |
|     |Орозбекова,          |          |        |       |             |
|     |Уметалиева,          |          |        |       |             |
|     |Термечикова          |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.49.|Благоустройство      |   2,0    |Респуб- |Март-  |Министерство |
|     |территории с         |          |ликанс- |июнь   |труда и      |
|     |освещением, восста-  |          |кий     |       |социальной   |
|     |новлением ирригации, |          |бюджет  |       |защиты       |
|     |покрытий тротуаров,  |          |        |       |Фонд         |
|     |установкой скамеек,  |          |        |       |занятости    |
|     |озеленением          |          |        |       |             |
|     |бул.Молодая Гвардия  |          |        |       |             |
|     |от ул.Боконбаева до  |          |        |       |             |
|     |пр.Жибек-Жолу        |          |        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------|
|                    III. Благоустройство и ремонт                    |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Проведение           |   0,9    |Местный |Март-  |Мэрия        |
|     |мероприятий по       |          |бюджет  |май    |             |
|     |оформлению территории|          |        |       |             |
|     |города и районов с   |          |        |       |             |
|     |установлением        |          |        |       |             |
|     |рекламных щитов,     |          |        |       |             |
|     |стендов, растяжек    |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.2. |Благоустройство и    |   4,0    |Местный |Март-  |Мэрия        |
|     |саночистка           |          |бюджет  |май    |             |
|     |магистральных улиц,  |          |        |       |             |
|     |площадей и           |          |        |       |             |
|     |путепроводов города  |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.3. |Ремонт, обновление   |   1,0    |Местный |Март-  |Мэрия        |
|     |въездных стел города |          |бюджет  |май    |             |
|     |с благоустройством и |          |        |       |             |
|     |освещением           |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.4. |Проведение городского|   4,0    |Местный |Март-  |Мэрия        |
|     |конкурса "Мой двор,  |          |бюджет  |май    |             |
|     |мой подъезд"         |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.5. |Оформление парков и  |   0,1    |Местный |Март   |Мэрия        |
|     |зон отдыха           |          |бюджет  |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.6. |Ремонт остановочных  |   1,1    |Местный |До     |Мэрия        |
|     |комплексов и         |          |бюджет  |1.06.03|             |
|     |павильонов           |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.7. |Проведение           |          |Средства|Март-  |Мэрия,       |
|     |инвентаризации,      |          |хоз.    |апрель |рекламные    |
|     |обновление рекламных |          |субъек- |       |агентства    |
|     |щитов                |          |тов     |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.8. |Подготовка работы    |   5,0    |Местный |Март-  |Мэрия        |
|     |фонтанов во всех     |          |бюджет  |апрель |             |
|     |парках, зонах отдыха |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.9. |Восстановление       |   9,4    |Местный |Март-  |Мэрия        |
|     |наружного освещения  |          |бюджет  |май    |             |
|     |(светоточек, 1384    |          |        |       |             |
|     |шт.) по улицам и     |          |        |       |             |
|     |площадям             |          |        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------|
|                 IV. Культурно-массовые мероприятия                  |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.1. |Проведение во всех   |          |Собст-  |Февраль|МОиК, Мэрия  |
|     |учреждениях,         |          |венные  |-май   |             |
|     |организациях и       |          |средства|       |             |
|     |предприятиях         |          |        |       |             |
|     |республики лекций и  |          |        |       |             |
|     |семинаров, собраний  |          |        |       |             |
|     |жителей "Бишкек - моя|          |        |       |             |
|     |столица", открытых   |          |        |       |             |
|     |уроков, классных     |          |        |       |             |
|     |часов на тему "Бишкек|          |        |       |             |
|     |- родной край"       |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.2. |Проведение лекций,   |          |Собст-  |Февраль|МОиК, Мэрия  |
|     |"круглых столов",    |          |венные  |-май   |             |
|     |вечеров, КВП в       |          |средства|       |             |
|     |школах, ВУЗах и      |          |        |       |             |
|     |ССУЗах республики на |          |        |       |             |
|     |тему "Городу Бишкек  |          |        |       |             |
|     |- 125 лет"           |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.3. |Книжно-иллюстрацион- |          |Май-    |       |Мэрия        |
|     |ные экспозиции и     |          |июнь    |       |             |
|     |выставки, уголки в   |          |        |       |             |
|     |библиотеках          |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.4. |Организовать конкурсы|   0,12   |Местный |До     |Мэрия        |
|     |на лучшие публикации |          |бюджет  |июня   |             |
|     |в средствах печати,  |          |мэрия   |       |             |
|     |телепередачи и др.   |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.5. |Проведение конкурсов |   0,4    |Привле- |Май -  |Мэрия        |
|     |"Мисс Бишкек 2003",  |          |ченные  |июнь   |             |
|     |детского конкурса    |          |средства|       |             |
|     |"Маленькая Мисс      |          |        |       |             |
|     |Бишкека - 2003"      |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.6. |Чествование горожан -|   0,1    |Местный |До     |Мэрия        |
|     |долгожителей         |          |бюджет  |1.06.03|             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.7. |Проведение студенчес-|   0,27   |Местный |25 мая |Мэрия        |
|     |кого фестиваля       |          |бюджет  |2003 г.|             |
|     |"Весна Бишкека-125"  |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.8. |Фестиваль фильмов о  |          |        |Май-   |Мэрия        |
|     |Бишкеке:             |          |        |июнь-  |             |
|     |- организация и показ|          |        |       |             |
|     |фильмов в кинотеатрах|          |        |       |             |
|     |города, посвященных  |          |        |       |             |
|     |истории города       |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.9. |Повсеместное         |          |        |Весь   |Местные госу-|
|     |проведение встреч и  |          |        |период |дарственные  |
|     |чествование ветеранов|          |        |       |администрации|
|     |труда, участвовавших |          |        |       |органы       |
|     |в становлении и      |          |        |       |местного     |
|     |развитии гор. Бишкек |          |        |       |самоуправле- |
|     |                     |          |        |       |ния          |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.10.|Организация и        |   0,2    |Местный |Май    |Мэрия        |
|     |проведение встреч с  |          |бюджет  |       |             |
|     |выдающимися людьми   |          |        |       |             |
|     |города, почетными    |          |        |       |             |
|     |горожанами           |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.11.|Проведение           |   0,05   |Местный |Июнь   |Госкомтур-   |
|     |Ш-Спартакиады по     |          |бюджет  |       |спорт, мэрия |
|     |национальным видам   |          |        |       |             |
|     |спорта               |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.12.|4-я  Спартакиада гор.|   0,05   |Местный |16-17  |Мэрия        |
|     |Бишкек с участием    |          |бюджет  |мая    |             |
|     |допризывной и        |          |        |       |             |
|     |призывной молодежи   |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.13.|Международные турниры|   0,6    |Респуб- |20-26  |Госкомтур-   |
|     |- бокс, борьба       |          |ликанс- |мая    |спорт, мэрия |
|     |греко-римская с      |          |кий,    |       |             |
|     |участием спортсменов |          |местный |       |             |
|     |столицы, городов     |          |бюджеты |       |             |
|     |Центральной Азии,    |          |        |       |             |
|     |Стамбула, Тегерана,  |          |        |       |             |
|     |Урумчи, России       |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.14.|Открытое первенство  |   0,02   |Местный |Май    |Мэрия        |
|     |г.Бишкек по шейпингу |          |бюджет  |       |             |
|     |с участием           |          |        |       |             |
|     |спортсменов Алматы,  |          |        |       |             |
|     |Ташкента             |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.15.|Матчевая встреча по  |    -     |        |Май    |Мэрия        |
|     |кикбоксингу Бишкек - |          |        |       |             |
|     |Стамбул              |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.16.|Матч ветеранов спорта|   0,1    |Местный |Май    |Госкомтур-   |
|     |по футболу между     |          |бюджет  |       |спорт, мэрия |
|     |командами "Алга"     |          |        |       |             |
|     |(Бишкек), "Кайрат"   |          |        |       |             |
|     |(Алматы), "Пахтакор" |          |        |       |             |
|     |(Ташкент), "Памир"   |          |        |       |             |
|     |(Душанбе)            |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.17.|Турнир по бильярдному|   0,025  |Местный |Июнь   |Мэрия        |
|     |спорту среди         |          |бюджет  |       |             |
|     |министерств,         |          |        |       |             |
|     |дипломатических      |          |        |       |             |
|     |корпусов, ЖК и т.д.  |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|4.18.|Благотворительные,   |          |Благот- |Май-   |Министерство |
|     |праздничные          |          |ворите- |июнь   |труда и      |
|     |мероприятия для      |          |льные   |       |социальной   |
|     |инвалидов, ветеранов |          |взносы  |       |защиты,      |
|     |и малообеспеченных   |          |        |       |мэрия        |
|     |жителей города       |          |        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------|
|           V. Изготовление рекламной продукции, сувениров            |
|---------------------------------------------------------------------|
|5.1. |Выпуск "юбилейных"   |          |Собст-  |До 1   |Мэрия,       |
|     |сувениров и товаров  |          |венные  |марта  |Министерство |
|     |народного потребления|          |средства|       |внешней      |
|     |и т.д.               |          |        |       |торговли и   |
|     |                     |          |        |       |промышлен-   |
|     |                     |          |        |       |ности,       |
|     |                     |          |        |       |Министерство |
|     |                     |          |        |       |сельского,   |
|     |                     |          |        |       |водного      |
|     |                     |          |        |       |хозяйства и  |
|     |                     |          |        |       |перерабаты-  |
|     |                     |          |        |       |вающей       |
|     |                     |          |        |       |промышлен-   |
|     |                     |          |        |       |ности,       |
|     |                     |          |        |       |ОНХП "Кыял"  |
|     |                     |          |        |       |(по согласо- |
|     |                     |          |        |       |ванию)       |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|5.2. |Организовать выпуск  |   1,5    |Местный,|До 1   |Мэрия,       |
|     |книг, путеводителей, |          |        |апреля |             |
|     |буклетов,            |   1,5    |респуб- |       |Госкомтур-   |
|     |туристических        |          |ликанс- |       |спорт,       |
|     |проспектов и т.д     |          |кий     |       |             |
|     |                     |          |бюджет, |       |             |
|     |                     |   2,0    |собст-  |       |АО "Учкун"   |
|     |                     |          |венные  |       |(по согласо- |
|     |                     |          |средства|       |ванию)       |
|     |                     |          |        |       |ГК "Акыл" (по|
|     |                     |          |        |       |согласованию)|
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|5.3. |Создание фильма и    |   0,2    |Респуб- |До 1   |КТРК         |
|     |роликов о городе     |          |ликанс- |апреля |             |
|     |Бишкек               |          |кий     |       |             |
|     |                     |          |бюджет  |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|5.4. |Размещение рекламы на|          |Собст-  |До 10  |Мэрия,       |
|     |общественном         |          |венные  |марта  |автотранс-   |
|     |транспорте           |          |средства|       |портные      |
|     |                     |          |        |       |предприятия  |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|5.5. |Создание             |          |Привле- |До 20  |Мэрия        |
|     |мультимедийного      |          |ченные  |мая    |             |
|     |компакт-диска о      |          |средства|       |             |
|     |столице              |          |        |       |             |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|     |                     |Итого:    |        |       |             |
|     |                     |383,325   |        |       |             |
|     |                     |в том     |        |       |             |
|     |                     |числе:    |        |       |             |
|     |                     |респуб-   |        |       |             |
|     |                     |ликанс-   |        |       |             |
|     |                     |кий -     |        |       |             |
|     |                     |127,3     |        |       |             |
|     |                     |местный - |        |       |             |
|     |                     |137,975   |        |       |             |
|     |                     |прочие -  |        |       |             |
|     |                     |118,05    |        |       |             |
-----------------------------------------------------------------------


                                                    Утвержден
                                           распоряжением Правительства
                                              Кыргызской Республики
                                          от 10 марта 2003 года N 106-р

                                 ПЛАН
          мероприятий по празднованию 125-летия города Бишкек
                         13-14 июня 2003 года

-----------------------------------------------------------------------
| N  |    Наименование   |Стоимость |Источник|   Срок    |Исполнители |
|п/п |    мероприятий    |  работ   |финанси-|исполнения |            |
|    |                   |(млн.сом) |рования |           |            |
|----|-------------------|----------|--------|-----------|------------|
|1.  |Встреча гостей в   |    -     |        |12.06.03 г.|Мэрия,      |
|    |аэропорту "Манас"  |          |        |           |министерства|
|    |                   |          |        |           |и ведомства |
|----|-------------------|----------|--------|-----------|------------|
|2.  |Прием руководителей|          |        |13.06.03 г.|Админист-   |
|    |делегаций          |          |        |           |рация       |
|    |руководством       |          |        |           |Президента  |
|    |Кыргызской         |          |        |           |(по согласо-|
|    |Республики         |          |        |           |ванию), МИД,|
|    |                   |          |        |           |мэрия       |
|----|-------------------|----------|--------|-----------|------------|
|3.  |Возложение цветов у|    -     |        |13.06.03 г.|Мэрия,      |
|    |монумента Эркиндик |          |        |           |Нацгвардия  |
|    |                   |          |        |           |(по согласо-|
|    |                   |          |        |           |ванию)      |
|----|-------------------|----------|--------|-----------|------------|
|4.  |Торжественное      |   0,9    |Местный,|13.06.03 г.|            |
|    |заседание актива   |          |        |           |            |
|    |города с участием  |   0,65   |респуб- |           |Мэрия,      |
|    |почетных гостей и  |          |ликанс- |           |МОиК, СНБ   |
|    |делегаций в        |          |кий     |           |(по согласо-|
|    |Национальной       |   0,25   |бюджеты |           |ванию), МВД |
|    |филармонии         |          |        |           |            |
|    |им.Т.Сатылганова   |          |        |           |            |
|----|-------------------|----------|--------|-----------|------------|
|5.  |Научно-практическая|   0,1    |        |13-14.06.03|Национальная|
|    |конференция на     |          |        |           |академия    |
|    |тему: "История     |          |        |           |наук,       |
|    |становления и      |          |        |           |Исторический|
|    |развития столицы   |          |        |           |музей       |
|    |Пишпек-Фрунзе-     |          |        |           |            |
|    |Бишкек". Проведение|   0,7    |респуб- |           |Исторический|
|    |историко-научно-   |          |ликанс- |           |музей, мэрия|
|    |технических        |          |кий     |           |            |
|    |выставок:          |          |бюджет, |           |            |
|    |- история развития |          |средства|           |            |
|    |города;            |          |ТПП и ВЦ|           |            |
|    |                   |          |        |           |            |
|    |                   |          |        |           |            |
|    |- история развития |          |        |           |Академия    |
|    |архитектуры города |          |        |           |архитектуры,|
|    |                   |          |        |           |мэрия, ВЦ   |
|    |                   |          |        |           |"Кыргыз-    |
|    |                   |          |        |           |экспо"      |
|    |                   |          |        |           |(по согласо-|
|    |                   |          |        |           |ванию)      |
|----|-------------------|----------|--------|-----------|------------|
|6.  |Прием от имени мэра|   0,95   |Местный |13.06.03 г.|Мэрия       |
|    |в Госрезиденции    |          |бюджет  |           |            |
|----|-------------------|----------|--------|-----------|------------|
|7.  |Праздничная ярмарка|          |        |14.06.03 г.|МОиК, мэрия,|
|    |на проспекте Чуй с |          |        |           |райадминист-|
|    |концертными        |          |        |           |рации города|
|    |выступлениями      |          |        |           |            |
|    |коллективов        |          |        |           |            |
|    |художественной     |          |        |           |            |
|    |самодеятельности   |          |        |           |            |
|    |города, массовые   |          |        |           |            |
|    |культурные и       |          |        |           |            |
|    |спортивные         |          |        |           |            |
|    |мероприятия в      |          |        |           |            |
|    |парках, скверах,   |          |        |           |            |
|    |культурных центрах,|          |        |           |            |
|    |жил.массивах       |          |        |           |            |
|    |гор. Бишкек        |          |        |           |            |
|----|-------------------|----------|--------|-----------|------------|
|8.  |Конно-спортивные   |   1,0    |Респуб- |14.06.03 г.|            |
|    |игры на ипподроме  |   0,4    |ликанс- |           |Госкомтур-  |
|    |"Ак-Кула"          |   0,6    |кий,    |           |спорт, мэрия|
|    |                   |          |местный |           |            |
|    |                   |          |бюджеты |           |            |
|----|-------------------|----------|--------|-----------|------------|
|9.  |Театрализованное   |   1,4    |Местный |14.06.03 г.|МОиК, мэрия,|
|    |представление МОиК,|          |бюджет  |           |Ассамблея   |
|    |"Цвети мой город   |          |        |           |народа      |
|    |Бишкек" с факельным|          |        |           |Кыргызстана |
|    |шествием           |          |        |           |(по согласо-|
|    |представителей     |          |        |           |ванию)      |
|    |национальных       |          |        |           |            |
|    |диаспор на стадионе|          |        |           |            |
|    |"Спартак"          |          |        |           |            |
|----|-------------------|----------|--------|-----------|------------|
|10. |Представление      |          |Местный |5-12.06.03 |Областные   |
|    |концертных программ|          |бюджет  |по согласо-|государст-  |
|    |областей на площади|          |        |ванию      |венные      |
|    |"Ала-Тоо" и закреп-|          |        |           |админист-   |
|    |ленных за областями|          |        |           |рации       |
|    |учреждениях        |          |        |           |            |
|    |культуры           |          |        |           |            |
|----|-------------------|----------|--------|-----------|------------|
|11. |Праздничный концерт|   0,2    |Местный |07.06.03 г.|Мэрия,      |
|    |и молодежная       |          |бюджет  |           |Посольство  |
|    |дискотека на       |          |        |           |РФ (по сог- |
|    |стадионе "Спартак" |          |        |           |ласованию), |
|    |с участием звезд   |          |        |           |газета      |
|    |российской эстрады |          |        |           |"Московский |
|    |                   |          |        |           |Комсомолец" |
|    |                   |          |        |           |(по согла-  |
|    |                   |          |        |           |сованию),   |
|    |                   |          |        |           |МИД         |
|----|-------------------|----------|--------|-----------|------------|
|12. |Обеспечить участие |          |        |18.05.03 г.|МОиК,       |
|    |студентов ВУЗов и  |          |        |по         |Минобороны, |
|    |творческих         |          |        |14.06.03 г.|мэрия       |
|    |коллективов на     |          |        |           |            |
|    |период репетиций и |          |        |           |            |
|    |празднования юбилея|          |        |           |            |
|    |города согласно    |          |        |           |            |
|    |заявке мэрии гор.  |          |        |           |            |
|    |Бишкек             |          |        |           |            |
|----|-------------------|----------|--------|-----------|------------|
|13. |Праздничный салют  |   1,2    |Местный |14.06.03 г.|Мэрия       |
|    |                   |          |бюджет  |           |            |
-----------------------------------------------------------------------
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