УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 6 декабря 2024 года № 781-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 сентября 2010 года № 72-р

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и поддержки отечественных автоперевозчиков:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации решений Межведомственной комиссии по проектированию и строительству терминалов (перевалочных баз) в районах контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам», созданной распоряжением Временного Правительства Кыргызской Республики от 10 июня 2010 года № 117-А.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел промышленности, транспорта и коммуникаций Администрации Президента Кыргызской Республики.

Президент	Р. Отунбаева

Утвержден

распоряжением Правительства

Кыргызской Республики

от 9 сентября 2010 года № 72-р

План мероприятий

по реализации решений Межведомственной комиссии по проектированию и строительству терминалов (перевалочных баз) в районах контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам»

| п/п № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В целях измерения фактических осевых нагрузок и общей фактической массы автотранспортного средства, а также осуществления периодического и оперативного весового контроля закупить, установить и наладить: - весовое оборудование на пунктах весового контроля в зоне таможенного контроля на КПП «Торугарт» и »Иркештам»; - передвижные пункты весового контроля. Проработать вопросы: - о функционировании пунктов весового контроля (ПВК) в республике и их автоматизации; - об участии общественности в контроле работы ПВК | 2 месяца | МТиК, ГТС |
| 2 | Подготовить проекты нормативных правовых актов об ограничении въезда на территорию Кыргызской Республики автотранспортных средств, максимальная осевая масса которых превышает 10 т (для одиночной оси). Изучить целесообразность введения ограничения максимальной массы в отношении транспортных средств, осуществляющих перевозки по маршрутам Бишкек - Нарын - Торугарт и Ош - Сары-Таш - Иркештам | 1 месяц | МЭР, МТиК, ГТС |
| 3 | Рассмотреть вопрос о действии совместного приказа Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики от 3 мая 2007 года № 108 и от 3 мая 2007 года № 5-4/121 »О координации действий между таможенными органами и пунктами контроля веса и габаритов автотранспортных средств» после принятия решения по пункту 2 настоящего Плана | 1 месяц | МТиК, ГТС |
| 4 | В соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 16 апреля 2008 года № 137-р провести экономический анализ на предмет финансового участия государства в строительстве торгово-обслуживающего центра на территории СЭЗ «Нарын» | 3 месяца | Минфин, МЭР, Минтранс, ГТС, Нарынская облгосадминистрация |
| 5 | Проработать совместно с органами местного самоуправления вопрос об организации стоянок для грузоперевозчиков на автодорогах Бишкек - Нарын - Торугарт и Ош - Сарыташ - Иркештам в установленном законодательством порядке | 1 месяц | МТиК, Госстрой, Госрегистр, ГООСиЛХ, Нарынская и Ошская облгосадминистрации |
| 6 | Проработать вопрос об организации стоянок для грузоперевозчиков в городе Бишкек в установленном законодательством порядке | 1 месяц | Мэрия г.Бишкек (по согласованию), Ассоциация перевозчиков Кыргызстана (по согласованию) |
| 7 | Проработать вопрос о выполнении паритетных грузоперевозок с Китайской Народной Республикой и ежемесячно сверять данные о въезде, выезде и транзитном движении автомобилей между Кыргызской Республикой и КНР | 1 месяц | МТиК, Ассоциация перевозчиков Кыргызстана (по согласованию), ОО «Айдоочу Коому» (по согласованию) |
| 8 | Внести совместное предложение по предотвращению коррупционных действий в отношении грузоперевозчиков на автодорогах Бишкек - Нарын - Торугарт и Ош - Сарыташ - Иркештам | 1 месяц | МВД, ГТС, Ассоциация перевозчиков Кыргызстана (по согласованию), ОО «Айдоочу Коому» (по согласованию) |
| 9 | Проработать вопрос о создании государственной автомобильной транспортно-экспедиционной компании с привлечением отечественных перевозчиков для осуществления грузоперевозок по маршрутам Бишкек - Нарын - Торугарт и Ош - Сары-Таш - Иркештам | 3 месяца | МТиК, ГТС, МЭР |