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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 февраля 2012 года № 65-р
В целях улучшения социальной инфраструктуры, санитарного состояния, озеленения, благоустройства территорий городов и населенных пунктов республики:
1. Объявить с 1 марта по 31 мая 2012 года трехмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий городов и населенных пунктов республики под девизом "Мы здесь живем".
2. Утвердить План мероприятий по улучшению социальной инфраструктуры, благоустройству и озеленению городов и сел Кыргызской Республики на март-май 2012 года согласно приложению 1.
3. Рекомендовать руководителям министерств, государственных комитетов, административных ведомств, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности, в пределах средств, предусмотренных бюджетом, обеспечить:
- проведение субботников по очистке улиц, дворов;
- приведение в порядок среды обитания, внешнего вида административных и жилых зданий;
- установку ночного освещения улиц;
- проведение работ по массовому озеленению населенных пунктов;
- ремонт муниципальных дорог;
- ремонт объектов социальной сферы и сельской инфраструктуры.
4. Рекомендовать местным государственным администрациям, мэриям городов Бишкек и Ош по согласованию с руководителями предприятий, учреждений независимо от форм собственности о закреплении за ними определенных улиц, кварталов для проведения работ по улучшению социальной инфраструктуры и озеленению.
Организовать на соответствующих территориях конкурс на звание лучших улиц, микрорайонов, аилов, айылного аймаков, городов и районов, с подведением итогов и материальным поощрением победителей.
5. Местным государственным администрациям, мэриям городов Бишкек и Ош информировать Аппарат Правительства Кыргызской Республики о ходе проведения трехмесячника к 15 апреля, 15 мая, об итогах проведенной работы - к 1 июня 2012 года по форме согласно приложению 2.
6. Рекомендовать средствам массовой информации, Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики широко освещать ход проводимых в рамках трехмесячника мероприятий.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел организационно-инспекторской работы и регионального мониторинга Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

            Премьер-министр	О.Бабанов

Приложение 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по улучшению социальной инфраструктуры, благоустройству и озеленению городов и сел
Кыргызской Республики на март-май 2012 года

	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс. сом.)
	Срок реализации
	Ответственные исполнители

	Город Бишкек

	1
	Санитарная очистка городской территории, проведение общегородских субботников, 600 га
	Местный бюджет, привлеченные средства
	60000,0
	Апрель-май
	Мэрия г.Бишкек

	2
	Проведение конкурса по благоустройству
	Местный бюджет
	1000,0
	Апрель-май
	Мэрия г.Бишкек

	3
	Посадка зеленых насаждений, 15000 шт.
	Местный бюджет, привлеченные средства
	3000,0
	Апрель-май
	Мэрия г.Бишкек

	4
	Очистка ирригационных сетей, подготовка их к поливному сезону, 300 км
	Местный бюджет, привлеченные средства
	9000,0
	Март-апрель
	Мэрия г.Бишкек

	5
	Благоустройство перекрестков, с разбивкой цветников по ул.Киевская, Московская, пр.Эркиндик
	Местный бюджет
	2930,0
	Март-май
	Мэрия г.Бишкек

	6
	Благоустройство путепроводов по пр.Манаса, ул. Байтик Баатыра, с посадкой цветов и строительством поливочного водопровода
	Местный бюджет
	16262,0
	Март-май
	Мэрия г.Бишкек

	7
	Обрезка деревьев, 3500 шт.
	Местный бюджет, привлеченные средства
	500,0
	Март-май
	Мэрия г.Бишкек

	8
	Установка пешеходных ограждений вдоль некоторых городских улиц (пр.Манаса, пр.Чуй и др.)
	Местный бюджет
	6000,0
	Март-май
	Мэрия г.Бишкек

	9
	Демонтаж самовольно размещенной и неэстетичной наружной рекламы, 450 шт.
	Местный бюджет
	300,0
	Март-май
	Мэрия г.Бишкек

	10
	Текущий и капитальный ремонт точек освещения, 73 шт.
	Местный бюджет
	1200,0
	Март-май
	Мэрия г.Бишкек

	11
	Ремонт элементов внешнего благоустройства (скамейки, урны, ограждения и т.д.)
	Местный бюджет
	5000,0
	Май
	Мэрия г.Бишкек

	12
	Ремонт подъездов, 100
	Привлеченные средства
	Объем финансирования будет определен после составления соответствующих дефектных актов
	Апрель-май
	Мэрия г.Бишкек

	13
	Ремонт аварийных участков водопроводных сетей, 0,5 км
	Средства ПЭУ "Бишкекводоканал"
	2200,0
	Март-май
	Мэрия г.Бишкек

	14
	Реконструкция аварийных участков канализационных сетей, 0,1 км
	За счет средств, предусмотренных тарифом
	400,0
	Март-май
	Мэрия г.Бишкек

	15
	Реконструкция аварийных участков тепловых сетей, 1,0 км
	За счет средств, предусмотренных тарифом
	6500,0
	Март-май
	Мэрия г.Бишкек

	16
	Капитальный ремонт кабельных линий электрических сетей, 25 км
	За счет средств, предусмотренных тарифом
	5980,0
	Март-май
	Мэрия г.Бишкек

	17
	Капитальный ремонт воздушных линий электропередачи, 42 км
	За счет средств, предусмотренных тарифом
	710,0
	Март-май
	Мэрия г.Бишкек

	18
	Ремонт фасадов 40 домов и зданий
	Привлеченные средства (жителей, хозяйствующих субъектов, расположенных в жилых домах)
	Объем финансирования будет определен после составления соответствующих дефектных актов
	Апрельмай
	Мэрия г.Бишкек

	19
	Ремонт тротуаров, 1100 кв.м
	Местный бюджет
	1000,0
	Май
	Мэрия г.Бишкек

	20
	Восстановление и строительство ирригационных сетей (нижний транзит), 1450 п/м
	Местный бюджет
	1500,0
	Май
	Мэрия г.Бишкек

	21
	Устройство тротуара по ул. Шабдан Баатыра, 1500 кв.м
	Местный бюджет
	1000,0
	Май
	Мэрия г.Бишкек

	22
	Ямочный ремонт дорог, 60 км
	Местный бюджет
	15000,0
	Май
	Мэрия г.Бишкек

	23
	Устройство остановок общественного транспорта по ул. Шабдан Баатыра
	Местный бюджет
	1000,0
	Май
	Мэрия г.Бишкек

	
	Итого по г.Бишкек:
	140482,0
	
	

	город Ош

	1
	Санитарная очистка прилегающих и закрепленных территорий предприятий, организаций учреждений и др. хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности;
- посадка деревьев (из расчета 2 дерева на каждое домовладение)
	Местный бюджет
	1820,0
	Март-май
	Мэрия г.Ош

	2
	Очистка подвалов, дворов, внутриквартальных проходов, проездов, прилегающих палисадников, детских игровых площадок;
- ремонт, покраска фасадов, проездов, очистка аншлагов названий улиц и номеров домов;
- посадка деревьев (из расчета 1 дерево от каждой квартиры), формовка деревьев и живой изгороди, побелка деревьев
	Местный бюджет
	3380,0
	Март-май
	Мэрия г.Ош

	3
	Санитарная вырубка сухих и переросших деревьев; ремонт и покраска аттракционов, качелей, садовых скамеек, бюстов, памятников, торшерных светильников, ограждений всех видов; ремонт фонтанов и питьевых фонтанчиков
	Местный бюджет
	
	Март-май
	Мэрия г.Ош

	4
	Очистка склона горы Сулайман-Тоо от мусора, сухотравия с погрузкой и вывозом мусора;
- санитарная вырубка сухих деревьев;
- ремонт и восстановление поливных арыков;
- ремонт и покраска перильных ограждений;
- посадка деревьев лиственных пород
	Местный бюджет
	
	Март-май
	Мэрия г.Ош

	5
	Световое и рекламное оформление фасадов зданий, торговых точек, улиц города согласно эскизу архитектуры города
	Местный бюджет
	
	Март-май
	Мэрия г.Ош

	6
	Ремонт и покраска дорожных знаков;
- ремонт, покраска светофорных установок и перильных ограждений тротуаров;
- обрезка веток, деревьев заслоняющих видимость дорожных знаков и светофоров;
- горизонтальная разметка разделительных полос, пешеходных переходов на проезжей части дороги
	Местный бюджет
	
	Март-май
	Мэрия г.Ош

	7
	Очистка каналов протекающих по территории города, закрепленных за организациями, предприятиями
	Местный бюджет
	
	Апрель
	Мэрия г.Ош

	8
	Устранить порывы в сетях, установить крышки смотровых колодцев где они отсутствуют
	Местный бюджет
	
	Март
	Мэрия г.Ош

	9
	Устранить порывы в сетях, установить крышки смотровых колодцев, где они отсутствуют, поврежденные заменить, поднять или опустить на уровень дорог;
- очистить смотровые колодцы;
- восстановить бетонное покрытие на дорогах и тротуарах после ремонтных работ или прокладки подземных сетей
	Местный бюджет
	
	Март
	Мэрия г.Ош

	10
	Закрепить все памятники истории и культуры за предприятиями для ремонта и содержания;
- осмотреть все памятники истории и культуры, культурное и внешнее оформление города;
- составить дефектные ведомости и план-задание на устранение недостатков;
- выполнить все необходимые ремонтные работы памятников истории, художественного оформления города
	Местный бюджет
	
	Март
	Мэрия г.Ош

	11
	Проводить общегородские субботники по санитарной очистке и озеленению города с привлечением всего населения города, предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности
	Местный бюджет
	
	Март-май
	Мэрия г.Ош

	
	Итого по г.Ош
	5200
	
	


Примечание: источник финансирования по работам, указанным (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) по разделу в г.Ош, будет определен после избрания 4 марта 2012 года депутатов нового созыва Ошского городского Кенеша депутатов и рассмотрения ими бюджета города Ош 2012 года, а также после составления дефектных актов по определению объемов и стоимости работ.
	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс. сом.)
	Срок реализации
	Ответственные исполнители
	

	Таласская область
	

	1
	Проведение трехмесячника по благоустройству территорий города и населенных пунктов
	Местный бюджет, средства организаций, предприятий и частного сектора
	1200
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	2
	Посадка зеленых насаждений
	Местный бюджет
	1192
	Март-май
	Местные государственные администрации

	3
	Санитарная очистка, побелка деревьев
	Местный бюджет
	2150
	Март-май
	Местные государственные администрации

	4
	Очищение арычной сети
	Методом ашара
	1450
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	5
	Ремонт дорог и тротуаров
	Местный бюджет; средства частных лиц
	-
	Апрельмай
	Местные государственные администрации

	6
	Ремонт и покраска штакетников в селах
	Частные лица
	-
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	7
	Восстановление и обновление уличного освещения
	Местный бюджет
	350
	Май
	Местные государственные администрации

	
	Итого по области:
	5992,3
	
	

	Джалал-Абадская область

	1
	Благоустройство, озеленение и санитарная очистка населенных пунктов, организация парков и скверов, проведение субботников
	Местный бюджет
	103605,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	2
	Ремонт дорог, тротуаров внутри населенных пунктов
	Местный бюджет
	Ямочный ремонт 14552, гравировка 71974, ремонт тротуаров 5141
	Март-май
	Местные государственные администрации

	3
	Ремонт внутрихозяйственных мостов
	Местный бюджет
	58346,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	4
	Ремонт оросительной сети, каналов
	Областное УОС
	4354,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	5
	Восстановление плотины "Майлуу-Суу" Ноокенского района
	Республиканский бюджет
	6592,3
	Март-май
	Местные государственные администрации

	6
	Очистка русла реки Кок-Арт на участке между мостами автодорог "Сузак-Арал" и "Сузак-Жалал-Абад", протяженностью 1500 п/м
	Местный бюджет
	3964,8
	Март-май
	Местные государственные администрации

	7
	Освещение центральных улиц
	Местный бюджет
	15500,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	8
	Приобретение нескольких трансформаторов для новостроек
	Республиканский бюджет
	10000,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	
	Итого по области
	294028,0
	
	

	Чуйская область

	1
	Озеленение территории, высадка и ограждение саженцев
	Местный бюджет
	4144,0
	Март
	Местные государственные администрации

	2
	Установка остановочного пункта
	Местный бюджет
	65,0
	Май
	Местные государственные администрации

	3
	Санитарная очистка территории айылных аймаков и центральной трассы
	Местный бюджет
	4736,7
	Март-май
	Местные государственные администрации

	4
	Посадка деревьев
	Местный бюджет
	820,0
	Март-апрель
	Местные государственные администрации

	5
	Посадка саженцев
	Местный бюджет
	110,0
	Март-апрель
	Местные государственные администрации

	6
	Побелка деревьев
	Местный бюджет
	120,0
	Март-апрель
	Местные государственные администрации

	7
	Ремонт памятников и обелисков
	Местный бюджет
	50,0
	Апрель
	Местные государственные администрации

	8
	Ремонт дорог и тротуаров
	Местный бюджет
	8280,0
	Апрельмай
	Местные государственные администрации

	9
	Ремонт административных зданий
	Местный бюджет
	80,0
	Апрельмай
	Местные государственные администрации

	10
	Установка стационарных мест для сбора мусора, кол-во 60 шт.
	Местный бюджет
	4200,0
	Март-апрель
	Местные государственные администрации

	11
	Очистка арычной системы
	Местный бюджет
	2315,5
	Март-апрель
	Местные государственные администрации

	12
	Благоустройство парка пгт.Кемин
	Местный бюджет, спонсоры
	100,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	13
	Восстановление уличного освещения на комплексе "Манап бий" в г.Токмок
	Местный бюджет
	1590,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	14
	Ремонт водопроводной сети
	Местный бюджет
	347,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	
	Итого по области:
	26957,7
	
	

	Иссык-Кульская область

	1
	Благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов, проведение субботников
	Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию), местный бюджет
	17460,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	2
	Ремонт дорог, тротуаров внутри населенных пунктов
	Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию), местный бюджет
	1610,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	3
	Ремонт мостов
	Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию), местный бюджет
	810,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	4
	Ремонт оросительной сети, каналов
	Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию), местный бюджет
	4354,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	5
	Восстановление насосного центра "Садовая" в Джети-Огузском районе
	Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию)
	3700,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	6
	Проведение очистных работ БСР в селе Боз-Бешик в Джети-Огузском районе
	Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию)
	1936,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	7
	Ограждение территорий
	Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию), местный бюджет
	2590,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	8
	Освещение центральных улиц
	Местный бюджет
	450,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	9
	Установка летних базаров
	Местный бюджет
	800,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	10
	Организация бурения глубинных скважин на территории хозяйств Джети-Огузского района
	Местный бюджет
	600,0
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	11
	Приобретение двух трансформаторов для с.Ак-Дюбе Джети-Огузского района
	Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию)
	1000,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	12
	Приобретение и установка урн для мусора
	Местный бюджет
	940,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	
	Итого по области:
	34401,8
	
	

	Ошская область

	1
	Объявление трехмесячника по благоустройству айылов и городов Ошской области
	Местный бюджет
	3000,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	2
	Объявление 40-дневки в целях подготовки к вегетационному периоду, очистка внутрихозяйственных каналов и арыков
	Местный бюджет
	2000,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	3
	Очистка от мусора тротуаров, посадка деревьев
	Местный бюджет
	2000,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	4
	Побелка домов, социально-культурных объектов и ремонт ограждений
	Местный бюджет
	1000,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	5
	Обновление дорожных знаков
	Местный бюджет
	806,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	6
	Приведение в надлежащий вид крупных и мелких торговых точек
	Местный бюджет
	707,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	7
	Приведение в надлежащий вид парков, скверов, тротуаров и детских садов
	Местный бюджет
	2000,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	8
	Ремонт памятников архитектуры и озеленение
	Местный бюджет
	3000
	Март-май
	Местные государственные администрации

	
	Итого по области
	14513,0
	
	

	Нарынская область

	1
	Посадка новых зеленых насаждений, озеленение дворов, территорий
	Местный бюджет
	527,0
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	2
	Уборка, очистка, улиц и приведение в надлежащее состояние парков
	Местный бюджет
	240,0
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	3
	Ямочный ремонт дорог
	Местный бюджет
	549,0
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	4
	Очистка ирригационных систем, каналов и ремонт мостов
	Местный бюджет
	739,0
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	5
	Обрезка веток, удаление сухостоя и побелка деревьев
	Местный бюджет
	135,0
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	6
	Установка и ремонт штакетников
	Местный бюджет
	913,0
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	7
	Вывоз мусора
	Местный бюджет
	433,0
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	8
	Ремонт и побелка зданий учреждений, организаций
	Местный бюджет
	2734,5
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	9
	Восстановление освещения центральных улиц
	Местный бюджет
	130,0
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	10
	Ремонт и установка новых светофоров
	Местный бюджет
	150,0
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	11
	Проведение субботников в каждую субботу
	Местный бюджет
	150,0
	Апрель-май
	Местные государственные администрации

	
	Итого по области:
	6700,5
	
	

	Баткенская область

	1
	Посадка саженцев, 2582700 шт.
	Местный бюджет
	8250,1
	Март-май
	Местные государственные администрации

	2
	Закладка парков, скверов и садов
	Местный бюджет
	20,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	3
	Ремонт дорог и тротуаров, 850000 м
	Местный бюджет
	68,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	4
	Ремонт фасадов зданий, 950 домов и зданий
	Местный бюджет
	250,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	5
	Санитарная очистка, побелка деревьев, 2500000 шт.
	Местный бюджет и ашарным методом
	40,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	6
	Установка штакетников, 5 км
	Местный бюджет
	70,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	7
	Вывоз мусора, 10000 т
	Местный бюджет
	5,0
	Март-май
	Местные государственные администрации

	8
	Очистка арычных сетей, 1000 км
	Местный бюджет и ашарным методом
	-
	Март-май
	Местные государственные администрации

	
	Итого по области
	8703,1
	
	

	
	Итого по республике
	539977,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение 2
СВЕДЕНИЯ
 о проведении трехмесячника по улучшению санитарного состояния, благоустройства территорий городов и населенных пунктов республики, оздоровления экологической обстановки, увеличения площадей зеленых насаждений

	№
	Наименование мероприятий
	Всего по области
	По районам
	По городам

	1
	Количество организаций, коллективов, принявших участие в субботниках
	
	
	

	2
	Приняло участие человек
	
	
	

	3
	Заложено парков, скверов, садов
	
	
	

	4
	Произведена установка ночного освещения улиц (км)
	
	
	

	5
	Посажено деревьев всего, в т.ч. хвойных видов (шт.)
	
	
	

	6
	Отремонтировано внутренних дорог и тротуаров (м)
	
	
	

	7
	Отремонтировано фасадов зданий
	
	
	

	8
	Установлено штакетников (п. м)
	
	
	

	9
	Санитарная очистка, вывезено мусора (тонн)
	
	
	

	10
	Очищено арычных сетей (км)
	
	
	

	11
	Другие виды работ
	
	
	

	12
	Ориентировочная стоимость выполненных работ (тыс. сомов)
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