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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 6 декабря 2024 года № 781-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 апреля 2012 года № 146-р
В целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения, улучшения эстетического состояния населенных пунктов, придания дополнительного импульса по улучшению социальной инфраструктуры регионов:
1. Утвердить план мероприятий по установке систем освещения на центральных улицах административных центров айылных аймаков Кыргызской Республики (далее - план мероприятий) согласно приложению.
2. Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики, Государственному агентству по строительству и региональному развитию при Правительстве Кыргызской Республики, областным государственным администрациям совместно с органами местного самоуправления принять исчерпывающие меры по исполнению плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел организационно-инспекторской работы и регионального мониторинга и отдел реального сектора и инфраструктуры Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

            Премьер-министр	О.Бабанов

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по установке систем освещения на центральных улицах
административных центров айылных аймаков
Кыргызской Республики

┌──┬─────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────┐
│№ │   Содержание мероприятия    │   Сроки    │     Ответственные     │
│  │                             │ исполнения │      исполнители      │
├──┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│1 │Определить источники         │До 25 апреля│Министерство энергетики│
│  │финансирования на закупку    │2012 года   │и промышленности       │
│  │необходимого оборудования для│            │Кыргызской Республики, │
│  │освещения центральных улиц и │            │областные              │
│  │оплату строительных работ    │            │государственные        │
│  │                             │            │администрации          │
├──┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│2 │В установленном порядке      │До 15 мая   │Министерство энергетики│
│  │провести тендеры на закупку  │2012 года   │и промышленности       │
│  │необходимого                 │            │Кыргызской Республики, │
│  │электрооборудования и        │            │областные              │
│  │определение подрядчика для   │            │государственные        │
│  │проведения монтажных работ   │            │администрации, органы  │
│  │                             │            │местного самоуправления│
├──┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│3 │Выполнить монтажные работы по│Завершение  │Подрядная организация  │
│  │установке уличного освещения │работ до 1  │                       │
│  │                             │сентября    │                       │
│  │                             │2012 года   │                       │
├──┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│4 │Выдача технических условий на│До 30 апреля│Распределительные      │
│  │монтажные работы по установке│2012 года   │компании. Министе      │
│  │уличного освещения.          │            │энергетики и           │
│  │Контроль за ходом монтажных  │На период   │промышленности         │
│  │работ по установке уличного  │монтажных   │Кыргызской Республики, │
│  │освещения                    │работ       │Государственное        │
│  │                             │            │агентство по           │
│  │                             │            │строительству и        │
│  │                             │            │региональному развитию │
│  │                             │            │при Правительстве      │
│  │                             │            │Кыргызской Республики  │
├──┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│5 │Обеспечить в дальнейшем      │Постоянно   │Областные              │
│  │надежность функционирования  │            │государственные        │
│  │установленного уличного      │            │администрации, органы  │
│  │освещения (финансирование    │            │местного самоуправления│
│  │ремонта линий и оборудования,│            │                       │
│  │ведение расчетов за          │            │                       │
│  │электроэнергию)              │            │                       │
└──┴─────────────────────────────┴────────────┴───────────────────────┘
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