ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 января 2013 года № 19-р

(В редакции распоряжений Правительства КР 
 от 11 ноября 2013 года № 443-р, 29 апреля 2015 года № 188-р)

В целях реализации Государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 29 июня 2012 года № 2195-V, и улучшения в первоочередном порядке инфраструктуры Баткенского района Баткенской области, оказания практической помощи населению, проживающему вокруг анклава "Сох":

1. Утвердить план мероприятий по улучшению социально-экономической инфраструктуры сел Божой Суу-Башинского айылного аймака, Таш-Тумшук Ак-Сайского айылного аймака, Чарбак, Таян, Сай Кыш-Туутского айылного аймака Баткенского района Баткенской, а также обеспечения безопасности приграничных территорий Кыргызской " Республики»; области согласно приложению.

(В редакции распоряжения Правительства КР от 29 апреля 2015 года № 188-р)

2. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики, Министерству образования и науки Кыргызской Республики, Государственному агентству по строительству и региональному развитию при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной пограничной службе Кыргызской Республики, Государственному агентству связи при Правительстве Кыргызской Республики, полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области обеспечить выполнение плана-мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить своевременное финансирование плана мероприятий в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2013 год соответствующим министерствам и ведомствам Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел организационно-инспекторской работы и местного самоуправления Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев

Приложение к распоряжению Правительства Кыргызской Республики от 28 января 2013 года № 19-р

План мероприятий
 по улучшению социально-экономической инфраструктуры сел Божой Суу-Башинского айылного аймака, Таш-Тумшук Ак-Сайского айылного аймака, Чарбак, Таян, Сай Кыш-Туутского айылного аймака Баткенского района Баткенской областиа также обеспечения безопасности приграничных территорий Кыргызской Республики»;

(В редакции распоряжений Правительства КР от 11 ноября 2013 года № 443-р, 29 апреля 2015 года № 188-р)

| № | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Требуемая сумма (млн. сом.) | Источники финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство водопроводной сети в селах Чарбак, Таян | 1 сентября 2014 года | 22,4 | За счет средств по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета | ГАСРР, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
| 2. | Строительство здания ФАП в селе Чарбак | 31 ноября 2013 года | 8,0 | За счет средств по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета | ГАСРР, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
| 3. | Строительство водопроводной сети в селе Таш-Тумшук | 30 октября 2013 года | 3,1 | За счет средств по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета | ГАСРР, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
| 4. | Строительство 16-квартирного дома для пограничников в Лейлекском районе | 31 декабря 2013 года | 16,0 | За счет республиканского бюджета | Минфин, Погранслужба, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
| 5. | Строительство водопроводной сети в селе Сай | 1 сентября 2014 года | 15,3 | За счет средств по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета | ГАСРР, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
| 6. | Строительство начальной школы на 100 ученических мест в селе Сай, на участке Варгон | 31 декабря 2013 года | 12,0 | За счет средств по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета | ГАСРР, Минфин, МОН, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
| 7. | Подготовка генеральных планов сел Чарбак, Таян, Сай, Божой | 1 марта 2014 года | 3,4 | За счет средств по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета | ГАСРР, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
| 8. | Установка инженерных сооружений и заграждений по периметру анклава «Сох» (по описанным участкам), а также на описанных участках кыргызско-таджикской, кыргызско-узбекской и кыргызско-казахстанской государственной границы оградительным забором из колючей проволоки (армированной, оцинкованной), рвами | 2013-2016 годы | 90,0 | За счет средств республи- канского бюджета | Минфин, Погранслужба, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
| 9. | Строительство здания пограничного поста в селе Таян для 20 пограничников | 1 сентября 2014 года | 6,2 | За счет республиканского бюджета | Минфин, Погранслужба, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
| 10. | Строительство автодороги Бел -Согот - Божой | 2013-2014 годы | 50,0 | За счет республиканского бюджета и бюджета МТКна 2013 г. по статье «Здания и сооружения», за счет гранта | МТК, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
| 11. | Строительство автодороги Айгулташ - Согмент - Чарбак - Таян | 31 ноября 2013 года | 30,0 | За счет республиканского бюджета | МТК, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
| 12. | Строительство автодороги Кокташ - Аксай - Тамдык | 2013-2015 годы | 30,0 | За счет республиканского бюджета и бюджета МТК на 2013 г. по статье «здания и сооружения» | МТК, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
| 13. | Строительство автодороги Кулунду - Максат и 2-х мостов | 31 декабря 2013 года | 35,0 | За счет средств по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета | МТК, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
| 14. | Установление базовой станции CDMA-450 в селе «Сары-Талаа» | 31 декабря 2013 года | 0,8 | За счет бюджета ГАС и МТК | МТК, Минфин, ГАС, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
| 15. | а) Строительство линии электропередачи (10 кВ) по территории КР, протяженностью 23,2 км, для обеспечения сел Чарбак, Кыштут, Таян, Газ, Согмент Кыштутского айылного аймака, сел Тунук-Суу, Кан, Сары-Талаа, Палал-Ооз, Палал, Кайынды, Ташты-Калан Даринского айылного аймака; | 31 декабря 2013 года | 24,0 | За счет МЭП и по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета | МЭП, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области |
|  | б) строительство линии электропередачи (10 кВ) по территории КР, протяженностью 21 км, в селе Божой Суу- Башинского айылного аймака; |  | 23,0 |  |  |
|  | в) строительство линии электропередачи (10 кВ) по территории КР, протяженностью 1,3 км, в селе Ширеч Суу- Башинского айылного аймака; |  | 1,2 |  |  |
|  | г) строительство линии электропередачи (10 кВ) по территории КР, протяженностью 0,34 км, в селе Ак-Оток Торт-Гульского айылного аймака |  | 0,5 |  |  |

(В редакции распоряжений Правительства КР от 11 ноября 2013 года № 443-р, 29 апреля 2015 года № 188-р)