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РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 25 октября 2023 года № 655-р
В целях реализации постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Национальной стратегии безопасности дорожного движения в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы" от 6 февраля 2023 года № 50, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
1. Утвердить План мероприятий по реализации Национальной стратегии безопасности дорожного движения в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению.
2. Руководителям министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики, задействованных в реализации Плана мероприятий:
- обеспечить своевременное и неукоснительное исполнение Плана мероприятий;
- по итогам каждого полугодия, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство внутренних дел Кыргызской Республики.
3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики:
- проводить общую координацию работы по реализации Плана мероприятий;
- по итогам каждого полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
4. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего распоряжения, осуществляются в пределах средств задействованных государственных органов и органов местного самоуправления, предусмотренных соответственно республиканским бюджетом и местным бюджетом на соответствующий и последующие годы, а также за счет средств от реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" и других источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Жапаров

Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Национальной стратегии безопасности дорожного движения в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы
	№
	Задачи
	Меры/действия
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Повышение эффективности системы управления дорожной безопасностью

	1
	Утверждение межведомственной методологии проведения анализа рисков БДД
	1.1. Создание рабочей группы для проведения анализа рисков БДД
	I кв. 2024 года
	Утверждена межведомственная методология проведения анализа рисков БДД
	МВД, МТК, МЗ, МЧС, МОН, ОМСУ (по согласованию)
	В пределах средств задействованных государственных органов и органов местного самоуправления на соответствующие годы, а также за счет других источников, не противоречащих законодательству КР

	
	
	1.2. Разработка и утверждение совместным приказом методологии анализа рисков БДД, а также регламент обмена и использования результатов анализа рисков БДД
	IV кв. 2024 года
	
	
	

	2
	Внесение изменений в национальное законодательство с целью приведения в соответствие с международными обязательствами по обеспечению БДД
	2.1. Создание рабочей группы (под руководством МВД и МЭК) для проведения инвентаризации законодательства в сфере БДД на соответствие международным обязательствам, а также внесение необходимых изменений в НПА КР
	IV кв. 2024 года
	НПА КР приведены в соответствие с международными обязательствами
	МВД, МЭК, МТК, МЦР, МЗ, МЧС, ОМСУ (по согласованию)
	В пределах средств задействованных государственных органов на соответствующие годы, а также за счет других источников, не противоречащих законодательству КР

	
	
	2.2. Разработка и внедрение правового механизма аудита БДД
	I кв. 2025 года
	Созданы условия для выявления и заблаговременного устранения возможных причин ДТП
	МТК, МВД
	В пределах средств задействованных государственных органов на соответствующие годы, а также за счет других источников, не противоречащих законодательству КР

	3
	Обеспечение реализации принципа неотвратимости наказания за нарушение ПДД
	3.1. Проведение анализа правоприменительной практики для выявления пробелов реализации принципа неотвратимости наказания
	IV кв. 2024 года
	Созданы правовые и организационные условия для реализации принципа неотвратимости наказания
	МВД, МТК, МЗ, МЧС, ОМСУ (по согласованию)
	В пределах средств задействованных государственных органов и органов местного самоуправления на соответствующие годы, а также за счет других источников, не противоречащих законодательству КР

	
	
	3.2. Проведение анализа и на основе его результатов внесение необходимых изменений в НПА КР с целью обеспечения гарантированной реализации принципа неотвратимости наказания за нарушение ПДД
	
	
	
	

	
	
	3.3. Создание благоприятных условий, способствующих участию общественности в мониторинге правоприменительной практики по сообщениям о нарушениях ПДД
	
	
	
	

	4
	Разработка открытых механизмов организации лицензирования пассажирских перевозок
	4.1. Проведение анализа процедур и механизмов лицензирования пассажирских перевозок (независимо от форм собственности) и разработка предложений по снижению коррупционных рисков
	I кв. 2024 года
	Реализован принцип открытости и снижены коррупционные риски в организации лицензирования пассажирских перевозок
	МВД, МЗ, МТК, МЧС, ОМСУ (по согласованию)
	В пределах средств задействованных государственных органов и органов местного самоуправления на соответствующие годы, а также за счет средств от реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" и других источников, не противоречащих законодательству КР

	
	
	4.2. Обеспечение информационной поддержки деятельности по снижению коррупционных рисков в организации лицензирования пассажирских перевозок
	
	
	
	

	5
	Утверждение определенных функций и реестра сервисных услуг, в случае подпадания в категорию государственных и муниципальных услуг по обеспечению БДД, относящихся к компетенции МВД
	5.1. Проведение мероприятий по определению функций МВД и перечня предоставляемых населению сервисных услуг по обеспечению БДД
	IV кв. 2024 года
	Актуализированы функции и реестр сервисных услуг МВД
	МВД, мэрии городов Бишкек и Ош
	В пределах средств задействованных государственных органов и органов местного самоуправления на соответствующие годы, а также за счет средств от реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" и других источников, не противоречащих законодательству КР

	
	
	5.2. При необходимости внесение в реестр сервисных услуг определенных функций по обеспечению БДД, относящиеся к компетенции МВД
	
	
	
	

	
	
	5.3. Создание системы ведомственного мониторинга по предоставлению услуг населению по обеспечению БДД
	
	
	
	

	6
	Усиление работы по повышению квалификации сотрудников по обеспечению БДД
	6.1. Проведение мероприятий на постоянной основе по повышению квалификации сотрудников по обеспечению БДД
	2023-2027 годы
	Создан эффективный процесс повышения квалификации сотрудников по обеспечению БДД
	МВД
	В пределах средств задействованных государственных органов на соответствующие годы, а также за счет средств от реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" и других источников, не противоречащих законодательству КР

	
	
	6.2. Внедрение системы мониторинга эффективности курсов повышения квалификации сотрудников по обеспечению БДД
	
	
	
	

	7
	Внедрение системы цифровизации в сферу БДД
	7.1. Создание интерактивной карты, отображающей актуальную информацию о ДТП
	IV кв. 2024 года
	Процесс управления БДД автоматизирован
	МВД, МТК, МЦР, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию)
	В пределах средств задействованных государственных органов и органов местного самоуправления на соответствующие годы, а также за счет средств от реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" и других источников, не противоречащих законодательству КР

	
	
	7.2. Создание базы данных по БДД, а также интеграция ее с АИС МЗ, МВД, МЧС
	
	
	
	

	
	
	7.3. Разработка и внедрение мобильного приложения "Joldor.kg" для участников дорожного движения с целью оперативного их информирования о состоянии трафика, а также для картирования проблем на дорогах
	
	
	
	

	
	
	7.4. Обеспечение сотрудников обеспечения БДД электронными планшетами с программным обеспечением, доступом к базам данных и возможностью направления информации о фактах нарушения на сервер в зависимости от финансирования
	II кв. 2024 года
	
	
	

	
	
	7.5. Комплектование служебных автомашин по обеспечению БДД оборудованием:
- для фото- и видеофиксации нарушений;
- с функцией распознавания нарушителей по государственным номерным знакам автомототранспортных средств;
- доступ к базе данных автомототранспортных средств и водительского состава, по мере финансирования
	IV кв. 2025 года
	
	
	

	8
	Усиление взаимодействия государственных органов и населения в реализации политики БДД
	8.1. Создание и распространение социальных роликов и других демонстрационных проектов направленных на повышение БДД
	III кв. 2024 года
	Создана эффективная система по воспитательному и информационному воздействию направленное на повышение безопасности дорожного движения на общество
	МВД
	В пределах средств задействованных государственных органов на соответствующие годы, а также за счет средств от реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" и других источников, не противоречащих законодательству КР

	
	
	8.2. Проведение систематического мониторинга эффективности взаимодействия с общественностью и СМИ по вопросам БДД
	
	
	
	

	Раздел 2. Улучшение безопасности дорожных инфраструктур

	9
	Внедрение национальных стандартов, соответствующих международным требованиям, по проектированию, строительству и реконструкции безопасных дорожных инфраструктур, учитывающих интересы и безопасность всех участников
	9.1. Создание межведомственной рабочей группы при координации МТК с привлечением экспертов для разработки национальных стандартов
	2024-2026 годы
	Утверждены национальные стандарты по проектированию, строительству/реконструкции безопасных дорожных инфраструктур обеспечивают БДД
	МТК, МВД
	В пределах средств задействованных государственных органов на соответствующие годы, а также за счет других источников, не противоречащих законодательству КР

	
	
	9.2. Проведение инвентаризации национальных стандартов по проектированию, строительству/реконструкции безопасной дорожной инфраструктуры, соответствующих международным стандартам
	
	
	
	

	
	
	9.3. Обеспечение проведения обязательных государственных экспертиз по разработанным стандартам по проектированию, строительству/реконструкции безопасных дорожных инфраструктур (включая АРВ, правовую, экологическую, гендерную, антикоррупционную экспертизы)
	
	
	
	

	
	
	9.4. Принятие постановления КМ КР об утверждении стандартов по проектированию, строительству/реконструкции безопасных дорожных инфраструктур
	
	
	
	

	10
	Разработка и внедрение плана модернизации дорожных инфраструктур и стратегии инвестиций
	10.1. Проведение аудита дорожной инфраструктуры республики и создание перечня приоритетных объектов дорожных инфраструктур, подлежащих модернизации
	2023-2027 годы
	Разработан план модернизации дорожных инфраструктур и внедрены стратегии инвестиций
	МТК, МВД, НАИ
	В пределах средств задействованных государственных органов на соответствующие годы, а также за счет других источников, не противоречащих законодательству КР

	
	
	10.2. Запуск проекта по созданию Единой публичной базы данных улично-дорожной сети с паспортизацией на всей территории республики
	
	
	
	

	
	
	10.3. Разработка и представление в КМ КР инвестиционных предложений по модернизации дорожных инфраструктур по итогам паспортизации и аудита улично-дорожной сети
	
	
	
	

	
	
	10.4. Активизация инвестиционной деятельности по проектам, одобренным КМ КР по модернизации дорожной инфраструктуры Кыргызской Республики (в том числе для реализации всех пунктов настоящего плана с использованием механизма ГЧП)
	
	
	
	

	
	
	10.5. Определение и запуск механизмов и источников финансирования по реализации плана модернизации дорожной инфраструктуры на уровне органов местного самоуправления
	
	
	
	

	
	
	10.6. Привлечение специалистов по аудиту БДД при подготовке документов по строительству и реабилитации автодорог
	
	
	
	

	11
	Внедрение в городах Бишкек и Ош механизма решения проблемы парковки автомобилей
	11.1. Создание механизма решения проблемы парковки в городах Бишкек и Ош, который включает разработку и внесение изменений в технические регламенты, относящиеся к параметрам безопасности землепользования, установки рекламных щитов, парковочных мест, ограждений между проезжей частью дорог и арыков.
Создание соответствующей парковочной инфраструктуры в городах Бишкек и Ош в соответствии с требованиями безопасности
	II кв. 2025 года
	Повышена БДД за счет урегулирования парковки автомашин
	Мэрии городов Бишкек и Ош
	В пределах средств органов местного самоуправления на соответствующие годы, а также за счет других источников, не противоречащих законодательству КР

	
	
	11.2. Проведение районирования в городах Бишкек и Ош с определением парковочных зон, в том числе для электромобилей и определением тарифов парковок (бесплатная парковка для электромобилей)
	
	
	
	

	
	
	11.3. Определение источников и объема финансирования проектов по БДД в городах Бишкек и Ош
	
	
	
	

	
	
	11.4. Разработка схемы мониторинга и оценки реализации проектов, основанных на принципах прозрачности
	
	
	
	

	
	
	11.5. Реализация механизма и процедур вовлечения общественности в обеспечение безопасности дорожного движения, включая проведение конкурсов на маршруты общественного транспорта и перевозчиков для снижения коррупционных рисков в организации городского общественного транспорта в городах Бишкек и Ош
	
	
	
	

	
	
	11.6. Изучение международного передового опыта по вопросам парковки и при необходимости их внедрение
	
	
	
	

	Раздел 3. Обеспечение безопасности участников дорожного движения

	12
	Утверждение плана внедрения образовательных и профилактических мер по обеспечению БДД среди разных категорий участников дорожного движения
	12.1. Разработка и внедрение модулей, основанных на ПДД, в рамках существующей учебной программы для дошкольного, школьного и профессионального образования
	II кв. 2025 года
	Повышена информированность и дисциплинированность участников дорожного движения
	МВД, МОН
	В пределах средств задействованных государственных органов на соответствующие годы, а также за счет средств от реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" и других источников, не противоречащих законодательству КР

	
	
	12.2. Утверждение коммуникационной стратегии и ежегодного плана информационно-разъяснительной работы с целью систематической профилактики нарушений дорожно-транспортной безопасности на государственных теле-, радиоканалах
	
	
	
	

	13
	Усиление механизма контроля за качеством подготовки водителей автошколами и приема экзаменов на получение водительских прав
	13.1. Формирование рейтинга автошкол на основе анализа выпуска наибольшего количества неподготовленных водителей, систематически и грубо нарушающих ПДД, с последующей публикацией в СМИ
	IV кв. 2024 года
	Улучшение уровня водительского состава и снижение уровня ДТП по вине водителей.
Усиление контроля за деятельностью образовательных учреждений (автошкол)
	МВД, МОН, МЭК
	В пределах средств задействованных государственных органов на соответствующие годы, а также за счет средств от реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" и других источников, не противоречащих законодательству КР
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	13.4. Установление стандартов материально-технической базы деятельности по подготовке и переподготовке водителей автомототранспортных средств в целях укрепления качества предоставляемого образования
	
	
	
	

	
	
	13.5. Утверждение образовательных стандартов подготовки и переподготовки водителей ТС с учетом международных требований
	
	
	
	

	14
	Информирование населения о важности специальных средств БДД (кресла для детей в автомашинах, фары для гужевого транспорта и велосипедов и пр.)
	Проведение постоянной информационно-медийной работы по разъяснению важности специальных средств дорожного движения и ответственности за неиспользование спецсредств
	II кв. 2024 года
	Повышена безопасность участников дорожного движения
	МВД, МОН, МКИСМП
	В пределах средств задействованных государственных органов на соответствующие годы, а также за счет средств от реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" и других источников, не противоречащих законодательству КР
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	По мере финансирования создание стационарных постов по обеспечению БДД на участке Талды-Булак автодороги Суусамыр - Талас - Тараз (ущелье Отмок)
	IV кв. 2024 года
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	МВД, МТК, МЧС, МЗ
	В пределах средств задействованных государственных органов на соответствующие годы, а также за счет средств от реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" и других источников, не противоречащих законодательству КР
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	МВД, МЧС, МЗ, МТК
	В пределах средств задействованных государственных органов на соответствующие годы, а также за счет средств от реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" и других источников, не противоречащих законодательству КР
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	Создана инфраструктура по послеаварийному реагированию
	МВД, МЗ, МЧС
	В пределах средств задействованных государственных органов на соответствующие годы, а также за счет средств от реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" и других источников, не противоречащих законодательству КР
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	Обеспечение развития практических навыков водителей ТС оказания первой помощи пострадавшим в ДТП
	18.1. Утверждение минимальных стандартов оказания экстренной помощи в послеаварийной ситуации для водителей и сотрудников по обеспечению БДД
	IV кв. 2025 года
	Улучшение послеаварийного реагирования и увеличение количества водителей, обладающими навыками оказания первой помощи пострадавшим при ДТП
	МЗ, МОН, МВД
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АРВ	анализ регулятивного воздействия
БДД	безопасность дорожного движения
ДТП	дорожно-транспортные происшествия
АИС	автоматизированная информационная система
СМИ	средства массовой информации
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