РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 2 сентября 2022 года № 463-р

В целях реализации обязательств, принятых Кыргызской Республикой в рамках Партнерства "Открытое Правительство", Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 12 октября 2021 года № 435, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить:

- Концепцию открытых данных Кыргызской Республики на период 2022-2024 годов согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Концепции открытых данных Кыргызской Республики на период 2022-2024 годов (далее - План мероприятий) согласно приложению 2.

2. Министерствам, государственному комитету и административным ведомствам Кыргызской Республики:

- обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;

- по итогам полугодия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий Министерству цифрового развития Кыргызской Республики.

3. Министерству цифрового развития Кыргызской Республики:

- осуществлять координацию и мониторинг реализации Плана мероприятий;

- по итогам полугодия, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики отчет о реализации Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.У.Жапаров

Приложение 2

План мероприятий
 по реализации Концепции открытых данных Кыргызской Республики на период 2022-2024 годов

| № | Задача | Мера/Действие | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование политики в области открытых данных |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы | 1.1. Определить уполномоченный орган, осуществляющий координацию работы в сфере открытых данных | 30 мая 2023 года | Определен уполномоченный орган, осуществляющий координацию работы в сфере открытых данных | МЦР | В пределах средств, предусмотренных на содержание государственных органов, задействованных в реализации Концепции, а также средств из других источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики, включая финансовые средства, выделяемые международными организациями-партнерами |
|  |  | 1.2. Разработать проект Закона Кыргызской Республики о внесении соответствующих изменений в законодательство Кыргызской Республики в сфере доступа к информации | 30 декабря 2023 года | Внесен в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики | МЦР, МЮ |  |
|  |  | 1.3. Разработать проект положения об открытых данных и о портале открытых данных | 30 апреля 2023 года | Утверждено положение об открытых данных и о портале открытых данных | МЦР, Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  | 1.4. Разработать проекты Типовой инструкции о порядке публикации открытых данных государственными органами и технических требований к публикации открытых данных | 30 апреля 2023 года | Утверждены Типовая инструкция о порядке публикации открытых данных государственными органами и технические требования к публикации открытых данных | МЦР, Нацстатком (по согласованию) |  |
| 2. Обеспечение доступа населения к открытым данным |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение функционирования портала открытых данных | Совершенствовать функционал портала открытых данных, решить вопрос об автоматической загрузке массивов данных посредством API портала открытых данных | 20 марта 2024 года, постоянно | Обеспечен удобный для пользователей функционал портала открытых данных. Обеспечена автоматическая загрузка массивов данных из информационных систем государственных органов | МЦР | Средства партнеров по развитию |
| 3 | Обеспечение доступа к массивам открытых данных через портал открытых данных | 3.1. Определить перечень (реестр) массивов данных, подлежащих размещению в сети Интернет в форме открытых данных | 20 марта 2023 года, постоянно | Утвержден перечень массивов данных, подлежащих размещению в сети Интернет в форме открытых данных | Министерства и ведомства, МЦР | В пределах средств, предусмотренных на содержание государственных органов, задействованных в реализации |
|  |  | 3.2. Разработать межведомственный план по поэтапному размещению массивов открытых данных министерств и ведомств на портале отрытых данных | 10 апреля 2023 года | Принят локальный акт об утверждении межведомственного плана по поэтапному размещению массивов открытых данных министерств и ведомств на портале отрытых данных | МЦР, министерства и ведомства | Концепции, а также средств из других источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики, включая финансовые средства, выделяемые международными организациями-партнерами |
|  |  | 3.3. Разместить массивы открытых данных на портале отрытых данных | Поэтапно с 2022 по 2024 годы | Обеспечен доступ граждан к открытым данным. Раскрыты и опубликованы массивы данных на портале отрытых данных | Министерства и ведомства |  |
|  |  | 3.4. Актуализировать массивы открытых данных | Постоянно | Актуализированы массивы открытых данных на портале открытых данных | Министерства и ведомства |  |
| 3. Организация взаимодействия с потребителями открытых данных |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Определение потребности в открытых данных, верификация и уточнение данных, связывание данных, продвижение данных и формирование системы оценки общественной ценности публикуемых открытых данных | 4.1. Разработать регламент процесса "Обратная связь" для вовлечения пользователей в обсуждение качества опубликованных массивов данных | 1 сентября 2023 года | Утвержден регламент работы модуля "Обратная связь" портала открытых данных | МЦР, министерства и ведомства | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 4.2. Сформировать механизмы учета запросов и потребностей гражданского общества и бизнеса при определении приоритетов публикации данных | 1 июня 2023 года | Определены и внедрены механизмы учета запросов и потребностей гражданского общества и бизнеса | МЦР, министерства и ведомства | Средства партнеров по развитию |
| 4. Формирование устойчивости системы открытых данных |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Внедрение мер по обеспечению устойчивости системы открытых данных | 5.1. Автоматизировать процессы публикации открытых данных на портале открытых данных посредством API | 10 июля 2024 года | Внедрена функция автоматической публикации массивов данных, посредством API | МЦР, министерства и ведомства | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 5.2. Размещать на портале открытых данных каталог приложений и сервисов | 10 сентября 2023 года | Увеличено количество приложений и сервисов, разработанных с использованием открытых данных | МЦР, министерства и ведомства | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 5.3. Внедрить системы рейтинга государственных органов по размещению информации в форме открытых данных | 10 апреля 2024 года | Повышено качество массивов данных, размещенных государственными органами | МЦР | Средства партнеров по развитию |
| 5. Информационное обеспечение процесса внедрения инициативы открытых данных |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение широкой информационной кампании, направленной на развитие и поддержку системы открытых данных | 6.1. Провести профильные образовательные мероприятия по теме "Открытые данные" во взаимодействии с вузами и иными образовательными организациями | Постоянно с 2023 по 2024 годы | Проведены профильные образовательные мероприятия | МЦР | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 6.2. Освещать инициативы "Открытые данные" в средствах массовой информации |  | Обеспечено информационное освещение инициативы "Открытые данные" | МЦР | Средства партнеров по развитию |

Список сокращений:

ВУЗ	высшее учебное заведение;

МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;

МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики;

Нацстатком	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

API	application programming interface - программный интерфейс, позволяющий производить обмен данными приложениями и системами в автоматическом режиме.