РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 19 июня 2023 года № 348-р)

от 10 февраля 2023 года № 41-р

В целях обеспечения ускоренного социально-экономического развития города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 55, 115 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий по развитию города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Кыргызской Республики на 2023 год (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Министерству финансов Кыргызской Республики в установленном порядке:

1) по согласованию с Комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики увеличить объемы целевых трансфертов на 2000000000,0 (два миллиарда) сомов за счет перераспределения расходной части республиканского бюджета и выделить указанные средства мэрии города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Кыргызской Республики для финансирования мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий;

2) предусмотреть соответствующие изменения при подготовке проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов", вытекающие из настоящего распоряжения.

3. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики оказать техническую и консультационную помощь мэрии города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Кыргызской Республики в реализации Плана мероприятий.

3-1. Мэрия города Джалал-Абад вправе не применять процедуру банковского сопровождения контрактов при осуществлении процедур закупок в соответствии с законодательством в сфере государственных закупок.

(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 4 августа 2023 года № 459-р)

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель 	А.Жапаров

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по развитию города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Кыргызской Республики на 2023 год

(В редакции распоряжений Кабинета Министров КР от 19 июня 2023 года № 348-р, 4 августа 2023 года № 459-р)

| № | Мероприятия | Задачи | Сумма средств | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты (индикаторы) | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетообразующие проекты (320,6 млн. сомов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство асфальтобетонного завода | Разработать техническое условие и отобрать подрядную организацию | 112,2 млн. сомов | 2023 год | Производство асфальта для строительства и ремонта городских дорог | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Джалал-Абад (по согласованию), Госстрой |
| 2 | Строительство мусороперерабатывающего завода | Разработать техническое условие и отобрать подрядную организацию | 133,4 млн. сомов | 2023 год | Сортировка и переработка мусора для улучшения экологии города | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Джалал-Абад (по согласованию), Госстрой |
| 3 | Строительство игрового комплекса для детей | Подготовить проектно-сметную документацию и построить игровой комплекс для детей | 75,0 млн. сомов | 2023 год | Открытие муниципального игрового комплекса для детей | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Джалал-Абад (по согласованию), Госстрой |
| Инфраструктурные проекты (779,1 млн. сомов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт городских дорог | Капитальный ремонт улиц: - В.Ленина; - А.Пушкина; - Т.Байзакова; - Манаса; - Б.Осмонова; - М.Бабкина; - Курманбека | 731,0 млн. сомов | 2023 год | Отремонтированные улицы города | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Джалал-Абад (по согласованию) |
| 5 | Строительство тротуара и велосипедной дорожки | Строительство тротуара и велосипедной дорожки от города до санатория "Джалал-Абад" длиной в 3,6 км | 35,8 млн. сомов | 2023 год | Создание условий для гостей и жителей города | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Джалал-Абад (по согласованию) |
| 6 | Строительство и реконструкция скважин для улучшения системы водоснабжения на территории города | Создать четыре дополнительные скважины для получения технической воды | 12,3 млн. сомов | 2023 год | Создание условий для озеленения и благоустройства города | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Джалал-Абад (по согласованию) |
| Социальные проекты (890,3 млн. сомов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Открытие спортивного интерната для молодежи города | Провести капитальный ремонт и перепрофилировать профессиональный лицей № 1 по ул.А.Пушкина на спортивный интернат города | 120,0 млн. сомов | 2023 год | Создание условий для подготовки спортсменов в южном регионе страны | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Джалал-Абад (по согласованию), Госстрой |
| 8 | Строительство инновационного IT-центра | Подготовить проектно-сметную документацию и построить инновационный IT-центр по ул.Ж.Бакиева | 65,3 млн. сомов | 2023 год | Создание условий для повышения интереса молодежи к обучению инновационным IT-технологиям | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Джалал-Абад (по согласованию), Госстрой |
| 9 | Строительство нового корпуса областного центра борьбы с туберкулезом | Подготовить проектно-сметную документацию и построить новый корпус Центра борьбы с туберкулезом | 356,0 млн. сомов | 2023 год | Открытие нового корпуса областного противотуберкулезного диспансера, соответствующего всем уровням инфекционного контроля | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Джалал-Абад (по согласованию), Госстрой, Минздрав |
| 10 | Строительство нового корпуса областной больницы | Подготовить проектно-сметную документацию и построить новый корпус областной больницы | 252,0 млн. сомов | 2023 год | Открытие нового корпуса областной клинической больницы для отделений терапии, неврологии и искусственной почки | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Джалал-Абад (по согласованию), Госстрой, Минздрав |
| 11 | Строительство детского сада | Подготовить проектно-сметную документацию и построить детский сад на 150 мест по ул.М.Исакулова | 97,0 млн. сомов | 2023 год | Решение вопросов по обеспечению детскими садами жителей города | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Джалал-Абад (по согласованию), Госстрой |
| 12 | Подготовка проектов | Отобрать проектные организации | 10,0 млн. сомов | 2023 год | Подготовлены соответствующие проекты | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Джалал-Абад (по согласованию) |
|  | Всего |  | 2000,0 млн. сомов |  |  |  |  |

Список сокращений:

Минздрав	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

Госстрой	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики