РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 3 декабря 2024 года № 773-р)

от 20 марта 2024 года № 106-р

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О реализации Национального проекта по добыче полиметаллов и редкоземельных элементов для динамичного развития экономики Кыргызской Республики" от 22 января 2024 года № 5, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий по реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О реализации Национального проекта по добыче полиметаллов и редкоземельных элементов для динамичного развития экономики Кыргызской Республики" от 22 января 2024 года № 5 (далее - План) согласно приложению.

2. Министерствам, административным ведомствам, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления (по согласованию), государственным предприятиям и хозяйствующим субъектам, имеющим не менее чем двух третей долей участия государства в уставном капитале (по согласованию), научно-исследовательским и проектным учреждениям (по согласованию), задействованным в реализации Плана:

- принять меры по выполнению Плана в установленные им сроки;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана в Кыргызскую геологическую службу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

3. Кыргызской геологической службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана в Администрацию Президента Кыргызской Республики.

4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций, органов местного самоуправления, государственных предприятий и хозяйствующих субъектов, научно-исследовательских, проектных и образовательных учреждений за качественное и своевременное выполнение Плана.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.У. Жапаров

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О реализации Национального проекта по добыче полиметаллов и редкоземельных элементов для динамичного развития экономики Кыргызской Республики" от 22 января 2024 года № 5

(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 3 декабря 2024 года № 773-р)

| № | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение комплексных исследований потенциальных месторождений полиметаллов и РЗЭ с использованием современных геологических и геофизических методов | Выделение финансовых средств | IV квартал 2024 года,в течение 2025 года | Финансовые средства в размере 1 млрд. сомов внесены на счет ГП "Кыргызгеология" | МФ, МПРЭТН | В рамках утвержденного бюджета и привлеченных инвестиций |
|  |  | Закупка горно-геологической техники, оборудования и материалов | III-IV квартал 2024 года | Модернизация материально-технической базы ГП "Кыргызгеология" | ГП "Кыргызгеология" |  |
|  |  | Проведение анализа геологического фонда (камеральные работы) |  | Выявлены потенциальные месторождения полиметаллов и РЗЭ | ГП "Кыргызгеология", ОАО "Кыргызалтын" |  |
|  |  | Предоставление лицензий/разрешений на проведение ГРР и/или на разработку месторождений, хвостохранилищ | III-IV квартал 2024 года | ГП "Кыргызгеология", ОАО "Кыргызалтын" получены лицензии и разрешения | МПРЭТН, МВСХПП, МЧС, Госстрой, ГП "Кыргызгеология", ОАО "Кыргызалтын" |  |
|  |  | Разработка ТЭО, ОВОС, технических проектов на ГРР, разработку и рекультивацию месторождений полиметаллов и РЗЭ | IV квартал 2024 года,I-II квартал 2025 года | Получены заключения государственных экспертиз по направлениям на ОВОС и технические проекты | МПРЭТН, МВСХПП, МКИСМП, МЧС, Госстрой, ГП "Кыргызгеология", ОАО "Кыргызалтын", НИЦ "КОНАС" КГТУ |  |
|  |  | Предоставление земельных участков по лицензионным площадям месторождений | IV квартал 2024 года,I-II квартал 2025 года | ГП "Кыргызгеология" и ОАО "Кыргызалтын" получены права пользования земельными участками месторождений | МГА, ОМСУ, Земагентство, ГП "Кыргызгеология", ОАО "Кыргызалтын" |  |
|  |  | Проведение комплексных ГРР на потенциальных месторождениях полиметаллов и РЗЭ (в том числе хвостохранилищах и отвалах) | IV квартал 2024 года,в течение 2025 года | Определены запасы и состав ресурсов.Оценен потенциал каждого месторождения.Выбор приоритетных объектов для начала добычи | МПРЭТН, ГП "Кыргызгеология", ОАО "Кыргызалтын" |  |
|  |  | Разработка технических проектов обогатительного комбината и гидрометаллургического завода на месторождениях: | В течение 2025 года | Разработана технология получения металлов, индивидуальных РЗЭ, получены разрешения и заключения государственных экспертиз | МПРЭТН, МКИСМП, Госстрой, НИЦ "КОНАС" КГТУ |  |
|  |  | 1) Кутессай-II (редкоземельные металлы), Калесай (бериллий) |  |  | ГП "Кыргызгеология" |  |
|  |  | 2) Кызыл-Омпол (титаномагнетит) |  |  | ОАО "Кыргызалтын" |  |
| 2 | Сотрудничество с технологическими компаниями для внедрения современных технологий в процесс добычи и обработки металлов для повышения эффективности производства и снижения воздействия на окружающую среду | Информировать международные компании и общественность о национальном проекте с подробным описанием целей, планов и ожидаемых результатов | Постоянно | Установлены партнерские отношения с международными компаниями и организациями | МПРЭТН, МИД, НАИ, ГП "Кыргызгеология", НИЦ "КОНАС" КГТУ, ОАО "Кыргызалтын" |  |
|  |  | Проведение презентаций проектов для потенциальных инвесторов | Постоянно | Привлечены ведущие международные компании | МПРЭТН, НАИ, МИД, ГП "Кыргызгеология", НИЦ "КОНАС" КГТУ, ОАО "Кыргызалтын" |  |
|  |  | Установление партнерских отношений с технологическими компаниями для внедрения передовых методов добычи и переработки металлов | Постоянно | Привлечены инвестиции и технологии по добыче и переработке полиметаллов и РЗЭ | МПРЭТН, НАИ, МИД, МЭК, ОАО "Кыргызалтын" |  |
|  |  | Проведение исследований и разработка новых технологий в области добычи и обработки полиметаллов и РЗЭ | Постоянно | Внедрены современные методы и оборудование для повышения эффективности и экологичности производства | ГП "Кыргызгеология", НИЦ "КОНАС" КГТУ, ОАО "Кыргызалтын" |  |
| 3 | Коммуникация и информационная поддержка | Организация информационных кампаний и открытых диалоговых площадок с общественностью | Постоянно | Понимание и поддержка общественностью целей, задач, принципов и механизмов реализации национального проекта | ПП ПКР в областях, МГА, КГС МПРЭТН, ГП "Кыргызгеология", ОАО "Кыргызалтын", экспертная группа, СМИ | В рамках утвержденного бюджета и привлеченных инвестиций |
|  |  | Активное участие общественности в обсуждении стратегии национального проекта | Постоянно | Получены предложения общественности по улучшению, выявлению проблем и потенциальных рисков проектов |  |  |
| 4 | Обучение и развитие кадрового потенциала | Разработать учебные программы обучения для ИТР и рабочих специальностей в сфере горного дела и переработки металлов | II квартал 2024 года | Учебные программы и планы приведены в соответствие с современными требованиями производственных предприятий | МОН, МПРЭТН, МУЦ при МПРЭТН, экспертная группа | В рамках утвержденного бюджета и привлеченных инвестиций |
|  |  | Проведение обучающих программ, курсов, стажировок и практических занятий для ИТР и рабочих кадров в области геологии, горной промышленности и технологии добычи ПИ | III-IV квартал 2024 года,в течение 2025 года | Достаточное количество квалифицированных ИТР и рабочих кадров для реализации проектов в горнодобывающей сфере | МОН, МПРЭТН, МУЦ при МПРЭТН, ОАО "Кыргызалтын" |  |
| 5 | Выделение средств из республиканского бюджета для поддержки и финансирования национального проекта | Предоставление средств из республиканского бюджета на исследование и разработку месторождений ПИ, а также обучение персонала | 2025-2026 годы | Финансовые средства внесены на счет ГП "Кыргызгеология" | МФ, МПРЭТН | В рамках утвержденного бюджета и привлеченных инвестиций |
| 6 | Модернизация геолого-инженерно механической базы ГП "Кыргызгеология" (в т.ч. кернохранилища, гаража и завода) | Выделение финансовых средств на капитальный ремонт | В течение 2025 года | Увеличение срока службы специальной техники, оборудования, увеличение срока сохранения геологических проб и кернов | ГП "Кыргызгеология" | В рамках утвержденного бюджета и привлеченных инвестиций |
| 7 | Проведение аварийно-восстановительных работ, безопасное содержание хвостохранилищ и имущественного комплекса Ак-Тюзского горно-обогатительного комбината | Выделение финансовых средств на содержание объектов/имущественного комплекса Ак-Тюзского горно-обогатительного комбината, переданных ГП "Кыргызгеология" | В течение 2025 года | Обеспечение экологической и технической безопасности месторасположения имущественного комплекса | ГП "Кыргызгеология" | В рамках утвержденного бюджета и привлеченных инвестиций |

Список сокращений

КР	Кыргызская Республика

МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики

НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики

Госстрой	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Земагентство	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики

КГС МПРЭТН	Кыргызская геологическая служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

ПП ПКР в областях	полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в областях

МГА	местные государственные администрации

ОМСУ	органы местного самоуправления

ГП "Кыргызгеология"	государственное предприятие "Кыргызгеология" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

ОАО "Кыргызалтын"	открытое акционерное общество "Кыргызалтын"

МУЦ при МПРЭТН	межотраслевой учебный центр при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

НИЦ "КОНАС" КГТУ	учреждение "Научно-инженерный центр "КОНАС" Кыргызского государственного технического университета им.И.Раззакова

СМИ	средства массовой информации

ГРР	геологоразведочные работы

ТЭО	технико-экономическое обоснование

ОВОС	оценка воздействия на окружающую среду

РЗЭ	редкоземельные элементы

ПИ	полезные ископаемые

ИТР	инженерно-технические работники".