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РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 3 декабря 2024 года № 773-р)

от 20 марта 2024 года № 106-р

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О реализации Национального проекта по добыче полиметаллов и редкоземельных элементов для динамичного развития экономики Кыргызской Республики" от 22 января 2024 года № 5, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
1. Утвердить План мероприятий по реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О реализации Национального проекта по добыче полиметаллов и редкоземельных элементов для динамичного развития экономики Кыргызской Республики" от 22 января 2024 года № 5 (далее - План) согласно приложению.
2. Министерствам, административным ведомствам, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления (по согласованию), государственным предприятиям и хозяйствующим субъектам, имеющим не менее чем двух третей долей участия государства в уставном капитале (по согласованию), научно-исследовательским и проектным учреждениям (по согласованию), задействованным в реализации Плана:
- принять меры по выполнению Плана в установленные им сроки;
- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана в Кыргызскую геологическую службу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.
3. Кыргызской геологической службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций, органов местного самоуправления, государственных предприятий и хозяйствующих субъектов, научно-исследовательских, проектных и образовательных учреждений за качественное и своевременное выполнение Плана.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.У. Жапаров










































Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О реализации Национального проекта по добыче полиметаллов и редкоземельных элементов для динамичного развития экономики Кыргызской Республики" от 22 января 2024 года № 5
(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 3 декабря 2024 года № 773-р)

	№
	Задачи
	Меры/действия
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (продукт)
	Ответственные исполнители
	Источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Проведение комплексных исследований потенциальных месторождений полиметаллов и РЗЭ с использованием современных геологических и геофизических методов
	Выделение финансовых средств
	IV квартал 2024 года,в течение 2025 года
	Финансовые средства в размере 1 млрд. сомов внесены на счет ГП "Кыргызгеология"
	МФ, МПРЭТН
	В рамках утвержденного бюджета и привлеченных инвестиций

	
	
	Закупка горно-геологической техники, оборудования и материалов
	III-IV квартал 2024 года
	Модернизация материально-технической базы ГП "Кыргызгеология"
	ГП "Кыргызгеология"
	

	
	
	Проведение анализа геологического фонда (камеральные работы)
	
	Выявлены потенциальные месторождения полиметаллов и РЗЭ
	ГП "Кыргызгеология", ОАО "Кыргызалтын"
	

	
	
	Предоставление лицензий/разрешений на проведение ГРР и/или на разработку месторождений, хвостохранилищ
	III-IV квартал 2024 года
	ГП "Кыргызгеология", ОАО "Кыргызалтын" получены лицензии и разрешения
	МПРЭТН, МВСХПП, МЧС, Госстрой, ГП "Кыргызгеология", ОАО "Кыргызалтын"
	

	
	
	Разработка ТЭО, ОВОС, технических проектов на ГРР, разработку и рекультивацию месторождений полиметаллов и РЗЭ
	IV квартал 2024 года,I-II квартал 2025 года
	Получены заключения государственных экспертиз по направлениям на ОВОС и технические проекты
	МПРЭТН, МВСХПП, МКИСМП, МЧС, Госстрой, ГП "Кыргызгеология", ОАО "Кыргызалтын", НИЦ "КОНАС" КГТУ
	

	
	
	Предоставление земельных участков по лицензионным площадям месторождений
	IV квартал 2024 года,I-II квартал 2025 года
	ГП "Кыргызгеология" и ОАО "Кыргызалтын" получены права пользования земельными участками месторождений
	МГА, ОМСУ, Земагентство, ГП "Кыргызгеология", ОАО "Кыргызалтын"
	

	
	
	Проведение комплексных ГРР на потенциальных месторождениях полиметаллов и РЗЭ (в том числе хвостохранилищах и отвалах)
	IV квартал 2024 года,в течение 2025 года
	Определены запасы и состав ресурсов.Оценен потенциал каждого месторождения.Выбор приоритетных объектов для начала добычи
	МПРЭТН, ГП "Кыргызгеология", ОАО "Кыргызалтын"
	

	
	
	Разработка технических проектов обогатительного комбината и гидрометаллургического завода на месторождениях:
	В течение 2025 года
	Разработана технология получения металлов, индивидуальных РЗЭ, получены разрешения и заключения государственных экспертиз
	МПРЭТН, МКИСМП, Госстрой, НИЦ "КОНАС" КГТУ
	

	
	
	1) Кутессай-II (редкоземельные металлы), Калесай (бериллий)
	
	
	ГП "Кыргызгеология"
	

	
	
	2) Кызыл-Омпол (титаномагнетит)
	
	
	ОАО "Кыргызалтын"
	

	2
	Сотрудничество с технологическими компаниями для внедрения современных технологий в процесс добычи и обработки металлов для повышения эффективности производства и снижения воздействия на окружающую среду
	Информировать международные компании и общественность о национальном проекте с подробным описанием целей, планов и ожидаемых результатов
	Постоянно
	Установлены партнерские отношения с международными компаниями и организациями
	МПРЭТН, МИД, НАИ, ГП "Кыргызгеология", НИЦ "КОНАС" КГТУ, ОАО "Кыргызалтын"
	

	
	
	Проведение презентаций проектов для потенциальных инвесторов
	Постоянно
	Привлечены ведущие международные компании
	МПРЭТН, НАИ, МИД, ГП "Кыргызгеология", НИЦ "КОНАС" КГТУ, ОАО "Кыргызалтын"
	

	
	
	Установление партнерских отношений с технологическими компаниями для внедрения передовых методов добычи и переработки металлов
	Постоянно
	Привлечены инвестиции и технологии по добыче и переработке полиметаллов и РЗЭ
	МПРЭТН, НАИ, МИД, МЭК, ОАО "Кыргызалтын"
	

	
	
	Проведение исследований и разработка новых технологий в области добычи и обработки полиметаллов и РЗЭ
	Постоянно
	Внедрены современные методы и оборудование для повышения эффективности и экологичности производства
	ГП "Кыргызгеология", НИЦ "КОНАС" КГТУ, ОАО "Кыргызалтын"
	

	3
	Коммуникация и информационная поддержка
	Организация информационных кампаний и открытых диалоговых площадок с общественностью
	Постоянно
	Понимание и поддержка общественностью целей, задач, принципов и механизмов реализации национального проекта
	ПП ПКР в областях, МГА, КГС МПРЭТН, ГП "Кыргызгеология", ОАО "Кыргызалтын", экспертная группа, СМИ
	В рамках утвержденного бюджета и привлеченных инвестиций

	
	
	Активное участие общественности в обсуждении стратегии национального проекта
	Постоянно
	Получены предложения общественности по улучшению, выявлению проблем и потенциальных рисков проектов
	
	

	4
	Обучение и развитие кадрового потенциала
	Разработать учебные программы обучения для ИТР и рабочих специальностей в сфере горного дела и переработки металлов
	II квартал 2024 года
	Учебные программы и планы приведены в соответствие с современными требованиями производственных предприятий
	МОН, МПРЭТН, МУЦ при МПРЭТН, экспертная группа
	В рамках утвержденного бюджета и привлеченных инвестиций

	
	
	Проведение обучающих программ, курсов, стажировок и практических занятий для ИТР и рабочих кадров в области геологии, горной промышленности и технологии добычи ПИ
	III-IV квартал 2024 года,в течение 2025 года
	Достаточное количество квалифицированных ИТР и рабочих кадров для реализации проектов в горнодобывающей сфере
	МОН, МПРЭТН, МУЦ при МПРЭТН, ОАО "Кыргызалтын"
	

	5
	Выделение средств из республиканского бюджета для поддержки и финансирования национального проекта
	Предоставление средств из республиканского бюджета на исследование и разработку месторождений ПИ, а также обучение персонала
	2025-2026 годы
	Финансовые средства внесены на счет ГП "Кыргызгеология"
	МФ, МПРЭТН
	В рамках утвержденного бюджета и привлеченных инвестиций

	6
	Модернизация геолого-инженерно механической базы ГП "Кыргызгеология" (в т.ч. кернохранилища, гаража и завода)
	Выделение финансовых средств на капитальный ремонт
	В течение 2025 года
	Увеличение срока службы специальной техники, оборудования, увеличение срока сохранения геологических проб и кернов
	ГП "Кыргызгеология"
	В рамках утвержденного бюджета и привлеченных инвестиций

	7
	Проведение аварийно-восстановительных работ, безопасное содержание хвостохранилищ и имущественного комплекса Ак-Тюзского горно-обогатительного комбината
	Выделение финансовых средств на содержание объектов/имущественного комплекса Ак-Тюзского горно-обогатительного комбината, переданных ГП "Кыргызгеология"
	В течение 2025 года
	Обеспечение экологической и технической безопасности месторасположения имущественного комплекса
	ГП "Кыргызгеология"
	В рамках утвержденного бюджета и привлеченных инвестиций


Список сокращений
КР	Кыргызская Республика
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
Госстрой	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
Земагентство	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
КГС МПРЭТН	Кыргызская геологическая служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
ПП ПКР в областях	полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в областях
МГА	местные государственные администрации
ОМСУ	органы местного самоуправления
ГП "Кыргызгеология"	государственное предприятие "Кыргызгеология" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
ОАО "Кыргызалтын"	открытое акционерное общество "Кыргызалтын"
МУЦ при МПРЭТН	межотраслевой учебный центр при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
НИЦ "КОНАС" КГТУ	учреждение "Научно-инженерный центр "КОНАС" Кыргызского государственного технического университета им.И.Раззакова
СМИ	средства массовой информации
ГРР	геологоразведочные работы
ТЭО	технико-экономическое обоснование
ОВОС	оценка воздействия на окружающую среду
РЗЭ	редкоземельные элементы
ПИ	полезные ископаемые
ИТР	инженерно-технические работники".
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