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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 9 марта 2025 года № 62
О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики от 2 мая 2017 года № 162 «Об утверждении Положения о порядке планирования и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений в Кыргызской Республике»
В соответствии со статьей 8 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» и постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 3 марта 2023 года № 115, приказываю: 
1. Внести в приказ Министерства транспорта и дорог  Кыргызской Республики от 2 мая 2017 года № 162 «Об утверждении Положения о порядке планирования и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений в Кыргызской Республике»:
1) в Положении о порядке планирования и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений в Кыргызской Республике" утвержденного вышеуказанным приказом:
- пункт 4 дополнить абзацами 14,15,16, 17 следующего содержания:
«-Дорожный фонд – это источник финансовых ресурсов для проектирования, строительства, содержания, ремонта, реконструкции и технического развития автомобильных дорог общего пользования Кыргызской Республики;
- государственный заказ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования – это работы, выполняемые государственными предприятиями;
- государственный заказчик – это орган осуществляющий управление дорожным хозяйством Кыргызской Республики в лице Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
- исполнитель государственного заказа – это государственные предприятия, выполняющие работы по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.».
- абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ежегодное планирование дорожных работ осуществляется государственным заказчиком на основе среднесрочного прогноза бюджета в установленном порядке, с учетом размера средств, выделяемых на эти цели. При этом, работы по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог разрабатывается с обязательным согласованием с исполнителем государственного заказа.
- абзац 2 подпункта 2) пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Проекты и (или) сметные расчеты по ремонту или содержанию автомобильных дорог, утвержденные исполнителем государственного заказа, направляются государственному заказчику».
- абзац 5 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Вид, сроки и состав дорожных работ по каждому участку автомобильной дороги, а также по каждому дорожному сооружению устанавливаются на основании данных системы управления дорожными активами, ведомостей дефектов, диагностики, инженерных изысканий, проектной документацией и других документов, содержащих оценку фактического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений».
- абзац 7 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Государственный заказчик представляет в уполномоченный государственный орган в сфере транспорта и дорог в устанавливаемые им сроки и порядке предложения, о включении в Титульный список дорог, с указанием объемов и сроков осуществления ремонта, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги и дорожных сооружений (с обоснованием экономической целесообразности), направляемых на реализацию государственных целевых Программ и решение отдельных важнейших социально-экономических вопросов, не включенных в эти Программы.”
- абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции 
“16. Распределение средств Дорожного фонда, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования по видам расходов производится в следующем порядке:»;
- абзац 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
« - содержание аппарата управления дорожного фонда;»
- абзац 18 пункта 16 исключить;
- пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В Титульный список включаются средства на непредвиденные расходы в размере до 10% от выделенных средств на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. Неизрасходованные средства по данной статье расходов направляются на ремонт и содержание автомобильных дорог по приоритетности дорожных работ на текущий отчетный год»;
“Расходование средств по статье непредвиденные расходы осуществляется уполномоченным органом сфере автомобильных дорог при чрезвычайных ситуациях (стихийные бедствия: оползни, лавины, камнепады, разрушения при селевых потоках). Кроме этого, в рамках средств непредвиденных расходов осуществляются выполнение работ по поручению Руководства страны и руководителя уполномоченного органа в сфере транспорта и дорог.
- пункт 19 изложить в следующей редакции:
“19. Согласованный  с исполнителем государственного заказа в части текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и Дорожным фондом проект Титульного списка на следующий отчетный год вносится государственным заказчиком в уполномоченный государственный орган в сфере транспорта и дорог не позднее 10 декабря текущего отчетного года.
Проект Титульного списка на следующий отчетный период рассматривается соответствующими структурами, курирующие вопросы автомобильных дорог, финансов и планирования уполномоченного органа в сфере транспорта и дорог в течение 15 календарных дней и утверждается министерством не позднее 30 декабря текущего отчетного года.”
- пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Внесение изменений и дополнений в Титульный список производится по предложению государственного заказчика, исполнителем государственного заказа в части текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и Дорожным фондом в следующих случаях:
- изменение стоимости дорожных работ;
- превышение фактических расходов по статье непредвиденные расходы;
- изменение объемов средств, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений.
Уполномоченный государственный орган сфере транспорта и дорог в соответствии с Бюджетным кодексом Кыргызской Республики производит перераспределение объемов государственных бюджетных средств по видам расходов (не позднее 1 декабря текущего года в связи с уточнением объемов работ, выполненных за 9 месяцев отчетного года).».
4. Сектору информационной политики в течение трех рабочих дней со дня регистрации опубликовать настоящий приказ на государственном и официальном языках на официальном сайте Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.
5. В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальных языках, на бумажном и электронном носителе, с указанием источника опубликования в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
6. Копию настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу направить в Администрацию Президента Кыргызской Республики для информации.
8. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Базаралиева Б.Т.


Министр	А.Т. Сыргабаев
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