	[image: ]


Приложение к постановлению

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке производства работ по строительству (реконструкции), ремонту инженерных сетей и сооружений и восстановлению элементов благоустройства на муниципальных территориях (улицах, тротуарах и площадях)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, законами Кыргызской Республики "О местном самоуправлении и местной государственной администрации", "Об автомобильных дорогах" и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и процедуры производства работ по строительству (реконструкции), ремонту инженерных сетей и сооружений и восстановлению элементов благоустройства на муниципальных территориях (улицах, тротуарах и площадях) по принципу "единого окна".
1.3. Принцип "единого окна" предусматривает обеспечение уполномоченным органом мэрии города Бишкек (далее УО) взаимодействия с другими уполномоченными органами с целью получения дополнительных согласований по вопросам перекрытия улиц в связи с производством работ по строительству подземных инженерных сетей, систем и коммуникаций в полосе отводамуниципальных дорог.
1.4. Порядок и процедуры выдачи разрешительных документов на строительство и прием объектов в эксплуатацию, регламентируется постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 мая 2008 года № 252 "Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике".

2. Порядок взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами строительства и другими уполномоченными органами по вопросам производства работ, связанных со строительством реконструкцией) подземных инженерных сетей, систем и коммуникаций в полосе 
 отвода муниципальных дорог

2.1. Данный раздел регулирует порядок уведомления между субъектом строительства и уполномоченным органом (далее УО) мэрии г.Бишкек о начале производства работ,  связанных со строительством (реконструкцией) подземных инженерных сетей, систем и коммуникаций в полосе отвода муниципальных дорог,  а также порядок взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами строительства и другими уполномоченными органами по вопросам согласования сроков  перекрытия дорог и регулирования вопросов полного восстановления дорожного покрытия и элементов благоустройства по принципу "единого окна".
2.2. Субъекты строительства, получившие в установленном законодательством порядке разрешение на строительство  (реконструкцию) объекта до начала производства работ,  но не менее чем за 15 дней, обязаны направить уведомление в установленной форме (Приложение 1) в  уполномоченный орган мэрии города Бишкек с приложением документов, предусмотренных п.2.3. настоящего Положения.
2.3. Перечень документов, прилагаемых к уведомлению:
- копия разрешения на строительство объекта;
- график проведения работ (в случае поэтапного производства строительных работ);
- копия из соответствующего раздела проектной документации, определяющая трассу строительства инженерной сети до  точки  подключения в масштабе 1:500 или 1:1000;
- договор по восстановлению асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства (Приложение 2).
2.4. Уведомление с приложенными к нему документами субъектом строительства могут быть доставлены в УО нарочно,  либо направлены посредством почтовой связи с уведомлением о доставке адресату.
2.5. Датой  уведомления УО считается дата поступления документов в УО, подтверждаемая соответствующим уведомлением почтовой службы  либо, талоном, выдаваемом УО при непосредственном представлении документов.
2.6. УО с даты получения уведомления и прилагаемых к нему документов в течение одного рабочего дня проверяет наличие и соответствие прилагаемых документов требованиям,  установленным пунктом пп.2.2-2.3 настоящего Положения.
2.7. В случае несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом пп.2.2-2.3 настоящего Положения, УО не позднее следующего дня со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Положения, письменно извещает субъекта строительства об устранении выявленных несоответствий и возвращает ему уведомление с представленным пакетом документов.
2.8. При соответствии представленных документов требованиям, установленным пп.2.2-2.3 настоящего Положения,  УО в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления,  проводит согласование сроков  перекрытия улиц с соответствующими уполномоченными органами и службами:
- при производстве работ на муниципальных автомобильных дорогах -с Отделом безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел г.Бишкек (далее - ОБДД ГУВД г.Бишкек);
- при наличии маршрутов по перевозке пассажиров общественным транспортом - с Управлением городского транспорта мэрии города Бишкек.
2.9. Плата за согласование сроков перекрытия улиц с соответствующими уполномоченными органами и службами не взимается.
2.10. В случае проведения общегородских и (или) общереспубликанских мероприятий, сроки проведения которых совпадают со сроками производства работ, указанных в уведомлении, УО в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления вручает либо направляет субъекту строительства извещение установленной формы (приложение 3) о переносе и (или) сокращении сроков производства с обоснованием причин.
2.11. Обязательства и ответственность субъекта строительства по восстановлению асфальтобетонного покрытия и  элементов благоустройства устанавливается договором (Приложения 2), который заключается между субъектом строительства и УО путем обмена между ними уведомлением и извещением в письменной форме. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, заключение договора путем составления и подписания отдельного документа не требуется.
2.12. В случаях, предусмотренных пунктами 2.8 и 2.10 настоящего Положения субъект строительства вправе производить работы в сроки, указанные в извещении.
2.13. В случае непринятия решения о сроках производства работ, указанных в пунктах 2.8 и 2.10 настоящего Положения, субъект строительства вправе производить работы в сроки, указанные в уведомлении. Основанием для производства работ в таких случаях является уведомление УО в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
2.14. В случае, если субъект строительства превышает установленные сроки производства работ, он обязан повторно уведомить в установленном порядке УО о продлении срока производства работ с указанием объективных причин.
2.15. Субъект строительства после окончания работ по строительству сетей и коммуникаций обязан восстановить асфальтобетонное покрытие и элементы благоустройства в сроки, указанные в извещении.
2.16. В случае, если субъект строительства не приступил к производству работ либо не завершил их производство в срок,  указанный в извещении (уведомлении), он обязан обратиться не менее чем за 3 рабочих дня в УО с просьбой о продлении срока производства работ.
2.17. В случаях, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего Положения, субъект строительства несет ответственность в соответствии с условиями договора.
2.18. В случае не восстановления или ненадлежащего восстановления асфальтобетонного  покрытия и элементов благоустройства УО вправе обратиться в суд с иском о возмещении причиненного ущерба.
2.19. Субъекты строительства при производстве работ по прокладке сетей и коммуникаций обязаны соблюдать специальные условия и требования по производству работ в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
2.20. В случае, если субъект строительства не уведомил УО о начале производства работ в установленном настоящим Положением порядке, УО вправе обратиться в уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство (ГАСН) для приостановления строительных работ, а также обратиться в судебные органы для возмещения причиненного ущерба.

3. Порядок выдачи ордера на производство ремонтных, аварийно-ремонтных работ и работ, связанных с присоединением объектов облегченного типа, жилых и нежилых помещений (внутриквартальные врезки) к подземным инженерным сетям, системам и коммуникациям

3.1. Данный раздел регулирует порядок выдачи ордеров УО на производство работ, связанных с ремонтными, аварийно-ремонтными работами и работами по присоединению объектов облегченного типа, жилых и нежилых помещений (внутриквартальные врезки) к подземным инженерным сетям, системам и коммуникациям.
3.2. Для получения ордера необходимо обратиться в форме письменного заявления в УО мэрии г.Бишкек за 10 рабочих дней до начала  производства работ, предусмотренных п.3.1 настоящего Положения, с приложением требуемых документов:
- схема участка ремонтных работ;
- гарантийное обязательство по восстановлению  объектов  благоустройства, (Приложение 4);
- при присоединении к городским сетям предоставляется копия раздела проекта, определяющая трассу подключения в масштабе 1:500 или 1:1000;
- договор на восстановление асфальтобетонного покрытия (для частных лиц и организацией, производящих восстановление  асфальтобетонного покрытия).
3.3. УО в течение 5 рабочих дней после получения заявления и прилагаемого пакета документов проводит согласование с соответствующими уполномоченными органами:
- при производстве работ на муниципальных автомобильных дорогах -с Отделом безопасности дорожного движения Главного управления  внутренних дел г.Бишкек (далее - ОБДД ГУВД г.Бишкек);
- при наличии маршрутов по перевозке пассажиров общественным транспортом - с Управлением городского транспорта мэрии города Бишкек;
- в отсутствие транспортного потока - с другими уполномоченными органами - МП "Тазалык" и (или) МП "Зеленстрой".
УО устанавливает сроки производства работ в зависимости  от  сложности и вида работ и условий, связанных с функциональной значимостью улиц и категорий дорог, тротуаров, площадей и т.д. и не позднее следующего дня по истечении 5 рабочих дней выдает заявителю ордер, (приложение 6) с указанием срока производства работ и восстановления  элементов благоустройства.
3.4. В случае, если намерения заявителя по срокам производства работ не согласуются по объективным причинам, сроки могут быть перенесены или пересмотрены, о чем УО обязан письменно уведомить заявителя с указанием причин переноса или необходимостью сокращения сроков не позднее 5 рабочих дней после получения заявления.
3.5. В случаях, если заявитель  не укладывается в установленные сроки производства работ по объективным причинам, он обязан повторно уведомить УО о продлении срока производства работ.
3.6. Выдача ордера с указанием срока производства работ производится УО на платной основе. Оплата ордера производится заявителем после согласования УО со всеми уполномоченными органами.
3.7. Ордер  оформляется на ответственного работника инженерно-технического состава организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности. При задержке срока начала работ,  указанного в ордере более чем на 10 дней, ордер считается недействительным.
3.8. В случае нарушения условий, указанных в настоящих правилах, УО имеет право приостановить начатые работы, обязать устранить допущенные нарушения и применить штрафные санкции согласно прейскуранта и (или) направить материалы на нарушителей на рассмотрение в соответствующие уполномоченные органы.
3.9. Контроль за соблюдением сроков производства работ и полным восстановлением элементов благоустройства осуществляется УО мэрии города Бишкек. Дорожное покрытие и элементы благоустройства должны быть восстановлены в сроки, указанные в ордере.
3.10. Ордер считается закрытым после завершения всех восстановительных работ и принятия всеми заинтересованными организациями (возвратный талон) и считается снятым с контроля после истечения срока исполнения гарантийных обязательств.
3.11. В случае самовольного начала работ (без  ордера), УО дает предписание установленной формы (Приложение 7), при не выполнении УО вправе направить материалы в судебные органы, согласно законодательства Кыргызской Республики.
Все работы должны производиться с соблюдением специальных условий производства работ, предусмотренных разделом 5 настоящего Положения.

4. Работы по ликвидации аварий

4.1. При нарушениях подземных инженерных сетей и сооружений руководители предприятий, в ведении которых находятся эти сети и сооружения, или уполномоченные организации, обязаны:
а) немедленно выслать аварийную бригаду под руководством ответственного лица для отключения и переключения поврежденных сетей;
б) сообщить о месте аварии телефонограммой в мэрию города  Бишкек, УО мэрии г.Бишкек, ОБДД ГУВД города, а также другим организациям, имеющим смежное подземное хозяйство;
в) при аварии с человеческими жертвами сообщить в прокуратуру по месту аварии.
Сели крупная авария произошла ночью, телефонограмма передается дежурному мэрии города Бишкек.
Районные администрации и ОБДД ГУВД города Бишкек после получения сообщения об аварии в тех случаях, когда работы по ликвидации вызывают закрытие проезда, обязаны немедленно направить ответственных лиц на место аварии для решения вопроса о закрытии проезда и установления срока ликвидации повреждения.
4.2. Работы по ликвидации аварии возлагаются на  организацию, допустившую повреждение инженерных сетей и сооружений. Во всех случаях производства работ по ликвидации аварий более 24 часов, организация, производящая работы, обязана не прекращая их, получить ордер на их производство в установленном порядке.
4.3. Если подземные сооружения пришли в ветхость или вместо них проложено другое сооружение и первое сооружение исключается из эксплуатации, оно должно быть извлечено из грунта.  При значительной трудоемкости и высокой стоимости работ по извлечению или другим причинам, они могут быть оставлены в грунте,  при условии освобождения сооружений от транспортируемых продуктов, демонтажа запорной арматуры, разборки камер и колодцев на глубину не менее 1 метра, тщательного заполнения всех пустот сооружений грунтом.  Концы кабельных линий при ликвидации должны быть закупорены, нефте-мазутопроводы пропарены и заглушены, газопроводы и водонесущие трубопроводы заглушены.

5. Специальные условия и требования по производству строительных,
 ремонтных и аварийно-ремонтных работ  и восстановлению благоустройства
  на муниципальных территориях (улицах, тротуарах и площадях)

5.1. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждений инженерных сетей и сооружений лицо, ответственное за производство работ, обязано не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей заинтересованных предприятий, установить совместно с ними точное расположение существующих сетей и сооружений и принять меры к их полной сохранности. Руководители заинтересованных  предприятий обязаны обеспечить явку своих ответственных представителей к месту производства работ в срок и дать исчерпывающие указания в письменном виде об условиях, необходимых для обеспечения сохранности принадлежащих им сетей и сооружений при производстве работ.
5.2. Лицо, ответственное за производство работ, обязано до начала работ выполнить следующие требования:
а) установить по границам разрытия ограждения и предупреждающие знаки установленного типа;
б) установить информационные щиты содержащие: сроки начала и окончания работ, наименование организации, производящей работы, контактные данные, ФИО ответственного сотрудника;
в) в местах движения пешеходов подготовить переходные мостики и обеспечить освещение участка разрытия в ночное время;
г) принять меры по обеспечению бесперебойной работы арычной сети;
д) при наличии зеленых насаждений в зоне работы механизмов оградить их глухими щитами, гарантирующими их сохранность;
е) при разрытиях,  которые требуют закрытия проездов, должен быть ясно обозначен объезд соответствующими знаками.
5.3. Инженерно-технический работник,  назначенный ответственным за производство работ, обязан во время проведения работ постоянно находиться на месте строительства и иметь при себе рабочие чертежи, ордер (для ремонтных, аварийных работ, врезки в существующую сеть) или извещение на производство земляных работ и копию раздела  проекта, которая определяет трассу подключения в масштабе 1:500 или 1:1000.
5.4. Запрещается начинать разработку траншей без предварительной подготовки, гарантирующей максимальное сбережение дорожного покрытия (отсечка асфальтобетонного покрытия по линии траншеи производится фрезой, или компрессором).
5.5. Доставка материалов к месту выполнения работ допускается не ранее, чем за 2 часа до начала выполнения работ.
5.6. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях рытье траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должно производиться с соблюдением следующих условий:
а) работы  должны выполняться на ограниченных участках в соответствии с проектом производства работ;
б) работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территорий;
в) грунт, вынутый из котлованов и траншей, непригодный для обратной засыпки, должен вывозиться с места работ немедленно;
г) обратная  засыпка должна производиться гравийно-щебеночной смесью с послойным (толщина 0,2 м) уплотнением и определением коэффициента уплотнения на основе лабораторных тестов;
д) при прокладке магистральных инженерных сетей по улицам,  ширина асфальтобетонного покрытия которых 4-7 метров, асфальтобетон восстанавливается на всю ширину существующей дороги, а при ширине более 7 метров восстановление выполняется по траншее и в зоне работы строительных  механизмов;
е) при прокладке телефонной канализации, электрокабелей и других инженерных сетей по тротуарам, шириной до 2-х метров,  восстановление покрытия осуществляется по всей ширине тротуара.
5.7. Допускается складирование грунта строительных материалов и конструкций в пределах ограждаемых территорий или в местах,  предусмотренных проектом производства работ. Складирование громоздких и длинно мерных конструкций и деталей вне пределов строительной площадки должно производиться в местах, предусмотренных проектом производства работ, не ранее чем за 24 часа до начала работ. Доставка их ранее указанного срока может производиться по согласованию с ОБДД ГУВД г.Бишкек.
5.8. Запрещается засыпать грунтом крышки люков,  камер, решетки ливнеприемных колодцев, лотки ирригационных сетей, зеленые насаждения и производить складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций,  в охранных зонах газопроводов, линий электропередач (ЛЭП) и линий связи.
5.9. При наличии на строительной площадке излишков грунта, проектом должно предусматриваться использование его на других строительных объектах, а при необходимости - вывоз в отвал на площадки, определенные проектом организации строительства.
5.10. При необходимости МП "Тазалык" обязан выделять строительным организациям земельные участки для временного складирования грунта с обязательным выполнением условий его содержания в надлежащем виде. После вывоза грунта земельные участки должны приводиться в благоустроенное состояние.
5.11. В случае несоответствия проектов трасс инженерных сетей при производстве или окончании строительно-монтажных работ в натуре, ГАСН выдает предписание на перекладку этих трасс в соответствии с  проектом. Затраты на весь объем по переустройству инженерных сетей и их оборудование возлагается на организацию, выполнившую работы.
5.12. При разрытии грунтовых дорог, предприятие которое производило работы, обязано выполнить обратную засыпку траншеи с послойным уплотнением грунта.
5.13. После засыпки траншеи работы по восстановлению дорожных покрытий в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов должны начинаться в 3-х дневный срок,  в других местах - в пределах 5 суток, что должно предусматриваться графиком производства работ. При восстановлении дорожных покрытий и благоустройства прилегающей территории необходимо наличие ограждений. При этом может быть использовано ограждение площадки, установленное при производстве земельных и строительно-монтажных работ. Восстановление дорожных покрытий в зимний период должно выполняться согласно технических регламентов, обеспечивающих необходимое качество устройства основания для дорожного покрытия. Разрушенное асфальтобетонное покрытие на зимний период закрывается материалом альтернативным асфальтобетону с последующим восстановлением асфальтобетоном.
5.14. В случае появления просадок, разрушений асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства в местах прокладки инженерных сетей строительная организация обязана регулярно,  в течение 1 года, производить повторное восстановление асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства. После устранения выявленных дефектов и недостатков в период гарантийных обязательств, срок гарантий переносится на один год с момента повторного восстановления.
В случае, если  субъект строительства не признает некачественное производство восстановительных работ,  УО мэрии  города Бишкек вправе произвести экспертизу.
5.15. По окончании монтажа инженерных сетей и строительства инженерных сооружений, но до засыпки последних, а также капитально реконструированных и построенных дорог, выполненные работы должны быть отражены на исполнительных чертежах в соответствии с установленными техническими регламентами (а до их принятия строительными нормами и правилами) и направлены в уполномоченные органы,  осуществляющие эксплуатацию инженерных сетей, а также прием объекта в эксплуатацию.
5.16. Приемка в эксплуатацию законченных объектов строительства полностью производится ГАСН по городу Бишкек.
5.17. Если при строительстве зданий и сооружений, а также на работах по благоустройству городских территорий будет обнаружена инженерная подземная сеть,  уложенная с отступлением от проекта, согласованного в Бишкекглавархитектуре, то эта сеть подлежит перекладке за счет организации, принявшей ее в эксплуатацию.
5.18. Внутриквартальные инженерные сети должны проектироваться на территории квартала. В случае отсутствия технической возможности и экономической нецелесообразности допускается проектирование инженерных сетей по улицам в полосе отвода дорог.

6. Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за нарушение настоящего положения

6.1. За нарушение настоящего Положения устанавливается дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и другими нормативными правовыми актами.
6.2. Юридические лица, независимо от формы собственности и ведомственности, несут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики за нарушение настоящего Положения.
6.3. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении настоящего Положения благоустройства территорий,  обеспечения чистоты  и  порядка, привлекаются к административной ответственности в соответствии со ст.488 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики.
6.4. Должностные лица и граждане при нарушении настоящего Положения при производстве работ по строительству и ремонту инженерных сетей и сооружений, благоустройству территорий, несут ответственность в соответствии со ст.  164,  216 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики.
6.5. За неисполнение договорных и гарантийных обязательств субъект строительства несет административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
6.6. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений в соответствии с Гражданским кодексом  Кыргызской Республики.

Руководитель аппарата Бишкекского	Ю.Шкуропатов


Приложение 1 Положения "О порядке производства
 работ по строительству (реконструкции), ремонту инженерных сетей и сооружений и восстановлению элементов благоустройства на муниципальных территориях (улицах, тротуарах и площадях)"

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о начале производства работ по строительству
 инженерных сетей и коммуникаций

___________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта строительства)
(далее - Субъект строительства) уведомляет о том, что с "___" _______________________________________
20__ г. по "___" ____________ 20__ г. на основании разрешения на строительство от "___" ______________ 20__ г. начинает производство работ по строительству _________________________________________________________
(вид работ) на объекте, расположенном по адресу: _____________________________________ _______________________________________________________________________
Производство работ по строительству ______________________________
будет проводиться с разрытием траншеи - _______________________________
_______________________________________________________________________
(указать место проведения работ)
Настоящим уведомлением принимаем на себя обязательства, предусмотренные типовым договором по восстановлению асфальтобетонных покрытий и элементов благоустройства, утвержденного постановлением Бишкекского городского кенеша от "___" _______________ 20__ года.
Приложение:
- копия разрешения на строительство объекта;
- график проведения работ;
- копия из соответствующего раздела проектной документации, определяющая трассу строительства инженерной сети до точки подключения масштабе 1:500 или 1:1000;
- типовой договор по восстановлению асфальтобетонных покрытий и элементов благоустройства (приложение 2).
Для юридического лица:
ФИО руководителя юридического лица Юридический адрес:
Телефон:______________________
М.П. (подпись)

Для физического лица:
ФИО:
Адрес:
Телефон: ______________________
(подпись)

Руководитель аппарата Бишкекского	Ю.Шкуропатов


Приложение 2 Положения "О порядке производства работ по строительству (реконструкции), ремонту инженерных сетей и сооружений и восстановлению элементов благоустройства на муниципальных территориях  (улицах, тротуарах и площадях)" 

ДОГОВОР № ______________
 по восстановлению асфальтобетонного покрытия
 и элементов благоустройства

г.Бишкек "___" ______________ 20__ г.
__________________________________________, именуемое в дальнейшем
Сторона-1, в лице (Наименование УО мэрии города Бишкек) _______________
действующего на основании "Положения" с одной стороны, и ______________
_______________________________________________________________________
(наименование субъекта строительства), именуемое в дальнейшем Сторона-2, в лице _________________________________________________________,
(ФИО руководителя организации), действующего на основании _____________
___________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору восстановления асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства Сторона-2 берет на себя обязательство восстановить асфальтобетонное покрытие и элементы благоустройства после проведения земляных работ на участке _______________________________________
______________________________________________________________________.
1.2. Срок выполнения восстановительных работ 3-5 дней в  соответствии с разделом 5 (п.5.6 д,  е, п.13) после завершения строительных работ.
1.3. Работы  считаются выполненными после полного принятия объекта ГАСН по г.Бишкек или закрытия возвратного талона по восстановлению асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства (при ремонтных, ремонтно-аварийных работах).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Сторона-2 обязуется:
2.1.1. Качественно и в сроки, указанные в п.1.2 произвести работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия и элементов  благоустройства с соблюдением технических регламентов (строительных норм и правил).
2.1.2. В случае, если будут обнаружены недостатки и дефекты (просадки, вспучивания и разрушения асфальтобетонного покрытия) в восстановительных работах Сторона-2 обязана своими силами, за свой счет и в согласованные со Стороной-1 сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
При невыполнении Стороной-2 этих обязательств Сторона-1 вправе для исправления дефектов и недостатков в качестве восстановительных работ, привлечь другую организацию с оплатой за счет Стороны-2.
2.1.3. В случае, если Сторона-2 отказывается от выполнения восстановительных работ, Сторона-1 вправе для выполнения всех восстановительных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов (из расчета себестоимости работ + расчетная норма прибыли) за счет Стороны-2.
2.1.4. В случае, если другая организация выполняет все восстановительные работы или устраняет недостатки и дефекты в качестве выполненных работ, а Сторона-2 отказывается от оплаты за выполненные  работы, Сторона-1  вправе предъявить исковые требования к Стороне-2 в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
2.1.5. Обеспечить в течение всего периода работ, а также по окончании работ по настоящему договору чистоту объекта и прилегающих к объекту территорий.
2.1.6. Обеспечить соответствие выполненных восстановительных работ условиям настоящего договора в течение гарантийного срока, который составляет один год со дня подписания акта приема-сдачи и/или закрытия возвратного талона восстановительных работ.
2.2. Сторона-1 обязуется:
2.2.1. В течение 5 рабочих  дней после получения уведомления от субъекта, производящего восстановительные  работы, согласовать сроки проведения работ с соответствующими уполномоченными органами и устанавливать сроки производства работ в зависимости от сложности и вида строительных работ и условий, связанных с функциональной значимостью улиц и категорий дорог и направлять субъекту строительства извещение установленной формы.

3. Ответственность сторон

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств,  стороны несут административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
3.2. В случае задержки сроков восстановительных работ Сторона-2 выплачивает Стороне-1 штрафные санкции в размере 1%  от стоимости восстановительных работ за каждый день просрочки.
3.3. Взыскание штрафных санкций не освобождает Сторону-2 от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
3.4. В случае  появления  просадок,  разрушений  асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства в местах прокладки инженерных сетей, Сторона-2 обязана регулярно, в течение 1 года, производить повторное восстановление асфальтобетонного покрытия. После устранения выявленных дефектов и недостатков в период гарантийных обязательств, срок гарантий переносится на один год с момента повторного восстановления.
3.5. В случае, если субъект строительства не признает не качественное производство восстановительных работ (повторное  восстановление) Сторона-1 вправе произвести экспертизу.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя, согласно настоящего договора, обязательств.

5. Форс-мажор

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон (действие непреодолимой силы) и которые нельзя предвидеть или избежать.

6. Прочие условия

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами.
6.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, решаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Сторона-1                                                                                                                                                        Сторона-2

Субъект строительства                                                                                                                              Уполномоченный орган мэрии города Бишкек

Руководитель аппарата Бишкекского	Ю.Шкуропатов

Приложение 3 Положения "О порядке производства работ по строительству (реконструкции), ремонту инженерных сетей и сооружений и восстановлению элементов благоустройства на муниципальных территориях  (улицах, тротуарах и площадях)"


ИЗВЕЩЕНИЕ

________________________________________________ извещает Вас, что
(уполномоченный орган)
указанные сроки с _________________ по __________________ не могут быть согласованы по причине ______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________в связи с вышеизложенным:
- сроки сокращаются с ___________________ по _____________________
- сроки переносятся с ___________________ по _____________________
- сроки восстановления в полном объеме с __________ по ___________

______________________ _______________________ _________________
          (должность)                               (ФИО)                                          (подпись)

Руководитель аппарата Бишкекского	Ю.Шкуропатов


Приложение 4 Положения "О порядке производства работ по строительству (реконструкции), ремонту инженерных сетей и сооружений и восстановлению элементов благоустройства на муниципальных территориях  (улицах, тротуарах и площадях)"
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Настоящим Обязательством _________________________________________гарантирует полное восстановление асфальтобетонных покрытий и элементов благоустройства ______________________________________________________________________________________________________________________________
на объекте, расположенном по адресу: __________________________________в срок ___________ календарных дней после завершения строительных работ (согласно правил благоустройства п.14.2.13).  Сроком начала восстановительных работ следует считать ___________________ 20__ года. Окончанием восстановительных работ следует считать ____________________ 20__ года.
При этом обязуется произвести восстановительные работы в соответствии с требованиями "Правил благоустройства г.Бишкек" и соответствующих СНиПов.
В случае некачественного исполнения восстановительных работ, после предупреждения со стороны УО, ____________________ в бесспорном порядке выплачивает санкции в размере _____________ путем перечисления суммы на специальный расчетный счет ___________________________________________.
В случае задержки восстановительных работ ________________________в бесспорном порядке выплачивает санкции в размере ______________ путем перечисления суммы на специальный расчетный счет ______________________в соответствии с тарифами.
В случае отсутствия каких бы то ни было восстановительных работ ___________________________________________________________________в бесспорном порядке выплачивает санкции в размере ______________ путем перечисления суммы на специальный расчетным счет _____________________.
В случае задержки выплаты санкций в течение _______ дней УО вправе передать материал в судебные органы для принудительного взыскания.
В случае проявления просадок, разрушения асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства в местах проведения аварийно-ремонтных, ремонтных работ, работ, связанных с подключением к инженерным сетям (врезки) организация или частное лицо, производившее работы обязано регулярно в течение 1 года производить повторное восстановление асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства. После устранения выявленных дефектов  и  недостатков в период гарантийных обязательств срок гарантий переносится на 1 год с момента повторного восстановления.

Подписи: начальника

гл. бухгалтера
М.П.

Руководитель аппарата Бишкекского	Ю.Шкуропатов

Приложение 5 Положения "О порядке производства работ по строительству (реконструкции), ремонту инженерных сетей и сооружений и восстановлению элементов благоустройства на муниципальных территориях  (улицах, тротуарах и площадях)"

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Дата заполнения ______________________________________________________________________________
Организация _________________________________________________________________________________
Адрес организации ____________________________________________________________________________
Объект строительства __________________________________________________________________________
Место проведения работ ________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов _______________________________________________________________
Запрашиваемые сроки _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Согласованные сроки __________________________________________________________________________
Согласовано:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Замечания по объекту _________________________________________________________________________
Отметка о завершении работ ___________________________________________________________________
Принято: ____________________________________________________________________________________

Руководитель аппарата Бишкекского	Ю.Шкуропатов

Приложение 6 Положения "О порядке производства работ по строительству (реконструкции), ремонту инженерных сетей и сооружений и восстановлению элементов благоустройства на муниципальных территориях  (улицах, тротуарах и площадях)"


ОРДЕР № __________
"___" ______________ 20__ год

Представителю ____________________________________________________
Должность ________________________________________________________
ФИО ______________________________________________________________
Разрешается производство работ на участке ________________________
_______________________________________________________________________
с разрытием траншеи или закрытым способом (проколом) __________________
по  проекту,  согласованному  с  "Бишкекглавархитектурой" и выполнением правил благоустройства города Бишкек.
1. Работы должны быть начаты и закончены в сроки, указанные в настоящем ордере.
2. При задержке срока начала работ, указанного в ордере более чем на 10 дней, ордер считается недействительным.
3. Работу производить с соблюдением технических норм (стандартов) и Правил благоустройства г.Бишкек с установкой временных знаков и ограждений  по согласованным с ОБДД ГУВД г.Бишкек схемам и сдачей (на основе лабораторных тестов) этапов выполненных работ УО мэрии г.Бишкек.
4. Выполнить следующие требования ________________________________
_______________________________________________________________________
5. Уборку  места работы производить одновременно с основными работами и заканчивать не позднее 24 часов после окончания основных работ.
6. Временные ограждения снимать не ранее восстановления покрытия.
7. Никакие отступления от утвержденного  проекта,  без  разрешения "Бишкекглавархитектуры" и согласования с УО мэрии г.Бишкек не допускаются.
8. По окончании работ в десятидневный срок представить в отдел инженерного оборудования "Бишкекглавархитектуры" и в организацию, эксплуатирующую данное оборудование, исполнительные чертежи сооружения.
9. Настоящее разрешение, копия подписки и проект всегда должны находиться на месте производства работ, для предъявления инспектирующим лицам.
10. После восстановления нарушенного благоустройства сдать возвратный талон к данному ордеру, подписанный всеми заинтересованными организациями, в УО мэрии г.Бишкек.
Ордер выдан согласно Подписки № ______ от "___" ________ 20__ года к ордеру.

Производство работ разрешено с "___" ___________________ 20__ года по "___" __________________ 20__ года

1-й зам. начальника ______________________

Ордер продлен до "___" ______________ 20__ года

1-й зам. начальника______________________

Руководитель аппарата Бишкекского	Ю.Шкуропатов

Приложение 7 Положения "О порядке производства работ по строительству (реконструкции), ремонту инженерных сетей и сооружений и восстановлению элементов благоустройства на муниципальных территориях  (улицах, тротуарах и площадях)"

ПРЕДПИСАНИЕ № _________
от "___" ____________ 20__ года

Вами нарушены элементы благоустройства (а/б покрытие, ирригационные сети, люки) по ул. __________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
1) согласно ордера № ________ от __________________________________________________________________
Вам необходимо продлить ордер до восстановления элементов благоустройства;
2) без получения ордера на производство работ.
Согласно Правил  благоустройства  г.Бишкек  Прейскурант п.4. - "В случае самовольного начала производства земляных работ на благоустроенных территориях без разрешения (ордера) на право производства работ в полосе отвода дорог (улиц),  виновные привлекаются к ответственности, а также за весь период работ до получения ордера и восстановления всех элементов благоустройства производится оплата в размере "трех расчетных показателей каждые сутки".  Вам необходимо восстановить нарушенное благоустройство в течение 5-ти дней.
В противном случае к Вам будут приняты меры согласно законодательства Кыргызской Республики.

Начальник

_______________________________________________________________________

Корешок

_______________

ПРЕДПИСАНИЕ №_______
по адресу: ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Вам необходимо:
1) продлить ордер и восстановить нарушенное благоустройство;
2) произвести оплату,  получить ордер и восстановить элементы благоустройства в течение 5-ти дней.
В противном случае к Вам будут приняты меры согласно законодательства Кыргызской Республики.

Получил: ______________________________________________________________________________________

____________________________                         ________________                             __________________
              Фамилия                                        подпись                                         дата

Руководитель аппарата Бишкекского	Ю.Шкуропатов
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