УТРАТИЛО СИЛУ           в соответствии с постановлением Правительства КР                     от 13 апреля 1999 года N 216 г.Бишкек, Дом Правительства от 10 апреля 1996 года N 153            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ            О программе государственной поддержки Кыргызской            железной дороги в свете требований Соглашения о         сотрудничестве в области технического переоснащения и    обновления железнодорожного подвижного состава от 9 сентября       1994 года и решения о мерах по улучшению  работы железных         дорог государств-участников Содружества от 9 декабря                1994 года, подписанных в городе Москва     Придавая    приоритетное   значение   развитию    железнодорожноготранспорта,    и   в   целях   государственной  поддержки   Кыргызскойжелезной дороги, Правительство Кыргызской Республики постановляет:    1. Утвердить  план  мероприятий в области технического оснащения иобновления  железнодорожного подвижного состава  по  улучшению  работыжелезных дорог согласно приложению.    2.  Министерству  экономики Кыргызской Республики  и  министерствуфинансов Кыргызской Республики:    - предусмотреть в республиканском бюджете на 1997 год и на  периоддо   2000  года  средства  на  обновление железнодорожного  подвижногосостава,  возмещение убытков о пассажирских перевозок и создание  базыпо ремонту пассажирских и грузовых вагонов;    - выделить  Управлению  Кыргызской  железной  дороги  Министерстватранспорта   Кыргызской  Республики  бюджетную  ссуду  на  капитальныйремонт  железнодорожного  подвижного состава,   приобретение  запасныхчастей,    обновление    железнодорожного    полотна,     модернизациюсигнализации централизации блокировок (СЦБ) и связи сроком на три годав сумме 10,0 (десять) млн. сомов.    3. Государственной налоговой инспекции при  Министерстве  финансовКыргызской Республики:    - в связи с погашением налоговых задолженностей за 1993-1995  годыперед   бюджетом  освободить  Управление  Кыргызской  железной  дорогиМинистерство  транспорта  Кыргызской  Республики  и  его   структурныеподразделения  от  уплаты  начисленных финансовых штрафных  санкций  ипени   в   соответствии  с  постановлением  Правительства   КыргызскойРеспублики  от  30  июня  1995  года N  255  "О  неотложных  мерах  пофинансовому   оздоровлению  производственного  сектора  и  обеспечениюструктурных преобразований в  экономике";    - в соответствии со статьей 7-3 "Заключение соглашений о поэтапнойуплате   налогов,   финансовых и штрафных санкций"  Закона  КыргызскойРеспублики  "О  Государственной  налоговой  службе  при   Министерствефинансов  Кыргызской   Республики" заключить с Управлением  Кыргызскойжелезной дороги Министерства транспорта Кыргызской Республики  и   егоструктурными подразделениями  договор-соглашение сроком на  2  года  опоэтапной уплате имеющейся задолженности перед бюджетом по начисленнымна 1 апреля  1996 года налогам, финансовым и штрафным санкциям.    4. Управлению Кыргызской железной дороги  Министерства  транспортаКыргызской    Республики  произвести  включение   подвижного   состава(локомотивы,  вагоны)  в  плановые  (капитальные)  виды   ремонта   наремонтных  предприятиях   стран  Содружества  Независимых  Государств,определить  и заключить договоры с предприятиями Кыргызской Республикии  других государств на  изготовление  и  поставку запасных частей длясодержания и текущего ремонта подвижного состава.     Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов                                Приложение                     к постановлению Правительства                         Кыргызской Республики                     от 10 апреля 1996 года N 153                                  ПЛАН           мероприятий в области технического переоснащения           и обновления железнодорожного подвижного состава                 и по улучшению работы железных дорог  -----------------------------------------------------------------------Мероприятия     |Объем |Источник |Всего   |Проект прогноза по годам                |      |финанси- |на 1996-|до 2000 года (млн.сом)                |      |рования  |-2000   |----------------------------                |      |         |годы    |1996| 1997| 1998| 1999|2000                |      |         |млн.    |    |     |     |     |                |      |         |сомов   |    |     |     |     |----------------|------|---------|--------|----|-----|-----|-----|-----Всего:          |      |         |1803,8  |36,3|449,5|435,4|440,4|442,2в том числе:    |      |         |        |    |     |     |     |Возмещение      |      |госбюджет|  26,3  |26,3|  ежегодно по фактамубытков от      |      |         |        |    |     |     |     |пассажирских    |      |         |        |    |     |     |     |перевозок       |      |         |        |    |     |     |     |Организация     |1700  |госбюджет|  56,0  | 5,0| 46,0|  5,0|    -|    -завода по       |      |         |        |    |     |     |     |ремонту грузовых|      |         |        |    |     |     |     |вагонов на базе |      |         |        |    |     |     |     |Беловодского ДСК|      |         |        |    |     |     |     |Организация цеха|      |госбюджет|  13,8  |   -| 12,8|  1,0|    -|    -по ремонту      |      |         |        |    |     |     |     |пассажирских    |      |         |        |    |     |     |     |вагонов (на базе|      |         |        |    |     |     |     |цеха N 17       |      |         |        |    |     |     |     |сельмашзавода   |      |         |        |    |     |     |     |им. Фрунзе)     |      |         |        |    |     |     |     |Строительство   |ремонт|         |  16,2  | 5,0|  8,1|  3,1|    -|    -малярного цеха  |480   |         |        |    |     |     |     |(окончание      |ваг/  |         |        |    |     |     |     |строительства и |год   |         |        |    |     |     |     |приобретение    |      |         |        |    |     |     |     |оборудования)   |      |         |        |    |     |     |     |Приобретение    |по 30 |         |  51,5  |   -| 12,6| 12,6| 12,6| 13,7грузовых вагонов|ваг.  |         |        |    |     |     |     |Приобретение    |в год |         |        |    |     |     |     |пассажирских    |      |         |        |    |     |     |     |вагонов:        |      |         |        |    |     |     |     |плацкартных     |20 в  |госбюджет| 600    |   -|150,0|150,0|150,0|150,0                |год   |         |        |    |     |     |     |купейных        |26    |госбюджет|1040    |   -|220,0|263,7|277,8|278,5                |год   |         |        |    |     |     |     |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Правительства     Министр Кыргызской Республики                     О.Абдыкалыков