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                          УТРАТИЛО СИЛУ
       в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от
                      24 июня 2022 года № 335

                                                Утверждено
постановлением Кабинета Министров
                                            Республики Кыргызстан
                                          от 1 марта 1991 года N 55

                               ПОЛОЖЕНИЕ
                   об эскизном архитектурном проекте

                            I. Общая часть

     1. Положение об эскизном архитектурном проекте (далее - Положение)
устанавливает:  область применения,  состав, содержание, порядок разра-
ботки и утверждения эскизного архитектурного (далее - эскизного) проек-
та;  определяет  порядок  и  источники выплаты авторам архитектурного и
градостроительного замысла авторского вознаграждения.
     Примечание. Содержание  Положения  не должно рассматриваться в ка-
честве определяющего каким-либо образом стадийность проектирования объ-
екта, для которого создается эскизный проект.
     2. Положением руководствуются при создании эскизных  проектов  для
нового строительства, реконструкции и реставрации:
     - застройки жилых,  производственных, рекреационных районов (зон),
центров городов,  поселков, сельских населенных мест, архитектурных ан-
самблей улиц,  площадей, набережных парков, благоустройства, озеленения
и восстановления ландшафтов;
     - зданий,  сооружений и их комплексов гражданского, производствен-
ного, коммунального, транспортного и инженерного назначения;
     - объектов монументального и декоративного искусства,  малых архи-
тектурных форм, дизайна, архитектурно-художественного оформления.
     3. Создание эскизного проекта обязательно для объектов:
     - расположенных в зонах охраны и регулирования памятников истории,
культуры, архитектуры, ландшафта и в исторической застройке;
     - имеющих важное градостроительное или социальное значение.
     Необходимость создания эскизных проектов для прочих объектов опре-
деляется  местными  архитектурно-градостроительными  органами  с учетом
конкретных условий.
     Эскизный проект  разрабатывается  на  основании ранее выполненного
проекта детальной планировки (ПДП),  технико-экономического обоснования
(ТЭО),  технико-экономического  расчета  (ТЭР) или одновременно с ними.
Эскизный проект может разрабатываться при отсутствии ранее  выполненных
ТЭО и ТЭР, если градостроительная или социальная значимость объекта яв-
ляется определяющей для принятия решения о его  строительстве.  Отсутс-
твие  ПДП для территории,  включающей участок намечаемого строительства
объекта, не является препятствием для разработки его эскизного проекта.
     4. Требования Положения обязательны для всех граждан,  юридических
и должностных лиц и коллегиальных органов,  в том  числе  заказчиков  и
подрядчиков.
     5. Эскизный проект после его утверждения  становится  основой  для
дальнейшей  разработки  проектно-сметной  документации  и строительства
объектов.
     6. Эскизный проект является предметом авторского права. При после-
дующем его использовании в проектировании и строительстве не допускают-
ся  без согласия автора какие бы то ни было изменения архитектурных ре-
шений,  принятых в эскизном проекте, а также изменения зафиксированного
состава авторского коллектива эскизного проекта.

               II. Состав и содержание эскизного проекта

     1. Основной  целью разработки эскизного проекта является комплекс-
ное решение экологических,  градостроительных архитектурно-художествен-
ных и функциональных задач проектирования.
     2. В пояснительной записке эскизного проекта должны быть  отражены
принципиальные решения основных архитектурных, градостроительных, инже-
нерно-технических, конструктивных, технико-экономических и других задач
проектирования.
     3. Минимальный состав материалов эскизного проекта устанавливается
исходя  из специфики объекта проектирования в объеме,необходимом и дос-
таточном для оценки качества проектных решений, утверждения и использо-
вания его в дальнейшем проектировании,
     Примерные составы материалов эскизных проектов наиболее  распрост-
раненных  объектов - объемного проектирования и застройки - приведены в
рекомендуемом приложении 1.
     Дополнительные демонстрационные материалы (макеты. модели, панора-
мы, фрагменты, интерьеры, комплекты слайдов, видеокассеты и т.п.) опре-
деляются  по соглашению сторон ) в Договоре на создание эскизного архи-
тектурного проекта или в программе конкурса.

                III.  Порядок разработки и утверждения
                           эскизного проекта

     1. Эскизный  проект  по  соглашению сторон может разрабатываться в
формах:
     открытого или закрытого конкурса,  проводимого в один или два тура
и регламентируемого Положением о конкурсах. В этом случае право исполь-
зовать  премированные  эскизные  проекты  в дальнейшем проектировании и
строительстве объекта (если такое использование предусмотрено условиями
конкурса) приобретает организация, таковые правомочия которой указаны в
условиях конкурса;
     заказа автору (авторскому коллективу), выполняемого в один или два
этапа (с предварительным выполнением форэскиза);
     комбинированно в  два этапа - конкурса подряда (форэскизов) и пос-
ледующего заказа эскизного проекта  автору  (коллективу)  -  победителю
конкурса форэскизов.
     Задачей выполнения конкурса форэскизов является выбор  направления
концепции дальнейшего творческого поиска и выявление автора (соавторов)
для последующей разработки эскизного проекта.
     2. Разработка  заказного эскизного проекта осуществляется на осно-
вании договора между заказчиком проекта и автором - архитектором. Форма
типового договора на создание эскизного архитектурного проекта, рассчи-
танного на однократное применение,  приведена в обязательном приложении
2.
     Конкретный авторский договор может содержать условия,  не  предус-
мотренные типовым договором. Однако условия заключенного с автором (ав-
торами) договора,  ухудшающие его (их) положение по сравнению с положе-
ниями,  установленными в законе или в типовом договоре, недействительны
и заменяются условиями, установленными законом или типовым договором.
     3. Автор  вправе выбирать организационные формы создания эскизного
проекта по своему усмотрению.
     Автор может создавать эскизный проект в порядке выполнения служеб-
ного задания.  В этом случае заказчик передает организации,  в  которой
служит автор, право на заключение договора на создание эскизного проек-
та без передачи ей правомочий,  указанных в п. 1, и своих обязательств,
указанных в пп.  VI.3.; VI.4.; VI.5.; VIII.2. типового договора (прило-
жение 2).  Взаимоотношения между автором и организацией на время выпол-
нения  эскизного  проекта регулируются особыми условиями договора,  при
этом размер авторского вознаграждения не зависит от размера  заработной
платы автора и определяется с учетом приложения 3 настоящего Положения.
     4. До утверждения заказного эскизного проекта заказчик должен сог-
ласовать  его с архитектурно-градостроительным органом,  выдавшим архи-
тектурно-планировочное задание,  а также установить оценку качества ар-
хитектурно-градостроительных решений (по трем категориям качества).
     При оценке качества архитектурно-градостроительных решений  заказ-
чик  должен  учитывать  мнение архитектурно-градостроительного органа и
результаты общественного обсуждения,  в необходимых  случаях  привлекая
высококвалифицированных экспертов-архитекторов.
     В случае разногласия по оценке  качества  архитектурно-градострои-
тельных решений,  окончательная оценка утверждается территориальной ор-
ганизацией Союза архитектором СССР.  Эта оценка  является  обязательной
для сторон.
     5. На основных чертежах получившего первую премию конкурсного  эс-
кизного  проекта делаются записи о присужденной премии,  удостоверенные
подписью председателя жюри.
     На основных чертежах заказного эскизного проекта делаются записи о
согласовании,  удостоверенные соответствующим  архитектурно-градострои-
тельным органом,  и записи об оценке качества,  удостоверенные заказчи-
ком.
     6. Конкурсный эскизный проект,  получивший первую премию,  или за-
казной эскизный  проект,  согласованный  архитектурно-градостроительным
органом и службами заказчик, утверждается решением заказчика и принима-
ется за основу при разработке последующих стадий.

             IV. Порядок определения стоимости разработки
                           эскизного проекта

     1. Базисная  стоимость разработки заказного эскизного проекта при-
нимается в зависимости от архитектурной и технической сложности объекта
в размере 16+20 %%  от суммарной стоимости разработки стадий "проект" и
"рабочая документация" (рабочий проект),  исчисленной в соответствии  с
действующими положениями.
     2. Особые требования к заказному эскизному  проекту  (вариантность
срочности,  усложняющие  и упрощающие факторы и др.) учитываются в рас-
четной стоимости по соглашению заказчика и автора.
     3. Стоимость изготовления демонстрационных материалов,  передавае-
мых в собственность заказчика, определяется отдельно по соглашению сто-
рон и суммируется с расчетной стоимостью, что образует общую договорную
стоимость разработки эскизного проекта.
     Расходы заказчика  на  подготовку исходной документации,  программ
проектирования,  оплату работы экспертизы и другие затраты, связанные с
разработкой эскизного проекта, в договорную стоимость его разработки не
включаются.
     4. Дополнительные  услуги  автора  по консультированию заказчика и
содействию ему при подготовке исходной документации,  определении прог-
раммы  проектирования  и т.п.  могут быть предметом соглашения.  В этом
случае зафиксированный соглашением объем оплаты этих услуг включается в
Договор дополнительно.
     В Договор при необходимости включаются также прочие расходы  авто-
ра,  связанные с разъездами, почтовыми отправлениями и другие, обуслов-
ленные созданием эскизного проекта,  исключая расходы  по  изготовлению
материалов проекта (чертежей,  макетов, фотослайдов и т. п.), стоимость
которых предусмотрена в пунктах IV.1.; IV.2. и IV.З.

                V. Источники и порядок выплаты авторам
                       авторского вознаграждения

     1. Источником выплаты авторского вознаграждения за эскизный проект
являются средства заказчика.
     2. Размер  авторского вознаграждения определяется соглашением сто-
рон с учетом пп. IV.1.; IV.2. и IV.3 настоящего Положения дифференциро-
вано по трем категориям качества по рекомендуемому приложению 3. Разме-
ры авторского вознаграждения, дифференцированные по категориям качества
должны фиксироваться в договоре,  а размеры премий - в условиях конкур-
са.
     3. Размер  первой премии за создание конкурсного форэскиза опреде-
ляется соглашением сторон и должен составлять не менее 25  процентов  и
не  более 50 процентов от авторского вознаграждения за создание полного
эскизного проекта.
     Примечание. Вышеизложенное требование не распространяется на опре-
деление размеров конкурсных премий, если заказчик (устроитель конкурса)
не преследует цель строительства объекта на основе конкурсного проекта.
     4. Выплата вознаграждения авторам эскизного  проекта  производится
заказчиком в порядке,  определенном условиями конкурса или договором на
заказной эскизный проект.
     5. Распределение авторского вознаграждения между членами авторско-
го коллектива относится целиком к их компетенции и производится на  ос-
новании соглашения авторов, оформленного в соответствии с Положением об
архитекторе - авторе проекта,  утвержденным Госкомархитектуры и  Союзом
архитекторов СССР.
     6. Авторский договор на создание эскизного  проекта  действует  до
окончания строительства объекта.  Если заказчик эскизного проекта в те-
чение трех лет не начнет разработку рабочей документации (рабочего про-
екта) на основании утвержденного эскизного проекта,  то его автор имеет
право передать полномочия по использованию  эскизного  проекта  другому
заказчику на новых условиях, определяемых соглашением сторон.
     Автор премированного в конкурсе эскизного проекта сохраняет  право
передачи правомочий по его использованию другому заказчику по авторско-
му договору, если иное не предусмотрено условиями конкурса.
     7. Нарушение  требований  настоящего  Положения дает основание для
рассмотрения возникших претензий на  основании  действующего  законода-
тельства  в административном или судебном порядке.  Настоящее Положение
распространяется на отношения, возникшие после его введения в действие.


                                             Рекомендуемое приложение 1
                                              к Положению  об эскизном
                                                архитектурном проекте

               I. Примерный состав материалов эскизного
                 проекта здания, сооружения, комплекса

     Ситуационный  план -  1:1000; 1:2000; 1:5000;
     Схема генерального плана - 1:500; 1:1000;
     Планы  этажей -  1:50; 1:100; 1:200; 1:400;
     Разрезы -   1:50; 1:100; 1:200; 1:400;
     Фасады  -  1:50; 1:100; 1:200; 1:400;
     Перспектива или аксонометрия - в произвольном масштабе.
     Пояснительная записка  с обоснованием архитектурно-градостроитель-
ных,  инженерно-технических,  конструктивных, экологических, технологи-
ческих  и  других проектных решений,  с основными показателями (вмести-
мость,  пропускная способность, мощность, строительный объем, расчетная
и общая площадь, удельные показатели объема и площади, объемно-планиро-
вочные показатели,  расчет примерной стоимости  строительства  (реконс-
трукции) объекта па основе аналогов).

                    II. Примерный состав материалов
                      эскизного проекта застройки

     Ситуационный план -  1:1000; 1:2000; 1:5000;
     Схема генерального плана застройки 1:500; 1:1000;
     Схема организации движения - 1:500; 1:1000;
     Схема благоустройства и озеленения - 1:500; 1:1000;
     Развертка фасадов застройки - 1:500; 1:400;
     Композиционные  схемы планов  зданий -  1:500; 1:400;
     Перспектива или аксонометрия - а произвольном масштабе.
     Пояснительная записка.
     Состав пояснительной записки и содержащиеся в ней показатели опре-
деляются в зависимости от специфики объекта проектирования.
     При наличии  ранее выполненных (ТЭО) необходимость подтверждающего
расчета стоимости строительства  (реконструкции)  объекта  определяется
заказчиком.


                                              Обязательное приложение 2
                                              к Положению  об эскизном
                                                архитектурном проекте

                            ТИПОВОЙ ДОГОВОР
                 на создание эскизного архитектурного
                                проекта

     Город _________________           "____"_____________199 г.

     __________________________________________________________________
                      (наименование организации)

     именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ________________
_______________________________________________________________________
                  (должность, фамилия, имя, отчество)

     действующий на  основании ________________________________________
                                (наименование документа, дающего право
_______________________________________________________________________
                        на заключение договора)

     и архитектор (или архитектор - представитель авторского  коллекти-
ва) ___________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество)

     действующий на основании _________________________________________
                               (наименование документа, дающего право
_______________________________________________________________________
                        на заключение договора)

     именуемый(ая) в дальнейшем АВТОР,  заключили  настоящий

                       ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

     I. ЗАКАЗЧИК поручает, а АВТОР передает или обязуется создать и пе-
редать ЗАКАЗЧИКУ для однократного использования (в дальнейшей разработ-
ке проекта и возведения Объекта) эскизный архитектурный проект ________
_______________________________________________________________________
           (название объекта и указание его местоположения)

     II. Указанный  эскизный проект должен удовлетворять условиям,  со-
держащимся в программе его проектирования, в архитектурно-планировочном
задании (АИЗ) _________________________________________________________
                     (положениям ПДП, ТЭО, (ТЭР),
     - при  их наличии,  техническим и другим условиям - по определению
Заказчика)
     III. При заключении договора ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить АВТО-
РУ в качестве неотъемлемой части Договора:
     1. Утвержденную   программу  проектирования,  содержащую  мощность
(вместимость,  пропускную способность) и т.п. эксплуатационные характе-
ристики) объекта,  его состав и площади помещений, функционально-техни-
ческие,  эксплуатационные, технические и другие специальные требования.
а также варианты проектных решений.
     2. Архитектурно-планировочные задание,  выданное ЗАКАЗЧИКОМ  соот-
ветствующим архитектурно-градостроительным органом.
     3. Ситуационный план участка объекта строительства.
     4. Топографическую съемку отведенного участка.
     5. Другие исходные данные: _______________________________________
                                 (ПДП, ТЭО, ТЭР, изыскания и т.д.)
     IV. При заключении договора АВТОР ОБЯЗУЕТСЯ:
     1. Создавать эскизный проект только личным творческим трудом.
     2. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ в качестве неотъемлемой  части  Договора
состав  авторского коллектива (в случае двух и более соавторов) и дове-
ренность,  подписанную всеми  соавторами,  на  право  данного  соавтора
представлять интересы авторского коллектива.
     3. Оказать ЗАКАЗЧИКУ следующие дополнительные услуги: ____________
_______________________________________________________________________
               (перечень  консультационных и иных услуг)

     Пункт IV.З.  включается в случае соглашения ЗАКАЗЧИКА и АВТОРА  об
оказании АВТОРОМ дополнительных услуг.
     V. АВТОР ОБЯЗУЕТСЯ представлять ЗАКАЗЧИКУ не позднее _____________
                                                           (срок
________________ эскизный проект и следующем  составе:
выполнения)

     1. Архитектурные чертежи  (копии  в 3-х экземплярах):
     __________________________________________________________________
                          (перечень чертежей)

     2. Пояснительная записка, отпечатанная в 3-х экземплярах.
     3. Демонстрационные материалы (оригиналы),  передаваемые  в  собс-
твенность ЗАКАЗЧИКА: __________________________________________________
                                 (состав материала)

     4. Демонстрационные материалы (оригиналы),  временно  передаваемые
ЗАКАЗЧИКУ для согласования и утверждения проекта: _____________________
                                                   (состав материала)

     VI. По представлению АВТОРОМ эскизного проекта ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
     1. В  недельный  срок рассмотреть представленные АВТОРОМ материалы
эскизного проекта на предмет оценки полноты их состава и принять  мате-
риалы проекта.
     2. Выплатить АВТОРУ после приемки проекта (п.  VI.1) в двухнедель-
ный  срок  80 процентов суммы авторского вознаграждения,  определенного
для 3 категории качества.
     3. Организовать согласование инстанциями, указанными в архитектур-
но-планировочном задании, и утверждение проекта в течение ________ дней
со дня приемки эскизного проекта.
     ЗАКАЗЧИК и АВТОР вправе включать в этот пункт соглашение о  предс-
тавлении  ЗАКАЗЧИКУ определенных демонстрационных материалов и фиксиро-
ванный срок после даты, указанной в п. 5 Договора.
     4. Предоставить  АВТОРУ возможность защиты проекта на всех стадиях
его рассмотрения, согласования и утверждения.
     5. Дать оценку качества эскизного проекта с учетом результатов об-
щественного обсуждения,  оценки архитектурно-градостроительного органа,
а также привлекаемой по желанию ЗАКАЗЧИКА экспертизы проекта.
     6. Известить письменно АВТОРА об утверждении эскизного проекта или
об отклонении его по мотивированным основаниям, вытекающим из настояще-
го Договора, или о необходимости внести в проект поправки с точным ука-
занном существа требуемых исправлений в пределах условий До говора.
     7. При необходимости доработки эскизного проекта предоставить  АВ-
ТОРУ срок,  определяемый соглашением сторон в зависимости от существа и
объема исправлений.
     VII. По представлении ЗАКАЗЧИКУ эскизного проекта АВТОР ОБЯЗУЕТСЯ:
     1. Представлять и защищать проект в инстанциях ЗАКАЗЧИКА, согласо-
вывающих органах, при общественном обсуждении.
     2. Доработать безвозмездно эскизный проект или внести в него  исп-
равления по замечаниям ЗАКАЗЧИКА или (и) согласовывающих инстанций, ес-
ли эти замечания не противоречат условиям договора.
     VIII. После утверждения эскизного проекта ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
     1. Выплатить АВТОРУ в двухнедельный срок после утверждения  эскиз-
ного проекта причитающееся ему авторское вознаграждение за создание или
передачу эскизного проекта и за  предоставление  ЗАКАЗЧИКУ  правомочий,
указанных выше в п. 1, за вычетом ранее произведенной выплаты, в разме-
ре:
     при присуждении   1 кат. качества - ____ рублей;
     при  присуждении  2 кат. качества - ____ рублей;
     при  присуждении  3 кат. качества - ____ рублей;
     Оплатить услуги АВТОРА, указанные в п. IV.З выше, в размере до ___
____ рублей;
     1) возместить прочие документально подтверждаемые расходы АВТОРА в
размере до _____ рублей.
     В случае разногласий в оценке категории качества эскизного проекта
ЗАКАЗЧИК  и  АВТОР  прибегают  арбитражному решению Союза архитекторов,
оценка которого будет являться окончательной.
     2. Вернуть  АВТОРУ  в течение месяцев со дня утверждения эскизного
проекта указанные в п.  V.4 демонстрационные материалы в неповрежденном
виде.
     IX. После утверждения эскизного проекта АВТОР ОБЯЗУЕТСЯ:
     1. Не  передавать  эскизного  проекта или частей его третьим лицам
для использования способом,  указанным в п.  1 настоящего договора, без
письменного  согласия ЗАКАЗЧИКА,  если ЗАКАЗЧИК в течение 3-х лет после
утверждения проекта начал такое использование.
     2. Доработать за отдельное вознаграждение, определяем мое дополни-
тельным соглашением сторон,  утвержденный эскизный проект или внести  в
него исправления,  если утвержденный эскизный проект невозможно исполь-
зовать по обстоятельствам,  не зависящим от сторон,  но он  может  быть
сделан пригодным к использованию путем доработки или исправления.
     X. ЗАКАЗЧИК имеет право на расторжение договора и взыскание с  АВ-
ТОРА выплаченных ему сумм авторского вознаграждения в случаях:
     1. Отклонения эскизного проекта согласовывающим  архитектурно-гра-
достроительным  органом по причине несоответствия архитектурно-планиро-
вочному заданию.
     Если отклонение произведено по мотивам, не зависящим от АВТОРА, то
выплаченная АВТОРУ сумма возврату не подлежит,  а  ЗАКАЗЧИК  возвращает
АВТОРУ выполненную им работу.
     2. Несоответствия выполненного эскизного проекта программе и  дру-
гим условиям Договора по вине Автора.
     3. Непредставления АВТОРОМ эскизного проекта по его вине  в  уста-
новленный Договором срок или срок, установленный по согласованию сторон
для его доработки.
     4. Отказа  АВТОРА от доработки эскизного проекта по замечаниям ЗА-
КАЗЧИКА и (или) согласовывающих инстанций.
     5. Нарушения АВТОРОМ обязанностей личным творческим трудом создать
эскизный проект.
     6. Передачи АВТОРОМ эскизного проекта или его частей для использо-
вания способом, указанным в п. 1 Договора, без письменного согласия ЗА-
КАЗЧИКА.
     7. Недобросовестности выполнения АВТОРОМ обусловленной работы, ус-
тановленной судом.
     XI. АВТОР имеет право на расторжение договора и получение  авторс-
кого вознаграждения в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ своих договорных обя-
зательств.
     XII. ЗАКАЗЧИК  имеет право отказаться от заказа на эскизный проект
до его окончания и досрочно прекратить действие договора в случаях про-
должительной, свыше 4-х месяцев, болезни АВТОРА, передачи участка стро-
ительства другому ЗАКАЗЧИКУ и других непредвиденных,  не  зависящих  от
сторон обстоятельств.
     В этих случаях ЗАКАЗЧИК оплачивает АВТОРУ  фактически  выполненный
объем работ, определенный экспертной комиссией местной организации Сою-
за архитекторов, и не вправе претендовать на материалы эскизного проек-
та и правомочия по их использованию.
     XIII. Договор  действует  до  окончания строительства объекта.
     XIV.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: ____________________________________________
_______________________________________________________________________

     Примечание: В особых условиях могут быть  оговорены  авансирование
работы, выделение этапов, условия привлечения АВТОРА к последующим ста-
диям проектирования и авторскому надзору, условия взаимоотношений между
АВТОРОМ и организацией,  в которой он служит на время выполнения эскиз-
ного проекта, и другие.
     XV. Споры  по  договору  рассматриваются  по установленной законом
подсудности.
     XVI. Адреса сторон:
     ЗАКАЗЧИКА ________________________________________________________
     АВТОРА ___________________________________________________________
     Стороны обязуются письменно известить друг друга о перемене  адре-
са.
      Заказчик _____________                   Автор ___________


                                             Рекомендуемое приложение 3
                                              к Положению  об эскизном
                                                архитектурном проекте

                         ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ
                 авторского вознаграждения за создание
                   эскизного архитектурного проекта

     Размер авторского  вознаграждения рекомендуется по соглашению сто-
рон определять в зависимости от оценки качества архитектурно-градостро-
ительных решений с применением следующих коэффициентов к общей договор-
ной стоимости разработки эскизного проекта, установленной п. IV настоя-
щего Положения:
     1 категория качества - не менее 1,3;
     2 категория качества - не менее 1,0;
     3 категория качества - не менее 0,7.
     Для определения категории качества рекомендуется руководствоваться
следующими основными критериями:

-----------------------------------------------------------------------
1. Соответствие решений всем требованиям        |Обязательно для
программы, архитектурно-планировочного          |всех категорий
задания (АПЗ) и действующих норм                |
проектирования                                  |
2. Гармоничная взаимосвязь решений              |Обязательно для
градостроительных, архитектурно-художественных, |оценки на 1 и 2
функциональных и экологических и других задач   |категории
проектирования.                                 |
3. Яркая художественная образность и            |Обязательно для
выразительность, новизна и                      |оценки на 1
оригинальность решений                          |категорию
-----------------------------------------------------------------------
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