КАИНДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2019 г № 91/XXVII-7

Об утверждении плана социально-экономического развития города Каинда на 2019 год

Рассмотрев план социально-экономического развития города Каинда на 2019 год, в соответствии пункта 3 статьи 31 Закона Кыргызской Республики “О местном самоуправлении” сессия депутатов Каиндинского городского кенеша

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить план социально-экономического развития города Каинда на 2019 год согласно приложения 1.

2. Указать мэру г. Каинда обеспецить своевременное исполнение плана развития города Каинда на 2019 год

3. Направить настоящее постановление в Чуй-Бишкекское управление юстиции Кыргызской Республики для регистрации и внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету Каиндинского городского кенеша.

Председатель	У.Б. Абдрасулов

|  |  |  |  | Исполнение плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | социально-экономического развития мэрия г. Каинды 2019 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование обьектов и мероприятий | План (тыс.сом) |  |  | Итого | Источник финансирование (тыс.сом) |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
|  |  | текущий ремонт | Кап ремонт | Строит-во |  | МБ | РБ | ЧИ и спонс | собств средства | Донор организ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Транспорт и связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водопропускных труб внутренных улиц г. Каинда |  | 413,5 |  | 413,5 | 413,5 |  |  |  |  | I-II кв. | Мэрия г. Каинда |
|  | итого | 0,0 | 413,5 | 0,0 | 413,5 | 413,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт оборудование АО Северэлектро |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение улиц г Каинды |  | 8470,7 |  | 8470,7 | 8470,7 |  |  |  |  | II-III кв. | Мэрия г. Каинда |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 0,0 | 8470,7 | 0,0 | 8470,7 | 8470,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопроводной сети |  | 75 |  | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  | I-II кв. | Мэрия г. Каинда ЖКО |
|  | Ремонт канализационной сети |  | 75 |  | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  | I-II кв. | Мэрия г. Каинда ЖКО |
|  | Благоустройство |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  | I-II кв. | Мэрия г. Каинда |
|  | итого | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт обьектов образование | 290 |  |  | 290 | 290 |  |  |  |  | II-III кв. | Мэрия г. Каинда |
|  | итого | 290 | 0,0 | 0,0 | 290 | 290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция стадион |  | 3400,0 |  | 3400,0 | 3400,0 |  |  |  |  | I-II кв. | Мэрия г. Каинда |
|  | Кап.ремонт мини футбольной стадиона |  | 1200 |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  | I-II кв. | Мэрия г. Каинда |
|  | Строительство "Тай-Казан" |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | II-III кв. | Мэрия г. Каинда |
|  | итого | 0,0 | 4600,0 | 200,0 | 4800,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего | 290 | 14134,2 | 200,0 | 14624,2 | 14624,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | Промышленность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Транспорт и связь | 0,0 | 413,5 | 0,0 | 413,5 | 413,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Энергетика | 0,0 | 8470,7 | 0,0 | 8470,7 | 8470,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Социальная сфера | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Образование | 290 | 0,0 | 0,0 | 290 | 290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Культура | 0,0 | 4600,0 | 200,0 | 4800,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | 290 | 14134,2 | 200,0 | 14624,2 | 14624,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Мэр г. КаиндаЭ.Т. Иманкулов

Зав. Ф.Э.О. А.К. Абдурасулов