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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 28 июня 2024 года № 383-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 24 мая 2022 года № 266-р
В целях обеспечения ускоренного социально-экономического развития города Каракол Иссык-Кульской области в рамках Концепции региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 марта 2017 года № 194, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
1. Утвердить План мероприятий по развитию города Каракол Иссык-Кульской области на 2022 год (далее - План мероприятий) согласно приложению.
2. Министерству финансов Кыргызской Республики по согласованию с Комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики:
1) увеличить объемы целевых трансфертов на 885000000,0 (восемьсот восемьдесят пять миллионов) сомов и выделить указанные средства мэрии города Каракол Иссык-Кульской области для финансирования выполнения Плана мероприятий;
2) предусмотреть соответствующие изменения при подготовке проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы", вытекающие из настоящего распоряжения.
3. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики оказать техническую и консультационную помощь органам местного самоуправления города Каракол Иссык-Кульской области в реализации Плана мероприятий.
4. Рекомендовать мэрии города Каракол Иссык-Кульской области разработать комплекс мер, обеспечивающих целевое использование выделенных средств.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.У.Жапаров


Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по развитию города Каракол Иссык-Кульской области на 2022 год
	№
	Задачи
	Меры
	Сумма денежных средств
	Сроки исполнения
	Ожидаемые результаты (индикаторы)
	Источник финанси-
 рования
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Бюджетообразующие проекты

	1
	Строительство муниципального крытого рынка на пересечении улиц Пржевальского и Кучукова
	Проектное предложение по строительству крытого рынка:
- разработка регламента по функционированию рынка;
- предоставление в аренду торговых мест
	150,0 млн. сомов
	2022 г.
	В городе будет открыт муниципальный рынок для индивидуальных предпринимателей
	РБ
	Мэрия г.Каракол (по согласованию)

	2
	Строительство мусороперерабатывающего завода
	Создание условий для жителей и гостей города
	135,0 млн. сомов
	2022 г.
	Чистый город - здоровая нация
	РБ
	Мэрия г.Каракол (по согласованию)

	3
	Строительство на базе МП "Дорожное хозяйство" заводов АБЗ и ЖБИ
	Разработка технического задания на подготовку проекта
	100,0 млн. сомов
	2022 г.
	Создание условий для ремонта дорог
	РБ
	Мэрия г.Каракол (по согласованию), ГААСЖКХ

	4
	Строительство туалетов в общественных местах
	Разработка ПСД для строительства туалетов и определение земельных участков с подключением к централизованной системе канализации и водообеспечения
	15,0 млн. сомов
	2022 г.
	Будут созданы условия для жителей и гостей города
	РБ
	Мэрия г.Каракол (по согласованию)

	2. Инфраструктурные проекты

	5
	Капитальный ремонт дорог
	Улица Элебаева (0,8 км от улицы Токтогула до улицы Пржевальского);
- улица Жамансариева (2,0 км от улицы Карасаева до кирпичного завода);
- улица Тыныстанова (1,2 км от улицы Гебзе до улицы Кучукова);
- фрезеровка улиц Иссык-Кульской, Парковой, Жамансариева, Алыбакова
	240,0 млн. сомов
	2022 г.
	Создание условий для жителей и гостей города
	РБ
	Мэрия г.Каракол (по согласованию), МТККР

	6
	Строительство тротуаров
	Всего будет построено 37 км тротуаров
	100,0 млн. сомов
	2022 г.
	Создание условий для жителей и гостей города
	РБ
	Мэрия г Каракол (по согласованию)

	7
	Установка освещения
	Будет приобретено 2000 шт. новых светодиодных ламп для неосвещенных улиц
 (150 W - 1000 шт.; 50 W - 1000 шт.)
	30,0 млн. сомов
	2022 г.
	Создание условий для жителей и гостей города
	РБ
	Мэрия г.Каракол (по согласованию)

	8
	Установка мусорных урн
	Будет приобретено 2500 единиц урн и установлено на центральных улицах города
	5,0 млн. сомов
	2022 г.
	Будут установлены урны и созданы условия для обеспечения чистоты в городе
	РБ
	Мэрия г.Каракол (по согласованию)

	3. Социальные проекты

	9
	Строительство спортивного комплекса
	Подготовка соответствующих документов и объявление тендера на строительство спортивного комплекса с современным бассейном, мини-футбольной, баскетбольной и волейбольной площадками
	60,0 млн. сомов
	2022 г.
	Спортсмены смогут проводить тренировочные сборы
	РБ
	Мэрия г.Каракол (по согласованию), ГААСЖКХ

	10
	Реконструкция стадиона
	Реконструкция стадиона для создания условий спортсменам
	50,0 млн. сомов
	2022 г.
	Увеличение количества спортсменов
	РБ
	Мэрия г.Каракол (по согласованию)

	
	Всего: 10 проектов
	Всего: 10 мероприятий
	885,0 млн. сомов
	2022 г.
	
	
	



Список сокращений:

МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
РБ	республиканский бюджет
МП	муниципальное предприятие
АБЗ	асфальтобетонный завод
ЖБИ	железобетонные изделия
ПСД	проектно-сметная документация
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