АЛАМУДУНСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2020 года № 205-27

«О плане социально-экономического развития территории Аламудунского айылного аймака на 2021 год»

Рассмотрев и обсудив проект плана социально-экономического развития территории Аламудунского айылного аймака на 2021 год, а также на основании гл.4 ст.31 Закона Кыргызской Республики № 101 от 15 июля 2011 года “О местном самоуправлении“ cессия депутатов Аламудунского айылного кенеша

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить план социально-экономического развития территории Аламудунского айылного аймака на 2021 год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Аламудунского айыл окмоту Кольбаева Н.А.

Председатель 	А.Филимоненко

постановление Аламудунского айыльного кенеша № 205-27 от “_28_” “_12_” 2020 года.

План социально-экономического развития территории Аламудунского айылного  аймака на 2021 год

| № п\п | Наименование объектов и мероприятий | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | строительство | итого | Источники финансирования |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | МБ | РБ (СДГ) | ЧИ | Собствен- ные средства (население) | Донорские организа-ции |  |  |
| Социальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водонапорной башни: -Мехотряд -ДЭУ - ГЭС-3 (ул.Суворова) |  |  | 5 000,0 1 500,0 1 500,0 2 000,0 | 5 000,0 1 500,0 1 500,0 2 000,0 | 5 000,0 1 500,0 1 500,0 2 000,0 |  |  |  |  | 1-4кв | Председатель СООППВ Гидростроитель Филимоненко А.П. |
|  | Социальный дом ЛОВЗ ул. М. Горького № 29 |  |  | 6495,0 | 6495,0 | 3495,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 11495,0 | 11495,0 | 8495,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка асфальта в том числе-- с.Садовое дорога ГЭС-3 (822 км.) - ул. Новая до ул. Учхозская с.Садовое – 1500 м - ул. Панфилова(верх)- 850м -ул. Гоголя (главная) установка дорожных знаков |  |  | 9 384,3 12779,7 5 261,0 100.0 | 9 384,3 12779,7 5 261,0 100.0 | 9 384,3 12779,7 5 261,0 100.0 |  |  |  |  | 1-4кв | Директор МП «МуницСтрой» Тологонов У. Т. |
| 2 | Отсыпка гравием дорог местного значения (новостройки с. Садовое, ГЭС-3), ж/м “Зеленый клин”, Гидростроитель |  |  | 700.0 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  | 1-4кв | Директор МП «МуницСтрой» Тологонов У. Т. |
| 3 | Проведение канализационной сети: - Чапаева |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  | 1-4кв | Директор МП «Сантехсервис» Аязбеков Т. |
|  | Итого: |  |  | 31225,0 | 31225,0 | 31225,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплата за лизинг в ОАО “Айыл банк” транспортным средствам |  |  |  | 13 776,0 | 13 776,0 |  |  |  |  | 1-4кв | Алымбаева Ч.Д. |
|  | ИТОГО |  |  |  | 13 776,0 | 13 776,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего на 2021 г. |  |  |  | 104876,6 | 53496,0 |  |  |  |  |  |  |

Глава Аламудунского айыл окмоту	Н.А.Кольбаев