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УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Кабинета Министров КРот 14 января 2022 года N 9 г.Бишкек, Дом Правительства от 25 октября 2002 года N 717             ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ           О ходе реализации Государственной программы жилищного          строительства в Кыргызской Республике до 2010 года    Правительство Кыргызской Республики отмечает, что в целях реализацииГосударственной программы  жилищного  строительства   в   КыргызскойРеспублике  до 2010 года министерствами, государственными  комитетами,административными  ведомствами, государственными комиссиями,  местнымигосударственными  администрациями и мэрией  города  Бишкек  проводитсяопределенная работа.  По  состоянию  на  1  сентября текущего года  в  республике  имеетсясущественное отставание от сроков реализации вышеуказанной  Программы.За  2001  год  в  целом по Кыргызской Республике сдано в  эксплуатациюжилых  домов  общей  площадью  381,4 тыс.кв.м  против  предусмотренныхПрограммой 1000 тыс.кв.м, или 38 процентов, а к уровню 2000 года -  84процента,   в   том  числе  удельный  вес  индивидуального  жилищногостроительства  составляет  97,4 процента, тогда  как Программой  этотпоказатель установлен в размере 78 процентов.  Крайне  неудовлетворительно выполняется жилищное строительство  и  втекущем году. За январь-август 2002 года введено в эксплуатацию  жилыхдомов   по   республике  в  объеме  252,7  тыс.кв.м   (в   том   числеиндивидуальных  - 241,4 тыс.кв.м, или 95,5 процента),  что  составляетвсего 22 процента против предусмотренных Программой за 2002 год - 1140тыс.кв.м.  За  8  месяцев  текущего года  допущено  отставание  противсоответствующего периода 2001 года по городу Бишкек (96 процентов).  Национальным  банком  Кыргызской  Республики  затягивается   решениевопроса выделения заемных средств банков (на 2001 год - 2120 млн.сомови на 2002 год - 2600 млн.сомов).  Министерством  финансов Кыргызской Республики  не  решаются  вопросывыделения  средств  за  счет республиканского бюджета  предусмотренныхПрограммой: в 2001 году - 100 млн.сомов, 2002 году - 300 млн.сомов. Донастоящей  времени  не решен вопрос создания Фонда развития  жилищногостроительства.  Местные   госадминистрации  и  органы  местного  самоуправления   непроводят   разъяснительную  работу  среди  населения   и   не   смоглимобилизовать  собственные средства граждан на жилищное  строительство.За  8  месяцев текущего года на строительство жилья направлено порядка668,3  млн.сомов собственных средств населения при прогнозе  Программына  2002 год - 2112 млн.сомов (в 2001 году - 799 млн.сомов против 2012млн.сомов).  Государственным  комитетом  Кыргызской  Республики   по   управлениюгосударственным   имуществом   и   привлечению   прямых    инвестиций,Государственной комиссией при Правительстве Кыргызской  Республики  поархитектуре  и  строительству  не  проводится  работа  по  привлечениюсредств  иностранных и международных финансовых организаций  и  прямыхиностранных   инвестиций  на  жилищное  строительство   в   республике(согласно Программе на 2001 и 2002 годы, соответственно, 118,4  и  124млн. долларов США).  Государственной комиссией при Правительстве Кыргызской Республики порынку ценных бумаг затягивается решение вопросов организации и выпускаоблигационных займов и жилищных сертификатов.  Областными  государственными администрациями, мэрией  гор.Бишкек,  атакже  соответствующими  министерствами и  ведомствами  до  настоящеговремени не разработаны конкретные мероприятия по реализации Программы.  В  целях  дальнейшего развития жилищного строительства в  КыргызскойРеспублике Правительство Кыргызской Республики постановляет:  1.   Отметить  недостаточную  работу  Государственной  комиссии  приПравительстве  Кыргызской Республики по архитектуре  и  строительству,Государственного   комитета  Кыргызской   Республики   по   управлениюгосударственным   имуществом   и   привлечению   прямых    инвестиций,Министерства финансов Кыргызской Республики, областных государственныхадминистраций,  мэрии  города  Бишкек  по  реализации  Государственнойпрограммы  жилищного  строительства в Кыргызской  Республике  до  2010года.  2.   Министерству   финансов  Кыргызской   Республики   в   проектахреспубликанского   бюджета   на   2003   год   и   последующие    годыпредусматривать   выделение  средств  на  реализацию   Государственнойпрограммы  жилищного  строительства в Кыргызской  Республике  до  2010года,  утвержденную постановлением Правительства Кыргызской Республикиот 25 апреля 2001 года N 188.  3.  Государственному  комитету Кыргызской Республики  по  управлениюгосударственным   имуществом   и   привлечению   прямых    инвестиций,Государственной  комиссии при Правительстве Кыргызской  Республики  поархитектуре   и   строительству,  Министерству   финансов   КыргызскойРеспублики  и  Министерству иностранных дел  Кыргызской  Республики  сучастием  посольств  Кыргызской Республики, аккредитованных  в  другихгосударствах   активизировать  работу   по   привлечению   иностранныхинвестиций, грантов на жилищное строительство.  4. Областным государственным администрациям и мэрии города Бишкек  вдвухмесячный    срок    разработать    мероприятия    по    реализацииГосударственной   программы  жилищного  строительства   в   КыргызскойРеспублики  до  2010  года, предусмотрев в  них  меры  по  привлечениюсобственных средств физических и юридических лиц.  5.  Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республикипо  архитектуре и строительству в двухмесячный срок внести предложениепо   стимулированию  инвестиционного  процесса  в  рамках   ипотечногокредитования жилищного строительства.  6. Рекомендовать Национальному банку Кыргызской Республики совместнос  коммерческими  банками  рассмотреть вопрос  кредитования  жилищногостроительства.  7.  Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республикипо  рынку  ценных  бумаг  в двухмесячный срок  внести  предложение  поорганизации и выпуску облигационных займов и жилищных сертификатов.  8.  Контроль  за выполнением настоящего постановления  возложить  наотдел   торговли,   промышленного   и   строительного   комплексов   икоммуникаций Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.    Премьер-министр                                             Н.Танаев    
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