УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Кабинета Министров КРот 14 января 2022 года N 9 г.Бишкек, Дом Правительстваот 19 апреля 2003 года № 230             ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ              О безусловной реализации программы ускоренного             освоения золоторудного месторождения "Джеруй"    Протоколом  № 04-АН-02 от 8 мая 2002 года Государственное  агентствопо  геологии  и  минеральным  ресурсам  при  Правительстве  КыргызскойРеспублики  в  установленном  законодательством  порядке  аннулировалолицензию   Au-17-00   на   право  пользования  недрами   золоторудногоместорождения "Джеруй" с целью его разработки, выданную 6  марта  2000года акционерному обществу "Талас Голд Майнинг Компани".  Правительство Кыргызской Республики, приняв к сведению аннулированиелицензии,  постановлением от 5 августа 2002 года №  525  "О  мерах  поускорению  освоения золоторудного месторождения "Джеруй" наметило  рядмер по ускорению его освоения.  После   аннулирования  лицензии  Au-17-00  учредители   акционерногообщества   "Талас   Голд   Майнинг  Компани",   акционерное   общество"Кыргызалтын" и компания "Норокс Майнинг Компани ЛТД" провели  большуюработу  по выработке мер по ускорению освоения месторождения "Джеруй".В результате были разработаны новая рабочая программа и жесткий графикускоренного  освоения месторождения от 6 февраля 2003  года,  а  такжеподписано  Соглашение  "Основные условия  строительства  и  разработкигорнодобывающего  проекта  "Джеруй"  от  5  апреля  2003   года.   Приневыполнении условий названного Соглашения компания "Норокс" обязаласьвыйти  из  проекта "Джеруй" "без предъявления каких-либо претензий,  втом числе по возмещению своих затрат".  В   связи   с  урегулированием  вопроса,  связанного  с  разработкойместорождения   "Джеруй"  и  с  достигнутыми  договоренностями   междуакционерным обществом "Кыргызалтын", компанией "Норокс Майнинг КомпаниЛТД"  и  Государственным агентством по геологии и минеральным ресурсампри   Правительстве   Кыргызской  Республики  об  ускорении   освоениязолоторудного  месторождения  "Джеруй",  в  соответствии  с  основнымиусловиями строительства и разработки горнодобывающего проекта "Джеруй"между  акционерным  обществом "Кыргызалтын", "Норокс  Майнинг  КомпаниЛТД",    акционерным   обществом   "Талас   Голд   Майнинг   Компани",Правительство Кыргызской Республики постановляет:  1. Согласиться с предложением Государственного агентства по геологиии  минеральным  ресурсам  при Правительстве  Кыргызской  Республики  иакционерного общества "Кыргызалтын" восстановить лицензию Au-17-00  наразработку   месторождения   "Джеруй",   ранее   выданной    закрытомуакционерному  обществу  "Талас  Голд  Майнинг  Компани",  при  условиивыполнения   компанией   "Норокс  Майнинг   Компани   ЛТД"   следующихобязательств:  -  представить в установленном порядке уточненный график ускоренногоосвоения  месторождения "Джеруй" с учетом даты восстановления лицензииAu-17-00 к 15 мая 2003 года;  -  завершить и представить в установленном порядке Банковское ТЭО (спредполагаемой   схемой   и  условиями  финансирования   строительстваобъекта) к 1 июля 2003 года;  -   начать   первый   этап   строительства,  используя   собственноефинансирование, 1 сентября 2003 года;  -  подписать  все  соглашения по финансированию проекта  "Джеруй"  смеждународными финансовыми институтами до 1 марта 2004 года;  - приступить к основному этапу строительства до 1 апреля 2004 года;  - начать промышленное производство золота во 2 квартале 2005 года.  2.   Установить,   что  в  случае  невыполнения  или   ненадлежащеговыполнения   компанией  "Норокс  Майнинг  Компани   ЛТД"   любого   извышеуказанных   обязательств   в   установленные   сроки,    лицензия,восстановленная  закрытому акционерному обществу "Талас  Голд  МайнингКомпани",  автоматически аннулируется, без предъявления ею  каких-либопретензий, в том числе по возмещению своих затрат.  3. Государственному агентству по геологии и минеральным ресурсам приПравительстве Кыргызской Республики:  -   в  соответствующих  лицензионных  соглашениях  оговорить  четкиеусловия поэтапной реализации проекта "Джеруй";  -    строго    контролировать   выполнение    лицензиатом    условийлицензирования и соблюдение им законодательства Кыргызской Республики.  4.  Рекомендовать акционерному обществу "Кыргызалтын",  акционерномуобществу "Талас Голд Майнинг Компани":  -  обеспечить  безусловное выполнение графика  ускоренного  освоенияместорождения "Джеруй", с началом промышленного производства золота во2 квартале 2005 года;  -  ежеквартально  и к контрольным срокам завершения  этапов  графикаускоренного    освоения   месторождения   "Джеруй"   представлять    вПравительство  Кыргызской  Республики  подробную  информацию  о   ходевыполнения работ.  5.  Признать утратившим силу постановление Правительства  КыргызскойРеспублики от 5 августа 2002 года N 525 "О мерах по ускорению освоениязолоторудного месторождения "Джеруй".  6.  Контроль  за выполнением настоящего постановления  возложить  наотдел  топливно-энергетического комплекса  и  горнодобывающей  отраслиАппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.     Премьер-министр                                        Н.Танаев