УТРАТИЛО СИЛУ           в соответствии с постановлением Правительства КР                       от 14 мая 2004 года N 357 г.Бишкек, Дом Правительстваот 13 мая 2003 года N 280            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ               О подготовке отраслей экономики и населения            Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду            2003/2004 года и ходе реализации постановления                  Правительства Кыргызской Республики             от 19 августа 2002 года N 567 "О стабилизации                   в электроэнергетической отрасли"      Правительство Кыргызской Республики отмечает,  что министерствами,государственными  комитетами,  административными ведомствами,  местнымигосударственными администрациями и местным самоуправлением городов Биш-кек  и  Ош,  предприятиями топливно-энергетического комплекса проделанаопределенная работа по выполнению решений Правительства Кыргызской Рес-публики  об  обеспечении надежной работы топливно-энергетического комп-лекса и подготовке к осенне-зимнему периоду 2002/2003 года.     По итогам  подготовки  отраслей  экономики  и населения КыргызскойРеспублики к осенне-зимнему периоду 2002/2003 года Правительством  Кыр-гызской  Республики принято постановление от 7 декабря 2002 года N 830,которым были определены цели  для  надежного  функционирования  топлив-но-энергетического комплекса республики в зимний период.     Открытым акционерным обществом (ОАО)  "Национальная  электрическаясеть Кыргызстана",  акционерным обществом (АО) "Бишкектеплосеть", расп-редэлектрокомпаниями был своевременно выполнен ремонт основного  обору-дования  подстанций,  линий электропередачи и тепловых сетей.  Освоениекапитальных вложений составило от 28 процентов в АО  "Джалал-Абадэлект-ро" до 59 процентов в АО "Северэлектро" и "Ошэлектро".     Выработка электроэнергии в 2002 году составила 11758 млн.кВтч, или96,7  процента  от планового задания.  В 1 квартале 2003 года выработкаэлектроэнергии увеличена по сравнению с соответствующим периодом  прош-лого года на 819 млн.кВтч.     В соответствии с условиями  межправительственных  соглашений  2002года  была определена поставка электрической энергии из Кыргызской Рес-публики в Республики Казахстан и Узбекистан  в  объеме  2,2  млрд.кВтч,фактически  было отпущено 775 млн.кВтч.  В целом экспорт электроэнергиисоставил 1060 млн.кВтч, включая поставку в Республику Таджикистан и Ки-тайскую Народную Республику.  Это объясняется многоводной гидрологичес-кой обстановкой,  создавшейся в странах Центральной Азии и  позволившейнакопить воду в их водохранилищах в достаточном количестве.     Выведена на проектную мощность 240 МВт Шамалды-Сайская  ГЭС,  при-рост мощности составил 35 МВт.     Вместе с тем в течение осенне-зимнего периода  из-за  неисполненияотдельных поручений и постановлений Правительства Кыргызской Республикифункционирование топливно-энергетического комплекса осложнялось и  име-лись трудности в прохождении отопительного периода.     Государственным агентством по энергетике  при  Правительстве  Кыр-гызской Республики не уделено должного внимания выполнению задания Пра-вительства Кыргызской Республики по  соблюдению  предприятиями  топлив-но-энергетического комплекса нормативов потерь электрической,  тепловойэнергии и природного газа, заложенных в тарифах на данные энергоносите-ли. На снижении финансовых результатов работы электроэнергетической от-расли и работоспособности распределительных  электрокомпаний  сказаласьнедостаточная  работа Государственного агентства по энергетике при Пра-вительстве Кыргызской Республики по координации деятельности энергоком-паний  в условиях неотлаженных до конца экономически-правовых взаимоот-ношений.     Значительно ухудшилось   положение  с  потерями  электроэнергии  вэлектрических сетях.  Так, в 2000 году потери электроэнергии составляли25,6 процента, в 2001 году - 35,03 процента, в 2002 году - 39,8 процен-та.  Выполнение комплексных планов по снижению технических и коммерчес-ких потерь электроэнергии, предусмотренных постановлением ПравительстваКыргызской Республики от 19 августа 2002 года N 567 "О  стабилизации  вэлектроэнергетической  отрасли",  не привело к снижению фактических по-терь ни в одной из электрокомпаний.  В разрезе распределительных элект-рических  компаний  они  составили:  по АО "Ошэлектро" - 37,7 процента,"Востокэлектро" - 23,97,  "Джалал-Абадэлектро" - 24,9, "Северэлектро" -44,96,  ОАО  "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" - 10,03 про-цента (с учетом компенсации потерь - 8,72  процента).  По  сравнению  с2001 годом в 2002 году произошел рост как технических, так и коммерчес-ких потерь.     АО "Северэлектро" и "Ошэлектро" не получен положительный результатот выполнения мероприятий по работе с  приборами  учета,  регулированиюденежных потоков,  снижению себестоимости продукции, дебиторской задол-женности и потерь энергии.     Всеми электрораспредкомпаниями  и  Государственным  агентством  поэнергетике при Правительстве Кыргызской Республики не выполнено заданиепо  установке специальных счетчиков электроэнергии,  позволяющих прово-дить предоплату.     Правоохранительными органами,  местными государственными админист-рациями и органами местного самоуправления,  энергокомпаниями  недоста-точно ведется работа по предотвращению хищений электроэнергии и энерго-оборудования,  количество которых по сравнению с прошлым  годом  значи-тельно возросло.     Не наблюдается улучшения дел в  вопросах  финансовой  устойчивостиэнергокомпаний.  Местными государственными администрациями, местным са-моуправлением городов Бишкек  и  Ош,  АО  "Северэлектро",  "Ошэлектро","Востокэлектро",  "Джалал-Абадэлектро"  не принимаются достаточные мерыпо сокращению дебиторской задолженности за  потребленную  электрическуюэнергию,  специально  предусмотренные мероприятия проводятся формально.На 1 апреля 2003 года дебиторская задолженность потребителей  электроэ-нергии  составила 2687 млн.сомов,  в том числе по АО:  "Северэлектро" -1065 млн.сомов (рост на 533 млн.сомов, или в 2 раза), "Востокэлектро" -504 млн.сомов (рост на 258 млн.сомов, или в 2 раза), "Джалал-Абадэлект-ро" - 176 млн.сомов (рост на 75 млн.сомов,  или 74 процента), "Ошэлект-ро"  - 938 млн.сомов (рост на 407 млн.сомов,  или 76 процентов).  Такимобразом,  дебиторская задолженность возросла на 90 процентов по сравне-нию с 1 января 2002 года и на 30 процентов - с 1 января 2003 года.     Продолжает оставаться высокой задолженность распредэлектрокомпанийперед  ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана",  которая дос-тигла 1150 млн.сомов и по итогам 2002 года не уменьшилась.     Задолженность распредэлектрокомпаний и крупных промышленных потре-бителей перед ОАО "Электрические станции" на 1 апреля 2003 года  соста-вила  1467 млн.сомов,  что привело к образованию больших задолженностейакционерного общества по платежам в республиканский бюджет,  заработнойплате,  невыполнению плана ремонтных работ на тепловых и гидроэлектрос-танциях, прекращению закупок запасных частей и химических реагентов.     По этой причине ОАО "Электрические станции" не был завершен в срокремонт оборудования на ТЭЦ гор. Бишкек. До настоящего времени руководс-твом  ОАО "Электрические станции" принято существенных мер по обеспече-нию финансирования, что еще дальше отодвигает срок выполнения ремонта иухудшает подготовку станции к следующему отопительному сезону.     В прошедший осенне-зимний период обеспечение тепловых электростан-ций  ОАО "Электрические станции" топливом осуществлялось крайне низкимитемпами.     Министерство внешней  торговли и промышленности Кыргызской Респуб-лики проводило недостаточную работу  по  обеспечению  тепловых  станцийместным углем.  АО "Корпорация Кыргызкомур" и его нынешний приемник го-сударственное предприятие (ГП) "Комур" не выполнило задание  Правитель-ства  Кыргызской Республики по обеспечению поставок отечественного угляна ТЭЦ гор.  Бишкек из-за недостаточного финансирования со стороны  ОАО"Электрические  станции"  и мэрии гор.  Бишкек.  При задании поставки в2002/2003 году на ТЭЦ гор.  Бишкек 200 тыс.  тонн угля было  поставленовсего 46 тыс.  тонн, или 23 процента. Министерством финансов КыргызскойРеспублики не в полном объеме финансировалось развитие угольной промыш-ленности,  несвоевременно  были  выделены средства на создание сезонныхзапасов угля и приобретение топлива для льготных  категорий  граждан  ибюджетных организаций.     Несвоевременное выделение средств Министерством финансов  Кыргызс-кой  Республики на закупку топлива помешало созданию достаточного коли-чества запасов топлива на объектах Министерства образования и  культурыКыргызской Республики (88 процентов),  Министерства внутренних дел Кыр-гызской Республики (80 процентов), Министерства обороны Кыргызской Рес-публики (80 процентов). Запас топлива производился в большей степени засчет средств местных бюджетов.     Министерством здравоохранения  Кыргызской  Республики  в прошедшийотопительный сезон было заготовлено 100 процентов топлива для республи-канских учреждений здравоохранения,  однако Министерством финансов Кыр-гызской Республики до настоящего времени так и не открыто  финансирова-ние  завершенной поставки угля.  Заготовка угля за счет средств местныхбюджетов выполнена на 92,3 процента.     Министерством труда  и социальной защиты Кыргызской Республики за-дание Правительства Кыргызской Республики по обеспечению углем льготнойкатегории населения выполнено на 91 процент,  в том числе по Ошской об-ласти - 75 процентов. Затянувшаяся поставка угля объясняется несвоевре-менным финансированием со стороны Министерства финансов Кыргызской Рес-публики,  из предусмотренных республиканским бюджетом на  эти  цели  35млн.сомов профинансировано 24 млн.сомов, или 69 процентов.     Руководством ОАО "Электрические станции" не были обеспечены запла-нированные поставки топлива из соседних республик, в том числе осталасьневыполненной поставка казахстанского угля в объеме 130 тыс.тонн в счетпогашения  задолженности за потребленную электроэнергию в 1994-1997 го-дах.  При задании поставки 600 тыс.тонн импортного угля с  апреля  2002года по март 2003 года поставлено 510 тыс.тонн, или 85 процентов. Гене-ральным директором ОАО "Электрические станции" Дордоевым С.З.  не орга-низован  должный  контроль за качеством поставляемого угля на месте егоотправки из Республики Казахстан.     Из-за недостаточного  финансирования со стороны ОАО "Электрическиестанции" также осталось невыполненным задание по поставке топочного ма-зута АО "Кыргызнефтегаз" на ТЭЦ гор.  Ош. При задании 20 тыс. тонн пос-тавлено всего 13,4 тыс. тонн, или 67 процентов. В результате недопоста-вок топлива ТЭЦ гор.  Ош с 17 февраля 2003 года прекратила подачу горя-чей воды потребителям.     ОАО "Электрические станции" не обеспечило выполнение соответствую-щими хозяйственными субъектами Республик Узбекистан и Казахстан  обяза-тельств по поставке топочного мазута на тепловые станции,  которая сос-тавила 59 процентов от планируемого объема.     В отрасли  газообеспечения республики в 2002 году финансовое поло-жение АО "Кыргызгаз" оставалось сложным. Дебиторская задолженность пот-ребителей  природного  газа на 1 апреля 2003 года составила 356 млн.со-мов, или возросла по сравнению с 1 января 2003 года на 8,6 процента. На1  апреля 2003 года задолженность АО "Кыргызгаз" перед акционерной ком-панией "Узтрансгаз" составила 2,6 млн.долларов США, в том числе в валю-те  1  млн.долларов  США  и  в  материально-технических  ресурсах - 1,5млн.долларов США.  Потери природного газа по АО "Кыргызгаз" в 2002 годусоставили 92 млн.куб.м,  или 11,3 процента, из них сверхнормативные по-тери 34,6 млн.куб.м, или 4,3 процента.     АО "Кыргызгаз"  не  уделяет  должного внимания вопросу обеспечениянаселения сжиженным газом. Реализацией сжиженного газа в республике за-нимаются никем не контролируемые специализированные организации.     В целях обеспечения надежного и стабильного функционирования  топ-ливно-энергетического   комплекса  республики  в  осенне-зимний  период2003/2004 года Правительство Кыргызской Республики постановляет:     1. Отметить:     а) недостаточную работу:     - Государственного  агентства по энергетике при Правительстве Кыр-гызской  Республики  по  координации  работы  энергетического  сектора,уменьшению  дебиторской  задолженности и сокращению потерь электроэнер-гии,  а также выполнению постановления Правительства Кыргызской Респуб-лики  от  19 августа 2002 года N 567 "О стабилизации в электроэнергети-ческой отрасли".     За указанные  недостатки  директору  Государственного агентства поэнергетике при Правительстве Кыргызской Республики  Матееву  У.А.  объ-явить замечание;     - мэрии гор.  Бишкек и ОАО "Электрические станции"  по  подготовкеоборудования и обеспечению ТЭЦ гор.  Бишкек углем в течение осенне-зим-него периода 2002/2003 года;     - АО "Кыргызнефтегаз" по поставке топочного мазута на ТЭЦ гор. Ош;     б) неудовлетворительную работу акционерных обществ "Северэлектро","Ошэлектро", "Востокэлектро", "Джалал-Абадэлектро" по выполнению поста-новления Правительства Кыргызской Республики от 19 августа 2002 года  N567  "О  стабилизации в электроэнергетической отрасли" в части снижениядебиторской задолженности и потерь электроэнергии.     Рекомендовать Совету  директоров  акционерных обществ "Северэлект-ро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Джалал-Абадэлектро" в установленномпорядке инициировать применение дисциплинарного взыскания в форме выго-вора к первому заместителю  генерального  директора  АО  "Северэлектро"Арыстанову  Ж.А.,  первому  заместителю генерального директора АО "Ошэ-лектро" Аттокурову А.А.,  в форме замечания - к генеральному  директоруАО  "Востокэлектро" Абдыкасымову Р.А.,  генеральному директору АО "Джа-лал-Абадэлектро" Авазову С.А.     2. Указать  руководителям областных государственных администраций,местного самоуправления городов Бишкек и  Ош,  Министерства  внутреннихдел Кыргызской Республики:     - на слабую работу  по  предотвращению  хищений  электроэнергии  иэнергооборудования;     - на невыполнение заданий Правительства Кыргызской  Республики  поуменьшению дебиторской задолженности, сокращению потерь электроэнергии.     3. Образовать республиканский штаб по подготовке отраслей экономи-ки и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2003/2004года в составе согласно приложению 1.     Республиканскому штабу  ежемесячно  на своих заседаниях рассматри-вать ход подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республи-ки к осенне-зимнему периоду 2003/2004 года.     4. Главам областных государственных администраций,  местного само-управления городов Бишкек и Ош,  министерствам, государственным комите-там,  административным ведомствам и государственным комиссиям совместнос  руководителями  Кыргызжилкоммунсоюза,  ГП  "Комур",  АО "Кыргызгаз","Кыргызнефтегаз", распределительных энергокомпаний, ОАО "НЭС Кыргызста-на" и "Электрические станции":     - в двухнедельный срок разработать организационно-технические  ме-роприятия  по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду с учетомрезультатов прохождения отопительного периода 2002/2003 года;     - создать  постоянно  действующие  штабы  по подготовке к работе взимних условиях и регулярно рассматривать на их заседаниях  ход  подго-товки объектов отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду,обратив особое внимание на обеспеченность топливом населения, выделениесредств льготной категории граждан.  Ввести в составы штабов представи-телей Государственной энергоинспекции при Государственном агентстве  поэнергетике при Правительстве Кыргызской Республики. Штабам представлятьинформацию о ходе выполнения настоящего  постановления  ежемесячно,  непозднее  15  числа,  в Аппарат Премьер-министра Кыргызской Республики иГосударственное агентство по энергетике  при  Правительстве  КыргызскойРеспублики;     - до 1 сентября 2003 года подготовить промышленные, отопительные иведомственные  котельные,  котельные  Министерства здравоохранения Кыр-гызской Республики, Министерства образования и культуры Кыргызской Рес-публики,  Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Министерс-тва обороны Кыргызской Республики,  Пограничной службы Кыргызской  Рес-публики к работе в осенне-зимний период 2003/2004 года;     - обеспечить распределение электрической энергии между  потребите-лями  и создать необходимый запас топлива на котельных в соответствии сзаданиями, установленными согласно приложениям 2-9;     - до 1 августа 2003 года внести в Правительство Кыргызской Респуб-лики предложения о поэтапной передаче котельных, осуществляющих теплос-набжение объектов социально-культурного назначения,  жилищно-коммуналь-ного хозяйства,  на баланс местных  государственных  администраций  илиКыргызжилкоммунсоюза;     - принять необходимые меры по погашению дебиторской  задолженностиперед АО "Северэлектро",  "Востокэлектро",  "Ошэлектро", "Джалал-Абадэ-лектро",  "Бишкектеплосеть", "Кыргызгаз", ОАО "Национальная электричес-кая сеть Кыргызстана", "Электрические станции", Кыргызжилкоммунсоюзом иугольными предприятиями республики;     - провести работы по подготовке объектов к отопительному периоду иих надежному функционированию в осенне-зимний период согласно  приложе-нию 10;     - провести ревизию существующих  теплосистем  и  разработать  планразвития  теплоснабжения  городов  и электрических сетей с учетом ростатепло- и электропотребления.     5. Министерству  внешней торговли и промышленности Кыргызской Рес-публики совместно с ОАО "Электрические станции",  АО "Кыргызгаз", "Кыр-гызнефтегаз"  и  ГП "Комур" обеспечить поставку угля,  природного газа,мазута на тепловые станции,  котельные и природного  газа  населению  вобъемах согласно приложениям 11-12.     6. Местному самоуправлению города Бишкек в счет дебиторской задол-женности  местного  бюджета  за  потребленную  электрическую и тепловуюэнергию ежемесячно перечислять:     - акционерному  обществу  "Электрические  станции" с мая по ноябрь2003 года - по 2,5 млн.сомов на приобретение запасных частей, реагентови проведение ремонтных работ на ТЭЦ гор. Бишкек;     - ГП "Комур" с мая 2003 года по март 2004 года - по 2 млн.сомов натранспортировку кара-кечинского угля на ТЭЦ гор. Бишкек.     7. Министерству финансов Кыргызской Республики:     - до  1  июля 2003 года провести сверку и погасить дебиторскую за-долженность бюджетных потребителей по состоянию на 1 января  2003  годапо тепловой,  электрической энергии,  природному газу и углю,  в первуюочередь за уголь, поставленный учреждениям Министерства здравоохраненияКыргызской Республики;     - своевременно производить финансирование бюджетных организаций попредставлению ими договоров с поставщиками твердого топлива (кыргызскихуглей), заключенных на основании решения централизованной тендерной ко-миссии  и  подтвержденных  Государственной  комиссией при ПравительствеКыргызской Республики по государственным закупкам и материальным резер-вам, и обеспечить 20-процентную предоплату во II квартале 2003 года;     - совместно с Государственным агентством по энергетике при  Прави-тельстве Кыргызской Республики рассмотреть и утвердить лимиты потребле-ния электроэнергии, теплоэнергии и природного газа бюджетными организа-циями;     - обеспечить не позднее III квартала 2003 года выделение угледобы-вающим предприятиям 50 млн.сомов,  предусмотренных по статье "Капиталь-ные вложения".     8. ОАО  "Электрические станции",  "Национальная электрическая сетьКыргызстана",  АО "Северэлектро",  "Востокэлектро",  "Ошэлектро", "Джа-лал-Абадэлектро", "Бишкектеплосеть":     - обеспечить:     выработку, передачу,  отпуск электрической и тепловой энергии сог-ласно приложениям 13 и 14;     подготовку тепловых и гидроэлектростанций,  электрических и тепло-вых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2003/2004 года согласноприложению 15;     безусловное выполнение задания по строительству и реконструкции ВЛ0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ в 2003 году согласно приложению 16;     расчеты за полученную потребителями  электроэнергию  только  черезрасчетно-сберегательные компании;     - принять меры по снижению потерь электроэнергии  по  итогам  2003года  по  акционерным обществам:  "Национальная электрическая сеть Кыр-гызстана" - до 8,2 процента, "Северэлектро" - 22, "Востокэлектро" - 22,"Ошэлектро" - 22, "Джалал-Абадэлектро" - 22 процентов;     - отключать потребителей,  имеющих дебиторскую задолженность и до-пускающих  перерасход лимитов бюджетных ассигнований на оплату электри-ческой и тепловой энергии, за исключением объектов здравоохранения, об-разования, обороны и пограничных застав Кыргызской Республики;     - провести анализ аварийных  отключений  оборудования  подстанций,линий  электропередачи во время прошедшего отопительного периода и при-нять меры по своевременному устранению выявленных недостатков;     - в срок до 1 октября 2003 года принять меры к устранению отстава-ния от запланированных сроков госповерки расчетных  электросчетчиков  ивыявленных при этом недостатков.     9. Акционерному обществу "Кыргызгаз":     - обеспечить  поставку  в республику и реализацию по областям сжи-женного газа в соответствии  с  региональными  топливно-энергетическимибалансами  и  природного  газа  для населения и промышленности согласноприложению 17;     - обеспечить  безусловное  выполнение  задания по ремонту и строи-тельству объектов газового хозяйства согласно приложению 18.     10. Кыргызжилкоммунсоюзу, коммунальному предприятию "Бишкектеплоэ-нерго":     - обеспечить  заготовку  топлива  для подведомственных котельных вобъемах согласно приложению 10, 19;     - совместно с Чуйской,  Джалал-Абадской облгосадминистрациями, мэ-рией гор.  Бишкек принять меры по переводу газовых котельных на альтер-нативный вид топлива.     11. Акционерному обществу "Кыргызнефтегаз" совместно с СП  "КыргызПетролеум Компани", ОАО "Электрические станции" в срок до 1 апреля 2004года обеспечить поставку 20 тыс. тонн мазута на ТЭЦ гор. Ош.     12. Государственному предприятию "Комур":     - совместно с АО "Электрические станции" в срок до 1  апреля  2004года обеспечить поставку на ТЭЦ гор. Бишкек кара-кечинского угля в объ-еме 200 тыс. тонн, в том числе: АО "Разрез Ак-Улак" - 100 тыс. тонн, АО"Беш-Сары" - 80 тыс. тонн и другими угледобывающими предприятиями, раз-рабатывающими месторождение Кара-Кече - 20 тыс. тонн;     - совместно с АО "Разрез Ак-Улак" обеспечить в течение 3 лет пога-шение задолженности перед  ОАО  "Электрические  станции"  в  сумме  500тыс.долл.США  за счет поставок угля на ТЭЦ гор.  Бишкек,  начиная с мая2003 года.     13. Государственному  агентству  по  энергетике  при ПравительствеКыргызской Республики:     - до  1 сентября 2003 года разработать топливно-энергетический ба-ланс по республике на 2004-2005 годы;     - совместно  с Кыргызжилкоммунсоюзом и областными государственнымиадминистрациями до 1 августа 2003 года  провести  ревизию  отопительныхкотельных,  не работавших в 2000-2002 годах, и внести предложения по ихдальнейшему использованию;     - совместно  с  Государственным комитетом Кыргызской Республики поуправлению государственным имуществом и привлечению  прямых  инвестицийпостоянно осуществлять координацию и контроль за работой энергетическо-го сектора в целях снижения дебиторской задолженности и потерь тепловойи электрической энергии;     - в месячный срок внести  практические  рекомендации  по  снижениютехнических  потерь  электроэнергии  в  электрических  сетях кыргызскойэнергосистемы с указанием необходимых капитальных затрат.     14. Государственному  комитету Кыргызской Республики по управлениюгосударственным имуществом и привлечению прямых инвестиций:     - осуществлять  надлежащий  контроль  за приемкой акционерными об-ществами  энергетических  сетей,  находящихся  в  собственности  жилищ-но-строительных кооперативов;     - при дальнейшей  реструктуризации,  приватизации  или  ликвидацииобъектов,  находящихся в государственной собственности, принимать соот-ветствующее решение о передаче электрических и тепловых сетей, осущест-вляющих энергоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства и соц-культбыта,  на баланс энергоснабжающих организаций в строгом  соответс-твии с действующими нормативно-техническими документами;     - обеспечить координацию работы энергетического  сектора  с  цельюснижения  дебиторской  задолженности  и потерь тепловой и электрическойэнергии.     15. Возложить персональную ответственность за:     - своевременное выполнение ремонтов,  обеспечение топливом,  в томчисле  поставки  угля  из  Республики Казахстан в счет задолженности запотребленную электроэнергию в 1994-1997 годах,  ТЭЦ гор. Бишкек и Ош нагенерального директора ОАО "Электрические станции" Дордоева С.З.;     - организацию приемлемых условий работы ОАО  "Электрические  стан-ции" по выполнению ремонта и обеспечению топливом ТЭЦ гор.  Бишкек и Ошна председателя Государственного комитета Кыргызской Республики по  уп-равлению государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций Же-енбекова Р.Б.     16. Главам областных государственных администраций, местного само-управления городов Бишкек и Ош,  Министерству внутренних дел КыргызскойРеспублики,  энергокомпаниям  принять  меры  по  предотвращению хищенийэлектрической энергии,  а также энергетического оборудования,  приборовучета электроэнергии, цветного и черного металлов, элементов опор.     17. Министерству финансов Кыргызской Республики, Комитету по дохо-дам при Министерстве финансов Кыргызской Республики,  Социальному фондуКыргызской  Республики  на  время  подготовки  топливно-энергетическогокомплекса  республики  к  осенне-зимнему  периоду не допускать закрытиярасчетных счетов ОАО "Электрические станции", "Национальная электричес-кая сеть Кыргызстана",  распредэнергокомпаний,  предприятий  "Теплоком-мунэнерго" Кыргызжилкоммунсоюза,  предприятий,  задействованных в заго-товке топлива.     18. Признать утратившими силу:     - График  выработки  электроэнергии  электростанциями акционерногообщества "Электрические станции" и потребления электроэнергии  по  рес-публике,  обеспечивающий накопление воды на Токтогульском водохранилищек 1 октября 2002 года не менее 12 млрд.куб.м,  утвержденный постановле-нием Правительства Кыргызской Республики от 28 января 2002 года N 43 "Омерах по выполнению решения Совета безопасности  Кыргызской  Республикиот 31 октября 2001 года N 6";     - постановление Правительства Кыргызской Республики от  29  апреля2002  года  N 266 "О мерах по подготовке отраслей экономики и населенияКыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2002/2003 года";     - постановление  Правительства  Кыргызской Республики от 7 декабря2002 года N 830 "Об итогах подготовки отраслей  экономики  и  населенияКыргызской  Республики к осенне-зимнему периоду 2002/2003 года и о ходевыполнения решения Совета безопасности Кыргызской Республики от 31  ок-тября  2001  года N 6 "О состоянии и мерах по дальнейшему развитию топ-ливно-энергетического комплекса страны".     19. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить наотдел топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей отрасли  Ап-парата Премьер-министра Кыргызской Республики.      Премьер-министр Кыргызской Республики             Н.Танаев                                                    Приложение 1                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 СОСТАВ             республиканского штаба по подготовке отраслей              экономики и населения Кыргызской Республики                к осенне-зимнему периоду 2003/2004 года      Премьер-министр Кыргызской Республики - председатель штаба.                              Члены штаба:      Министр здравоохранения Кыргызской Республики;     Министр образования и культуры Кыргызской Республики;     Министр обороны Кыргызской Республики;     Заместитель министра финансов Кыргызской Республики;     Заместитель председателя Государственного комитета Кыргызской Рес-публики по управлению государственным имуществом и  привлечению  прямыхинвестиций;     Директор Государственного агентства по энергетике при Правительст-ве Кыргызской Республики;     Первые заместители глав областных государственных администраций;     Заместитель главы местного самоуправления гор. Бишкек;     Заместитель главы местного самоуправления гор. Ош;     Председатель Кыргызжилкоммунсоюза;     Генеральный директор ГП "Комур";     Генеральные директора акционерных обществ "Электрические станции";"НЭС Кыргызстана",  "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Джа-лал-Абадэлектро", "Бишкектеплосеть", "Кыргызгаз", "Кыргызнефтегаз";     Заведующий отделом топливно-энергетического комплекса и горнодобы-вающей отрасли Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 2                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ              Джалал-Абадской областной госадминистрации,           министерствам и ведомствам, Кыргызжилкоммунсоюзу             по подготовке объектов области (министерств)                к осенне-зимнему периоду 2003/2004 года -----------------------------------------------------------------------| N |Наименование мероприятий | Всего  |        2003 год|   |                         |        |-------------------------------|   |                         |        |Апрель|  Май  |  Июнь |  Июль ||---|-------------------------|--------|------|-------|-------|-------|| 1 |            2            |   3    |   4  |   5   |   6   |   7   ||---|-------------------------|--------|------|-------|-------|-------||1  |Распределение и          | 1104   |  60,3|  52   |  51   |  60   ||   |потребление электрической|        |      |       |       |       ||   |энергии (млн.кВт.час)    |        |      |       |       |       ||I  |Подготовка котельных (шт)|        |      |       |       |       ||1.1|Промышленных, связанных  |    2   |    - |   -   |   -   |   -   ||   |с теплоснабжением        |        |      |       |       |       ||   |населения (ед.)          |        |      |       |       |       ||   |По учрежденным           |        |      |       |       |       ||   |здравоохранения КР       |        |      |       |       |       ||1.2|- республиканский бюджет |    2   |    - |   -   |   -   |   1   ||1.3|- местный бюджет         |  168   |    - |  42   |  42   |  42   ||1.4|По учреждениям           |        |      |       |       |       ||   |образования и культуры КР|        |      |       |       |       ||   |- местный бюджет         |  531   |    - |   -   | 193   | 252   ||1.5|По учреждениям           |   43   |    - |   5   |   6   |   8   ||   |Кыргызжилкоммунсоюза     |        |      |       |       |       ||   |(ед.)                    |        |      |       |       |       ||II |Обеспечение топливом:    |        |      |       |       |       ||2.1|Населения                |        |      |       |       |       ||   |- уголь (тыс. тонн)      |   52,9 |   1,0|   2,5 |   8,7 |  11,9 ||   |- природный газ          | 5110,0 | 700,0| 400,0 | 200,0 | 220,0 ||   |  (тыс.куб.м)            |        |      |       |       |       ||2.2|По учреждениям           |        |      |       |       |       ||   |здравоохранения КР       |        |      |       |       |       ||   |- республиканский        |        |      |       |       |       ||   |  бюджет: уголь (тыс.т)  |    0,15|    - |   -   |   -   |   -   ||2.3|По учреждениям           |        |      |       |       |       ||   |здравоохранения КР       |        |      |       |       |       ||   |- местный бюджет:        |        |      |       |       |       ||   |  газ (млн.куб.м)        |    1,8 |    - |   -   |   -   |   -   ||   |  уголь (тыс.т)          |    1,5 |    - |   -   |   -   |   -   ||2.4|По учреждениям           |        |      |       |       |       ||   |образования и культуры КР|        |      |       |       |       ||   |- местный бюджет:        |   11,3 |    - |   -   |   -   |   0,4 ||   |  уголь (тыс.т)          |        |      |       |       |       ||2.5|По учреждениям МИД КР    |        |      |       |       |       ||   |- республиканский бюджет:|    0,05|    - |   -   |   -   |   -   ||   |  уголь (тыс.т)          |        |      |       |       |       ||2.6|Пограничная служба       |        |      |       |       |       ||   |Кыргызской Республики    |        |      |       |       |       ||   |- республиканский бюджет:|        |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)          |    0,7 |    - |   -   |   -   |   -   ||2.7|Кыргызжилкоммунсоюз      |        |      |       |       |       ||   |- республиканский бюджет:|        |      |       |       |       ||   |  мазут (тыс.т)          |    7,2 |    - |   -   |   2,2 |   2,2 ||   |  уголь (тыс.т)          |    3,0 |    - |   -   |   0,6 |   0,6 ||   |  газ (млн.куб.м)        |    5,0 |    - |   -   |   -   |   -   ||2.8|Кыргызжилкоммунсоюз      |        |      |       |       |       ||   |- местный бюджет:        |        |      |       |       |       ||   |  мазут (тыс.т)          |    0,8 |    - |   -   |   0,2 |   0,2 ||   |  уголь (тыс.т)          |    0,8 |    - |   -   |   0,2 |   0,2 ||   |  газ (млн.куб.м)        |    1,6 |    - |   -   |   -   |   -   ||2.9|Министерство труда и     |        |      |       |       |       ||   |социальной защиты        |        |      |       |       |       ||   |- профессионально-техни- |        |      |       |       |       ||   |  ческие учебные         |        |      |       |       |       ||   |  заведения              |        |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)          |    0,05|    - |   -   |   -   |   -   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                           |           2004 год       |-------------------------------------------|--------------------------||Август |Сентябрь|Октябрь| Ноябрь |Декабрь | Январь | Февраль |  Март ||-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-------||   8   |    9   |   10  |   11   |   12   |  13    |    14   |   15  ||-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-------||  59   |   58   |  61   |   98   |  173,2 |  177,5 |  145    | 109   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   1   |    1   |   -   |    -   |    -   |    -   |   -     |  -    ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   1   |    -   |   -   |    -   |    -   |    -   |   -     |  -    ||  42   |    -   |   -   |    -   |    -   |    -   |   -     |  -    ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  86   |    -   |   -   |    -   |    -   |    -   |   -     |  -    ||  16   |    8   |   -   |    -   |    -   |    -   |   -     |  -    ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  10,2 |   10,5 |   8,1 |    -   |    -   |    -   |   -     |  -    || 100,0 |   90,0 | 320,0 |  460,0 |  560,0 |  720,0 |  640,0  | 700,0 ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |    0,05|   0,1 |    -   |    -   |    -   |   -     |  -    ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |    -   |   0,3 |    0,3 |    0,3 |    0,3 |    0,3  |   0,3 ||   -   |    0,4 |   0,4 |    0,3 |    0,3 |    0,1 |   -     |  -    ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   0,8 |    2,5 |   4,2 |    3,4 |    -   |    -   |   -     |  -    ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |    -   |   0,05|    -   |    -   |    -   |   -     |  -    ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |    0,7 |   -   |    -   |    -   |    -   |   -     |  -    ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   2,2 |    0,6 |   -   |    -   |    -   |    -   |   -     |  -    ||   0,6 |    0,6 |   0,6 |    -   |    -   |    -   |   -     |  -    ||   -   |    -   |   -   |    1,0 |    1,2 |    1,2 |    1,1  |   0,5 ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   0,2 |    0,2 |   -   |    -   |    -   |    -   |   -     |  -    ||   0,2 |    0,2 |   -   |    -   |    -   |    -   |   -     |  -    ||   -   |    -   |   -   |    0,1 |    0,5 |    0,5 |    0,5  |  -    ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |    -   |   0,05|    -   |    -   |    -   |   -     |  -    |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 3                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ              Ошской областной госадминистрации, местному         самоуправлению города Ош, министерствам и ведомствам,          Кыргызжилкоммунсоюзу по подготовке объектов области         (министерств) к осенне-зимнему периоду 2003/2004 года -----------------------------------------------------------------------| N  |    Наименование  |  Всего  |           2003 год|    |    мероприятий   |         |------------------------------------|    |                  |         | Апрель |   Май  |  Июнь  |  Июль  ||----|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|| 1  |         2        |    3    |    4   |    5   |   6    |   7    ||----|------------------|---------|--------|--------|--------|--------||1   |Распределение и   |         |        |        |        |        ||    |потребление       |         |        |        |        |        ||    |электрической     |         |        |        |        |        ||    |энергии           |         |        |        |        |        ||    |(млн.кВт.час)     |         |        |        |        |        ||    |по области:       | 1553,627| 104,280|  83,421|  69,750|  81,598||    |в том числе по    |  591,747|  38,940|  31,465|  25,920|  26,598||    |г.Ош:             |         |        |        |        |        ||I   |Подготовка        |         |        |        |        |        ||    |котельных (шт)    |         |        |        |        |        ||1.1 |Промышленных,     |         |        |        |        |        ||    |связанных         |         |        |        |        |        ||    |с теплоснабжением |         |        |        |        |        ||    |населения         |         |        |        |        |        ||    |по области:       |    2    |    -   |    -   |    -   |    -   ||    |в том числе по    |    2    |    -   |    -   |    -   |    -   ||    |г.Ош:             |         |        |        |        |        ||1.2 |По учреждениям    |         |        |        |        |        ||    |здравоохранения КР|         |        |        |        |        ||    |по области:       |         |        |        |        |        ||    |- местный бюджет  |  198    |    -   |    -   |  30    |  96    ||1.3 |По учреждениям    |         |        |        |        |        ||    |образования и     |         |        |        |        |        ||    |культуры КР по    |         |        |        |        |        ||    |области:          |         |        |        |        |        ||    |- местный бюджет  |  522    |    -   |    -   |  86    | 211    ||1.4 |По учреждениям    |         |        |        |        |        ||    |Кыргызжилкоммун-  |         |        |        |        |        ||    |союза             |         |        |        |        |        ||    |по области:       |   54    |        |        |   5    |  14    ||    |в том числе по    |   45    |        |        |   5    |  10    ||    |г.Ош:             |         |        |        |        |        ||1.5 |По ведомственным  |         |        |        |        |        ||    |ЖЭК               |         |        |        |        |        ||    |по области:       |    4    |        |        |        |        ||    |в том числе по    |    4    |        |        |        |        ||    |г.Ош:             |         |        |        |        |        ||II  |Обеспечение       |         |        |        |        |        ||    |топливом:         |         |        |        |        |        ||2.1 |Населения         |         |        |        |        |        ||    |по области:       |         |        |        |        |        ||    |- уголь (тыс.тонн)|  123,6  |        |        |   4,46 |   7,7  ||    |- природный газ   |15500    |1200    |1200    |1180    |1300    ||    |  (тыс.куб.м)     |         |        |        |        |        ||    |- сжиженный газ   |   60    |   5,0  |   5,0  |   5,0  |   5,0  ||    |  (т)             |         |        |        |        |        ||    |в том числе г.Ош: |         |        |        |        |        ||    |- уголь (тыс.тонн)|    9,0  |        |        |   1,0  |   1,0  ||    |- природный газ   |15500    |1200    |1200    |1180    |1300    ||    |  (тыс.куб.м)     |         |        |        |        |        ||    |- сжиженный газ   |   60    |   5,0  |   5,0  |   5,0  |   5,0  ||    |  (т)             |         |        |        |        |        ||2.2 |По учреждениям    |         |        |        |        |        ||    |здравоохранения КР|         |        |        |        |        ||    |по области:       |         |        |        |        |        ||    |местный бюджет:   |         |        |        |        |        ||    |уголь (тыс.т)     |    3,061|    -   |    -   |   0,091|   0,46 ||2.3 |По учреждениям    |         |        |        |        |        ||    |образования и     |         |        |        |        |        ||    |культуры КР       |         |        |        |        |        ||    |по области:       |         |        |        |        |        ||    |республиканский   |         |        |        |        |        ||    |бюджет:           |         |        |        |        |        ||    |- уголь (тыс.т)   |    0,030|    -   |    -   |    -   |    -   ||2.4 |По учреждениям    |         |        |        |        |        ||    |образования и     |         |        |        |        |        ||    |культуры КР       |         |        |        |        |        ||    |по области:       |         |        |        |        |        ||    |местный бюджет:   |         |        |        |        |        ||    |- уголь (тыс.т)   |   17,730|    -   |    -   |    -   |    -   ||2.5 |По учреждениям    |         |        |        |        |        ||    |министерства      |         |        |        |        |        ||    |обороны КР        |         |        |        |        |        ||    |по области:       |         |        |        |        |        ||    |республиканский   |         |        |        |        |        ||    |бюджет:           |         |        |        |        |        ||    |- уголь (тыс.т)   |    4,451|    -   |    -   |    -   |   0,5  ||2.6 |Пограничная служба|         |        |        |        |        ||    |КР                |         |        |        |        |        ||    |по области:       |         |        |        |        |        ||    |республиканский   |         |        |        |        |        ||    |бюджет:           |         |        |        |        |        ||    |- уголь (тыс.т)   |    0,99 |    -   |    -   |   0,6  |   0,39 ||    |- мазут (тыс.т)   |    0,6  |    -   |    -   |    -   |   0,3  ||2.7 |Кыргызжилкоммун-  |         |        |        |        |        ||    |союз по области:  |         |        |        |        |        ||    |республиканский   |         |        |        |        |        ||    |бюджет:           |         |        |        |        |        ||    |- газ (тыс.куб.м) |  150,0  |    -   |    -   |    -   |    -   ||    |- мазут (тыс.т)   |    3,0  |    -   |    -   |    -   |   0,1  ||    |- уголь (тыс.т)   |    4,0  |    -   |    -   |    -   |   1,5  ||    |в том числе г.Ош: |         |        |        |        |        ||    |республиканский   |         |        |        |        |        ||    |бюджет:           |         |        |        |        |        ||    |- газ (тыс.куб.м) |  150,0  |    -   |    -   |    -   |    -   ||    |- мазут (тыс.т)   |    3,0  |    -   |    -   |    -   |   0,1  ||    |- уголь (тыс.т)   |    2,0  |    -   |    -   |    -   |   1,0  ||2.8 |Кыргызжилкоммун-  |         |        |        |        |        ||    |союз местный      |         |        |        |        |        ||    |бюджет:           |         |        |        |        |        ||    |по области:       |         |        |        |        |        ||    |- газ (тыс.куб.м) |  600    |        |        |        |        ||    |- мазут (тыс.т)   |    0,3  |        |        |        |    -   ||    |- уголь (тыс.т)   |    3,0  |        |        |        |   1,3  ||    |в том числе г.Ош: |         |        |        |        |        ||    |- газ (тыс.куб.м) |  600    |        |        |        |        ||    |- мазут (тыс.т)   |    0,3  |        |        |        |    -   ||    |- уголь (тыс.т)   |    2,0  |        |        |        |   1,0  ||2.9 |Ошская ТЭЦ        |         |        |        |        |        ||    |- газ (тыс.куб.м) |20000    |    -   |    -   |    -   |    -   ||    |- мазут (тыс.т)   |   20    |   1,5  |   1,5  |   2,0  |   2,0  ||2.10|Министерство труда|         |        |        |        |        ||    |и социальной      |         |        |        |        |        ||    |защиты            |         |        |        |        |        ||    |по области:       |         |        |        |        |        ||    |проф-технические  |         |        |        |        |        ||    |учебные заведения:|         |        |        |        |        ||    |- уголь (тыс. т)  |    0,05 |    -   |    -   |    -   |    -   ||3   |Перевод котельных |         |        |        |        |        ||    |работающих на     |         |        |        |        |        ||    |э/энергии на      |         |        |        |        |        ||    |местные топливные |         |        |        |        |        ||    |ресурсы (ед.):    |         |        |        |        |        ||    |по области:       |   11    |    -   |    -   |   2    |   1    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                            |         2004 год        |--------------------------------------------|-------------------------|| Август |Сентябрь|Октябрь| Ноябрь |Декабрь |Январь |Февраль |  Март  ||--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------||    8   |    9   |   10  |   11   |   12   | 13    |   14   |   15   ||--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||  84,347|  85,482| 97,223| 158,656| 232,490|198,90 | 183,540| 173,920||  29,047|  29,070| 36,146|  63,390|  96,751| 78,566|  70,112|  65,742||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||    -   |   1    |  1    |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||    -   |   1    |  1    |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||  72    |    -   |   -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        || 225    |    -   |   -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||  15    |  10    | 10    |        |        |       |        |        ||  10    |  10    | 10    |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |   2    |  2    |        |        |       |        |        ||        |   2    |  2    |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||  13,5  |  19,8  | 24,9  |  21,7  |  18,1  |  8,8  |   3,6  |   0,7  ||1300    |1340    |1350   |1250    |1449    |1500   |1300    |2131    ||        |        |       |        |        |       |        |        ||   5,0  |   5,0  |  5,0  |   5,0  |   5,0  |  5,0  |   5,0  |   5,0  ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||   1,0  |   2,0  |  2,0  |   2,0  |        |       |        |        ||1300    |1340    |1350   |1250    |1449    |1500   |1300    |2131    ||        |        |       |        |        |       |        |        ||   5,0  |   5,0  |  5,0  |   5,0  |   5,0  |  5,0  |   5,0  |   5,0  ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||   0,51 |   0,71 |  0,43 |   0,49 |   0,2  |  0,17 |    -   |    -   ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||   0,030|    -   |   -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||   2,7  |   3,03 |  3,5  |   3,5  |   2,0  |  1,0  |   1,0  |   1,0  ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||   1,051|   2,4  |  0,5  |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||    -   |    -   |   -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||   0,3  |    -   |   -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||    -   |    -   |   -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||   0,1  |   0,7  |   -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||   1,0  |   1,5  |   -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||    -   |    -   |   -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||   0,1  |   0,7  |   -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||    -   |   1,0  |   -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||   0,1  |   0,1  |  0,1  |        |        |       |        |        ||   0,6  |   1,1  |   -   |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||   0,1  |   0,1  |  0,1  |        |        |       |        |        ||    -   |   1,0  |   -   |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||    -   |    -   |2000   |3000    |5000    |5000   |3000    |2000    ||   1,5  |   1,5  |  1,5  |   1,5  |   2,0  |  2,0  |   1,5  |   1,5  ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||    -   |    -   |  0,05 |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||        |        |       |        |        |       |        |        ||   2    |   3    |  3    |    -   |    -   |   -   |    -   |    -   |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 4                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ          Чуйской областной госадминистрации, министерствам и            ведомствам, Кыргызжилкоммунсоюзу по подготовке            объектов области (министерств) к осенне-зимнему                        периоду 2003/2004 года -----------------------------------------------------------------------| N  |Наименование мероприятий| Всего  |             2003 год|    |                        |        |-------------------------------|    |                        |        |Апрель|  Май  |  Июнь |  Июль ||----|------------------------|--------|------|-------|-------|-------|| 1  |            2           |   3    |   4  |   5   |   6   |   7   ||----|------------------------|--------|------|-------|-------|-------||1   |Распределение и         |2619,8  |217,1 | 149,7 | 116,4 |100,0  ||    |потребление             |        |      |       |       |       ||    |электрической           |        |      |       |       |       ||    |энергии (млн.кВт.час)   |        |      |       |       |       ||I   |Подготовка котельных    |        |      |       |       |       ||    |(шт)                    |        |      |       |       |       ||1.1 |Промышленных, связанных |   5    |   -  |    -  |    -  |  1    ||    |с теплоснабжением       |        |      |       |       |       ||    |населения (ед.)         |        |      |       |       |       ||    |По учреждениям          |        |      |       |       |       ||    |здравоохранения КР      |        |      |       |       |       ||1.2 |- республиканский бюджет|   2    |   -  |    -  |    -  |  1    ||1.3 |- местный бюджет        | 137    |   -  |    -  |  47   | 54    ||1.4 |По учреждениям          |        |      |       |       |       ||    |образования и культуры  |        |      |       |       |       ||    |КР                      |        |      |       |       |       ||    |- местный бюджет        | 349    |      |       |  50   |150    ||1.5 |По учреждениям          |  41    |   -  |   4   |   5   |  8    ||    |Кыргызжилкоммунсоюза    |        |      |       |       |       ||    |(ед.)                   |        |      |       |       |       ||II  |Обеспечение топливом:   |        |      |       |       |       ||2.1 |Населения               |        |      |       |       |       ||    |- уголь (тыс.тонн)      | 130    |      |       |       | 15    ||    |- природный газ         |8550,0  |500,0 | 450,0 | 450,0 |450,0  ||    |  (тыс.куб.м)           |        |      |       |       |       ||    |- сжиженный газ         |   3,0  |  0,25|   0,2 |   0,2 |  0,2  ||    |  (тыс.тонн)            |        |      |       |       |       ||2.2 |По учреждениям          |        |      |       |       |       ||    |здравоохранения КР      |        |      |       |       |       ||    |- республиканский       |        |      |       |       |       ||    |  бюджет:               |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |   0,23 |   -  |    -  |    -  |   -   ||2.3 |По учреждениям          |        |      |       |       |       ||    |здравоохранения КР      |        |      |       |       |       ||    |- местный бюджет:       |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |   1,86 |   -  |    -  |    -  |  0,46 ||2.4 |По учреждениям          |        |      |       |       |       ||    |образования и культуры  |        |      |       |       |       ||    |КР                      |        |      |       |       |       ||    |- республиканский       |        |      |       |       |       ||    |  бюджет:               |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |   0,493|   -  |    -  |    -  |  0,099||2.5 |По учреждениям          |        |      |       |       |       ||    |образования и культуры  |        |      |       |       |       ||    |КР                      |        |      |       |       |       ||    |- местный бюджет:       |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |  18,0  |   -  |    -  |    -  |  7,0  ||2.6 |По учреждениям МВД КР   |        |      |       |       |       ||    |- республиканский       |        |      |       |       |       ||    |  бюджет:               |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |   0,16 |   -  |    -  |    -  |   -   ||2.7 |По учреждениям          |        |      |       |       |       ||    |министерства обороны КР |        |      |       |       |       ||    |- республиканский       |        |      |       |       |       ||    |  бюджет:               |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |   3,725|   -  |    -  |    -  |  0,4  ||2.8 |Пограничная служба КР   |        |      |       |       |       ||    |- республиканский       |        |      |       |       |       ||    |  бюджет:               |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |   0,9  |   -  |    -  |    -  |   -   ||2.9 |Кыргызжилкоммунсоюз     |        |      |       |       |       ||    |- республиканский       |        |      |       |       |       ||    |  бюджет:               |        |      |       |       |       ||    |  мазут (тыс.т)         |  18,9  |   -  |    -  |    -  |  3,5  ||    |  уголь (тыс.т)         |  39,8  |   -  |    -  |    -  |  6,6  ||2.10|Кыргызжилкоммунсоюз     |        |      |       |       |       ||    |- местный бюджет        |        |      |       |       |       ||    |  мазут (тыс.т)         |   2,0  |   -  |    -  |    -  |   -   ||    |  уголь (тыс.т)         |  12,0  |   -  |    -  |    -  |   -   ||2.11|Министерство труда и    |        |      |       |       |       ||    |соц. защиты             |        |      |       |       |       ||    |- проф-технические      |        |      |       |       |       ||    |  учебные заведения     |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |   1,16 |   -  |    -  |    -  |  0,29 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                           |           2004 год       |-------------------------------------------|--------------------------||Август |Сентябрь|Октябрь| Ноябрь |Декабрь | Январь | Февраль |  Март ||-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-------||   8   |    9   |   10  |   11   |   12   |  13    |    14   |   15  ||-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-------||100,6  | 100,2  |166,4  | 257,9  |  402,3 |  394,7 |  347,6  | 266,9 ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  2    |   2    |   -   |    -   |     -  |     -  |     -   |    -  ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  1    |    -   |   -   |    -   |     -  |     -  |     -   |    -  || 36    |    -   |   -   |    -   |     -  |     -  |     -   |    -  ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||149    |        |       |        |        |        |         |       || 16    |   8    |   -   |    -   |     -  |     -  |     -   |    -  ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       || 50    |  50    | 15    |        |        |        |         |       ||450,0  | 500,0  |550,0  |1000,0  | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0  | 600,0 ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,2  |   0,2  |  0,25 |   0,25 |    0,3 |    0,35|    0,35 |   0,25||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |   0,1  |  0,13 |    -   |     -  |     -  |     -   |    -  ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,52 |   0,48 |  0,4  |    -   |     -  |     -  |     -   |    -  ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,099|   0,099|  0,099|   0,097|     -  |     -  |     -   |    -  ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  7,0  |   3,0  |  1,0  |    -   |     -  |     -  |     -   |    -  ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,05 |   0,05 |  0,06 |    -   |     -  |     -  |     -   |    -  ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |   2,1  |  0,4  |    -   |     -  |     -  |     -   |    -  ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |   0,9  |   -   |    -   |     -  |     -  |     -   |    -  ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  3,5  |   3,4  |  3,5  |   1,9  |     -  |     -  |     -   |    -  ||  6,8  |   6,(*)|  6,5  |   7,1  |     -  |     -  |     -   |    -  ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,5  |   0,5  |  0,5  |   0,5  |     -  |     -  |     -   |    -  ||  2,5  |   2,5  |  3,5  |   3,5  |     -  |     -  |     -   |    -  ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,29 |   0,29 |  0,29 |    -   |     -  |     -  |     -   |    -  |-----------------------------------------------------------------------      (*) Примечание ИЦ "Токтом": Текст соответствует оригиналу.      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 5                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ          Таласской областной госадминистрации, министерствам           и ведомствам, Кыргызжилкоммунсоюзу по подготовке            объектов области (министерств) к осенне-зимнему                        периоду 2003/2004 года -----------------------------------------------------------------------| N |Наименование мероприятий | Всего  |        2003 год|   |                         |        |-------------------------------|   |                         |        |Апрель|  Май  |  Июнь |  Июль ||---|-------------------------|--------|------|-------|-------|-------|| 1 |            2            |   3    |   4  |   5   |   6   |   7   ||---|-------------------------|--------|------|-------|-------|-------||1  |Распределение и          | 396,4  | 28,5 |  21,1 |  13,8 |  13,1 ||   |потребление электрической|        |      |       |       |       ||   |энергии (млн.кВт.час)    |        |      |       |       |       ||I  |Подготовка котельных (шт)|        |      |       |       |       ||1.1|По учреждениям           |        |      |       |       |       ||   |здравоохранения КР       |        |      |       |       |       ||   |- местный бюджет         |  53    |   -  |    -  |  15   |  15   ||1.2|По учреждениям           |        |      |       |       |       ||   |образования и культуры КР|        |      |       |       |       ||   |- местный бюджет         | 105    |   -  |    -  |  36   |  36   ||1.4|По учреждениям           |   7    |   -  |    -  |   1   |   2   ||   |Кыргызжилкоммунсоюза     |        |      |       |       |       ||   |(ед.)                    |        |      |       |       |       ||II |Обеспечение топливом:    |        |      |       |       |       ||2.1|Населения                |        |      |       |       |       ||   |- уголь (тыс.тонн)       |  51,3  |   -  |   5,13|   5,13|   5,13||2.2|По учреждениям           |        |      |       |       |       ||   |здравоохранения КР       |        |      |       |       |       ||   |- местный бюджет:        |        |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)          |   0,4  |   -  |    -  |    -  |    -  ||2.3|По учреждениям           |        |      |       |       |       ||   |образования и культуры КР|        |      |       |       |       ||   |- местный бюджет:        |        |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)          |   2,292|   -  |    -  |    -  |    -  ||2.4|По учреждениям МВД КР    |        |      |       |       |       ||   |- республиканский бюджет:|        |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)          |   0,05 |   -  |    -  |    -  |    -  ||2.5|Кыргызжилкоммунсоюз      |        |      |       |       |       ||   |- республиканский бюджет:|        |      |       |       |       ||   |  мазут (тыс.т)          |   1,5  |      |       |   0,1 |   0,5 ||   |  уголь (тыс.т)          |   2,7  |      |       |   0,1 |   0,6 ||2.6|Кыргызжилкоммунсоюз      |        |      |       |       |       ||   |- местный бюджет:        |        |      |       |       |       ||   |  мазут (тыс.т)          |   0,1  |   -  |    -  |    -  |    -  ||   |  уголь (тыс.т)          |   0,3  |   -  |    -  |    -  |    -  ||2.7|Министерство труда и     |        |      |       |       |       ||   |соц. защиты              |        |      |       |       |       ||   |- проф-технические       |        |      |       |       |       ||   |  учебные заведения      |        |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)          |   0,15 |   -  |    -  |    -  |    -  |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                           |           2004 год       |-------------------------------------------|--------------------------||Август |Сентябрь|Октябрь| Ноябрь |Декабрь | Январь | Февраль |  Март ||-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-------||   8   |    9   |   10  |   11   |   12   |  13    |    14   |   15  ||-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|| 13,5  |  15,0  | 23,5  |  40,2  |  68,4  |  65,8  |  58,3   | 35,2  ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       || 23    |    -   |   -   |    -   |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       || 33    |    -   |   -   |    -   |    -   |    -   |    -    |   -   ||  3    |   1    |   -   |    -   |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  5,13 |   5,13 |  5,13 |   5,13 |   5,13 |   5,13 |   5,13  |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,15 |   0,15 |  0,1  |    -   |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,5  |   0,575|  0,462|   0,385|   0,37 |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,01 |   0,01 |  0,01 |   0,01 |   0,01 |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,5  |   0,4  |       |        |        |        |         |       ||  0,8  |   0,7  |  0,5  |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,1  |    -   |   -   |    -   |    -   |    -   |    -    |   -   ||  0,2  |   0,1  |   -   |    -   |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |   0,05 |  0,05 |   0,05 |    -   |    -   |    -    |   -   |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 6                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ          Нарынской областной госадминистрации, министерствам           и ведомствам, Кыргызжилкоммунсоюзу по подготовке            объектов области (министерств) к осенне-зимнему                        периоду 2003/2004 года -----------------------------------------------------------------------| N |Наименование мероприятий | Всего  |             2003 год|   |                         |        |-------------------------------|   |                         |        |Апрель|  Май  |  Июнь |  Июль ||---|-------------------------|--------|------|-------|-------|-------|| 1 |            2            |   3    |   4  |   5   |   6   |   7   ||---|-------------------------|--------|------|-------|-------|-------||1  |Распределение и          | 578,02 |36,754| 32,106| 28,840| 26,150||   |потребление электрической|        |      |       |       |       ||   |энергии (млн.кВт.час)    |        |      |       |       |       ||I  |Подготовка котельных (шт)|        |      |       |       |       ||   |По учреждениям           |        |      |       |       |       ||   |здравоохранения КР       |        |      |       |       |       ||1.1|- республиканский бюджет |        |      |       |       |       ||1.2|- местный бюджет         |  53    |  -   |   -   |  8    | 32    ||1.3|По учреждениям           |        |      |       |       |       ||   |образования и культуры КР|        |      |       |       |       ||   |- местный бюджет         | 165    |  -   |   -   | 28    | 64    ||1.4|По учреждениям           |  25    |  -   |  1    |  3    |  5    ||   |Кыргызжилкоммунсоюза     |        |      |       |       |       ||   |(ед.)                    |        |      |       |       |       ||II |Обеспечение топливом:    |        |      |       |       |       ||2.1|Населения                |        |      |       |       |       ||   |- уголь (тыс.тонн)       |  18,1  |  -   |   -   |   -   |  3,0  ||2.2|По учреждениям           |        |      |       |       |       ||   |здравоохранения КР       |        |      |       |       |       ||   |- республиканский бюджет:|        |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)          |   0,015|  -   |   -   |   -   |   -   ||2.3|По учреждениям           |        |      |       |       |       ||   |здравоохранения КР       |        |      |       |       |       ||   |- местный бюджет:        |        |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)          |   1,155|  -   |   -   |   -   |   -   ||2.4|По учреждениям           |        |      |       |       |       ||   |образования и культуры КР|        |      |       |       |       ||   |- местный бюджет:        |        |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)          |  10,92 |  -   |  3,57 |  0,850|  1,9  ||2.5|По учреждениям МВД КР    |        |      |       |       |       ||   |- республиканский бюджет:|        |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)          |   0,205|  -   |   -   |       |       ||2.6|Пограничная служба КР    |        |      |       |       |       ||   |- республиканский бюджет:|        |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)          |   4,46 |  -   |   -   |  0,7  |  2,26 ||2.7|Кыргызжилкоммунсоюз      |        |      |       |       |       ||   |- республиканский бюджет:|        |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)          |   9,0  |  -   |   -   |   -   |   -   ||2.8|Кыргызжилкоммунсоюз      |        |      |       |       |       ||   |- местный бюджет:        |        |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)          |   3,0  |  -   |   -   |   -   |   -   ||2.9|Министерство труда и     |        |      |       |       |       ||   |соц. защиты              |        |      |       |       |       ||   |республиканский бюджет:  |        |      |       |       |       ||   |- уголь (тыс.тонн)       |        |      |       |       |       ||   |- проф-технические       |   0,70 |  -   |   -   |   -   |   -   ||   |  учебные заведения      |        |      |       |       |       ||   |- льготной категории     |   2,289|  -   |   -   |   -   |  0,25 ||   |  граждан                |        |      |       |       |       ||   |местный бюджет:          |        |      |       |       |       ||   |- уголь (тыс.тонн)       |        |      |       |       |       ||   |- льготные категории     |   2,671|  -   |   -   |   -   |  0,3  ||   |  граждан                |        |      |       |       |       |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                           |           2004 год       |-------------------------------------------|--------------------------||Август |Сентябрь|Октябрь| Ноябрь |Декабрь | Январь | Февраль |  Март ||-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-------||   8   |    9   |   10  |   11   |   12   |  13    |    14   |   15  ||-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|| 26,480| 26,070 | 42,100| 60,100 | 75,100 | 78,654 |  75,446 | 70,219||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       || 13    |   -    |   -   |   -    |   -    |   -    |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       || 73    |   -    |   -   |   -    |   -    |   -    |    -    |   -   || 11    |  5     |   -   |   -    |   -    |   -    |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  3,0  |  3,0   |  3,0  |  3,0   |  3,1   |   -    |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |   -    |  0,015|   -    |   -    |   -    |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |  0,342 |  0,499|  0,314 |   -    |   -    |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  2,3  |  2,3   |   -   |   -    |   -    |   -    |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,04 |  0,04  |  0,045|  0,04  |  0,04  |   -    |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  1,5  |   -    |   -   |   -    |   -    |   -    |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  2,7  |  2,7   |  2,7  |  0,9   |   -    |   -    |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  1,0  |  1,0   |  0,5  |  0,5   |   -    |   -    |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |  0,2   |  0,3  |  0,2   |   -    |   -    |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,25 |  0,25  |  0,25 |  0,25  |  0,25  |  0,25  |   0,25  |  0,289||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,3  |  0,3   |  0,3  |  0,3   |  0,3   |  0,3   |   0,3   |  0,271||       |        |       |        |        |        |         |       |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 7                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ              Иссык-Кульской областной госадминистрации,           министерствам и ведомствам, Кыргызжилкоммунсоюзу             по подготовке объектов области (министерств)                к осенне-зимнему периоду 2003/2004 года -----------------------------------------------------------------------| N  |Наименование мероприятий| Всего  |            2003 год|    |                        |        |-------------------------------|    |                        |        |Апрель|  Май  |  Июнь |  Июль ||----|------------------------|--------|------|-------|-------|-------|| 1  |            2           |   3    |   4  |   5   |   6   |   7   ||----|------------------------|--------|------|-------|-------|-------||1   |Распределение и         | 861,017|63,731| 50,631| 39,981| 44,010||    |потребление             |        |      |       |       |       ||    |электрической энергии   |        |      |       |       |       ||    |(млн.кВт.час)           |        |      |       |       |       ||I   |Подготовка котельных    |        |      |       |       |       ||    |(шт)                    |        |      |       |       |       ||    |По учреждениям          |        |      |       |       |       ||    |здравоохранения КР      |        |      |       |       |       ||1.1 |- республиканский бюджет|   2    |  -   |   -   |   -   |  1    ||1.2 |- местный бюджет        |  81    |  -   | 20    | 20    | 20    ||1.3 |По учреждениям          |        |      |       |       |       ||    |образования и культуры  |        |      |       |       |       ||    |КР                      |        |      |       |       |       ||    |- местный бюджет        | 301    |50    | 54    | 70    | 77    ||1.4 |По учреждениям          |  45    |  -   |  4    |  7    |  9    ||    |Кыргызжилкоммунсоюза    |        |      |       |       |       ||II  |Обеспечение топливом:   |        |      |       |       |       ||2.1 |Населения               |        |      |       |       |       ||    |- уголь (тыс.тонн)      |  75,0  |  -   |  5,0  |  5,0  |  5,0  ||    |- сжиженный газ         |   0,450| 0,035|  0,03 |  0,025|  0,03 ||    |  (тыс.тонн)            |        |      |       |       |       ||2.2 |По учреждениям          |        |      |       |       |       ||    |здравоохранения КР      |        |      |       |       |       ||    |- республиканский       |        |      |       |       |       ||    |  бюджет:               |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |   0,45 |  -   |   -   |   -   |   -   ||2.3 |По учреждениям          |        |      |       |       |       ||    |здравоохранения КР      |        |      |       |       |       ||    |- местный бюджет:       |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |   0,933| 0,14 |  0,14 |  0,14 |   -   ||2.4 |По учреждениям          |        |      |       |       |       ||    |образования и культуры  |        |      |       |       |       ||    |КР                      |        |      |       |       |       ||    |- местный бюджет:       |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |   6,294|  -   |  0,2  |  0,3  |  0,8  ||2.5 |По учреждениям МВД КР   |        |      |       |       |       ||    |- республиканский       |        |      |       |       |       ||    |  бюджет:               |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |   3    | 0,5  |  0,5  |  0,5  |  0,5  ||2.6 |По учреждениям          |        |      |       |       |       ||    |Министерства обороны КР |        |      |       |       |       ||    |- республиканский       |        |      |       |       |       ||    |  бюджет:               |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |   4,442|  -   |   -   |   -   |  0,5  ||2.7 |Пограничная служба КР   |        |      |       |       |       ||    |- республиканский       |        |      |       |       |       ||    |  бюджет:               |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |   1,25 |  -   |   -   |  0,7  |  0,55 ||2.8 |Кыргызжилкоммунсоюз     |        |      |       |       |       ||    |- республиканский       |        |      |       |       |       ||    |  бюджет:               |        |      |       |       |       ||    |  мазут (тыс.т)         |   2,5  |  -   |   -   |   -   |  0,3  ||    |  уголь (тыс.т)         |  42,4  |  -   |   -   |   -   | 15    ||2.9 |Кыргызжилкоммунсоюз     |        |      |       |       |       ||    |- местный бюджет:       |        |      |       |       |       ||    |  мазут (тыс.т)         |   0,1  |  -   |   -   |   -   |   -   ||    |  уголь (тыс.т)         |  14,3  |  -   |   -   |   -   |  4,3  ||2.10|Министерство труда и    |        |      |       |       |       ||    |социальной защиты       |        |      |       |       |       ||    |- профессионально-тех-  |        |      |       |       |       ||    |  нические учебные      |        |      |       |       |       ||    |  заведения             |        |      |       |       |       ||    |  уголь (тыс.т)         |   0,4  |  -   |   -   |   -   |   -   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                           |           2004 год       |-------------------------------------------|--------------------------||Август |Сентябрь|Октябрь| Ноябрь |Декабрь | Январь | Февраль |  Март ||-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-------||   8   |    9   |   10  |   11   |   12   |  13    |    14   |   15  ||-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|| 44,016|  43,240| 68,650| 93,988 | 114,690| 107,31 |  93,89  | 96,88 ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  1    |    -   |   -   |   -    |    -   |    -   |    -    |   -   || 21    |    -   |   -   |   -    |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       || 25    |  25    |   -   |   -    |    -   |    -   |    -    |   -   || 16    |   9    |   -   |   -    |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  5,0  |   5,0  | 10,0  | 10,0   |  10,0  |  10,0  |  10,0   |   -   ||  0,035|   0,04 |  0,03 |  0,035 |   0,05 |   0,05 |   0,06  |  0,03 ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |   0,2  |  0,25 |   -    |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,171|   0,171|  0,171|   -    |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,9  |   1,0  |  0,9  |  0,8   |   0,55 |   0,55 |   0,294 |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,5  |   0,5  |   -   |   -    |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  1,042|   2,4  |  0,5  |   -    |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |    -   |   -   |   -    |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,5  |   0,8  |  0,8  |  0,1   |    -   |    -   |    -    |   -   || 15    |   5    |  5    |  2,4   |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,1  |    -   |   -   |   -    |    -   |    -   |    -    |   -   ||  4,3  |   4,3  |  1,4  |   -    |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |   0,1  |  0,2  |  0,1   |    -   |    -   |    -    |   -   |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 8                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ         Баткенской областной госадминистрации, министерствам           и ведомствам, Кыргызжилкоммунсоюзу по подготовке            объектов области (министерств) к осенне-зимнему                        периоду 2003/2004 года -----------------------------------------------------------------------| N |Наименование мероприятий|  Всего  |             2003 год|   |                        |         |-------------------------------|   |                        |         |Апрель|  Май  |  Июнь |  Июль ||---|------------------------|---------|------|-------|-------|-------|| 1 |            2           |   3     |   4  |   5   |   6   |   7   ||---|------------------------|---------|------|-------|-------|-------||1  |Распределение и         | 600,887 |40,530| 32,457| 27,15 | 32,048||   |потребление             |         |      |       |       |       ||   |электрической           |         |      |       |       |       ||   |энергии (млн.кВт.час)   |         |      |       |       |       ||I  |Подготовка котельных    |         |      |       |       |       ||   |(шт)                    |         |      |       |       |       ||1.1|По учреждениям          |         |      |       |       |       ||   |здравоохранения КР      |         |      |       |       |       ||   |- местный бюджет        |  61     | 8    |  9    | 18    | 17    ||1.2|По учреждениям          |         |      |       |       |       ||   |образования и культуры  |         |      |       |       |       ||   |КР                      |         |      |       |       |       ||   |- местный бюджет        | 129     |  -   |   -   | 38    | 45    ||II |Обеспечение топливом:   |         |      |       |       |       ||2.1|Населения               |         |      |       |       |       ||   |- уголь (тыс.тонн)      |  41,1   | 0    |  0    |  1,3  |  2,3  ||   |- природный газ         |1350,0   |60,0  | 60,0  | 40,0  | 10,0  ||   |  (тыс.куб.м)           |         |      |       |       |       ||2.2|По учреждениям          |         |      |       |       |       ||   |здравоохранения КР      |         |      |       |       |       ||   |- местный бюджет:       |         |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)         |   0,8   |  -   |   -   |  0,09 |  0,09 ||2.3|По учреждениям          |         |      |       |       |       ||   |образования и культуры  |         |      |       |       |       ||   |КР                      |         |      |       |       |       ||   |- республиканский       |         |      |       |       |       ||   |  бюджет:               |         |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)         |   0,1804|      |       |  0,02 |  0,02 ||2.4|По учреждениям          |         |      |       |       |       ||   |образования и культуры  |         |      |       |       |       ||   |КР                      |         |      |       |       |       ||   |- местный бюджет:       |         |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)         |   7,129 |  -   |   -   |  0,825|  0,875||2.5|По учреждениям МВД КР   |         |      |       |       |       ||   |- республиканский       |         |      |       |       |       ||   |  бюджет:               |         |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)         |   0,150 |  -   |   -   |   -   |   -   ||2.6|Пограничная служба КР   |         |      |       |       |       ||   |- республиканский       |         |      |       |       |       ||   |  бюджет:               |         |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)         |   1,3   |  -   |   -   |   -   |   -   ||2.7|Министерство труда и    |         |      |       |       |       ||   |соц. защиты             |         |      |       |       |       ||   |- проф-технические      |         |      |       |       |       ||   |  учебные заведения     |         |      |       |       |       ||   |  уголь (тыс.т)         |   0,1   |  -   |   -   |   -   |   -   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                           |           2004 год       |-------------------------------------------|--------------------------||Август |Сентябрь|Октябрь| Ноябрь |Декабрь | Январь | Февраль |  Март ||-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-------||   8   |    9   |   10  |   11   |   12   |  13    |    14   |   15  ||-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|| 32,802| 33,408 | 38,185| 61,394 |  89,073|  80,520|  72,348 | 60,972||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  9    |   -    |   -   |   -    |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       || 46    |   -    |   -   |   -    |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  3,4  |  7     |  9    |  9,05  |   9,05 |   0    |   0     |  0    || 10,0  | 20,0   | 50,0  |100,0   | 200,0  | 300,0  | 300,0   |200,0  ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,107|  0,159 |  0,179|  0,095 |   0,08 |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,02 |  0,05  |  0,05 |  0,0204|        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  1,175|  1,45  |  1,704|  0,45  |   0,65 |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  0,05 |  0,05  |  0,05 |   -    |    -   |    -   |    -    |   -   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||  1,3  |   -    |   -   |   -    |    -   |    -   |    _    |   _   ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||       |        |       |        |        |        |         |       ||   -   |   -    |  0,1  |   -    |    -   |    -   |    -    |   -   |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 9                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ                местному самоуправлению города Бишкек,          министерствам и ведомствам, КП "Бишкектеплоэнерго"            по подготовке объектов города к осенне-зимнему                        периоду 2003/2004 года -----------------------------------------------------------------------| N |     Наименование  |  Всего  |           2003 год|   |     мероприятий   |         |------------------------------------|   |                   |         | Апрель |   Май  |  Июнь  |  Июль  ||---|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|| 1 |          2        |    3    |    4   |    5   |   6    |   7    ||---|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------||1  |Распределение и    | 1709,5  | 138,7  |  110,3 |  87,7  |  85,9  ||   |потребление        |         |        |        |        |        ||   |электрической      |         |        |        |        |        ||   |энергии            |         |        |        |        |        ||   |(млн.кВт.час)      |         |        |        |        |        ||I  |Подготовка         |         |        |        |        |        ||   |котельных          |         |        |        |        |        ||1.1|Промышленных,      |    6    |    -   |     -  |    -   |    -   ||   |связанных с        |         |        |        |        |        ||   |теплоснабжением    |         |        |        |        |        ||   |населения (ед.)    |         |        |        |        |        ||1.2|По учреждениям     |         |        |        |        |        ||   |здравоохранения    |         |        |        |        |        ||   |КР (ед.)           |         |        |        |        |        ||   |- местный бюджет   |   12    |    -   |     -  |    -   |   6    ||1.3|По учреждениям     |         |        |        |        |        ||   |образования и      |         |        |        |        |        ||   |культуры КР        |         |        |        |        |        ||   |- местный бюджет   |   38    |    -   |    7   |   7    |   7    ||1.4|По КП "Бишкектепло-|   57    |        |    5   |   8    |  12    ||   |коммунэнерго" (ед.)|         |        |        |        |        ||II |Обеспечение        |         |        |        |        |        ||   |топливом:          |         |        |        |        |        ||2.1|Населения          |         |        |        |        |        ||   |- уголь (тыс.тонн) |   95,0  |   1,0  |    1,0 |   1,0  |   7,0  ||   |- природный газ    |69500,0  |6400,0  | 5100,0 |3100,0  |2600,0  ||   |  (тыс.куб.м)      |         |        |        |        |        ||   |- сжиженный газ    |    4,0  |   0,4  |    0,3 |   0,3  |   0,3  ||   |  (тыс.тонн)       |         |        |        |        |        ||2.2|По учреждениям     |         |        |        |        |        ||   |здравоохранения КР |         |        |        |        |        ||   |- местный бюджет:  |         |        |        |        |        ||   |(печное отопление) |         |        |        |        |        ||   |уголь (тыс.т)      |    0,03 |    -   |     -  |    -   |    -   ||2.3|По учреждениям     |         |        |        |        |        ||   |образования и      |         |        |        |        |        ||   |культуры КР        |         |        |        |        |        ||   |- местный бюджет:  |         |        |        |        |        ||   |(печное отопление) |         |        |        |        |        ||   |уголь (тыс.т)      |    2,923|    -   |     -  |    -   |    -   ||2.4|По учреждениям МИД |         |        |        |        |        ||   |КР                 |         |        |        |        |        ||   |- республиканский  |         |        |        |        |        ||   |  бюджет:          |         |        |        |        |        ||   |  уголь (тыс.т)    |    4,905|    -   |     -  |   0,98 |   0,99 ||2.5|По учреждениям МВД |         |        |        |        |        ||   |КР                 |         |        |        |        |        ||   |- местный бюджет:  |         |        |        |        |        ||   |  уголь (тыс.т)    |    0,12 |    -   |     -  |    -   |    -   ||2.6|По учреждениям     |         |        |        |        |        ||   |Министерства       |         |        |        |        |        ||   |обороны КР         |         |        |        |        |        ||   |- республиканский  |         |        |        |        |        ||   |  бюджет:          |         |        |        |        |        ||   |  уголь (тыс.т)    |    1,96 |    -   |     -  |    -   |   0,25 ||2.7|КП "Бишкектепло-   |         |        |        |        |        ||   |энерго"            |         |        |        |        |        ||   |- республиканский  |         |        |        |        |        ||   |  бюджет:          |         |        |        |        |        ||   |  уголь (тыс.т)    |    2,9  |    -   |     -  |    -   |    -   ||2.8|КП "Бишкектепло-   |         |        |        |        |        ||   |энерго"            |         |        |        |        |        ||   |- местный бюджет:  |         |        |        |        |        ||   |  мазут (тыс.т)    |    1,3  |    -   |     -  |    -   |    -   ||   |  уголь (тыс.т)    |    6,7  |    -   |     -  |    -   |    -   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                             |         2004 год       |---------------------------------------------|------------------------|| Август |Сентябрь|Октябрь | Ноябрь |Декабрь |Январь |Февраль |  Март ||--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------||    8   |    9   |   10   |   11   |   12   | 13    |   14   |   15  ||--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------||  86,9  |  84,6  | 116,4  | 164,9  | 240,4  |  223,2| 201,8  | 168,6 ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||    -   |   5    |   1    |    -   |    -   |   -   |    -   |    -  ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||   6    |    -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -  ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||   8    |   9    |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -  ||  12    |  15    |   5    |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||  22,0  |  26,0  |  28,0  |   9,0  |    -   |   -   |    -   |    -  ||2400,0  |3100,0  |3800,0  |7000,0  |8000,*  |11000,*|9500,0  |7500,0 ||        |        |        |        |        |       |        |       ||   0,4  |   0,5  |   0,3  |   0,4  |   0,4  |    0,1|   0,2  |   0,4 ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||    -   |   0,015|   0,015|    -   |    -   |   -   |    -   |    -  ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||    -   |   0,812|   0,672|    -   |   0,586|   -   |   0,853|    -  ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||   0,99 |   0,98 |   0,965|    -   |    -   |   -   |    -   |    -  ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||    -   |    -   |   0,12 |    -   |    -   |   -   |    -   |    -  ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||   0,6  |   0,86 |   0,25 |    -   |    -   |   -   |    -   |    -  ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||    -   |   1    |   1    |    -   |   0,9  |   -   |    -   |    -  ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||        |        |        |        |        |       |        |       ||    -   |   0,4  |   0,3  |    -   |   0,3  |   -   |   0,3  |    -  ||    -   |   9    |   1,4  |    -   |   1,3  |   -   |   2    |    -  |-----------------------------------------------------------------------      (*) Примечание ИЦ "Токтом": Текст соответствует оригиналу.      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 10                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ             КП "Бишкектеплоэнерго" и Кыргызжилкоммунсоюзу         по подготовке отопительных котельных к отопительному             сезону осенне-зимнего периода 2003-2004 года -----------------------------------------------------------------------|  Наименование области/города |  Всего  | В том числе работающих на: ||                              |котельных|----------------------------||                              |         |газе|мазуте,|угле| электро- ||                              |         |    |солярке|    | энергии  ||------------------------------|---------|----|-------|----|----------||               I              |    II   | III|   IV  |  V |    VI    ||------------------------------|---------|----|-------|----|----------||г.Бишкек                      |    57   | 24 |    3  | 21 |     9    ||Таласская                     |     7   |  - |    1  |  5 |     1    ||Чуйская                       |    41   | 12 |   11  | 18 |     -    ||Джалал-Абадская               |    43   | 17 |    3  | 17 |     6    ||Нарынская                     |    25   |  - |    -  | 13 |    12    ||Иссык-Кульская                |    45   |  - |    3  | 20 |    22    ||Баткенская                    |     1   |  - |    -  |  - |     1    ||Ошская                        |     9   |  - |    -  |  9 |     -    ||г.Ош                          |    45   |  3 |    7  |  8 |    27    ||Всего по республике:          |   273   | 56 |   28  |111 |    78    |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 11                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ                   Министерству внешней торговли и промышленности          Кыргызской Республики, ГП "Комур", АО "Кыргызгаз",           АО "Кыргызнефтегаз", ОАО "Электрические станции"              по поставке угля, природного газа и мазута             на тепловые электростанции ОАО "Электрические                станции" для подготовки к отопительному                         сезону 2003/2004 года                             (уголь, мазут - тыс. тонн, газ - млн.куб.м)-----------------------------------------------------------------------|              |Остаток|Необходимо|            График поставки|              |  на 1 |поставить |------------------------------------|              |апреля | в 2-4 кв.|               2003 год|              | 2003  |2003 года |------------------------------------|              | года  | и в 1 кв.|апрель| май |  июнь |II кв.|  июль ||              |       |2004 года |      |     |       |      |       ||--------------|-------|----------|------|-----|-------|------|-------||      1       |   2   |     3    |   4  |  5  |   6   |   7  |   8   ||--------------|-------|----------|------|-----|-------|------|-------||ОАО           |       |          |      |     |       |      |       ||"Электрические|       |          |      |     |       |      |       ||станции"      |       |          |      |     |       |      |       ||Уголь, всего  | 130,3 |   750    | 60   | 82  |  84   | 226  |  90,5 ||в т.ч.        |       |          |      |     |       |      |       ||импортный     | 125,8 |   500    | 50   | 65  |  65   | 180  |  65   ||кыргызский    |   4,5 |   250    |      |     |       |      |       ||              |       |          |      |     |       |      |       ||              |       |          |      |     |       |      |       ||в том числе   |       |          |      |     |       |      |       ||Кара-Кечинский|   -   |   200    | 10   | 20  |  20   |  50  |  20   ||              |       |          |      |     |       |      |       ||              |       |          |      |     |       |      |       ||Таш-Кумырский |   -   |    35    |   -  |  2  |   4   |   6  |   4   ||              |       |          |      |     |       |      |       ||              |       |          |      |     |       |      |       ||Кызыл-Кийский |   -   |    15    |   -  |  -  |   -   |   -  |   1,5 ||              |       |          |      |     |       |      |       ||              |       |          |      |     |       |      |       ||Мазут, всего  |   6,1 |    40    |  1,5 | 3,5 |   5   |  10  |   5   ||в том числе   |       |          |      |     |       |      |       ||импортный     |   -   |    20    |   -  | 2   |   3   |   5  |   3   ||кыргызский    |   -   |    20    |  1,* | 1,5 |   2   |   5  |   2   ||              |       |          |      |     |       |      |       ||              |       |          |      |     |       |      |       ||Газ           |   -   |   500    | 30   |20   |  20   |  70  |  30   ||ТЭЦ г.Бишкек  |       |          |      |     |       |      |       ||Уголь, всего  | 130,3 |   750    | 60   |82   |  84   | 226  |  90,5 ||в том числе   |       |          |      |     |       |      |       ||импортный     | 125,8 |   500    | 50   |65   |  65   | 180  |  65   ||кыргызский    |   4,5 |   250    |      |     |       |      |       ||              |       |          |      |     |       |      |       ||              |       |          |      |     |       |      |       ||в том числе   |       |          |      |     |       |      |       ||Кара-Кечинский|   -   |   200    | 10   |15   |  15   |  40  |  20   ||              |       |          |      |     |       |      |       ||              |       |          |      |     |       |      |       ||Таш-Кумырский |   -   |    35    |   -  | 2   |   4   |   6  |   4   ||              |       |          |      |     |       |      |       ||              |       |          |      |     |       |      |       ||Кызыл-Кийский |   -   |    15    |   -  |  -  |   -   |   -  |   1,5 ||              |       |          |      |     |       |      |       ||              |       |          |      |     |       |      |       ||Мазут         |   6,1 |    20    |   -  | 2   |   3   |   5  |   2   ||импортный     |       |          |      |     |       |      |       ||Газ           |   -   |   480    | 30   |20   |  20   |  70  |  30   ||ТЭЦ г.Ош      |       |          |      |     |       |      |       ||Мазут         |   -   |    20    |  1,5 | 1,5 |   2   |   5  |   2   ||кыргызский    |       |          |      |     |       |      |       ||              |       |          |      |     |       |      |       ||Газ           |   -   |    20    |   -  |  -  |   -   |   -  |   -   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              |Ответ- |--------------------------------------------------------------|ствен- |                                        |        2004 год     |ные    |----------------------------------------|---------------------|       ||август|сен- |III| ок- |ноябрь| де- |IV |ян- |февраль|март| I |       ||      |тябрь|кв.|тябрь|      |кабрь|кв.|варь|       |    |кв.|       ||------|-----|---|-----|------|-----|---|----|-------|----|---|-------||   9  |  10 | 11|  12 |  13  |  14 | 15| 16 |   17  | 18 | 19|   20  ||------|-----|---|-----|------|-----|---|----|-------|----|---|-------||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |       ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |       ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |       || 90,5 | 91  |272| 61  | 55   |  54 |170|27,6|  28,6 |25,8| 82|       ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |       || 65   | 65  |195| 35  | 30   |  30 | 95|10  |  10   |10  | 30|ЭС     ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |ГП "Ко-||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |мур",  ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |МВТП   ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |       || 20   | 20  | 60| 18  | 18   |  17 | 53|12  |  11   |14  | 37|ГП "Ко-||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |мур",  ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |МВТП   ||  4   |  4  | 12|  4  |  4   |   4 | 12| 2  |   3   | -  |  5|ГП "Ко-||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |мур",  ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |МВТП   ||  1,5 |  2  |  5|  4  |  3   |   3 | 10| -  |   -   | -  | - |ГП "Ко-||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |мур",  ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |МВТП   ||  4,5 |  5,5| 15|  3,5|  3,5 |   3 | 10| 2  |   1,* | 1,5|  5|       ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |       ||  3   |  4  | 10|  2  |  2   |   1 |  5| -  |   -   | -  | - |ЭС     ||  1,5 |  1,5|  5|  1,5|  1,5 |   2 |  5| 2  |   1,* | 1,5|  5|КНФГ,  ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |СП     ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |"КПК"  || 30   | 30  | 90| 42  | 53   |  75 |170|75  |  53   |42  |170|ЭС, КГ ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |       || 90,5 | 91  |272| 61  | 55   |  54 |170|27,6|  28,6 |25,8| 82|       ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |       || 65   | 65  |195| 35  | 30   |  30 | 95|10  |  10   |10  | 30|ЭС     ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |ГП "Ко-||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |мур",  ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |МВТП   ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |       || 20   | 20  | 60| 18  | 18   |  17 | 53|15,6|  15,6 |15,8| 47|ГП "Ко-||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |мур",  ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |МВТП   ||  4   |  4  | 12|  4  |  4   |   4 | 12| 2  |   3   |  - |  5|ГП "Ко-||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |мур",  ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |МВТП   ||  1,5 |  2  |  5|  4  |  3   |   3 | 10|  - |    -  |  - | - |ГП "Ко-||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |мур",  ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |МВТП   ||  3   |  5  | 10|  3  |  2   |   - |  5|  - |    -  |  - | - |ЭС     ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |       || 30   | 30  | 90| 40  | 50   |  70 |160|70  |  50   |40  |160|ЭС, КГ ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |       ||  1,5 |  1,5|  5|  1,5|  1,5 |   2 |  5| 2  |   1,5 | 1,5|  5|КНФГ,  ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |СП     ||      |     |   |     |      |     |   |    |       |    |   |"КПК"  ||   -  |  -  | - |  2  |  3   |   5 | 10| 5  |   3   | 2  | 10|ЭС, КГ |-----------------------------------------------------------------------     Примечание: ЭС - ОАО "Электрические станции", КГ - АО "Кыргызгаз",КНФГ - АО "Кыргызнефтегаз",  СП "КПК" - СП "Кыргыз Петролеум  Компани",МВТП - Минвнешторгпром Кыргызской Республики.      (*) Примечание ИЦ "Токтом": Текст соответствует оригиналу.      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 12                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ                акционерному обществу "Кыргызнефтегаз"                 по поставке природного газа и мазута                 в осенне-зимний период 2003/2004 года                                       (мазут - тыс.т., газ - млн.куб.м)-----------------------------------------------------------------------|                      |  Остаток  |    Необходимо    |График поставки|                      |на 1 апреля|   поставить во   ||                      | 2003 года |  2-4 кв. 2003 г. ||                      |           |  и 1 кв. 2004 г. ||                      |           |------------------|----------------|                      |           |       Всего      |   2003 год|                      |           |                  |----------------|                      |           |                  |   1.07.03 г.  ||----------------------|-----------|------------------|---------------||          1           |     2     |         3        |        4      ||----------------------|-----------|------------------|---------------||Поставка топливных    |           |                  |               ||ресурсов              |           |                  |               ||Природного газа       |           |        21        |        5      ||В том числе:          |           |                  |               ||для населения         |           |         7,5      |        2      ||Мазут:                |           |                  |               ||"КЭС", ТЭЦ г.Ош       |           |        20        |        5      ||Кыргызжилкоммунсоюз   |           |        12        |        3      |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |----------------------------------------------------------------------|                                              |        2004 год       |----------------------------------------------|-----------------------||1.09.03 г. |1.10.03 г.|октябрь|ноябрь|декабрь|январь |февраль|  март ||-----------|----------|-------|------|-------|-------|-------|-------||     5     |     6    |   7   |   8  |    9  |   10  |   11  |  12   ||-----------|----------|-------|------|-------|-------|-------|-------||           |          |       |      |       |       |       |       ||           |          |       |      |       |       |       |       ||     3     |    1,8   |  1,8  |  2   |  2    |  1,8  |  1,8  |  1,8  ||           |          |       |      |       |       |       |       ||     1     |    0,5   |  0,6  |  0,7 |  0,7  |  0,7  |  0,7  |  0,6  ||           |          |       |      |       |       |       |       ||     3,5   |    1,5   |  1,5  |  1,5 |  2    |  2    |  1,5  |  1,5  ||     2     |    1     |  1    |  1   |  1    |  1    |  1    |  1    |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 13                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ГРАФИК               выработки электроэнергии электростанциями         ОАО "Электрические станции", передачи электроэнергии         по электрическим сетям АО "НЭС Кыргызстана" и отпуска       электроэнергии распредэнергокомпаниям АО "Северэлектро",      АО "Востокэлектро", АО "Джалал-Абадэлектро", АО "Ошэлектро"                                                              (млн.кВтч)-----------------------------------------------------------------------|           |                       2003 г.                   |2004 г.||           |-------------------------------------------------|-------||           |I кв. |II кв.|6 мес.|  III |9 мес.|IV кв.|2003 г.| I кв. ||           |      |      |      |  кв. |      |      |       |       ||-----------|------|------|------|------|------|------|-------|-------||Выработка  |4229,5|2403,1|6632,6|3004,7|9637,3|3546,7|13184,0| 4288,5||эл. эн.,   |      |      |      |      |      |      |       |       ||всего:     |      |      |      |      |      |      |       |       ||ГЭС        |3703,5|2278,1|5981,6|2859,7|8841,3|3087,7|11929,0| 3703,5||ТЭЦ, в     | 526,0| 125,0| 651,0| 145,0| 796,0| 459,0| 1255,0|  585,0||т.ч.:      |      |      |      |      |      |      |       |       ||ТЭЦ        | 492,0| 125,0| 617,0| 145,0| 762,0| 446,0| 1208,0|  557,0||г.Бишкек   |      |      |      |      |      |      |       |       ||ТЭЦ г.Ош   |  34,0|   0,0|  34,0|   0,0|  34,0|  13,0|   47,0|   28,0||Поступление|4024,8|2364,2|6389,0|2989,6|9378,7|3370,6|12749,3| 4024,8||электро-   |      |      |      |      |      |      |       |       ||энергии в  |      |      |      |      |      |      |       |       ||сети "НЭСК"|      |      |      |      |      |      |       |       ||Поступление|3486,2|1656,3|5142,5|1336,5|6479,0|2944,3| 9423,3| 3486,2||электро-   |      |      |      |      |      |      |       |       ||энергии в  |      |      |      |      |      |      |       |       ||сети РЭК,  |      |      |      |      |      |      |       |       ||всего:     |      |      |      |      |      |      |       |       ||в т.ч.     |      |      |      |      |      |      |       |       ||АО "Север- |1762,1| 883,3|2645,4| 599,9|3245,3|1480,5| 4725,8| 1762,1||электро"   |      |      |      |      |      |      |       |       ||АО "Восток-| 522,4| 252,0| 774,4| 210,0| 984,4| 454,6| 1439,0|  522,4||электро"   |      |      |      |      |      |      |       |       ||АО         | 770,2| 357,6|1127,8| 349,7|1477,5| 677,0| 2154,5|  770,2||"Ошэлектро"|      |      |      |      |      |      |       |       ||АО "Джа-   | 431,5| 163,4| 594,9| 176,9| 771,8| 332,2| 1104,0|  431,5||лал-Абад-  |      |      |      |      |      |      |       |       ||электро"   |      |      |      |      |      |      |       |       ||Отпуск эл. |2535,9|1433,6|3975,5|1180,0|5149,5|2200,6| 7349,8| 2535,9||энергии    |      |      |      |      |      |      |       |       ||потребите- |      |      |      |      |      |      |       |       ||лям, всего:|      |      |      |      |      |      |       |       ||в т.ч.     |      |      |      |      |      |      |       |       ||АО "Север- |1275,8| 759,6|2035,4| 534,7|2570,1|1116,0| 3686,1| 1275,8||электро"   |      |      |      |      |      |      |       |       ||АО "Восток-| 372,6| 228,0| 606,6| 192,0| 792,6| 329,7| 1122,0|  372,6||электро"   |      |      |      |      |      |      |       |       ||АО         | 573,4| 302,2| 875,6| 297,2|1172,8| 507,8| 1680,6|  573,4||"Ошэлектро"|      |      |      |      |      |      |       |       ||АО "Джа-   | 314,1| 143,8| 457,9| 156,1| 614,0| 247,1|  861,1|  314,1||лал-Абад-  |      |      |      |      |      |      |       |       ||электро"   |      |      |      |      |      |      |       |       |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 14                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ             по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ             гор. Бишкек на 2003 год и I квартал 2004 года -----------------------------------------------------------------------|Показатели|Ед. изм.|                         2003 год|          |        |--------------------------------------------------|          |        |  I  |апрель|май |июнь| II  |июль|август|сентябрь||          |        |квар-|      |    |    |квар-|    |      |        ||          |        | тал |      |    |    | тал |    |      |        ||----------|--------|-----|------|----|----|-----|----|------|--------||     1    |    2   |  3  |   4  |  5 |  6 |  7  |  8 |   9  |   10   ||----------|--------|-----|------|----|----|-----|----|------|--------||Выработка |Млн.кВтч|492  | 55   |37  |33  |125  |40  | 40   |   65   ||электро-  |        |     |      |    |    |     |    |      |        ||энергии   |        |     |      |    |    |     |    |      |        ||Среднесу- |МВт     |227,8| 76,4 |49,7|45,8| 57,2|53,8| 53,8 |   90,3 ||точная    |        |     |      |    |    |     |    |      |        ||мощность  |        |     |      |    |    |     |    |      |        ||Максималь-|МВт     |  250|   90 |60  |50  | 90  |55  | 55   |   95   ||ная       |        |     |      |    |    |     |    |      |        ||мощность  |        |     |      |    |    |     |    |      |        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          |           2004 год        |------------------------------------------|---------------------------|| III |октябрь|ноябрь|декабрь| IV  | год  |январь|февраль| март |  I  ||квар-|       |      |       |квар-|      |      |       |      |квар-|| тал |       |      |       | тал |      |      |       |      | тал ||-----|-------|------|-------|-----|------|------|-------|------|-----||  11 |   12  |  13  |   14  |  15 |  16  |  17  |   18  |  19  |  20 ||-----|-------|------|-------|-----|------|------|-------|------|-----||145  |  60   | 150  |  236  | 446 |1208  | 226  | 211   | 120  |557  ||     |       |      |       |     |      |      |       |      |     ||     |       |      |       |     |      |      |       |      |     || 65,7| 107,5 | 194,4|  303,8| 202 | 135,2| 303,8| 303,8 | 161,3|256,3||     |       |      |       |     |      |      |       |      |     ||     |       |      |       |     |      |      |       |      |     || 95  | 110   | 208  |  356  | 356 | 356  | 356  | 356   | 180  |356  ||     |       |      |       |     |      |      |       |      |     ||     |       |      |       |     |      |      |       |      |     |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 15                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ            акционерным обществам "ЭС", "НЭС Кыргызстана",         распределительным электрическим и тепловым компаниям             по подготовке тепловых и гидроэлектростанций,             электрических и тепловых сетей к эксплуатации                 в осенне-зимний период 2003/2004 года -----------------------------------------------------------------------| N |     Наименование оборудования     | Ед. изм.|      2003 год|   |                                   |         |--------------------|   |                                   |         |       всего       ||---|-----------------------------------|---------|-------------------|| 1 |                 2                 |    3    |          4        ||---|-----------------------------------|---------|-------------------||1  |ОАО "ЭС"                           |         |                   ||   |Ремонт:                            |         |                   ||1.1|Энергетические котлы               |шт./т    |3/560              ||   |                                   |пара/ч   |                   ||1.2|Турбоагрегаты                      |шт./МВт  |3/146              ||1.3|Гидроагрегаты                      |шт./МВт  |6/785              ||1.4|Трансформаторы                     |шт./МВА  |3/725              ||1.5|Турбогенераторы                    |шт./МВт  |4/310              ||---|-----------------------------------|---------|-------------------||2  |ОАО "НЭСК"                         |         |                   ||   |Ремонт:                            |         |                   ||2.1|ЛЭП 110 кВ и выше                  |км       |         916,5     ||2.2|Трансформаторы 110 кВ и выше       |шт./МВА  |12/282,6           ||---|-----------------------------------|---------|-------------------||3  |АО "Северэлектро"                  |         |                   ||3.1|Ремонт:                            |         |                   ||   |Трансформаторы 35 кВ               |шт./МВА  |2/12,6             ||   |Трансформаторы 10/6/0,4 кВ         |шт./МВА  |404/80,52          ||   |ЛЭП-6-10-0,4 кВ                    |км       |        2840,85    ||---|-----------------------------------|---------|-------------------||4  |АО "Востокэлектро"                 |         |                   ||4.1|Ремонт:                            |         |                   ||   |Трансформаторы 35 кВ               |шт./МВА  |85/287,3           ||   |КТП 6-10-0,4кВ                     |шт./МВА  |         800       ||   |ЛЭП-6-10-0,4 кВ                    |км       |        1710       ||---|-----------------------------------|---------|-------------------||5  |АО "Ошэлектро"                     |         |                   ||5.1|Ремонт:                            |         |                   ||   |ПС-35 кВ                           |шт./МВА  |          18       ||   |Трансформаторы 35/кВ               |шт./МВА  |           3       ||   |Трансформаторы 10/6/0,4 кВ         |шт./МВА  |550\80             ||   |ВЛ-6-10-0,4 кВ                     |км       |        1900       ||---|-----------------------------------|---------|-------------------||6  |АО "Джалал-Абадэлектро"            |         |                   ||6.1|Ремонт:                            |         |                   ||   |Трансформаторы 35 кВ               |шт./МВА  |62/309             ||   |Трансформаторы 10/6/0,4 кВ         |шт./МВА  |200/32             ||   |ЛЭП-6-10-0,4 кВ                    |км       |        1120       ||---|-----------------------------------|---------|-------------------||7  |АО "Бишкектеплосеть"               |         |                   ||7.1|Ремонт тепловых сетей в т.ч.:      |м        |        4000       ||   |- магистральных                    |м        |          60       ||   |- распределительных                |м        |        3940       |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                   |   Ответственные  |---------------------------------------------------|                  ||    I    |     II     |     III     |      IV     |                  ||---------|------------|-------------|-------------|------------------||    5    |      6     |       7     |       8     |         9        ||---------|------------|-------------|-------------|------------------||         |            |             |             |ОАО "Электрические||         |            |             |             |станции"          ||    -    |      -     |1/120        |2/240        |                  ||         |            |             |             |                  ||    -    |2/121       |1/25         |       -     |                  ||    -    |4/475       |1/10         |1/300        |                  ||    -    |1/125       |1/200        |1/400        |                  ||    -    |2/220       |2/90         |       -     |                  ||---------|------------|-------------|-------------|------------------||         |            |             |             |ОАО "НЭСК"        ||         |            |             |             |                  ||   56,0  |     296,5  |      543,0  |     21,0    |                  ||    -    |5/99        |7/183,6      |       -     |                  ||---------|------------|-------------|-------------|------------------||         |            |             |             |АО "Северэлектро" ||         |            |             |             |                  ||   0     |1/6,3       |1/6,3        |      0      |                  ||74/14,88 |127/24,81   |127/24,81    |76/16,02     |                  ||  643,19 |     766,09 |      785,72 |    645,85   |                  ||---------|------------|-------------|-------------|------------------||         |            |             |             |АО "Востокэлектро"||         |            |             |             |                  ||8/26,7   |36/116,9    |29/87,3      |12/56,4      |                  ||  170    |     225    |      245    |    160      |                  ||  270    |     515    |      550    |    375      |                  ||---------|------------|-------------|-------------|------------------||         |            |             |             |АО "Ошэлектро"    ||         |            |             |             |                  ||    4    |       7    |        6    |      1      |                  ||         |       1    |        2    |             |                  ||   50    |     220    |      200    |     80      |                  ||  140    |     820    |      750    |    190      |                  ||---------|------------|-------------|-------------|------------------||         |            |             |             |АО "Джалал-Абад-  ||         |            |             |             |электро"          ||12/65    |20/100      |20/100       |10/44        |                  ||47/7,5   |55/8,8      |55/8,8       |43/6,9       |                  ||  149,4  |     339,8  |      414,7  |    216,1    |                  ||---------|------------|-------------|-------------|------------------||         |            |             |             |АО                || 1000    |    1230    |     1230    |    540      |"Бишкектеплосеть" ||         |      30    |       30    |             |                  || 1000    |    1200    |     1200    |    540      |                  |-----------------------------------------------------------------------             Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 16                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ                АО "Северэлектро", АО "Востокэлектро",                АО "Джалал-Абадэлектро", АО "Ошэлектро"                   по строительству и реконструкции                ВЛ-0,4/10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2003 году -----------------------------------------------------------------------| N |  Наименование |  Ед.  |             2002 год             |Ответ.||   |     области   |  изм. |----------------------------------|испол-||   |               |       |всего |   I  |  II  | III  |  IV  |нители||---|---------------|-------|------|------|------|------|------|------||1  |г.Бишкек       |       |      |      |      |      |      |АО    ||1.1|ВЛ 10-0,4кВ    |км     | 32,84|  3   |  8,5 |  6   | 15,34|"Се-  ||1.2|КЛ 10-0,4 кВ   |км     |  8   |  1   |  2,5 |  2,5 |  2   |вер-  ||1.3|Установка      |шт.    | 22   |  4   |  7   |  7   |  4   |элект-||   |дополнительных |       |      |      |      |      |      |ро"   ||   |КТП-6-10/0,4 кВ|       |      |      |      |      |      |      ||1.4|Замена         |шт.    | 35   |  0   | 11   | 13   | 11   |      ||   |трансформаторов|       |      |      |      |      |      |      ||   |6-10/0,4 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||1.5|Строительство  |шт./МВА|      |      |      |      |      |      ||   |ПС-35/10 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||1.6|Капвложения    |млн.сом| 43   |  7,8 | 13,1 | 12,4 |  9,7 |      ||2  |Чуйская область|       |      |      |      |      |      |      ||2.1|ВЛ 10-0,4 кВ   |км     |163,14|  0   | 15,85| 17,27|130,02|      ||2.2|КЛ 10-0,4 кВ   |км     |      |      |      |      |      |      ||2.3|Установка      |шт.    | 50   | 10   | 15   | 15   | 10   |      ||   |дополнительных |       |      |      |      |      |      |      ||   |КТП-6-10/0,4 кВ|       |      |      |      |      |      |      ||2.4|Замена         |шт.    | 80   | 20   | 20   | 20   | 20   |      ||   |трансформаторов|       |      |      |      |      |      |      ||   |6-10/0,4 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||2.5|Строительство  |шт./МВА|2/10,3|  0   |  0   |1/4   |1/6,3 |      ||   |ПС-35/10 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||2.6|Капвложения    |млн.сом|106,4 |  7,8 | 29,8 | 20,3 | 48,5 |      ||3  |Таласская      |       |      |      |      |      |      |      ||   |область        |       |      |      |      |      |      |      ||3.1|ВЛ 10-0,4 кВ   |км     |  4   |  0   |  1   |  2   |  1   |      ||3.2|КЛ 10-0,4 кВ   |км     |      |      |      |      |      |      ||3.3|Установка      |шт.    | 20   |  4   |  6   |  6   |  4   |      ||   |дополнительных |       |      |      |      |      |      |      ||   |КТП-6-10/0,4 кВ|       |      |      |      |      |      |      ||3.4|Замена         |шт.    |      |      |      |      |      |      ||   |трансформаторов|       |      |      |      |      |      |      ||   |6-10/0,4 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||3.5|Строительство  |шт./МВА|      |      |      |      |      |      ||   |ПС-35/10 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||3.6|Капвложения    |млн.сом|  5   |  0,6 |  1,4 |  1,9 |  1,1 |      ||---|---------------|-------|------|------|------|------|------|------||4  |Иссык-Кульская |       |      |      |      |      |      |АО    ||   |область        |       |      |      |      |      |      |"Вос- ||4.1|ВЛ 10-0,4 кВ   |км     | 61   |  3   | 18,3 | 18,6 | 21,1 |ток-  ||4.2|КЛ 10-0,4 кВ   |км     |      |      |      |      |      |элект-||4.3|Установка      |шт.    | 23   |  3   |  6   | 10   |  4   |ро"   ||   |дополнительных |       |      |      |      |      |      |      ||   |КТП-6-10/0,4 кВ|       |      |      |      |      |      |      ||4.4|Замена         |шт.    |      |      |      |      |      |      ||   |трансформаторов|       |      |      |      |      |      |      ||   |6-10/0,4 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||4.5|Строительство  |шт./МВА|      |      |      |      |      |      ||   |ПС-35/10 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||4.6|Капвложения    |млн.сом| 43   |  2,95| 13,3 | 13,25| 13,5 |      ||5  |Нарынская      |       |      |      |      |      |      |      ||   |область        |       |      |      |      |      |      |      ||5.1|ВЛ 10-0,4 кВ   |км     | 35   |  3   | 12   | 12,5 |  7,5 |      ||5.2|КЛ 10-0,4 кВ   |км     |      |      |      |      |      |      ||5.3|Установка      |шт.    | 14   |  3   |  4   |  4   |  3   |      ||   |дополнительных |       |      |      |      |      |      |      ||   |КТП-6-10/0,4 кВ|       |      |      |      |      |      |      ||5.4|Замена         |шт.    |      |      |      |      |      |      ||   |трансформаторов|       |      |      |      |      |      |      ||   |6-10/0,4 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||5.5|Строительство  |шт./МВА|      |      |      |      |      |      ||   |ПС-35/10 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||5.6|Капвложения    |млн.сом| 32   |  2,1 |  9   | 10   | 10,9 |      ||---|---------------|-------|------|------|------|------|------|------||6  |Ошская область |       |      |      |      |      |      |АО    ||6.1|ВЛ 10-0,4 кВ   |км     |160,9 | 20   | 30   | 40   | 70,9 |"Ош-  ||6.2|КЛ 10-0,4 кВ   |км     |      |      |      |      |      |элект-||6.3|Установка      |шт.    | 20   |  5   |  5   |  5   |  5   |ро"   ||   |дополнительных |       |      |      |      |      |      |      ||   |КТП-6-10/0,4 кВ|       |      |      |      |      |      |      ||6.4|Замена         |шт.    | 26   |  5   | 10   |  5   |  6   |      ||   |трансформаторов|       |      |      |      |      |      |      ||   |6-10/0,4 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||6.5|Строительство  |шт./МВА|      |      |      |      |      |      ||   |ПС-35/10 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||6.6|Капвложения    |млн.сом| 68,6 | 16,4 | 12,7 | 14,8 | 24,7 |      ||7  |Баткенская     |       |      |      |      |      |      |      ||   |область        |       |      |      |      |      |      |      ||7.1|ВЛ 10-0,4 кВ   |км     |107,7 | 20   | 20   | 25   | 42,7 |      ||7.2|КЛ 10-0,4 кВ   |км     |      |      |      |      |      |      ||7.3|Установка      |шт.    |  6   |      |  2   |  2   |  2   |      ||   |дополнительных |       |      |      |      |      |      |      ||   |КТП-6-10/0,4 кВ|       |      |      |      |      |      |      ||7.4|Замена         |шт.    | 10   |      |  5   |  5   |      |      ||   |трансформаторов|       |      |      |      |      |      |      ||   |6-10/0,4 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||7.5|Строительство  |шт./МВА|      |      |      |      |      |      ||   |ПС-35/10 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||7.6|Капвложения    |млн.сом| 37,2 |  6,2 |  7,8 |  9,4 | 13,8 |      ||---|---------------|-------|------|------|------|------|------|------||8  |Жалал-Абадская |       |      |      |      |      |      |АО    ||   |область        |       |      |      |      |      |      |"Джа- ||8.1|ВЛ 10-0,4 кВ   |км     | 35   |  3   | 12   | 12   |  8   |лал-  ||8.2|КЛ 10-0,4 кВ   |км     |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |Абад- ||8.3|Установка      |шт.    | 40   |  6   | 12   | 12   | 10   |элект-||   |дополнительных |       |      |      |      |      |      |ро"   ||   |КТП-6-10/0,4 кВ|       |      |      |      |      |      |      ||8.4|Замена         |шт.    | 70   | 10   | 20   | 20   | 20   |      ||   |трансформаторов|       |      |      |      |      |      |      ||   |6-10/0,4 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||8.5|Строительство  |шт./МВА|   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |      ||   |ПС-35/10 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||8.6|Капвложения    |млн.сом| 24,5 |  1,4 |  8,94| 10,94|  3,22|      ||---|---------------|-------|------|------|------|------|------|------||9  |Всего по       |       |      |      |      |      |      |      ||   |республике     |       |      |      |      |      |      |      ||9.1|ВЛ 10-0,4 кВ   |км     |599,58| 52   |117,65|133,37|296,56|      ||9.2|КЛ 10-0,4 кВ   |км     |  8   |  1   |  2,5 |  2,5 |  2   |      ||9.3|Установка      |шт.    |195   | 35   | 57   | 61   | 42   |      ||   |дополнительных |       |      |      |      |      |      |      ||   |КТП-6-10/0,4 кВ|       |      |      |      |      |      |      ||9.4|Замена         |шт.    |221   | 35   | 66   | 63   | 57   |      ||   |трансформаторов|       |      |      |      |      |      |      ||   |6-10/0,4 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||9.5|Строительство  |шт./МВА|3/14,3|1/4   |   -  |1/4,* |1/6,3 |      ||   |ПС-35/10 кВ    |       |      |      |      |      |      |      ||9.6|Капвложения    |млн.сом|359,7 | 45,25| 96,04| 92,99|125,42|      |-----------------------------------------------------------------------      (*) Примечание ИЦ "Токтом": Текст соответствует оригиналу.      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 17                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ             акционерному обществу "Кыргызгаз" по поставке                природного и сжиженного газа населению                 в осенне-зимний период 2003/2004 года -----------------------------------------------------------------------|                     |Необходимо поставить|      График поставки|                     |во II-IV кв. 2003 г.|(природн. газ - млн.куб.м,|                     |   и I кв. 2004 г.  |   сжиженный газ - тонн)|                     |--------------------|---------------------------|                     |       всего        |II квартал|  III квартал  ||                     |                    |          |               ||                     |                    |          |               ||---------------------|--------------------|----------|---------------||          1          |          2         |     3    |        4      ||---------------------|--------------------|----------|---------------||Природный газ, всего:|        725,0       |   181,25 |      181,25   ||в том числе:         |                    |          |               ||- Север              |        670,0       |   167,5  |      167,5    ||- Юг                 |         55,0       |    13,75 |       13,75   ||В том числе для      |        111,0       |    23,0  |       13,0    ||населения, всего:    |                    |          |               ||в том числе:         |                    |          |               ||- Север              |         91,4       |    17,0  |       10,0    ||- Юг                 |         19,6       |     6,0  |        3,0    ||Сжиженный газ, всего:|       3105         |   940    |      841      ||в том числе:         |                    |          |               ||- Север              |       2905         |   880    |      787      ||- Юг                 |        200         |    60    |       54      |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      |                                                                      |                                                                      |----------------------------------------------------------------------||в том числе|           IV квартал        |    I квартал 2004 года    ||  сентябрь |-----------------------------|---------------------------||           | октябрь | ноябрь |  декабрь | январь | февраль |  март  ||-----------|---------|--------|----------|--------|---------|--------||     5     |    6    |    7   |     8    |    9   |    10   |   11   ||-----------|---------|--------|----------|--------|---------|--------||   59,05   |   61,1  |  59,05 |    61,1  |  62,43 |   56,39 |  62,43 ||           |         |        |          |        |         |        ||   55,05   |   56,8  |  55,03 |    55,67 |  57,68 |   52,1  |  57,72 ||    4,0    |    4,3  |   4,02 |     5,43 |   4,75 |    4,29 |   4,71 ||    5,0    |    6,0  |  10,0  |    16,0  |  16,0  |   15,0  |  12,0  ||           |         |        |          |        |         |        ||           |         |        |          |        |         |        ||    3,8    |    4,5  |   8,2  |    14,0  |  14,0  |   13,2  |  10,5  ||    1,2    |    1,5  |   1,8  |     2,0  |   2,0  |    1,8  |   1,5  ||  251      |  262    | 232    |   202    | 158    |  256    | 214    ||           |         |        |          |        |         |        ||  235      |  246    | 217    |   189    | 147    |  239    | 200    ||   16      |   16    |  15    |    13    |  11    |   17    |  14    |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 18                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ          АО "Кыргызгаз" по замене малонадежных газопроводов           и предельно изношенного оборудования на 2003 год -----------------------------------------------------------------------|N|      Наименование области       |  Ед.  |    План на 2003 год     || |                                 |  изм. |-------------------------|| |                                 |       | всего |I| II | III | IV ||-|---------------------------------|-------|-------|-|----|-----|----|| |Магистральные газопроводы        |       |       | |    |     |    ||1|Замена газопровода-отвода        |п.м.   |  1500 | | 800|  700|    || |Фергана-Кадамжай                 |       |       | |    |     |    ||2|Переход МГ через реку Безымянная |п.м.   |   390 | |  - |  390|    || |и ремонт опор                    |       |       | |    |     |    ||3|Замена труб МГ на перевале       |п.м.   |   200 | |    |     | 200|| |Турпак-Бел                       |       |       | |    |     |    ||4|Переход МГ через р.Эфиронос      |п.м.   |   110 | |  55|   55|  - ||5|Переход МГ через р.Кара-Балта    |п.м.   |    70 | |  39|   31|    ||6|Переход через р.Сокулук          |п.м.   |    40 | |    |     |  40||7|Переход через р.Ак-Суу           |п.м.   |    85 | |    |     |  85||8|Капвложения                      |тыс.сом|  5879 | |2599| 2662| 618|| |По Бишкекскому УГХ               |       |       | |    |     |    ||1|Замена газопровода 3 м.р.        |п.м.   |  4054 | |2250| 1804|  - ||2|Замена газопровода 8 м.р.        |п.м.   |  4791 | |1597| 1597|1597||3|Капвложения                      |тыс.сом|  4903 | |2034| 1836|1033|| |По Жалал-Абадскому УГХ           |       |       | |    |     |    ||1|Ул.Лечебная                      |п.м.   |   372 | | 125|  247|  - ||2|Ул.Некрасова                     |п.м.   |   904 | | 240|  300| 364||3|Ул.Садовая                       |п.м.   |   356 | | 119|  119| 118||4|Ремонт ЛЭП и ТП                  |км     |     2 | |  - |    2|  - ||5|Капвложения                      |тыс.сом|  1648 | | 473|  708| 467|| |По Ошскому УГХ                   |       |       | |    |     |    ||1|Ул. Курманжан Датка              |п.м.   |  1060 | | 353|  353| 354||2|Капвложения                      |тыс.сом|  1200 | | 400|  400| 400|| |По Баткенскому УГХ               |       |       | |    |     |    ||1|Газопровод от АГРС Кадамжай до   |п.м.   |   100 | |  - |   54|  46|| |ПЗРГ                             |       |       | |    |     |    ||2|Реконструкция АГРС пос. Айдаркен |шт.    |     1 | |  - |    1|  - ||3|Перемонтаж газопровода           |п.м.   |    10 | |  10|   - |  - || |Фергана-Кадамжай (уч. Уч-Коргон) |       |       | |    |     |    ||4|Капвложения                      |тыс.сом|   305 | |  20|  150| 135|| |По Чуйскому УГХ                  |       |       | |    |     |    ||1|г.Кант, военный городок          |п.м.   |  1000 | | 560|  440|  - ||2|Подготовка, ремонт и окраска     |п.м.   |   500 | |  - |  500|  - || |газопроводов                     |       |       | |    |     |    ||3|Капвложения                      |тыс.сом|   525 | | 250|  275|  - || |Южное УМГ                        |       |       | |    |     |    ||1|Ремонт АГРС Кызыл-Кия, Ош,       |шт.    |     5 | |   2|    2|   1|| |Коминтерн, Орозбекова с заменой  |       |       | |    |     |    || |запорно-регулирующей арматуры и  |       |       | |    |     |    || |демонтаж ГРС г.Ош                |       |       | |    |     |    ||2|Ремонт изоляционного цеха        |шт.    |     1 | |    |    1|    ||3|Электрохимзащита                 |тыс.сом|   700 | | 230|  230| 240||4|Капвложения                      |тыс.сом|  1630 | | 430|  695| 505|| |Северное УМГ                     |       |       | |    |     |    ||1|Ремонт ГРС-1 г.Бишкек,           |шт.    |     5 | |   2|    2|   1|| |Кара-Балта, Сокулук, Ленинское,  |       |       | |    |     |    || |Кант, Токмок, с заменой          |       |       | |    |     |    || |запорно-регулирующей арматуры    |       |       | |    |     |    ||2|Ремонт ЛЭП и ТП                  |км     |     3 | |   1|    1|   1||3|Электрохимзащита                 |тыс.сом|  1300 | | 440|  430| 430||4|Капвложения                      |тыс.сом|  3450 | |1240| 1230| 980|| |Всего по республике              |       |       | |    |     |    ||1|Замена газопровода               |п.м.   | 15042 | |6148| 6090|2804||2|Кап. вложения                    |тыс.сом| 19540 | |7446| 7956|4138|-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 19                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                            от 13 мая 2003 года N 280                                 ЗАДАНИЕ            по заготовке топлива на отопительных котельных          КП "Бишкектеплокоммунэнерго" и Кыргызжилкоммунсоюза                к осенне-зимнему периоду 2003/2004 года -----------------------------------------------------------------------| N |    Наименование регионов    |          Уголь (тыс. тонн)|   |                             |------------------------------------|   |                             |   всего   | 01.09.03  | 01.10.03  ||---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|| 1 |               2             |     3     |     4     |      5    ||---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------||I  |По котельным КП              |     9,6   |     3     |     2,4   ||   |"Бишкектеплокоммунэнерго",   |           |           |           ||   |всего:                       |           |           |           ||   |Местный бюджет               |     6,7   |     2     |     1,4   ||   |Республиканский бюджет       |     2,9   |     1     |     1     ||II |По котельным                 |   134,4   |    42,7   |    40,7   ||   |Кыргызжилкоммунсоюза, всего: |           |           |           ||   |Централизовано               |   100,8   |    31,4   |    30,5   ||   |Из бюджета области           |    33,3   |    11,3   |    10,2   ||1.1|Ошская область всего:        |     3,0   |     2,4   |     0,6   ||   |Централизовано               |     2,0   |     1,5   |     0,5   ||   |Из бюджета области           |     1,0   |     0,9   |     0,1   ||1.2|г.Ош, всего:                 |     4,0   |     2,0   |     2,0   ||   |Централизовано               |     2,0   |     1,0   |     1,0   ||   |Из бюджета области           |     2,0   |     1,0   |     1,0   ||1.3|Джалал-Абадская область,     |     3,8   |     1,1   |     1,1   ||   |всего:                       |           |           |           ||   |Централизовано               |     3,0   |     0,9   |     0,9   ||   |Из бюджета области           |     0,8   |     0,3   |     0,3   ||1.4|Таласская область, всего:    |     3,0   |     0,9   |     0,9   ||   |Централизовано               |     2,7   |     0,8   |     0,8   ||   |Из бюджета области           |     0,3   |     0,1   |     0,1   ||1.5|Нарынская область, всего:    |    12,0   |     3,6   |     3,6   ||   |Централизовано               |     9,0   |     2,7   |     2,7   ||   |Из бюджета области           |     3,0   |     1,0   |     1,0   ||1.6|Баткенская область, всего:   |      -    |      -    |      -    ||   |Централизовано               |      -    |      -    |      -    ||   |Из бюджета области           |      -    |      -    |      -    ||1.7|Иссык-Кульская область,      |    56,7   |    17,0   |    17,0   ||   |всего:                       |           |           |           ||   |Централизовано               |    42,4   |    12,7   |    12,7   ||   |Из бюджета области           |    14,3   |     4,3   |     4,3   ||1.8|Чуйская область, всего:      |    51,8   |    15,5   |    15,5   ||   |Централизовано               |    39,8   |    11,9   |    11,9   ||   |Из бюджета области           |    12,0   |     3,6   |     3,6   ||   |В т.ч. Кара-Балта ТЭЦ-ПО     |           |           |           ||   |"ЭТВ"                        |           |           |           ||   |Всего:                       |    43,9   |    13,2   |    13,2   ||   |Централизовано               |    35,8   |    10,7   |    10,7   ||   |Из бюджета области           |     3,1   |     2,4   |     2,4   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    |                  Мазут (тыс. тонн)              |--------------------|-------------------------------------------------||01.12.03 |01.02.04 |  всего  |01.09.03 |01.10.03 |01.12.03 |01.02.04 ||---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------||     6   |    7    |    8    |    9    |    10   |    11   |    12   ||---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------||   2,2   |    2    |   1,3   |   0,4   |   0,3   |   0,3   |   0,3   ||         |         |         |         |         |         |         ||         |         |         |         |         |         |         ||   1,3   |    2    |   1,3   |   0,4   |   0,3   |   0,3   |   0,3   ||   0,9   |         |         |         |         |         |         ||  38,1   |   12,9  |  36,0   |  12,8   |  10,2   |  10,0   |   3,0   ||         |         |         |         |         |         |         ||  29,0   |    9,9  |  32,7   |  11,3   |   9,0   |   9,0   |   3,0   ||   9,1   |    3,0  |   3,3   |   1,5   |   1,2   |   1,0   |   0     ||    -    |     -   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    ||    -    |     -   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    ||    -    |     -   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    ||    -    |     -   |   3,0   |   2,9   |   0,1   |    -    |    -    ||    -    |     -   |   2,7   |   2,7   |    -    |    -    |    -    ||    -    |     -   |   0,3   |   0,2   |   0,1   |    -    |    -    ||   1,1   |    0,5  |   8,0   |   2,4   |   2,4   |   2,4   |   0,8   ||         |         |         |         |         |         |         ||   0,9   |    0,3  |   7,2   |   2,2   |   2,2   |   2,2   |   0,6   ||   0,3   |    0,1  |   0,8   |   0,4   |   0,4   |    -    |    -    ||   0,9   |    0,3  |   1,6   |   0,5   |   0,5   |   0,5   |   0,1   ||   0,8   |    0,3  |   1,5   |   0,4   |   0,4   |   0,4   |   0,3   ||   0,1   |     -   |   0,1   |   0,1   |    -    |    -    |    -    ||   3,6   |    1,2  |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    ||   2,7   |    0,9  |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    ||   1,0   |     -   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    ||    -    |     -   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    ||    -    |     -   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    ||    -    |     -   |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    ||  17,0   |    5,7  |   2,5   |   0,8   |   0,8   |   0,8   |   0,1   ||         |         |         |         |         |         |         ||  12,7   |    4,3  |   2,4   |   0,7   |   0,7   |   0,7   |   0,3   ||   4,3   |    1,4  |   0,1   |   0,1   |    -    |    -    |    -    ||  15,5   |    5,3  |  20,9   |   6,3   |   6,3   |   6,3   |   2,0   ||  11,9   |    4,1  |  18,9   |   5,7   |   5,7   |   5,7   |   1,8   ||   3,6   |    1,2  |   2,0   |   0,7   |   0,7   |   0,6   |    -    ||         |         |         |         |         |         |         ||         |         |         |         |         |         |         ||  13,2   |    4,3  |   1,3   |   0,4   |   0,4   |   0,4   |   0,1   ||  10,7   |    3,7  |   1,1   |   0,3   |   0,3   |   0,3   |   0,2   ||   2,4   |    0,9  |   0,2   |   0,1   |   0,1   |    -    |    -    |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков