(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)

г.Бишкек, Дом Правительства

от 6 февраля 2007 года № 37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О мерах по ликвидации последствий землетрясений,

произошедших 26 декабря 2006 года на территории

Нарынской и Иссык-Кульской областей, 8 января 2007 года

на территории Баткенской области, и внесении изменений

в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики

(В редакции постановлений Правительства КР

от 21 февраля 2007 года №63, 20 июня 2007 года №234

, 17 сентября 2007 года № 415,21 апреля 2008 года № 154)

В целях принятия мер по ликвидации последствий землетрясений, про-

изошедших 26 декабря 2006 года на территории Нарынской и Иссык-Кульской

областей, 8 января 2007 года на территории Баткенской области, и оказа-

нию помощи пострадавшему населению от стихийных бедствий  Правительство

Кыргызской Республики постановляет:

1. Государственным администрациям Нарынской, Иссык-Кульской и Бат-

кенской областей:

- совместно с Государственным агентством по архитектуре  и  строи-

тельству  при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством чрез-

вычайных ситуаций Кыргызской Республики в срок до 15 февраля 2007  года

определить количество семей,  объектов общественного назначения и инже-

нерных коммуникаций, пострадавших от землетрясения;

- оказать содействие специалистам,  занятым обследованием, восста-

новлением жилых домов,  объектов общественного  назначения,  инженерной

инфраструктуры;

- в установленном порядке представить  Государственному  агентству

по  архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики

списки пострадавших семей,  в соответствии с пунктом 16 настоящего пос-

тановления;

- определить торговые точки по реализации строительных материалов,

конструкций и изделий;

- организовать комиссионное распределение и использование поступа-

ющей  гуманитарной  помощи,  назначить ответственных должностных лиц за

соблюдением ее целевого использования;

- организовать мероприятия по восстановлению объектов общественно-

го назначения и инженерных коммуникаций,  отнесенных к  I-III  степеням

разрушений.

2. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики:

- осуществлять координацию мероприятий, проводимых в целях восста-

новления  жизнедеятельности  пострадавшего  населения,  индивидуального

жилья, объектов общественного назначения, инженерной инфраструктуры;

- выделить материальные средства,  обеспечить доставку и  передать

для восстановления объектов общественного назначения:

государственной администрации Кочкорского района Нарынской  облас-

ти:

цемента - 9 тонн,  шифера - 2500 листов,  стекла - 893 кв.м, ДВП -

3383 кв.м, палаток - 10 комплектов, краски - 94 кг;

государственной администрации Баткенской области:

шифера - 420 листов, стекла - 1500 кв.м, ДВП - 2000 кв.м, краски -

1000 кг,  печей - 10 ед., дверных блоков - 100 ед., оконных блоков - 14

ед.

3. Министерству финансов Кыргызской Республики:

- предусмотреть Министерству труда и социального развития Кыргызс-

кой Республики необходимые средства для  компенсации стоимости электро-

энергии согласно установленному лимиту по представленным отчетам;

- предусмотреть на 2007 год целевое  финансирование  из  республи-

канского бюджета:

на проектирование и строительство  индивидуального  жилья,  зданий

общественного назначения и инженерной инфраструктуры;

для выдачи единовременной безвозмездной помощи лицам согласно  аб-

зацу пятому пункта 16 настоящего постановления;

для предоставления беспроцентных долгосрочных ипотечных ссуд насе-

лению,  пострадавшему от стихийных бедствий, на строительство фундамен-

тов, каркаса (несущих стен), кровли;

для погашения процентных ставок коммерческих банков, выдавших ипо-

течные кредиты населению, пострадавшему от стихийных бедствий, согласно

спискам местных государственных администраций;

для закупки,  транспортировки и организации торговли  строительных

материалов,  конструкций  и  изделий от поставщиков до места назначения

Государственным предприятием "Кыргызресурсы";

- выделить  Государственному агентству по государственным закупкам

и материальным резервам при Правительстве Кыргызской Республики бюджет-

ные ссуды для закупки строительных материалов;

- по заключению Государственного агентства по архитектуре и строи-

тельству  при  Правительстве  Кыргызской Республики включить в перечень

объектов строящихся за счет средств по статье  "Капитальные  вложения",

на 2007 год проектирование и строительство объектов, пострадавших в ре-

зультате землетрясения, по новой технологии согласно приложению;

- рассмотреть  возможность  пролонгации  до конца 2007 года сроков

возврата ранее выданных кредитов и бюджетных  ссуд,  процентов  к  ним,

списания штрафных санкций населению, пострадавшему в результате землет-

рясения;

- в  установленном  порядке  внести на рассмотрение Жогорку Кенеша

Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики  "О  внесении

дополнений  в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" о поставках с ну-

левой ставкой налога  проектирования  и  строительства  индивидуального

жилья,  объектов  общественного назначения и инженерной инфраструктуры,

пострадавших в результате стихийных бедствий,  произошедших на террито-

рии Кыргызской Республики.

4. Государственному агентству по архитектуре и  строительству  при

Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке:

- обеспечить оперативное обследование жилых домов, зданий и соору-

жений,  объектов  инженерной инфраструктуры,  пострадавших в результате

землетрясения,  и дать соответствующее заключение. Повторное обследова-

ние провести в мае 2007 года;

- разработать проекты жилых домов, возводимых по новой технологии,

и утвердить сметную стоимость;

- обеспечить контроль за качеством возведения зданий, сооружений и

объектов инженерной инфраструктуры.

5. Определить:

- заказчиком  по проектированию и строительству индивидуальных жи-

лищ,  школ,  объектов здравоохранения,  социально-бытового, культурного

назначения и инженерной инфраструктуры за счет средств республиканского

бюджета и органом, ответственным за выдачу и возврат беспроцентных ипо-

течных  ссуд  пострадавшему населению - Управление жилищно-гражданского

строительства Государственного агентства по архитектуре и строительству

при Правительстве Кыргызской Республики;

- генеральным проектировщиком -  Кыргызский  научно-исследователь-

ский и проектный институт сейсмостойкого строительства Государственного

агентства по архитектуре и строительству при  Правительстве  Кыргызской

Республики.

6. Министерствам и административным ведомствам Кыргызской  Респуб-

лики  оказать  содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ

на подведомственных объектах согласно протоколам обследований  Кыргызс-

кого  научно-исследовательского  и  проектного института сейсмостойкого

строительства Государственного агентства по архитектуре и строительству

при Правительстве Кыргызской Республики.

7. Министерству образования и  науки Кыргызской Республики:

- обеспечить бесперебойный учебный процесс;

- организовать работу строительных отрядов из числа студентов выс-

ших,  средних и специальных учебных заведений по восстановлению  объек-

тов,  пострадавших от землетрясения, по заявкам местных государственных

администраций.

8. Министерству  промышленности,  энергетики и  топливных ресурсов

Кыргызской  Республики  совместно  с  открытым  акционерным   обществом

"Кантский  цементно-шиферный комбинат":

- выделить в 2007 году по отпускным ценам 2006 года цемент (12 ты-

сяч  тонн)  и шифер (5 тысяч листов) Государственному предприятию "Кыр-

гызресурсы" для реализации населению,  пострадавшему в результате  зем-

летрясения, и Государственному агентству по архитектуре и строительству

при Правительстве Кыргызской Республики в соответствии с  согласованным

графиком поставки для организации строительных работ на объектах, пост-

радавших в результате землетрясения;

- выделить  цемент и шифер Министерству чрезвычайных ситуаций Кыр-

гызской Республики согласно заключенному договору.

9. Государственному  агентству по государственным закупкам и мате-

риальным резервам при Правительстве Кыргызской Республики по заявке Го-

сударственного  агентства по архитектуре и строительству при Правитель-

стве Кыргызской Республики приобрести за счет бюджетных ссуд строитель-

ные  материалы по отпускным ценам поставщиков и в установленном порядке

передать Государственному агентству по архитектуре и строительству  при

Правительстве Кыргызской Республики.

10. Приобретение строительных материалов,  конструкций и  изделий,

проектирование и строительство индивидуального жилья, зданий и сооруже-

ний осуществлять в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона  Кыргызской

Республики  "О  государственных закупках" методом закупки из одного ис-

точника.

11. Государственному  комитету Кыргызской Республики по миграции и

занятости выделить районным территориальным органам 2  млн.  сомов  для

оплаты труда бригад из числа безработных, осуществляющих ремонтно-восс-

тановительные работы на объектах общественного назначения.

12. Министерству  промышленности,  энергетики и топливных ресурсов

Кыргызской  Республики  совместно  с  открытыми  акционерными общества-

ми  "Востокэлектро" и "Ошэлектро" определить объемы потребляемой элект-

роэнергии для бытовых нужд и отопления в размере 300  квт/ч  на  одного

абонента  с целью компенсации за январь и февраль 2007 года жителям На-

рынской,  Иссык-Кульской и Баткенской областей, пострадавшим от землет-

рясения.

13. Рекомендовать открытому  акционерному  обществу  "Национальная

электрическая  сеть Кыргызстана" в порядке гуманитарной помощи передать

государственной администрации Кочкорского района Нарынской области  4,2

тыс.  литров трансформаторного масла для ремонта трансформаторных подс-

танций в пострадавших от землетрясения населенных пунктах.

14. Государственным предприятиям "Комур" и "Кыргызресурсы" обеспе-

чить поставку угля объектам общественного назначения  и  населению  На-

рынской,  Иссык-Кульской и Баткенской областей согласно плану мероприя-

тий на отопительный сезон 2006-2007 года.

15. Рекомендовать  акционерному  обществу "Айыл Банк" (бывшая Кыр-

гызская сельскохозяйственная финансовая корпорация)  пролонгировать  до

конца  2007  года  сроки возврата ранее выданных кредитов,  процентов к

ним, штрафных санкций населению, пострадавшему в результате землетрясе-

ния.

16. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР

от 21 апреля 2008 года № 154)

17. Установить,  что лицам, получившим очередные транши долгосроч-

ной  льготной ссуды для строительства индивидуального жилья по проекту,

производится выдача последующих траншей ссуды.

18. Признать утратившими силу:

- абзац  первый  пункта  7  постановления Правительства Кыргызской

Республики от 15 мая 2002 года № 303 "О  мерах  ликвидации  последствий

стихийных  бедствий,  вызванных  сходом  оползня 27 апреля 2002 года на

территорию районного центра Гульча Алайского района Ошской области";

- абзац  первый  пункта  5  постановления Правительства Кыргызской

Республики от 13 мая 2003 года № 277 "О  мерах  ликвидации  последствий

стихийных бедствий,  произошедших на территории Кыргызской Республики в

2003 году";

- абзац  первый  пункта  1  постановления Правительства Кыргызской

Республики от 16 июля 2005 года № 298 "Об увеличении размера долгосроч-

ной льготной ссуды жителям Кыргызской Республики,  пострадавшим от сти-

хийных бедствий в период 1994-2002 годов".

19. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на

Первого вице-премьер-министра Кыргызской  Республики Усенова Д.Т.

Премьер-министр

Кыргызской Республики                                 А.Исабеков

Приложение

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 20 июня 2007 года № 234

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов проектирования и строительства в 2007 году

за счет республиканского бюджета, пострадавших

от стихийных бедствий в Нарынской, Баткенской

и Иссык-Кульской областях

(В редакции постановления Правительства КР

от 20 июня 2007 года № 234, 17 сентября 2007 года № 415)

-----------------------------------------------------------------------

| № |Наименова-|Едини-| Мощ-| Сметная |Строительство|Заказчик|Примеча-|

|п/п|    ние   |  ца  |ность|стоимость|   объектов  |        |   ние  |

|   | объекта, | изме-|     |объектов,|-------------|        |        |

|   |   место  | рения|     |   тыс.  |Начало|Завер-|        |        |

|   |расположе-|      |     |  сомов  |      |шение |        |        |

|   |    ния   |      |     |         |      |      |        |        |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

| 1 |     2    |   3  |  4  |    5    |   6  |  7   |    8   |    9   |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|   |Всего по  |      |     |327277,76|      |      |        |        |

|   |республи- |      |     |         |      |      |        |        |

|   |ке, в     |      |     |         |      |      |        |        |

|   |том числе:|      |     |         |      |      |        |        |

|---------------------------------------------------------------------|

|               1. Нарынская область (Кочкорский район)               |

|---------------------------------------------------------------------|

|                         Объекты образования                         |

|---------------------------------------------------------------------|

|1.1|Школа в   |Коли- | 480 | 48546,75|Апрель|До 1  |Управ-  |В т.ч.  |

|   |с.Акжар   |чество|     |         |      |ноября|жилстрой|сметная |

|   |          |уч.   |     |         |      |2007  |Госстроя|стои-   |

|   |          |мест  |     |         |      |года  |КР      |мость   |

|   |          |      |     |         |      |      |        |спортза-|

|   |          |      |     |         |      |      |        |ла -    |

|   |          |      |     |         |      |      |        |5741,89 |

|   |          |      |     |         |      |      |        |тыс.    |

|   |          |      |     |         |      |      |        |сомов   |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|1.2|Школа в   |Коли- | 240 | 30551,73|Март  |До 1  |Управ-  |В т.ч.  |

|   |с.Семизбел|чество|     |         |      |ноября|жилстрой|сметная |

|   |          |уч.   |     |         |      |2007  |Госстроя|стои-   |

|   |          |мест  |     |         |      |года  |КР      |мость   |

|   |          |      |     |         |      |      |        |спортза-|

|   |          |      |     |         |      |      |        |ла -    |

|   |          |      |     |         |      |      |        |5741,89 |

|   |          |      |     |         |      |      |        |тыс.    |

|   |          |      |     |         |      |      |        |сомов   |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|1.3|Школа     |Коли- | 360 | 38279,24|Апрель|До 1  |Управ-  |В т.ч.  |

|   |им.Аблесо-|чество|     |         |      |ноября|жилстрой|сметная |

|   |ва в      |уч.   |     |         |      |2007  |Госстроя|стои-   |

|   |с.Каракун-|мест  |     |         |      |года  |КР      |мость   |

|   |гей       |      |     |         |      |      |        |спортза-|

|   |          |      |     |         |      |      |        |ла -    |

|   |          |      |     |         |      |      |        |5741,89 |

|   |          |      |     |         |      |      |        |тыс.    |

|   |          |      |     |         |      |      |        |сомов   |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|1.4|Школа     |Коли- | 600 | 72867,90|Апрель|До 1  |Управ-  |В т.ч.  |

|   |им.Арабае-|чество|     |         |      |ноября|жилстрой|сметная |

|   |ва в      |уч.   |     |         |      |2007  |Госстроя|стои-   |

|   |с.Кочкор  |мест  |     |         |      |года  |КР      |мость   |

|   |          |      |     |         |      |      |        |спортза-|

|   |          |      |     |         |      |      |        |ла -    |

|   |          |      |     |         |      |      |        |5741,89 |

|   |          |      |     |         |      |      |        |тыс.    |

|   |          |      |     |         |      |      |        |сомов   |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|   |Итого:    |      |     |190245,62|      |      |        |        |

|---------------------------------------------------------------------|

|                       Объекты здравоохранения                       |

|---------------------------------------------------------------------|

|1.5|ФАП в     |Коли- |   4 |  2081,17|Март  |До 1  |Управ-  |        |

|   |с.Исакеева|чество|     |         |      |ноября|жилстрой|        |

|   |          |мед.  |     |         |      |2007  |Госстроя|        |

|   |          |ра-   |     |         |      |года  |КР      |        |

|   |          |ботн. |     |         |      |      |        |        |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|1.6|ФАП в     |Коли- |   4 |  2224,50|Март  |До 1  |Управ-  |        |

|   |с.Каратоо |чество|     |         |      |ноября|жилстрой|        |

|   |          |мед.  |     |         |      |2007  |Госстроя|        |

|   |          |ра-   |     |         |      |года  |КР      |        |

|   |          |ботн. |     |         |      |      |        |        |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|1.7|Кочкорский|Коли- |  32 | 10880,62|Апрель|Ноябрь|Управ-  |        |

|   |районный  |чество|     |         |      |2007  |жилстрой|        |

|   |центр     |мед.  |     |         |      |года  |Госстроя|        |

|   |Госсан-   |ра-   |     |         |      |      |КР      |        |

|   |эпиднад-  |ботн. |     |         |      |      |        |        |

|   |зора      |      |     |         |      |      |        |        |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|   |Итого:    |      |     | 15186,29|      |      |        |        |

|---------------------------------------------------------------------|

|                        2. Баткенская область                        |

|---------------------------------------------------------------------|

|                         Объекты образования                         |

|---------------------------------------------------------------------|

|2.1|Гимназия  |Коли- | 160 | 23115,84|Март  |До 1  |Управ-  |        |

|   |N 5 в     |чество|     |         |      |ноября|жилстрой|        |

|   |с.Катран  |уч.   |     |         |      |2007  |Госстроя|        |

|   |Ляйлякско-|мест  |     |         |      |года  |КР      |        |

|   |го района |      |     |         |      |      |        |        |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|2.2|Школа в   |Коли- | 120 | 21749,30|Май   |До 1  |Управ-  |В т.ч.  |

|   |с.Озгоруш |чество|     |         |      |ноября|жилстрой|сметная |

|   |Ляйлякско-|уч.   |     |         |      |2007  |Госстроя|стои-   |

|   |го района |мест  |     |         |      |года  |КР      |мость   |

|   |          |      |     |         |      |      |        |спортза-|

|   |          |      |     |         |      |      |        |ла -    |

|   |          |      |     |         |      |      |        |5741,89 |

|   |          |      |     |         |      |      |        |тыс.    |

|   |          |      |     |         |      |      |        |сомов   |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|2.3|Школа     |Коли- | 200 | 22000,0 |Июнь  |До 1  |Мин-    |        |

|   |им.Сыдыко-|чество|     |         |      |ноября|образ.  |        |

|   |ва в      |уч.   |     |         |      |2007  |и науки |        |

|   |с.Самат   |мест  |     |         |      |года  |        |        |

|   |Ляйлякско-|      |     |         |      |      |        |        |

|   |го района |      |     |         |      |      |        |        |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|2.4|Школа     |Коли- | 240 | 24000,0 |Июнь  |До 1  |Мин-    |        |

|   |им.Токто- |чество|     |         |      |ноября|образ.  |        |

|   |гула в    |уч.   |     |         |      |2007  |и науки |        |

|   |с.Исфана  |мест  |     |         |      |года  |        |        |

|   |Ляйлякско-|      |     |         |      |      |        |        |

|   |го района |      |     |         |      |      |        |        |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|   |Итого:    |      |     | 90865,14|      |      |        |        |

|---------------------------------------------------------------------|

|                       Объекты здравоохранения                       |

|---------------------------------------------------------------------|

|2.5|ФАП в     |Коли- |   2 |  1939,84|Март  |До 1  |Управ-  |        |

|   |с.Божой   |чество|     |         |      |ноября|жилстрой|        |

|   |Баткенско-|мед.  |     |         |      |2007  |Госстроя|        |

|   |го района |ра-   |     |         |      |года  |КР      |        |

|   |          |ботн. |     |         |      |      |        |        |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|2.6|ФАП в     |Коли- |   2 |  1939,84|Март  |До 1  |Управ-  |        |

|   |с.Рават   |чество|     |         |      |ноября|жилстрой|        |

|   |Баткенско-|мед.  |     |         |      |2007  |Госстроя|        |

|   |го района |ра-   |     |         |      |года  |КР      |        |

|   |          |ботн. |     |         |      |      |        |        |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|2.7|ФАП в     |Коли- |   2 |  1939,84|Март  |До 1  |Управ-  |        |

|   |с.Жаныбак |чество|     |         |      |ноября|жилстрой|        |

|   |Баткенско-|мед.  |     |         |      |2007  |Госстроя|        |

|   |го района |ра-   |     |         |      |года  |КР      |        |

|   |          |ботн. |     |         |      |      |        |        |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|2.8|ФАП в     |Коли- |   2 |  1939,84|Март  |До 1  |Управ-  |        |

|   |с.Аксай   |чество|     |         |      |ноября|жилстрой|        |

|   |Ляйляк-   |мед.  |     |         |      |2007  |Госстроя|        |

|   |ского     |ра-   |     |         |      |года  |КР      |        |

|   |района    |ботн. |     |         |      |      |        |        |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|2.9|ФАП в     |Коли- |   4 |  2224,50|Июнь  |До 1  |Управ-  |        |

|   |с.Аксуу   |чество|     |         |      |ноября|жилстрой|        |

|   |Баткенско-|мед.  |     |         |      |2007  |Госстроя|        |

|   |го района |ра-   |     |         |      |года  |КР      |        |

|   |          |ботн. |     |         |      |      |        |        |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|   |Итого:    |      |     |  9983,86|      |      |        |        |

|---------------------------------------------------------------------|

|                      3. Иссык-Кульская область                      |

|---------------------------------------------------------------------|

|3.1|Школа в   |Коли- | 120 | 20996,85|Май   |До 1  |Управ-  |В т.ч.  |

|   |с.Туурасуу|чество|     |         |      |ноября|жилстрой|сметная |

|   |Тонского  |уч.   |     |         |      |2007  |Госстроя|стои-   |

|   |района    |мест  |     |         |      |года  |КР      |мость   |

|   |          |      |     |         |      |      |        |спортза-|

|   |          |      |     |         |      |      |        |ла -    |

|   |          |      |     |         |      |      |        |5741,89 |

|   |          |      |     |         |      |      |        |тыс.    |

|   |          |      |     |         |      |      |        |сомов   |

|---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|

|   |Итого:    |      |     | 20996,85|      |      |        |        |

-----------------------------------------------------------------------

Примечание: Заказчикам оплату производить по фактически  выполнен-

ным работам.

Руководитель Аппарата Правительства

Министр Кыргызской Республики                     М.Исмаилов