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                               Утверждена                     постановлением Правительства                         Кыргызской Республики                     от 9 сентября 1998 года N 589                                 ПРОГРАММА         мероприятий по оказанию экстренной помощи населению и         обеспечению устойчивого функционирования промышленной             зоны, объектов социальной сферы и городского                      хозяйства города Майлуу-Суу -----------------------------------------------------------------------        Мероприятия          |    Сроки   |   Источники  |Ответственный                             | исполнения |финансирования| исполнитель-----------------------------|------------|--------------|-------------     Первоочередные меры     |            |              |1. Ремонтно-восстановительные|            |              |   работы по устранению      |            |              |   последствий подвижки      |            |              |   оползня "Тектоник"        |            |              |а) демонтаж разрушенного     |Сентябрь    |Минфин, МЧС и |МЧС и ГОводовода, теплотрассы,       |1998 года   |ГО            |коллектора пешеходного       |            |              |мостового перехода через     |            |              |р.Майлуу-Суу                 |            |              |б) строительство временного  |сентябрь    |Минфин, МЧС и |МЧС и ГОводовода                     |1998 года   |ГО            |в) строительство водопровода |октябрь-    |Минфин, МЧС и |МЧС и ГОдля обеспечения города водой |декабрь     |ГО            |в полном объеме              |1998 года   |              |г) восстановление            |октябрь     |Минфин,       |МЧС и ГОразрушенного участка         |1998 года   |Кыргызжилком- |теплотрассы                  |            |мунсоюз       |д) монтаж пешеходного        |сентябрь    |Минфин, МЧС и |МЧС и ГОмостового перехода через     |1998 года   |ГО            |р.Майлуу-Суу                 |            |              |е) переселение жителей из    |1 октября   |МЧС и ГО      |МЧС и ГОоползневых зон пос.Южный     |1998 года   |              |Карагач по ул.Бедресай       |            |              |     Превентивные меры       |            |              |2. Восстановление автодороги |после стаби-|МЧС и ГО      |МЧС и ГОпо левому берегу             |лизации     |              |р.Майлуу-Суу (как резервная  |            |              |трасса) после естественной   |            |              |стабилизации оползня         |            |              |"Тектоник"                   |            |              |3. Строительство локального  |1999 год    |Минфин,       |Кыргызжилком-очистного сооружения         |            |Кыргызжилком- |мунсоюзпроизводительностью 200      |            |мунсоюз       |куб.м/сут. для пос.Сары-Бее  |            |              |4. Перебазировка ТЭЦ в черту |поэтапно    |Минфин,       |Кыргызжилком-города (увеличение мощности  |            |Кыргызжилком- |мунсоюзкотельной N 1 и расширение   |            |мунсоюз       |котельной "Орфей")           |            |              |5. Берегоукрепительные работы|1 октября   |МЧС и ГО      |МСЧ и ГО,р.Майлуу-Суу после прошедшего|1998 года   |              |горгосадми-паводка 21 мая 1998 года     |            |              |нистрация6. Восстановление            |1 октября   |АО "Кыргыз-   |АО "Кыргыз-разрушенных линий            |1998 года   |энерго"       |энерго"электропередач               |            |              |7. Проведение работ по       |1999 год    |Минфин, АО    |АО "КГРК"реабилитации хвостохранилищ  |            |"КГРК", центр |                             |            |по реабилита- |                             |            |ции хвостохра-|                             |            |нилищ         |-----------------------------------------------------------------------
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