Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 2 ноября 2011 года № 692

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике

(В редакции постановлений Правительства КР от 17 июля 2013 года № 415, 19 января 2015 года № 12, 10 мая 2017 года № 265)

| N | Мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования | Меры реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Создание платформы и развитие контента для внедрения цифрового вещания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана частотных присвоений | 2013-2015 годы | В пределах средств, предусмотренных ГКИТС | Разработка плана частотных присвоений в соответствии с планом "Женева-06" | Согласованный план частотных присвоений для цифрового вещания | ГКИТС |
| 2 | Проведение инвентаризации законодательства Кыргызской Республики для внедрения цифрового наземного эфирного вещания | В течение всего периода перехода на цифровое вещание | Не требуется | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов Кыргызской Республики | При необходимости разработка новых проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики или внесение соответствующих изменений и дополнений | ГКИТС, МКИТ и ГКИТС |
| 3 | Контроль за обеспечением населения Кыргызской Республики качественными сет-топ-боксами (STB) | В течение всего периода перехода на цифровое вещание | Не требуется | Организация сертификации STB на соответствие минимальным техническим требованиям | Обеспечение населения Кыргызской Республики качественными STB | ГКИТС, ГИЭТБ, ЦСМ при МЭ |
| 4 | Разработка нормативных правовых актов Кыргызской Республики, стимулирующих развитие контент - провайдеров | В течение всего периода перехода на цифровое вещание | Не требуется | При необходимости разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики нормативных правовых актов, способствующих увеличению контента телевизионных программ | Создание условий для развития контента телевизионных программ | МКИТ, ОТРК (по согласованию), ЭлТР (по согласованию) |
| 5 | Размещение государственного заказа на производство национального аудиовизуального продукта на государственном и официальном языках | В течение всего периода перехода на цифровое вещание | В пределах средств, предусмотренных МКИТ, ОТРК, ЭлТР, МТРК "МИР", ОРТРК "Ынтымак", областными и частными телерадиокомпаниями, а также за счет инвестиций, грантовых и спонсорских средств | Создание отечественного аудиовизуального продукта на государственном и официальном языках | Развитие отечественного контента | МКИТ, ОТРК, ЭлТР, МТРК "МИР", ОРТРК "Ынтымак" |
| 6 | Создание детского, культурно-познавательного, музыкального, спортивного, научно-образовательного телеканалов на государственном и официальном языках | В течение всего периода перехода на цифровое вещание | В пределах средств, предусмотренных МКИТ, ОТРК и ЭлТР, областными и частными телерадиокомпаниями, а также за счет инвестиций, грантовых и спонсорских средств | Создание отечественного контента на государственном и официальном языках | Увеличение объема отечественного контента на государственном и официальном языках | МКИТ, ОТРК, ЭлТР |
| 2 этап. Проведение конкурсов |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Конкурс на получение радиочастот для цифрового вещания | II полугодие 2017 года | За счет средств участников | Проведение конкурса на получение радиочастот для цифрового вещания | Определение претендентов на получение радиочастот для цифрового вещания | ГКИТС, ГКИТС |
| 8 | Определение социального пакета телевизионных программ | В течение всего периода перехода на цифровое вещание | Не требуется | Определение и утверждение перечня телевизионных программ, составляющих социальный пакет | Перечень телевизионных программ, составляющих социальный пакет | МКИТ |
| 3 этап. Развитие сети цифрового вещания |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение охвата территории Кыргызской Республики цифровым вещанием, путем создания цифровой телерадиовещательной сети Кыргызской Республики | 2013-2015 года | В пределах средств, предусмотренных ОАО "Кыргызтелеком" | Обеспечение развития и модернизации сети цифрового вещания | Охват территории Кыргызской Республики цифровым эфирным вещанием | ГКИТС, ГКИТС, ОАО "Кыргызтелеком" |
| 9-1 | Определение механизмов параллельного вещания (аналогового и цифрового), а также сроков отключения аналогового вещания | В течение периода перехода на цифровое вещание | Предусмотреть средства из республиканского бюджета для оплаты услуг трансляции на период параллельного вещания | Определение и утверждение бюджета финансирования | Известны сроки и источники финансирования параллельного вещания | МКИТ, МФ, ОАО "Кыргызтелеком" (по согласованию) |
| 9-2 | Проведение технического переоснащения телерадиокомпаний, финансируемых из средств республиканского бюджета, а также телевизионных и радиоорганизаций, не финансируемых из республиканского бюджета, но участником (учредителем) которых выступает государство (государственные органы) | В течение всего периода перехода на цифровое вещание | Требуется 370 млн. сомов | Разработка и реализация плана технических мероприятий по техническому переоснащению | Обеспечение цифрового телерадиовещания | МКИТ, МФ, ТРК (по согласованию) |
| 10 | (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 19 января 2015 года № 12) |  |  |  |  |  |
| 11 | (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 19 января 2015 года № 12) |  |  |  |  |  |
| 4 этап. Завершение перехода на цифровое вещание |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Анализ текущей ситуации и выработка мер по завершению внедрения цифрового вещания | 2017 год | Не требуется | Осуществить оценку текущего состояния и выработать меры по своевременному завершению внедрения цифрового вещания | Переход на цифровое вещание завершен | ГКИТС, МКИТ, ГКИТС, ОАО "Кыргызтелеком" |
| 13 | Проработка вопроса по поддержке социально уязвимых слоев населения Кыргызской Республики | В течение всего периода перехода на цифровое вещание | В пределах средств, выделяемых на реализацию Программы по переходу на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике из республиканского бюджета, Инвестиции, гранты и другие привлеченные средства | Определение механизмов и мер поддержки уязвимых слоев населения в доступе к цифровому вещанию | Обеспечение информационной безопасности страны | МКИТ, ГКИТС, ГКИТС, МТСР |
| 14 | Завершение перехода с аналогового вещания на цифровое вещание | декабрь 2017 года | В пределах средств, предусмотренных ГКИТС и субъектами предпринимательства в области связи | Прекращение действия частотных присвоений в аналоговом вещании | Аналоговые передатчики отключены | ГКИТС, субъекты предпринимательства в области связи |

Примечание.

Список сокращений и аббревиатур:

МТРК "МИР" - Межгосударственная телерадиокомпания "МИР";

ОРТРК "Ынтымак" - Общественная региональная телерадиокомпания" "Ынтымак";

ОТРК - Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики;

"ЭлТР" - государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР";

ТРК - телерадиокомпании;

МКИТ - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики;

МТСР - Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики;

ГИЭТБ - Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

ЦСМ при МЭ - Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики;

ГКИТС.