ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2015 года № 12

О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Кыргызской Республики

«О переходе на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике» от 2 ноября 2011 года № 692

В целях оптимизации процессов перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О переходе на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике» от 2 ноября 2011 года № 692 следующие изменения и дополнения:

- абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:

«- до 1 января 2015 года обеспечить прием социального пакета в приграничных районах, до конца 2015 года обеспечить прием социального пакета не менее 95 процентами населения Кыргызской Республики.»;

в Программе перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- в абзаце семнадцатом главы 1 слово «закрепить» заменить словами «выделить вне конкурса»;

- абзац второй главы 2 изложить в следующей редакции:

«социальный пакет - пакет телеканалов и/или радиоканалов телевизионных и радиоорганизаций, перечень которого утверждается Правительством Кыргызской Республики, распространяемый на одном частотном выделении бесплатно для населения и финансируемый из государственного бюджета и/или иных источников;»;

- в абзаце пятом пункта 1 главы 4 слова «О лицензировании» заменить словами «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;

- в абзаце седьмом главы 6 слова «на кыргызском языке» заменить словами «на государственном и официальном языках»;

- в главе 7:

абзац шестой пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Вопросы и условия формирования социального пакета должен разрабатывать орган, уполномоченный осуществлять государственную политику в информационной сфере, в порядке, определенном Правительством Кыргызской Республики.»;

абзац двенадцатый пункта 11 изложить в следующей редакции:

«- до конца 2015 года обеспечить прием социального пакета не менее 95 процентами населения Кыргызской Республики;»;

в Плане мероприятий по реализации Программы перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, утвержденном  вышеуказанным постановлением:

- пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«

| 5 | Размещение государстве-нного заказа на производство национального аудиовизуаль-ного продукта на государстве-нном и официальном языках | В течение всего периода перехода на цифро-вое вещание | В пределах средств, предусмо-тренных МКИТ, ОТРК, ЭлТР, МТРК «МИР», ОРТРК «Ынтымак», областными и частными телерадио-компаниями, а также за счет инвестиций, грантовых и спонсорских средств | Создание отечествен-ного аудиовизу-ального продукта на государст-венном и официаль-ном языках | Развитие отечественного контента | МКИТ, ОТРК, ЭлТР, МТРК «МИР», ОРТРК «Ынты-мак» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Создание детского, культурно- познаватель-ного телеканалов на государствен-ном и официальном языках | В течение всего периода перехо-да на цифро-вое вещание | В пределах средств, предусмот-ренных МКИТ, ОТРК и ЭлТР, областными и частными телерадио-компаниями, а также за счет инвестиций, грантовых и спонсорских средств | Создание отечественного контента на государст-венном и официаль-ном языках | Увеличе-ние объема отечественного контента на государст-венном и официаль-ном языках | МКИТ, ОТРК, ЭлТР | »; |

- в пункте 7 цифры и слова «III квартал 2013 года» заменить цифрами и словами «1 полугодие 2015 года»;

- в пункте 8 цифры и слова «III квартал 2013 года» заменить цифрами и словами «IV квартал 2014 года»;

- дополнить пунктами 91, 92 следующего содержания:

«

| 91 | Определение механизмов и сроков одновремен-ного функциони-рования аналоговых и цифровых систем распростране-ния ТВ программ | В течение периода перехода на цифровое вещание | Предусмот-реть средства из республикан-ского бюджета для оплаты услуг трансляции на период параллельно-го вещания | Определе-ние и утвержде-ние бюджета финансирования | Известны сроки и источники финансиро-вания параллель-ного вещания | МКИТ, МФ, ОАО «Кыргызтелеком» (по согласованию) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Проведение технического переоснащения телерадио-компаний, финансируемых из средств республиканского бюджета | 2014-2015 годы | Требуется 370 млн сомов | Разработка и реализация плана технических мероприя-тий по техническо-му переоснаще-нию | Обеспече-ние цифрового телерадио-вещания | МКИТ, МФ, ТРК (по согласованию) | » »; |

- пункты 10 и 11 признать утратившими силу;

- в пункте 13 графу «Ответственные исполнители» дополнить аббревиатурой «, МСР»;

- План мероприятий по реализации Программы перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, утвержденный вышеуказанным постановлением, дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание.

Список сокращений и аббревиатур:

МТРК «МИР» - Межгосударственная телерадиокомпания «МИР»;

ОРТРК «Ынтымак» - Общественная региональная телерадиокомпания «Ынтымак»;

ОТРК - Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики;

«ЭлТР» - телерадиовещательная компания Кыргызской Республики

«Общественное телевидение – ЭЛТР»;

ТРК - телерадиокомпании;

МКИТ - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики;

МСР - Министерство социального развития Кыргызской Республики».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Дж.К.Оторбаев