УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 25 марта 2022 года № 166

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2015 года № 236

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Государственной программы "Сейсмическая безопасность в Кыргызской Республике на 2012-2015 годы" от 29 августа 2011 года № 523

В целях снижения экономического ущерба и повышения безопасности населения страны, осуществления превентивных антисейсмических мероприятий, направленных на обеспечение сейсмической безопасности, в соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года № 11, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Государственной программы "Сейсмическая безопасность в Кыргызской Республике на 2012-2015 годы" от 29 августа 2011 года № 523 следующие изменения:

- в названии, абзаце втором пункта 1 и пункте 2 цифры "2015" заменить цифрами "2019";

- абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:

"- План мероприятий на 2015-2019 годы по реализации Государственной программы.";

- в пункте 2 слова "архитектуры и строительства" заменить словами "архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства";

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Министерству экономики Кыргызской Республики, Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики совместно с Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики в 2015-2019 годах провести необходимую работу по привлечению средств международных донорских организаций для реализации Государственной программы.";

- пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел регионального развития, транспорта, строительства и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.";

в Государственной программе "Сейсмическая безопасность в Кыргызской Республике на 2012-2015 годы", утвержденной вышеуказанным постановлением:

- в оглавлении цифры "14" заменить цифрами "13";

- в главе 1, пунктах 5.2, 8.1 слова "архитектуры и строительства" заменить словами "архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства";

- в главе 7:

в абзаце первом цифры "2013" заменить цифрами "2015";

в абзаце втором цифры "2014" заменить цифрами "2016";

в абзаце четвертом цифры "2015" заменить цифрами "2019";

- в главе 14 цифры "14" и "2015" заменить соответственно цифрами "13" и "2019";

План мероприятий по реализации Государственной программы "Сейсмическая безопасность в Кыргызской Республике на 2012-2015 годы", утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Дж.К.Оторбаев

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 на 2015-2019 годы по реализации Государственной программы "Сейсмическая безопасность в Кыргызской Республике на 2012-2019 годы"

| № п.п. | Наименование работы | Исполнители | Сроки исполнения |  | Объем финансирования (тысяч сом.) |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Общая | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Оценка уровня сейсмостойкости жилой застройки в гг. Бишкек и Ош, в зонах с сейсмичностью в 9 и более баллов и создание электронной базы данных | ЦАИИЗ, КРСУ, ИС НАН, КГУСТА (по согласованию), ГИССиИП, ГПИГиА | 2015 | 2016 | 5000 | 2500 | 2500 | - | - | - | Республиканский бюджет | Информационный банк данных по зданиям жилой застройки с данными по их техническому состоянию и с оценкой уровня сейсмостойкости |
| 2 | Оценка уровня сейсмостойкости жилой застройки в населенных пунктах Кыргызской Республики, расположенных в зонах возможных очагов землетрясения и создание электронной базы данных. Прогноз возможного ущерба от землетрясений | ЦАИИЗ, КРСУ, ИС НАН, КГУСТА (по согласованию), ГИССиИП, ГПИГиА | 2015 | 2017 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - |  | Информационный банк данных по зданиям жилой застройки в зонах возможных очагов землетрясения с данными по их техническому состоянию и с оценкой уровня сейсмостойкости |
| 3 | Разработка карт микросейсморайонирования территорий крупных населенных пунктов (областные и районные центры) Кыргызской Республики | ГПИГиА, ИС НАН, ЦАИИЗ (по согласованию) | 2015 | 2017 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - |  | Карты микросейсморайонирования для крупных населенных пунктов (областные и районные центры) |
| 4 | Оценка сейсмического риска крупных населенных пунктов (областные и районные центры) и разработка мер по управлению рисками с целью минимизации возможных ущербов | ГИССиИП, МЧС, ИС НАН (по согласованию) | 2015 | 2016 | 5000 | 2500 | 2500 | - | - | - |  | Комплекс мероприятий по снижению рисков и их управлению. Минимизация социально-экономического ущерба |
| 5 | Корректура нормативно-технической документации в области сейсмостойкого строительства | ГИССиИП, КРСУ, ИС НАН (по согласованию) | 2015 | 2017 | 1200 | 400 | 400 | 400 | - | - | Республиканский бюджет | Современные нормативные документы в области сейсмостойкого строительства, отвечающие международным требованиям |
| 6 | Разработка новых конструкций мобильных быстровозводимых модульных сборно-разборных зданий различного назначения из легких конструкций для труднодоступных и сейсмоопасных регионов Кыргызской Республики | КГТУ, КРСУ, АО ПИ "КГС" (по согласованию), ГИССиИП | 2017 | 2018 | 3000 | - | - | 1500 | 1500 | - |  | Опытные образцы элементов стен и покрытий, а также узлов сопряжений. Рекомендации по проектированию, изготовлению, транспортировке и монтажу сборно-разборных зданий |
| 7 | Разработка каталога повреждений зданий после землетрясений и технических решений по их усилению | АО ПИ "КГС" (по согласованию), ГИССиИП, ГПИГиА | 2016 | 2017 | 2000 | - | 1000 | 1000 | - | - |  | Каталог повреждений зданий и технические решения по их усилению |
| 8 | Разработка каталога технических решений по усилению узлов и конструкций жилых зданий массовой застройки | АО ПИ "КГС" (по согласованию), ГИССиИП, ГПИГиА | 2017 | 2018 | 2000 | - | - | 1000 | 1000 | - |  | Каталог конструктивных и технических решений по усилению, ремонту и реконструкции зданий |
| 9 | Оценка уровня сейсмостойкости зданий и сооружений государственных промышленных объектов особого назначения (по спискам Правительства Кыргызской Республики) | КРСУ, ИС НАН (по согласованию), ГИССиИП | 2017 | 2019 | 9000 | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | Республиканский бюджет | Информационный банк данных по зданиям жилой застройки в зонах возможных очагов землетрясения, с данными по их техническому состоянию и с оценкой сейсмостойкости. Рекомендации по повышению уровня сейсмостойкости объектов особого назначения, снижение ущерба |
| 10 | Разработка учебников и учебных пособий по дисциплине "Основы сейсмостойкого строительства", "Защита населения на сейсмически активных территориях", "Основы проектирования сейсмостойких зданий и сооружений" по согласованию с Министерством образования и науки Кыргызской Республики | КГУСТА, КГТУ, КРСУ, АО ПИ "КГС" (по согласованию), ГИССиИП | 2018 | 2019 | 800 | - | - | - | 400 | 400 |  | Учебники, учебные и справочные пособия, методические пособия для вузов и Центров подготовки и переподготовки кадров |
| 11 | Модернизация испытательных лабораторий в подведомственных организациях Госстроя | Госстрой | 2016 | 2017 | 2000 | - | 1000 | 1000 | - | - | Республиканский бюджет | Модернизация строительных лабораторий |
| 12 | Итого: | - | 2015 | 2019 | 51000 | 12400 | 14400 | 14900 | 5900 | 3400 |  | - |

Итого по Государственной программе на 2015-2019 годы 51000000,0 сомов,

в том числе по годам:

на 2015 год: 12400000,0 сомов

на 2016 год: 14400000,0 сомов

на 2017 год: 14900000,0 сомов

на 2018 год: 5900000,0 сомов

на 2019 год: 3400000,0 сомов.

Примечание:

1. В графе исполнители приняты следующие сокращения:

Госстрой - Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

ГИССиИП - Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ГПИГиА - Государственный проектный институт градостроительства и архитектуры при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ИС НАН - Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики

АО ПИ "КГС" - Акционерное общество Проектный институт "Кыргызгипрострой"

КГУСТА - Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени Н.Исанова

КРСУ - Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Ельцина

КГТУ - Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова

ЦАИИЗ - Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли