УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 22 января 2018 года N 49

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2015 года № 601

Об утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики по энергосбережению и планированию политики по энергоэффективности в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 4 января 2017 года № 5)

В целях проведения эффективной государственной политики и координации продвижения вопросов энергосбережения и энергоэффективности, экономного и рационального использования государственных средств, выделяемых бюджетным организациям на оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об энергосбережении", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- Программу Правительства Кыргызской Республики по энергосбережению и планированию политики по энергоэффективности в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Программы на 2015-2017 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2.

2. Министерствам, административным ведомствам, государственным предприятиям "Кыргызкомур" и "Кыргызжилкоммунсоюз" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и по согласованию: органам местного самоуправления, мэриям городов Бишкек и Ош, коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, открытым акционерным обществам "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро", "Кыргызнефтегаз", "Бишкектеплосеть", обществу с ограниченной ответственностью "КыргызгазПром" и Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение":

- принять меры по реализации Программы и Плана мероприятий;

- утвердить ведомственные программы по энергосбережению и планированию политики по энергоэффективности на 2015-2017 ходы (далее - ведомственная Программа) и представить копии приказов об утверждении ведомственной Программы в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

- обеспечить за счет внедрения энергосберегающих мероприятий на ведомственных и подведомственных объектах в течение 2015-2017 годов ежегодное снижение энергоемкости внутренней валовой продукции на 3 процента в сравнении с фактическими показателями прошлого отчетного года;

- обеспечить повышение уровня информативности ведомственных веб-сайтов с целью представления общественности полной информации о проводимой и планируемой работе по реализации ведомственной Программы;

- не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять отчет в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики о ходе выполнения Программы, Плана мероприятий, ведомственных программ, а также поручений, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта.

3. Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики:

- осуществлять общую координацию реализации Программы и Плана мероприятий;

- не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики отчет о ходе выполнения Программы, Плана мероприятий и поручений, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 2 настоящего постановления.

4. Государственному агентству по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики при рассмотрении и установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию и природный газ учитывать экономически обоснованные затраты предприятий топливно-энергетического комплекса, направленные на реализацию программ энергосбережения и энергоэффективности.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 1 сентября 2015 года N 83-84

Премьер-министр	Т.Сариев

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по энергосбережению и планированию политики энергоэффективности в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 4 января 2017 года № 5)

| Задачи | Меры/Действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Совершенствование законодательства Кыргызской Республики в области энергосбережения, энергоэффективности и ВИЭ |  |  |  |  |
| 1. Внедрение энергетического обследования в Кыргызской Республике | Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "Об энергосбережении" | I квартал 2017 года | Повышение эффективности использования ТЭР при добыче, производстве, переработке, передаче, хранении, распределении и потреблении, защита интересов потребителей и производителей ТЭР за счет регулирования отношений между субъектами хозяйственной деятельности, а также между государством и юридическими и физическими лицами в области ЭС и ЭЭ | ГКПЭН |
| 2. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 4 января 2017 года № 5) |  |  |  |  |
| 3. Усовершенствование политики ЭС, ЭЭ и ВИЭ | Проработать механизм преференций для импортируемого технологического оборудования, используемого в производстве, преобразовании и передаче энергии, производимой из ВИЭ | II квартал 2017 года | Снижение себестоимости оборудований необходимых для ЭС, ЭЭ и ВИЭ | ГКПЭН, ГТС |
| 4. Обеспечение реализации Закона Кыргызской Республики "Об энергоэффективности зданий" | Принять постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о мониторинге за качеством выполненных работ по энергетической сертификации зданий, о государственном реестре энергетических сертификатов зданий, о правилах и процедурах квалификационной сертификации" | II квартал 2017 года | Практическая реализация Закона Кыргызской Республики "Об энергоэффективности зданий" | ГААСЖКХ при содействии международных и местных консультантов ЕБРР в рамках проекта "поддержка внедрения нового законодательства по энергетической эффективности в секторе зданий" |
| 5. Создание условий для образования энерго-сервисных компаний (ЭСКО), занимающихся вопросами реализации мероприятий по ЭС и ЭЭ для разных категорий потребителей ТЭР | Выработка механизма стимулирования деятельности ЭСКО | II квартал 2017 года | Достижение широкого спектра выгод в бюджетной сфере и ЖКХ, таких, как повышение ЭЭ, оптимизация технологического процесса, сокращение расходов на покупку ТЭР | ГКПЭН |
| 6. Включение целевых показателей (индикаторы) ЭС и ЭЭ в ежегодные постановления Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения республики к осенне-зимнему периоду" | Определить индикаторы энергосбережения и энергоэффективности для снижения удельных расходов топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии и 1 кВтч, электрической энергии | II квартал 2017 года, далее ежегодно | Достижение прироста ВВП без увеличения потребления ТЭР через усиление потенциала энергосбережения при производстве, передаче и потреблении ТЭР, достижение снижения энергоемкости продукции | ГКПЭН, отраслевые министерства и ведомства, предприятия ТЭК (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) |
| 7. Разработка и внедрение единой формы отчетности предприятий и хозяйствующих субъектов по показателям и индикаторам ЭС и ЭЭ | Разработать механизм взаимодействия между ГКПЭН и НСК в части разработки форм и методики статистической отчетности по ЭС и ЭЭ хозяйствующих субъектов Кыргызской Республики, подлежащих энергетическому обследованию | II квартал 2017 года | Обеспечение ведения государственной статистической отчетности об объеме и номенклатуре производства и потребления ТЭР и показателей эффективности их использования для предприятий и организаций | ГКПЭН, НСК (по согласованию) |
| Раздел II. Обновление действующей системы институтов государственного регулирования (в том числе надзор и контроль) в области энергосбережения, энергоэффективности и развития ВИЭ |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение постоянного анализа, прогноза, планирования и управления спросом на ТЭР, реализации государственной политики по вопросам надзора и контроля в сфере энергосбережения, через подготовку специалистов по энергетическому обследованию | Утвердить Положение о лаборатории по энергосбережению и управлению спросом на энергоносители" как структурной единицы КНИИЭЭ при ГКПЭН и создать лабораторию | I квартал 2017 года | Создание единой информационно-аналитической базы данных для проведения мониторинга реализации проектов по ЭС, ЭЭ и ВИЭ. Создание условий для обучения и подготовки специалистов по энергетическому обследованию и их сертификации | ГКПЭН |
| 2. Создание ГЭР | Принять постановление Правительства Кыргызской Республики "О порядке формирования Государственного энергетического реестра" | III квартал 2017 года | Создание платформы для определения реального потенциала ЭС и возможных путей экономии ТЭР в Кыргызской Республике | ГКПЭН, НСК (по согласованию), отраслевые министерства и ведомства, полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях, ОМСУ (по согласованию), предприятия ТЭК (по согласованию) |
|  | Определить предприятия и хозяйствующие субъекты, подлежащие энергетическому обследованию, и создать ГЭР | III квартал 2017 года |  |  |
| 3. Создание условий для экономного и рационального использования ТЭР всеми категориями потребителей | Разработка механизмов экономического стимулирования ЭС и повышение энергоэффективности бюджетных организаций | I квартал 2017 года | Достижение снижения потребления ТЭР через усиление потенциала ЭС при производстве, передаче и потреблении ТЭР | ГКПЭН, ОМСУ (по согласованию), предприятия ТЭК (по согласованию) |
| 4. Разработка второго этапа Программы Правительства КР по энергосбережению и планированию политики по энергоэффективности в Кыргызской Республике на 2018-2023 годы | Актуализация и мониторинг Программы Правительства КР по энергосбережению и планированию политики по энергоэффективности в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы | IV квартал 2017 года | Повышение потенциала энергосбережения при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов и энергоэффективности экономики, а также уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | ГКПЭН при содействии международных проектов |
| 5. Снижение потребления электроэнергии в бюджетных организациях за счет энергосберегающих мероприятий | Разработка плана мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие | 2016-2017 годы | Снижение потребления электроэнергии | ГКПЭН, министерства и ведомства, Нацэнергохолдинг (по согласованию) |
| Раздел III. Повышение информационного обеспечения, кадрового и технического потенциала по реализации политики энергосбережения, энергоэффективности и развития ВИЭ |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение информирования и просвещения населения, государственных органов и ОМСУ | Размещение информации по реализации ВИЭ, энергосбережению и энергоэффективности на сайтах и информационных порталах, ведение политики через СМИ | 2015-2017 годы, на постоянной основе | Повышение уровня информированности населения и общественности по вопросам бережного отношения к природным ресурсам, энергоносителям, о затратах и доходах, ценах и тарифах, прибыли и убытках предприятий ТЭК | ГКПЭН при содействии международных проектов, Экологическое движение "БИОМ", ОМСУ (по согласованию), предприятия ТЭК (по согласованию) |
| 2. Организация специалитетов по подготовке специалистов по направлению энергосбережение, энергоэффективность и энергетическое обследование на кафедрах учебных заведений | Создание специалитетов по ЭС, ЭЭ и энергетическому обследованию на кафедрах соответствующих высших учебных заведений системы образования | 2015-2016 годы | Обеспечение отраслей экономики республики и предприятий ТЭК необходимым количеством специалистов в сфере ЭС, ЭЭ и энергетического обследования | МОН |

Список сокращений

ВВП	валовый внутренний продукт

ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ЕБРР	Европейский банк развития и реконструкции

ГТС	Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГКПЭН	Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики

МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

НПА	нормативный правовой акт

НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

ЕАЭС	Евразийский экономический союз

CASEP	Программа по устойчивой энергетике для Центральной Азии

ОМСУ	органы местного самоуправления

ТЭК	топливно-энергетический комплекс

ТЭР	топливно-энергетические ресурсы

ГЭР	Государственный энергетический реестр

ВИЭ	возобновляемые источники энергии

ЭС	энергосбережение

ЭЭ	энергоэффективность