УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Правительства КР

от 28 марта 2016 года N 151

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2008 года N 728

О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 14 декабря 2007 года N 593 "Об утверждении Программы строительства водохозяйственных объектов и освоения новых орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2008-2010 годы"

В целях решения социальных вопросов сельского населения, развития орошаемого земледелия и возобновления строительства ирригационных объектов в Кара-Кульджинском районе Ошской области Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу строительства водохозяйственных объектов и освоения новых орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2008-2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 декабря 2007 года N 593 следующие дополнения и изменения:

- дополнить главой 14 следующего содержания:

"14. Строительство канала "Буйга"

Кара-Кульджинского района Ошской области

Проектно-сметная документация данного объекта разработана в 1983 году Ошским филиалом проектной конторы "Кыргызводпроект" в целях обеспечения поливной и питьевой водой населения 5 сельских советов. Сметная стоимость составила 7,6 млн. рублей. Строительство данного канала было начато в 1988 году, с 1991 года находится на консервации. С начала строительства выполнено работ на сумму 1,7 млн. рублей. Общая протяженность канала составляет 30,4 км. Ориентировочная стоимость работ по завершению строительства канала составляет 200,0 млн. сомов.

Завершение строительства данного канала в дальнейшем даст возможность прироста орошаемых земель более чем на 5,0 тыс. га.";

- в приложении к Программе строительства водохозяйственных объектов и освоении новых орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2008-2010 годы:

- дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"

┌───┬───────────────┬───────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬────┐

│14 │Строительство  │Обследова- │0,222 ПВ │   200│   60│  - │  20│  40│

│   │канала "Буйга" │ние        │0,1      │      │     │    │    │    │

│   │Кара-Кульжин-  │объекта    │орошение │      │     │    │    │    │

│   │ского района   │           │         │      │     │    │    │    │

│   │Ошской области │           │         │      │     │    │    │    │

└───┴───────────────┴───────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴────┘

";

- в пункте 4:

в подграфе "Всего 2008-2010" цифры "120" заменить цифрами "110";

в подграфе "2009" цифры "50" заменить цифрами "40";

- в пункте 8:

в подграфе "Всего 2008-2010" цифры "220" заменить цифрами "210";

в подграфе "2009" цифры "70" заменить цифрами "60";

- в пункте 9:

в подграфе "Всего 2008-2010" цифры "160" заменить цифрами "120";

в подграфе "2010" цифры "100" заменить цифрами "60".

2. Министерству финансов Кыргызской Республики совместно с Министерством сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики учесть внесенные изменения и дополнения в вышеуказанную Программу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел развития агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр                                                                                                                                                                                                      И. Чудинов